План развития муниципального образования Кимовский район на 2026 год

| № п/п | Мероприятие | Адрес | Мощность показателя (км, м², шт., и т.д.) | Статус выполнения (подготовка документации, определение подрядчика, выполнение работ, приемка работ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена водопровода | Тульская обл., Кимовский район, с.Краснополье | 150 м | Подготовка документации | Региональный проект «Народный бюджет» |
| 2 | Ремонт водопроводной сети | Тульская обл., г.Кимовск |  | Определение ремонтируемых участков | За счет средств местного бюджета |
| 3 | Ремонт водонапорной башни | Тульская обл., Кимовский район, с.Монастырщино | 2 шт. | Прохождение государственной экспертизы | Региональная программа «Наш район» |
| 4 | Ремонт водонапорной башни | Тульская обл., Кимовский район, с.Суханово | 1 шт. | Прохождение государственной экспертизы | Региональная программа «Наш район» |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт канализационной сети | Тульская обл., г.Кимовск, мкр.Сельхозтехника | 1 600 м | Определение ремонтируемых участков | За счет средств местного бюджета |
| 2 | Строительство очистных сооружений (2 этап) | Тульская обл., Кимовский район, п.Новольвовск | 1 шт. | Работы ведутся | Региональный проект «Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области» |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт тепловых сетей | Тульская обл., г.Кимовск |  | Определение ремонтируемых участков | В рамках концессионного соглашения, Региональный проект «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» |
| Газификация |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация п.Бучалки | Тульская область, Кимовский район п.Бучалки | 2,7 км | Подготовка документации | Программу развития газоснабжения и газификации Тульской области на период 2026-2030 годов |
| 2 | Газификация д.Бугровка-Ключевая | Тульская область, Кимовский район д.Бугровка-Ключевая | 0,3 км | Подготовка документации | Программу развития газоснабжения и газификации Тульской области на период 2026-2030 годов |
| 3 | Газификация д.Ренево | Тульская область, Кимовский район д.Ренево | 3,7 км | Подготовка документации | Программу развития газоснабжения и газификации Тульской области на период 2026-2030 годов |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка фонарей уличного освещения | Тульская обл., Кимовский район, д.Белоозеро, дома 22-115 | 1 600 м | Подготовка документации | Региональный проект «Народный бюджет» |
| 2 | Замена фонарей уличного освещения | Тульская обл., Кимовский район и г.Кимовск |  | Работы ведутся | За счет средств местного бюджета |
| Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |
| Ремонт автодорог |  |  |  |  |  |
| 1 | Асфальтирование участка дороги до д.Ольховец | Тульская обл., Кимовский район, межпоселенческая дорога до д.Ольховец | 1 000 м | Подготовка документации | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Кимовский район» |
| 2 | Асфальтирование дороги от с.Грански до с.Иваньково | Тульская обл., Кимовский район, межпоселенческая дорога с.Гранки – с.Иваньково | 2 000 м | Подготовка документации | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Кимовский район» |
| 3 | Асфальтирование дороги по ул.Мелихова г.Кимовск | Тульская обл., г.Кимовск, ул.Мелихова в районе дома № 15А («Пятерочка») | 400 м | Подготовка документации | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Кимовский район» |
| 4 | Отсыпка щебнем дороги в с.Иваньково | Тульская обл., Кимовский район, с.Иваньково (в районе домов №№ 54-78) | 700 м | Подготовка документации | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Кимовский район» |
| 5 | Отсыпка щебнем дороги по ул.Шахтерская мкр.Шахтинский г.Кимовск | Тульская обл., г.Кимовск, мкр.Шахтинский, ул.Шахтерская | 1 300 м | Подготовка документации | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Кимовский район» |
| 6 | Отсыпка щебнем дороги в д.Ивановское | Тульская обл., Кимовский район, д.Ивановское | 600 м | Подготовка документации | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Кимовский район» |
| 7 | Отсыпка щебнем дороги в д.Зубовка | Тульская обл., Кимовский район, д.Зубовка | 2 100 м | Подготовка документации | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Кимовский район» |
| 8 | Отсыпка щебнем дороги в д.Рассекино | Тульская обл., Кимовский район, д.Рассекино | 1 800 м | Объявлен совместный электронный аукцион для определения подрядной организации | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Кимовский район» |
| 9 | Асфальтирование дороги по ул.Некрасова г.Кимовск | Тульская обл., г.Кимовск, ул.Некрасова | 400 м | Объявлен совместный электронный аукцион для определения подрядной организации | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Кимовский район» |
| 10 | Асфальтирование дороги по ул.Спортивная г.Кимовск | Тульская обл., г.Кимовск, ул.Спортивная | 660 м | Объявлен совместный электронный аукцион для определения подрядной организации | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Кимовский район» |
| 11 | Асфальтирование дороги по ул.Дзержинского | Тульская обл., г.Кимовск, ул.Дзержинского | 630 м | Объявлен совместный электронный аукцион для определения подрядной организации | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Кимовский район» |
| 12 | Асфальтирование дороги по ул.Шувалова | Тульская обл., г.Кимовск, ул.Шувалова | 742 м | Объявлен совместный электронный аукцион для определения подрядной организации | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Кимовский район» |
| 13 | Асфальтирование дороги до д.Вишневая | Тульская обл., Кимовский район, межпоселенческая дорога от основной трассы до д.Вишневая | 2 300 м | Объявлен совместный электронный аукцион для определения подрядной организации | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Кимовский район» |
| 14 | Асфальтирование дороги по ул.Потехина | Тульская обл., г.Кимовск, ул.Потехина, (в районе домов №№ 1-20) | 480 м | Объявлен совместный электронный аукцион для определения подрядной организации | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Кимовский район» |
| 15 | Асфальтирование дороги по ул.Коммунистическая | Тульская обл., г.Кимовск, ул.Коммунистическая | 550 м | Объявлен совместный электронный аукцион для определения подрядной организации | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Кимовский район» |
| 16 | Асфальтирование дороги в с.Краснополье | Тульская обл., Кимовский район, с.Краснополье | 700 м | Подготовка документации | Региональный проект «Народный бюджет» |
| 17 | Отсыпка щебнем дороги до кладбища в с.Краснополье | Тульская обл., Кимовский район, с.Краснополье | 530 м | Подготовка документации | Региональный проект «Народный бюджет» |
| 18 | Асфальтирование дороги в с.Краснополье | Тульская обл., Кимовский район, с.Краснополье, дома 1-44 | 800 м | Подготовка документации | Региональный проект «Народный бюджет» |
| 19 | Асфальтирование дороги до д.Крутое | Тульская обл., Кимовский район, межпоселенческая дорога мкр.Северо-Задонск, ул.Зеленая – д.Крутое | 334 м | Подготовка документации | Региональный проект «Народный бюджет» |
| 20 | Асфальтирование дороги до д.Красное | Тульская обл., Кимовский район, межпеселенческая дорога до д.Красное | 1 000 м | Сбор части софинансирования жителей | Региональный проект «Народный бюджет» |
| Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство тротуара от ул.Потехина | Тульская обл., г.Кимовск, ул.Потехина (к ул.Первомайская примыкание в районе ул.Шевченко д.1) | 150 м | Подготовка документации | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Кимовский район» |
| 2 | Устройство пешеходной дорожки к детскому саду № 2 | Тульская обл., г.Кимовск, ул.Коммунистическая, д.7В | 70 м | Подготовка документации | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Кимовский район» |
| Ремонт придомовых территорий |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт проездов и подходов, установка МАФ, обеспечение освещения | Тульская область, г.Кимовск, ул.Ленина, д.5 | 218 м2 | Муниципальный контракт заключен. Работы планируется начать 15.05.2026. | Федеральный проект «Формирование современной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» |
| 2 | Ремонт проездов и подходов, установка МАФ, обеспечение освещения | Тульская область, г.Кимовск, ул.Ленина, д.5А | 264 м2 | Муниципальный контракт заключен. Работы планируется начать 15.05.2026. | Федеральный проект «Формирование современной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» |
| 3 | Ремонт проездов и подходов, установка МАФ, обеспечение освещения | Тульская область, г.Кимовск, ул.Ленина, д.5Б | 259 м2 | Муниципальный контракт заключен. Работы планируется начать 15.05.2026. | Федеральный проект «Формирование современной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» |
| 4 | Ремонт проездов и подходов, установка МАФ. | Тульская область, г.Кимовск, ул.Ленина, д.36 | 393 м2 | Заключение муниципального контракта | Федеральный проект «Формирование современной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» |
| 5 | Ремонт проездов и подходов, установка МАФ, обеспечение освещения | Тульская область, г.Кимовск, ул.Шевченко, д.4А | 352 м2 | Муниципальный контракт заключен. Работы планируется начать 15.05.2026. | Федеральный проект «Формирование современной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» |
| 6 | Ремонт проездов и подходов, установка МАФ, обеспечение освещения | Тульская область, г.Кимовск, ул.Толстого, д.13 | 121 м2 | Муниципальный контракт заключен. Работы планируется начать 15.05.2026. | Федеральный проект «Формирование современной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» |
| 7 | Ремонт проездов и подходов, установка МАФ, обеспечение освещения | Тульская область, г.Кимовск, ул.Толстого, д.34 | 369,2 м2 | Муниципальный контракт заключен. Работы планируется начать 15.05.2026. | Федеральный проект «Формирование современной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» |
| 8 | Ремонт проездов и подходов, установка МАФ, обеспечение освещения | Тульская область, г.Кимовск, ул.Толстого, д.37 | 456,2 м2 | Муниципальный контракт заключен. Работы планируется начать 15.05.2026. | Федеральный проект «Формирование современной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» |
| 9 | Ремонт проездов и подходов, установка МАФ | Тульская область, г.Кимовск, ул.Стадионная, д.10 | 396 м2 | Муниципальный контракт заключен. Работы планируется начать 15.05.2026. | Федеральный проект «Формирование современной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» |
| Ремонт общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дымовых и вентиляционных каналов | Тульская обл., г.Кимовск, ул.Крылова, д.7 | 4 шт. | Муниципальный контракт заключен | Региональная программа «Наш район» |
| 2 | Ремонт дымовых и вентиляционных каналов | Тульская обл., г.Кимовск, ул.Октябрьская, д.2 | 4 шт. | Муниципальный контракт заключен | Региональная программа «Наш район» |
| 3 | Ремонт дымовых и вентиляционных каналов | Тульская обл., г.Кимовск, ул.Октябрьская, д.43 | 2 шт. | Муниципальный контракт заключен | Региональная программа «Наш район» |
| 4 | Ремонт дымовых и вентиляционных каналов | Тульская обл., г.Кимовск, ул.Павлова, д.23 | 4 шт. | Муниципальный контракт заключен | Региональная программа «Наш район» |
| 5 | Ремонт дымовых и вентиляционных каналов | Тульская обл., г.Кимовск, ул.Павлова, д.29/25 | 8 шт. | Муниципальный контракт заключен | Региональная программа «Наш район» |
| 6 | Ремонт дымовых и вентиляционных каналов | Тульская обл., г.Кимовск, ул.Толстого, д.13 | 4 шт. | Муниципальный контракт заключен | Региональная программа «Наш район» |
| 7 | Ремонт дымовых и вентиляционных каналов | Тульская обл., г.Кимовск, ул.Октябрьская, д.34 | 4 шт. | Муниципальный контракт заключен | Региональная программа «Наш район» |
| 8 | Ремонт дымовых и вентиляционных каналов | Тульская обл., г.Кимовск, ул.Павлова, д.22 | 3 шт. | Муниципальный контракт заключен | Региональная программа «Наш район» |
| 9 | Ремонт дымовых и вентиляционных каналов | Тульская обл., г.Кимовск, ул.Октябрьская, д.44 | 4 шт. | Муниципальный контракт заключен | Региональная программа «Наш район» |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |
| Общественные пространства |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство общественной территории | Благоустройство общественной территории "Центральный парк культуры и отдыха г. Кимовск. Устройство памп - трека" | 1500 м2 | Заключение муниципального контракта | Федеральный проект «Формирование современной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» |
| 2 | Устройство детской площадки | Тульская область, Кимовский район, д.Муравлянка, в районе д.33, д.69 | 203 м2 | Муниципальный контракт заключен. Работы планируется начать 15.05.2026. | Федеральный проект «Формирование современной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» |
| Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Кимовская детская школа искусств | Тульская область, г.Кимовск, ул.Ленина, д.35А | Площадь здания 1109 м2 | Работы ведутся | Национальный проект «Семья» |
| 2 | Оснащение МБУК "Передвижной Центр культуры и досуга" | Тульская область, г.Кимовск, ул.Октябрьская, д.19 | 1 шт. | Работы выполнены | Государственная программа Тульской области «Развитие культуры и туризма Тульской области» |
| 3 | Оснащение МБУК "Передвижной Центр культуры и досуга" | Тульская область, г.Кимовск, ул.Октябрьская, д.19 | 1 шт. | Закупка | Государственная программа Тульской области «Развитие культуры и туризма Тульской области» Регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» |
| 4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия на территории МКДОУ ЦРР: детский сад № 17 | Тульская область, г.Кимовск, ул.Лермонтова, д.24А | 600 м2 | Подготовка документации | Региональный проект «Народный бюджет» |
| 5 | Оснащение кабинетов музыки, физики и изобразительного искусства МКОУ СОШ № 1 | Тульская область, г.Кимовск, ул.Больничная, д.4 | 15 шт. | Ожидается поставка оборудования | Национальный проект «Молодежь и дети» |
| 6 | Оснащение кабинетов музыки, физики и изобразительного искусства МКОУ СОШ № 4 | Тульская область, г.Кимовск, ул.Маяковского, д.37 | 17 шт. | Ожидается поставка оборудования | Национальный проект «Молодежь и дети» |
| 7 | Оснащение кабинетов музыки, физики и изобразительного искусства МКОУ СОШ № 5 | Тульская область, г.Кимовск, ул.Бессолова, д.65 | 15 шт. | Ожидается поставка оборудования | Национальный проект «Молодежь и дети» |
| 8 | Оснащение кабинетов музыки, физики и изобразительного искусства МКОУ -гимназии № 6 | Тульская область, г.Кимовск, ул.Крылова, д.6 | 17 шт. | Ожидается поставка оборудования | Национальный проект «Молодежь и дети» |
| Экология |  |  |  |  |  |
| Оборудование/ремонт контейнерных площадок |  |  |  |  |  |
| 1 | Контейнерная площадка для накопления ТКО с подъездным путем на территории мест захоронения-кладбища. | Тульская область, Кимовский район, с.Куликовка | 1 шт. | Разработка сметной документации | За счет средств местного бюджета |
| 2 | Контейнерная площадка для накопления ТКО с подъездным путем на территории мест захоронения-кладбища. | Тульская область, Кимовский район, с.Луговое | 1 шт. | Разработка сметной документации | За счет средств местного бюджета |
| 3 | Контейнерная площадка для накопления ТКО с подъездным путем на территории мест захоронения-кладбища. | Тульская область, Кимовский район, с.Хованщино | 1 шт. | Разработка сметной документации | За счет средств местного бюджета |