Утверждено

ответственный исполнитель

муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

"25" января 2019 г.

**Отчет по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы Кимовского района**

**««Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Кимовский район на 2016 – 2021 годы» за2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, целевых показателей | Ответственный исполнитель | | | | Срок | | Целевые показатели в абсолютном выражении или % (муниципальных программ/мероприятий) | | | Код бюджетной классификации [<2>](#Par1263) | Расходы, тыс. руб. [<4>](#Par1265) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код ГРБС | ФИО должностного лица | Должность | Контактный телефон, адрес электронной почты | начала реализации | окончания реализации | Ед. изм. | Плановое значение [<1>](#Par1262) | Значение показателя, достигнутое за отчетный период | Итого расходы, тыс. руб. [<1>](#Par1262) | | Расходы | | | Расходы из других источников, тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| план | факт | план | факт | бюджетные обязательства | Средства федерального бюджета [<1>](#Par1262) | | средства бюджета Тульской области, тыс. руб. [<1>](#Par1262) | | Иные источники | | | | | | |
| план | факт | план | факт | | Государственные внебюджетные фонды [<1>](#Par1262) | | Оказание платных услуг [<1>](#Par1262) | | Иные источники финансирования [<1>](#Par1262) | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|  | Муници-пальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Кимовский район на 2016 – 2021 годы» |  | Подкопаева О.В. | Ведущий инженер МКУ «Универсал-Ком» | (48735) 5-42-80 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  | 851.0409.0930126170.243.225 | 67784,5 | 68999,3 | 54033,5 | 44603,695 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» | X | X | X | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | м2 | 60273,5 | 60273,5 | Х | 54033,5 | 44603,695 | 54033,5 | 44603,695 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кимовский район в 2016-2020 годах» |  | Подкопаева О.В. | Ведущий инженер МКУ «Универсал-Ком» | (48735) 5-42-80 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | X | X | Х | Х | 8921,0 | 20809,007 | 8921,0 | 20809,007 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Создание безопасных условий для передвижения пешеходов на территории муниципального образования Кимовский район на 2016-2020 годы |  | Подкопаева О.В. | Ведущий инженер МКУ «Универсал-Ком» | (48735) 5-42-80 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | X | X | **Х** | Х | 4830,0 | 3586,598 | 4830,0 | 3586,598 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |