**Отчет о реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района на 2015-2017годы» муниципальной программы муниципального образования Кимовский район «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района на 2014-2020 годы» за 1 полугодие 2017 года.**

В целях реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района на 2015-2017 годы (далее Программа), было заключено 5 муниципальных контрактов (№08-18/100, №08-18/101, №08-18/102, №08-18/103, №08-18/104 от 15.08.2016г.) на приобретение 153 жилых помещений (благоустроенных квартир) в многоквартирном (ых) доме(ах) долевым участием в строительстве в городе Кимовске для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах города Кимовска, включенных в адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района на 2015-2017 годы, общей площадью 7 519,60 кв.м.

В соответствии с Программой стоимость приобретаемых жилых помещений составляет –**245 102 000 руб**. из них:

- средства Фонда - 124 094830,86 руб.;

- средства Тульской области - 120 292169,14 руб.;

- средства местного бюджета - 715 000 руб.

Администрация муниципального образования Кимовский район планирует переселить 153 семьи в благоустроенные квартиры, построенные в двух пятиэтажных домах-новостройках.

**Сведения о достижении значений**

**показателей муниципальной программы «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района на 2013-2016 годы» за 1 полугодие 2017 года.**

В муниципальном образовании Кимовский район реализуется адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района на 2015-2017 годы (далее – Программа), которая является составной частью региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Тульской области на 2013 - 2017 годы и входит в состав государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области», утвержденной постановлением правительства Тульской области от 19.11.2013 №660.

Источники финансирования муниципальной программы:

- средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства;

- средства бюджета Тульской области;

- денежные средства муниципального образования Кимовский район на приобретение жилых помещений общей площадью более общей площади квартир, занимаемых гражданами в аварийном жилищном фонде.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы | Достижение плановых показателейна конец отчетного периода, % |
| отчетный период  |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Этап 2016 года Программы |
| 1. | Количество расселенных жителей | чел. | 336 | 0 | 0,00 |
| 2. | Количество расселенных помещений | ед. | 153 | 0 | 0,00 |
| 3. | Расселенная площадь | кв.м. | 7 519,60 | 0 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Заместитель главы администрации** **муниципального образования** **Кимовский район** |  | **О.П. Михайлин** |