ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КИМОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 февраля 2025 г. № 245

- ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

В целях повышения уровня благоустройства территорий муниципального образования Кимовский район, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кимовский район от  05.02.2024 № 164 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кимовский район», на основании Устава муниципального образования Кимовский район администрация муниципального образования Кимовский район постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды» (приложение № 1).

2. Утвердить состав управляющего совета муниципальной программы «Формирование современной городской среды» по должностям (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования Кимовский район:

- от 18.09.2017 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»;

- от 09.07.2018 № 788 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 18.09.2017 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»;

- от 22.03.2019 № 343 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 18.09.2017 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»;

- от 27.03.2020 № 259 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 18.09.2017 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»;

- от 16.07.2020 № 574 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 18.09.2017 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы»;

- от 25.10.2021 № 1149 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 18.09.2017 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы»;

- от 19.10.2022 № 1219 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 18.09.2017 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы»;

- от 18.12.2023 № 1513 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 18.09.2017 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

4. Отделу по делопроизводству, кадрам, информационным технологиям и делам архива разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Кимовский район в сети Интернет, отделу по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления обнародовать постановление посредством размещения в Центре правовой и деловой информации при муниципальном бюджетном учреждении культуры «Кимовская межпоселенческая центральная районная библиотека».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Савушкина А.В.

6. Постановление вступает в силу со дня обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Глава администрации

муниципального образования

Кимовский район

Е.В. Суханов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Кимовский район

от 18.02.2025 № 245

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИМОВСКИЙ РАЙОН

1. Характеристика текущего состояния благоустройства в муниципальном образовании Кимовский район

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации является одним из приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации.

Протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.11.2016 №10 утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах с численностью населения более 1000 человек и обустройству мест массового отдыха населения (городских парков).

В состав муниципального образования город Кимовск Кимовского района входит город Кимовск.

На начало 2023 г. численность населения муниципального образования составила 38,612 тыс. чел.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм.

В рамках Программы планируется реализовать мероприятия, направленные на развитие современной городской среды на территории муниципального образования город Кимовск Кимовского района, в том числе выполнить работы по благоустройству муниципальных территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов.

Многолетнее отсутствие финансирования мероприятий по ремонту и благоустройству дворовых территорий привело к износу асфальтового покрытия, отсутствию детских игровых и спортивных площадок, утрате внешнего вида газонов.

До 2011 года в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района отсутствовал системный подход при реализации мероприятий по благоустройству. Основное внимание уделялось ремонту и содержанию улично-дорожной сети, уборке территорий. Практически не проводились работы по обустройству мест массового отдыха населения и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов.

В результате действия в 2013 году муниципальной Программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования Кимовский район на 2012-2013 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кимовский район от 27.03.2012 № 458, выполнен комплекс работ на 24 внутридворовых территориях 24 многоквартирных домов.

В 2024 году численность населения муниципального образования город Кимовск Кимовский район составило 38,587 тыс.чел.

В период с 2018-2024 годы в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в г.Кимовске благоустроена 85 дворовая территория и 5 общественных пространств.

Площадь общественных территорий муниципального образования город Кимовск Кимовского района составляет 16,13 га. В составе общественных территорий 8 скверов, 1 парк, 1 площадь, 1 пешеходная зона. Количество благоустроенных общественных территорий – 4 (1 парк, 3 сквера) общей площадью 112 635 кв.м.

По состоянию на 01.08.2024 года на территории муниципального образования город Кимовск Кимовский района находятся 358 многоквартирных домов, которые образуют 358 дворовых территорий, из них в проведении мероприятий по благоустройству нуждаются 100 дворовых территорий и 7 общественных пространств, включенных в государственную программу.

Перечни общественных и дворовых территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству, формируются муниципальными образованиями на основании проведенной инвентаризации и предложений граждан и включаются в муниципальные программы формирования современной городской среды.

В рамках Программы планируется реализовать первоочередные мероприятия по благоустройству:

- разработать и утвердить новые Правила благоустройства, соответствующие требованиям федерального законодательства;

- внедрить механизм инициации и отбора проектов по благоустройству жителями муниципального образования;

- определить и реализовать перечень отобранных проектов по благоустройству, в том числе по благоустройству прилегающих к жилым домам территорий и дворов, а также по обустройству объектов городской среды.

Принятие новых современных правил благоустройства и реализация программы благоустройства с учетом мнения граждан должны качественно изменить уровень планирования и реализации мероприятий, запустить механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в проектах по благоустройству, сформировать механизм общественного контроля на территории муниципального образования город Кимовск Кимовского района.

В рамках реализации муниципальной программы, органы местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, утверждают и размещают в открытом доступе, в том числе на сайте администраций муниципальных образований:

1) муниципальные программы формирования современной городской среды ;

2) порядки общественного обсуждения проектов муниципальных программ, порядки и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении объектов в муниципальные программы;

3) нормативно-правовые акты о создании общественных комиссий;

4) актуализированные правила благоустройства поселений, соответствующие требованиям действующего законодательства;

5) порядки аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием.

При реализации программ предусматривается:

а) финансовое и трудовое участие граждан и заинтересованных организаций (реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня работ осуществляется финансовое участие в размере 1% от общей стоимости выполненных работ, из дополнительного – в объеме не менее 20 % от общей стоимости таких работ);

Трудовое участие жителей обязательно при выполнении работ, как из минимального перечня, так и из дополнительного перечня. Также трудовое участие жителей допустимо при выполнении работ на общественных территориях.

Трудовое участие может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования), уборка мусора после произведенных работ, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев.

б) включение мероприятий для обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

в) осуществление общественного контроля;

г) проведение общественных обсуждений с использованием интернет-технологий.

Срок приема заявок от жителей на включение в программы на очередной год - не менее 30 дней.

В муниципальных программах предусматривается типовая визуализация образцов элементов благоустройства дворовых территорий с указанием их нормативной стоимости (единичных расценок) (приложение визуализированного перечня элементов благоустройства).

К основному перечню работ по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта относятся:

- благоустройство парков/скверов;

- освещение улицы/парка/сквера;

- благоустройство места для купания (пляжа);

- реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (как правило, стадион или детская спортивно-игровая площадка);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания (как правило, Дом культуры или библиотека);

- благоустройство кладбища;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- установка памятников;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей (как правило центральных);

- благоустройство или организация муниципальных рынков.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

- ремонт дворовых проездов;

- освещение дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора;

- ремонт подходов к подъездам и существующих пешеходных дорожек, проложенных вдоль дворовых проездов.

Ремонт дворовых проездов из минимального перечня работ предусматривает, в том числе, устройство водоотводных лотков, замену бордюрного камня, подъем колодцев, корчёвку пней, удаление расположенной в пределах ремонтируемой проезжей части растительности, если указанные элементы относятся к конструктиву проезжей части и являются неотъемлемой ее частью

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

- устройство новых и ремонт существующих парковочных карманов (асфальтнобетоные, щебеночные покрытия и экопарковка);

- устройство новых и ремонт существующих разворотных колец и пожарных разъездов;

- устройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов;

- устройство новых асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

- ремонт существующих асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

- установку детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детского, игрового, спортивного оборудования с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава);

- установку ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

- озеленение территорий (посадка деревьев, кустарников, газонов, снос кронирование деревьев, корчевание пней и пр);

- работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

- отсыпку, планировку и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

- устройство опорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ;

- устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

- устройство пандусов;

- установку малых архитектурных форм (за исключением лавочек и урн).

В программе не допускается установление дополнительных критериев отбора заявок, требующих обязательное наличие сметной документации.

В целях определения текущего состояния благоустройства территорий разработан и утверждён порядок инвентаризации уровня благоустройства территорий.

Инвентаризация позволяет сформировать адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2030 гг., мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2030 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, синхронизированных с реализуемыми в муниципальных образованиях Тульской области федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, муниципальные программы на 2018 - 2030 годы.

Перечни дворовых и общественных территорий муниципального образования город Кимовск Кимовского района, нуждающихся в благоустройстве приведены в приложении.

Адресные перечни территорий, подлежащих благоустройству на очередной финансовый год, формируется на основании предложений граждан, организаций и заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации и ресурсного обеспечения программы, и утверждается в срок до 1 ноября текущего года распоряжением муниципального образования Кимовский район.

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц создана общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц.

Информирование граждан осуществляется через проведение информационно-разъяснительных работ, размещение материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов и т.п.

Информация о реализации муниципальных программ также размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Реализация мероприятий муниципальных программ в 2018 - 2030 годах позволит создать благоприятные условия проживания жителей района, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

2. Цель и задачи муниципальной программы

Основные направления государственной политики в сфере благоустройства определены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2016 № 80-р, постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Основными приоритетами в Кимовском районе являются:

- комплексный подход в реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий город Кимовск;

- вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу;

- повышение качества городской среды, не требующие специального финансирования (ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий, введение удобной нумерации зданий, разработку правил уборки территорий, прилегающих к коммерческим объектам и т.д.);

- реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий муниципальных образований в надлежащем комфортном состоянии.

Муниципальная программа разработана во исполнение постановления Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», с учетом приоритетов социально-экономического развития Кимовского района.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территориях муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Кимовский район.

Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующих задач:

1. Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования город Кимовск Кимовского района с учетом приоритетов территориального развития.

2. Обеспечение вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования, город Кимовск Кимовский район.

3. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями.

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

В рамках реализации государственной программы к 2024 году планируется достижение следующих основных показателей:

Рост доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до 50,3%;

площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий –72,3 тыс. кв. м

количество благоустроенных дворовых территорий –161 ед.;

рост доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий до 100 %;

количество благоустроенных общественных территорий - 14 ед.;

количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, и т.д.) - 14ед.;

доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение нормативных правовых актов, направленных на формирование комфортной городской среды - 100 %;

доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение муниципальных программ формирования современной городской среды - 100 %;

доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение правил благоустройств - 100 %;

доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших проведение инвентаризации уровня благоустройства территорий – 100 %;

количество проведенных встреч, «круглых столов», совещаний с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий -39 ед.;

доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение информации о реализации муниципальных программ в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства - 100 %;

количество проведенных общественных мероприятий по теме благоустройства городской среды (субботники, встречи, семинары, форумы, городские праздники «День двора», «День улицы» и др.) не менее 39 ед.;

доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций –100 %;

доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций –1 %;

количество проведенных общественных обсуждений -26 ед.;

Реализация муниципальной программы позволит улучшить ряд показателей социально-экономического развития района:

- экономические (повышение налоговых поступлений в местный бюджет после благоустройства территорий, развитие туризма);

- демографические (повышение привлекательности мест жительства для молодых семей, снижение преступности за счет увеличения освещенности территорий);

- социальные (увеличение пешеходных потоков для жителей, рост публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации горожан, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг другом, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения и т.д.).

При реализации муниципальной программы могут возникнуть основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых относятся:

бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальных программ;

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройства дворовых территорий и т.д.;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией программы и т. д.;

иные другие риски, которые могут препятствовать выполнению муниципальной программы.

Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий и обеспечения бесперебойности реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены следующие меры:

проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности участия граждан и бизнес-структур в реализации проектов по благоустройству;

реализация комплекса мероприятий по вовлечению граждан и организаций в процесс общественных обсуждений объектов благоустройства, муниципальных программ, привлечение к участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий;

осуществление общественного контроля;

проведение мониторинга за ходом выполнения муниципальных программ, в том числе реализацией конкретных мероприятий в рамках указанных программ и т.п.

4. Объем средств, предусмотренных на реализацию программы за счет всех источников финансирования

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составят более 143 408,78 тыс. рублей.

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Тульской области, федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Кимовский район и внебюджетных средств.

Межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области предоставляются в форме субсидий бюджету муниципального образования.

Субсидии на реализацию муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2030 годы предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Тульской области бюджету Кимовского района (приложение).

Софинансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств муниципального образования осуществляется в рамках реализации соответствующих муниципальных программ.

В рамках реализации муниципальной программы внебюджетные средства планируется привлекать в форме средств граждан и заинтересованных организаций.

Софинансирование муниципальной программы за счет средств собственников помещений в МКД предусматривается на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий из дополнительного перечня в объеме не менее 20 % от общей стоимости таких работ.

Софинансирование выполнения работ по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня за счет средств собственников помещений в МКД осуществляется финансовое участие в размере 1% от общей стоимости выполненных работ.

- Муниципальное образование вправе установить условия финансового участия заинтересованных лиц при выполнении работ в рамках минимального и (или) дополнительного перечня работ, но не более 15 процентов стоимости мероприятия в рамках минимального перечня и не более 50 процентов в рамках дополнительного перечня работ. На дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», размер софинансирования собственниками помещений многоквартирного дома работ из дополнительного перечня должен составлять не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

Сведения о расходах на реализацию подпрограммы содержатся в разделе 8 региональной программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы».

___________________

Приложение

к муниципальной

программе «Формирование

современной городской среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2025-2030 годы.

| 2025 год |  |
| --- | --- |
| Дворовые территории |  |
| №п/п | Адрес |
| 1 | ул. Бессолова, д.14 |
| 2 | ул. Бессолова, д.20 |
| 3 | ул. Бессолова, д.22 |
| 4 | ул. Ленина, д.23 |
| 5 | ул. Октябрьская, д.30 |
| 6 | ул. Октябрьская, д.32 |
| 7 | ул. Толстого, д.25 |
| 8 | ул. Толстого, д.32 |
| Общественные территории |  |
| 1 | Зона отдыха в сквере в районе 7 школы |
| 2025-2030 |  |
| Дворовые территории |  |
| 1 | ул. Белинского, д.30 |
| 2 | ул. Белинского, д.37 |
| 3 | ул. Бессолова, д.3 |
| 4 | ул. Бессолова, д.9 |
| 6 | ул. Больничная, д.17 |
| 7 | ул. Больничная, д.19 |
| 8 | ул. Больничная, д.21 |
| 9 | ул. Больничная, д.23 |
| 10 | ул. Гоголя, д.6 |
| 11 | ул. Гоголя, д.8 |
| 12 | ул. Ленина, д.5 |
| 13 | ул. Ленина, д.5а |
| 14 | ул. Ленина, д.5б |
| 15 | ул. Ленина, д.8 |
| 16 | ул. Ленина, д.8а |
| 17 | ул. Ленина, д.15 |
| 18 | ул. Ленина, д.16 |
| 19 | ул. Ленина, д.17 |
| 20 | ул. Ленина, д.18 |
| 21 | ул. Ленина, д.19 |
| 22 | ул. Ленина, д.20 |
| 23 | ул. Ленина, д.22 |
| 24 | ул. Ленина, д.24 |
| 25 | ул. Ленина, д.26 |
| 26 | ул. Ленина, д.27 |
| 27 | ул. Ленина, д.28 |
| 28 | ул. Ленина, д.29 |
| 29 | ул. Ленина, д.34 |
| 30 | ул. Ленина, д.36 |
| 31 | ул. Ленина, д.38 |
| 32 | ул. Ленина, д.40 |
| 33 | ул. Ленина, д.42 |
| 34 | ул. Ленина, д.44 |
| 35 | ул. Мичурина, д.1 |
| 36 | ул. Мичурина, д.2 |
| 37 | ул. Мичурина, д.3 |
| 38 | ул. Мичурина, д.4 |
| 39 | ул. Мичурина, д.5 |
| 40 | ул. Мичурина, д.6 |
| 41 | ул. Молодежная, д.4 |
| 42 | ул. Молодежная, д.6 |
| 43 | ул. Молодежная, д.8 |
| 44 | ул. Молодежная, д.9 |
| 45 | ул. Молодежная, д.10 |
| 46 | ул. Октябрьская, д.4 |
| 47 | ул. Октябрьская, д.6 |
| 48 | ул. Октябрьская, д.11 |
| 49 | ул. Октябрьская, д.20 |
| 50 | ул. Октябрьская, д.24 |
| 51 | ул. Октябрьская, д. 26 |
| 52 | ул. Октябрьская, д.28 |
| 53 | ул. Октябрьская, д.34 |
| 54 | ул. Октябрьская, д.36 |
| 55 | ул. Павлова, д.13а |
| 56 | ул. Павлова, д.17 |
| 57 | ул. Павлова, д.29/25 |
| 58 | ул. Парковая, д.10 |
| 59 | ул. Первомайская, д.37 |
| 60 | ул. Первомайская, д.39 |
| 61 | ул. Толстого, д.11 |
| 62 | ул. Толстого, д.13 |
| 63 | ул. Толстого, д.16 |
| 64 | ул. Толстого, д.17 |
| 65 | ул. Толстого, д.24 |
| 66 | ул. Толстого, д.26 |
| 67 | ул. Толстого, д.36 |
| 68 | л. Толстого, д.37 |
| 69 | ул. Толстого, д.38 |
| 70 | проезд Толстого, д.4 |
| 71 | проезд Толстого, д.6 |
| 72 | проезд Толстого, д.18а |
| 73 | ул. Шевченко, д.4а |
| 74 | ул. Шевченко, д.6 |
| 75 | ул. Шевченко, д.7 |
| 76 | ул. Шевченко, д.11 |
| 77 | ул. Шевченко, д.13 |
| Общественные территории |  |
| 1 | Сквер 70-летия Победы |
| 2 | Сквер в районе школы №5 |
| 3 | Сквер Дома культуры |
| 4 | Площадь Дома культуры |
| 5 | Пешеходная зона по ул. Мичурина в районе площади им. В.И. Ленина |
| 6 | Пешеходная зона по ул. Мичурина в районе сквера «Центральный» |

______________________

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Кимовский район

от 18.02.2025  № 245

СОСТАВ

управляющего совета муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

Глава администрации муниципального образования Кимовский район - председатель управляющего совета.

Члены управляющего совета:

Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства - ответственный исполнитель программы;

Начальник финансового управления.

_______________________________