**Выполнение показателей**

 **реализации муниципальной Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Кимовский район на 2021-2025 годы» за I полугодие 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы | Обоснованиеотклонений значений показателяна конец отчетного периода |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Метр2 | 59 211,7 | 36 736,5 | 3 199,0 | 8,71 % |

Мероприятия муниципальной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой. Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 8,71 %, в связи с не истечением сроков, предусмотренных программой. Итоги реализации муниципальной программы заI полугодие 2021 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заместитель главы администрации****муниципального образования Кимовский район** |  **В.А. Лавров** |

Исп. Лазарева Валерия Вячеславовна

Тел. 8(48735)5-42-80