**Выполнение показателей**

**реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Кимовский район на 2016 – 2020 годы» за 9 месяцев 2020 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изме**  **рения** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | **Обоснование**  **отклонений значений по-казателя**  **на конец отчетного периода** |
| **период, предшест-вующий отчетному** | **отчетный период** | |
| **план**  **(за 2020 год)** | **факт**  **(за 9 месяцев)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | 62886,2 | 61991,8 | 48669,4 | 78,5% |

Мероприятия муниципальной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой. Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей за2020 год составляет 78,5% в связи с не истечением сроков предусмотренных программой. Итоги реализации муниципальной программы за9 месяцев 2020 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

Информацию подготовила Лазарева В.В.

Телефон 5-42-80

Руководитель Погорелова Н.С.