**Отчет о реализации подпрограммы «Рекультивация свалки ТКО в Кимовском районе Тульской области» муниципальной программы муниципального образования Кимовский район «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района на 2018-2025 годы» за первое полугодие 2021 года**

**На оплату мероприятий по рекультивации свалки ТКО в Кимовском районе предусмотрены**

На оплату мероприятий по рекультивации свалки ТКО в Кимовском районе в размере 131 857 800,00 рубля, из них:

- средства федерального бюджета – 96 256 100,00рублей,

- средства областного бюджета – 35 423 700,00 рублей,

- средства бюджета муниципального образования – 178,00 рублей

Исполнение основных мероприятий подпрограммы:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 Рекультивация свалки ТКО в Кимовском районе Тульской области | Не исполнено  Выполнение мероприятий запланировано до 15 октября 2021года |

**Сведения о достижении значений**

**показателей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Кимовский район на 2018 – 2025 годы» муниципальной программы муниципального образования Кимовский район «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района на 2018-2025 годы»**

**за 1 полугодие 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изме  рения | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений значений показателя  на конец отчетного периода |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Рекультивация свалки ТКО в Кимовском районе Тульской области | га | 1 | 1 | 0 | Не исполнено  Выполнение мероприятий запланировано до 15 октября 2021года |

Оценка эффективности реализации подпрограммы по степени достижения показателей составляет 0 %.

**Заместитель главы администрации**

**муниципального образования Кимовский район В.А. Лавров**

*Исп. Погорелова Наталия Сергеевна*

*тел. 5-30-03*