**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Обеспечение пожарной безопасности на отдельных объектах муниципальной собственности муниципального образования Кимовский район» за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествую щий отчетному [<1>](file:///D%3A%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201-%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202016.docx#Par1218) | отчетный период |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Проведение огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачных помещений  | тыс. руб. | 0 | 43,04 | 43,04 | 100 |
| 1.2.  | Оказание услуг по инструментальному контролю в области пожарной безопасности | тыс. руб |  | 76,90 | 76,38 | 99,32 |
| 1.3 | Выполнение работ по техническому обслуживанию систем пультов, автоматической пожарной сигнализации и оповещения | тыс. руб |  | 193,20 | 184,80 | 95,65 |
| 1.4 | Измерение сопротивления и изоляции | тыс. руб |  | 109,00 | 109,00 | 100 |
| 1.5 | Установка дверных блоков | тыс. руб |  | 59,50 | 40,00 | 67,23 |
| 1.6 | Испытание пожарных лестниц | тыс. руб |  | 77,80 | 0,00 | 0 |
| 1.7 | Составление проектно-сметной документации | тыс. руб |  | 207,00 | 207,00 | 100 |
| 1.8 | Заземление | тыс. руб |  | 106,68 | 0,00 | 0 |
| 1.9 | Запасные части для автоматической пожарной сигнализации | тыс. руб |  | 7,90 | 0,00 | 0 |
| 1.10 | Закупка огнетушителей | тыс. руб |  | 39,10 | 8,00 | 20,46 |
| 2.1 | Проведение огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачных помещений  | тыс. руб |  | 146,00 | 146,00 | 100 |
| 2.2 | Оказание услуг по инструментальному контролю в области пожарной безопасности | тыс. руб |  | 45,50 | 34,10 | 74,95 |
| 2.3 | Выполнение работ по техническому обслуживанию систем пультов, автоматической пожарной сигнализации и оповещения | тыс. руб |  | 345,00 | 343,50 | 99,57 |
| 2.4 | Измерение сопротивления и изоляции | тыс. руб |  | 200,48 | 193,87 | 96,7 |
| 2.5 | Составление проектно-сметной документации | тыс. руб |  | 552,00 | 552,00 | 100 |
| 2.6 | Закупка огнетушителей | тыс. руб |  | 9,95 | 9,95 | 100 |
| 2.7 | Запасные части для автоматической пожарной сигнализации |  |  | 92,70 | 20,00 | 21,57 |
| 3.1 | Проведение огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачных помещений  | тыс. руб. | 0 | 29,20 | 0,00 | 0 |
| 3.2 | Оказание услуг по инструментальному контролю в области пожарной безопасности | тыс. руб |  | 3,84 | 2,80 | 72,92 |
| 3.3 | Выполнение работ по техническому обслуживанию систем пультов, автоматической пожарной сигнализации и оповещения | тыс. руб |  | 27,60 | 27,50 | 99,64 |
| 3.4 | Измерение сопротивления и изоляции | тыс. руб |  | 5,80 | 2,90 | 50 |
| 3.5 | Испытание пожарных лестниц | тыс. руб |  | 2,92 | 2,92 | 100 |
| 3.6 | Поставка товаров пожарной безопасности | тыс. руб |  | 7,5 | 7,5 | 100 |
| 3.7 | Техническое обслуживание АПС | тыс. руб |  | 125,12 | 125,12 | 100 |
| 3.8 | Создание минерализованных полос | тыс. руб |  | 300,00 | 0,00 | 0 |
| 3.9 | Ремонт и замена гидрантов в г. Кимовск | тыс. руб |  | 500,00 | 316,96 | 63,39 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей в целом составляет E = 1761,4 : 26= 67,75

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО ЧС и охране окружающей среды |  | Т.А. Пикина |