**Сведения о достижении значений показателей** **муниципальной программы муниципального образования Кимовский район «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района на 2018 – 2025 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кимовский район от 17.12.2019 года №1565 (в рамках исполнения:**

**подпрограммы «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования Кимовский район на 2018 – 2021 годы»;**

**подпрограммы «Газификация населенных пунктов муниципального образования Кимовский район на 2018 – 2021 годы»**

**за 9 месяцев 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изме  рения | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений значений показателя  на конец отчетного периода |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования Кимовский район на 2018 – 2021 годы»** | | | | | | |
| 1 | Объем жилищного строительства (ввод в действие жилых домов), тыс.кв.м. | тыс.кв.м. | 3,0 | 11,35 | 0 | В стадии строительства |
| 2 | Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Кимовском районе | тыс.кв.м. | 0 | 8,35 | 0 | В стадии строительства |
| 3 | Ввод объектов в эксплуатацию в рамках мероприятия по развитию жилищного строительства в Кимовском районе | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального образования Кимовский район на 2018 – 2021 годы»** | | | | | | |
|  | Протяженность построенных внутрипоселковых распределительных газопроводов | км | 5,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество газифицированных населенных пунктов Кимовского района | ед | 2 | 0 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы по степени достижения показателей по результатам 9 месяцев 2020 года составляет 0%.

Мероприятия подпрограммы реализовываются в соответствии со сроками, установленными муниципальной подпрограммой.

Итоги реализации подпрограммы за 9 месяцев 2020 год – рекомендуется к рекомендуется к дальнейшей реализации.

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальник отдела**  **строительства и архитектуры**  **администрации муниципального**  **образования Кимовский район** | **Г.И.Михайлова** |