Об утверждении Положения «О подготовке и реализации

проектов муниципально-частного партнерства

муниципального образования Кимовский район»

В целях обеспечения подготовки и реализации проектов муниципально-частного партнерства муниципального образования Кимовский район, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8768F81749A85B396CF5328A040BFB9AE394CE510F35CA65B0334104AD5FFD96715EE4128E7231DBGBX3O) от 13 июля 2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании [Устава](consultantplus://offline/ref=8768F81749A85B396CF52C871267A591E69F90550D31C937ED6C1A59FA56F7C1G3X6O) муниципального образования Кимовский район администрация муниципального образования Кимовский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить [Положение](file:///C:\Users\German.Romanov\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\UVFEX0CD\Постановление%20администрации%20г_%20Тулы%20от%2028_07_2016%20N%203367%20%20Об.rtf#Par33) «О подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства муниципального образования Кимовский район» (приложение).

2. Установить, что при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства муниципального образования Кимовский район:

а) функции координации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кимовский район в сфере муниципально-частного партнерства осуществляет отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства администрации;

б) полномочия публичного партнера осуществляет администрация муниципального образования Кимовский район.

1. Соглашения о муниципально-частном партнерстве подписываются главой администрации муниципального образования Кимовский район.
2. Определить официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" официальный сайт муниципального образования Кимовский район [www.kimovsk.tularegion.ru](http://www.kimovsk.tularegion.ru).
3. Отделу по делопроизводству, кадрам, информационным технологиям и делам архива (Н.А.Юрчикова) разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Кимовский район в сети "Интернет", отделу по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления (Г.Ю.Федчук) обнародовать постановление посредством размещения в Центре правовой и деловой информации при муниципальном казённом учреждении культуры «Кимовская межпоселенческая центральная районная библиотека».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Т.В.Ларионову.

7. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **муниципального образования**  **Кимовский район** | **Э.Л.Фролов** |

Приложение

к постановлению

администрации муниципального

образования Кимовский район

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Положение

о подготовке и реализации проектов муниципально-частного

партнерства муниципального образования Кимовский район

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы взаимодействия и координации деятельности администрации муниципального образования Кимовский район при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства (далее - МЧП), принятии решений о реализации проектов МЧП и осуществлении мониторинга реализации соглашений о МЧП.

1.2. Используемые в настоящем Положении термины и определения соответствуют их определениям, данным в Федеральном [законе](consultantplus://offline/ref=8768F81749A85B396CF5328A040BFB9AE394CE510F35CA65B0334104AD5FFD96715EE4128E7231DBGBX3O) от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - [Закон](consultantplus://offline/ref=8768F81749A85B396CF5328A040BFB9AE394CE510F35CA65B0334104ADG5XFO)).

2. Разработка предложения о реализации проекта

муниципально-частного партнерства по инициативе

публичного партнера

2.1. Разработка предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (далее - предложение о реализации проекта) по инициативе публичного партнера осуществляется в отношении проекта, соответствующего целям и задачам, предусмотренным документами стратегического планирования муниципального образования Кимовский район.

2.2. Разработка предложения о реализации проекта по инициативе публичного партнера осуществляется в случае отсутствия предложений о реализации проекта МЧП от юридических лиц, которые в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=8768F81749A85B396CF5328A040BFB9AE394CE510F35CA65B0334104ADG5XFO) могут быть частными партнерами (далее - Частное лицо).

2.3. Обеспечение разработки предложения о реализации проекта осуществляется структурным подразделением администрации, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП.

Исполнитель и, при необходимости, соисполнители, ответственные за обеспечение разработки предложения о реализации проекта и реализацию проекта МЧП, а также решение о включении проекта в реестр проектов муниципального образования Кимовский район, предлагаемых к реализации на принципах муниципально-частного партнерства (далее – реестр предлагаемых к реализации проектов МЧП), утверждаются постановлением администрации муниципального образования Кимовский район, а также решением, принятым в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 8 Закона.

2.4. Подготовку проекта постановления администрации муниципального образования Кимовский район о включении проекта в реестр предлагаемых к реализации проектов МЧП осуществляет структурное подразделение администрации, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП.

2.5. Предложение о включении проекта в реестр предлагаемых к реализации проектов МЧП должно содержать:

а) наименование проекта;

б) описание проекта и обоснование его актуальности;

в) цели и задачи реализации проекта, определяемые в соответствии с документами стратегического планирования;

г) наименование ответственного исполнителя, соисполнителей;

д) срок реализации проекта или порядок определения такого срока;

е) прогнозируемый объем инвестиций на реализацию проекта;

ж) необходимый объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг.

2.6. Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства в течение 10 рабочих дней рассматривает поступившие предложения и в случае выявления замечаний возвращает инициатору предложения на доработку.

2.7. Реестр предлагаемых к реализации проектов МЧП должен содержать:

а) наименование проекта;

б) краткое описание проекта;

в) наименование ответственного исполнителя, соисполнителей;

г) срок реализации проекта или порядок определения такого срока;

д) прогнозируемый объем инвестиций на реализацию проекта;

е) необходимый объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;

ж) форму партнерства;

з) информацию о стадии подготовки и реализации проекта.

2.8. Формирование и ведение реестра предлагаемых к реализации проектов МЧП и обеспечение размещения его на официальном сайте администрации муниципального образования Кимовский район осуществляет отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства администрации.

2.9. Разработка предложения о реализации проекта, включенного в реестр предлагаемых к реализации проектов МЧП, осуществляется ответственным исполнителем самостоятельно или с привлечением специализированной организации в порядке, установленном действующим законодательством, или частным лицом по собственной инициативе.

2.10. В случае обеспечения публичным партнером частичного финансирования создания объекта МЧП, а также финансирования его эксплуатации и (или) технического обслуживания за счет бюджетных ассигнований предложение о реализации проекта подлежит согласованию с финансовым управлением администрации*.*

2.11. Предложение о реализации проекта, разработанное в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=8768F81749A85B396CF5328A040BFB9AE394CE510F35CA65B0334104ADG5XFO), согласованное с сектором по правовой работе администрации*,* ответственный исполнитель направляет на рассмотрение в отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства администрации.

2.12. В случае поступления в администрацию муниципального образования Кимовский район от Частного лица предложения о реализации проекта, включенного в реестр предлагаемых к реализации проектов МЧП и по которому принято решение о его реализации, разработка предложения о реализации такого проекта ответственным исполнителем может быть прекращена или не осуществляться.

3. Рассмотрение предложения и принятие решения

о реализации проекта муниципально-частного партнерства

3.1. Предложения о реализации проекта, а также обращения Частных лиц о проведении предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта, рассматриваются главой администрации совместно со структурным подразделением администрации, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП.

3.2. Для рассмотрения предложения о реализации проекта могут привлекаться независимые эксперты и создаваться рабочие группы.

Состав и порядок работы рабочей группы утверждаются распоряжением администрации муниципального образования Кимовский район.

3.3. В предварительных переговорах, связанных с разработкой предложения о реализации проекта, и переговорах при рассмотрении предложения о реализации проекта МЧП со стороны муниципального образования Кимовский район выступает структурное подразделение администрации, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП, которое определяет форму переговоров, организует приглашение их участников, обеспечивает проведение переговоров и оформление протокола переговоров.

В переговорах вправе принимать участие консультанты, эксперты, члены рабочей группы, иные государственные и муниципальные органы.

3.4. Структурное подразделение администрации, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП, в рамках своей компетенции подготавливает и обеспечивает предоставление Частному лицу материалов и информации, необходимых для разработки предложения о реализации проекта.

3.5**.** Решение о направлении предложения о реализации проекта в уполномоченный орган исполнительной власти Тульской области для проведения оценки эффективности проекта и проведения его сравнительного преимущества подготавливается структурном подразделением администрации, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП, и утверждается курирующим заместителем главы администрации муниципального образования Кимовский район.

3.6. Структурное подразделение администрации, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП, в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=8768F81749A85B396CF5328A040BFB9AE394CE510F35CA65B0334104ADG5XFO) обеспечивает:

а) направление предложения о реализации проекта в уполномоченный орган исполнительной власти Тульской области для проведения оценки эффективности проекта и проведения его сравнительного преимущества;

б) направление инициатору проекта решения, принятого по итогам рассмотрения предложения о реализации проекта, протоколов переговоров, заключения уполномоченного органа исполнительной власти Тульской области об итогах проведения оценки эффективности проекта и проведения его сравнительного преимущества;

в) подготовку решения о реализации проекта и его принятие;

г) размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Кимовский район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" предложения о реализации проекта; решения, принятого по итогам рассмотрения предложения о реализации проекта, протоколов переговоров, решения о реализации проекта.

3.7. Структурное подразделение администрации, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП, в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=8768F81749A85B396CF5328A040BFB9AE394CE510F35CA65B0334104ADG5XFO) обеспечивает:

а) размещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, решения о реализации проекта;

б) рассмотрение заявлений Частных лиц о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о МЧП (далее также - Соглашение), проведение проверки заявителей на соответствие требованиям, предусмотренным [Законом](consultantplus://offline/ref=8768F81749A85B396CF5328A040BFB9AE394CE510F35CA65B0334104ADG5XFO);

в) принятие решения о заключении Соглашения с инициатором проекта без проведения конкурса или о проведении конкурса.

4. Проведение конкурса на право заключения

соглашения о муниципально-частном партнерстве

4.1. Организацию, подготовку и проведение конкурса на право заключения Соглашения (далее также - конкурс) обеспечивает администрация муниципального образования Кимовский район.

4.2. Структурное подразделение администрации, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП, определяет содержание конкурсной документации, порядок размещения сообщения о проведении конкурса, форму подачи заявок на участие в конкурсе, порядок предварительного отбора участников конкурса (если предусмотрен решением о реализации проекта), оценки конкурсного предложения и размещения результатов конкурса в соответствии с требованиями [Закона](consultantplus://offline/ref=8768F81749A85B396CF5328A040BFB9AE394CE510F35CA65B0334104ADG5XFO).

Конкурсная документация и состав конкурсной комиссии утверждаются правовым актом администрации муниципального образования Кимовский район. Подготовка проекта правового акта администрации осуществляется структурным подразделением администрации, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП.

4.3. Размещение информации о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, обеспечивает структурное подразделение администрации, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП.

5. Заключение, изменение и прекращение соглашения

о муниципально-частном партнерстве

5.1. По результатам проведенного конкурса или при наличии в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=8768F81749A85B396CF5328A040BFB9AE394CE510F35CA65B0334104ADG5XFO) оснований для заключения Соглашения без проведения конкурса, структурное подразделение администрации, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП, в установленные [Законом](consultantplus://offline/ref=8768F81749A85B396CF5328A040BFB9AE394CE510F35CA65B0334104ADG5XFO) сроки направляет лицу, в отношении которого принято решение о заключении Соглашения, протокол о результатах проведения конкурса (один экземпляр в случае проведения конкурса) и проект Соглашения (в трех экземплярах).

5.2. Переговоры с победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении Соглашения, в целях обсуждения условий Соглашения и их возможного изменения по результатам переговоров проводятся курирующим заместителем главы администрации структурного подразделения администрации, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП, совместно со структурным подразделением администрации, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП, в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=8768F81749A85B396CF5328A040BFB9AE394CE510F35CA65B0334104ADG5XFO) и настоящим Положением.

5.3. В срок не позднее двух рабочих дней со дня подписания Соглашения структурное подразделение администрации, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП, направляет Соглашение (по одному экземпляру) частному партнеру и в отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства администрации, который осуществляет его регистрацию.

5.4. Рассмотрение предложения частного партнера по изменению или прекращению Соглашения о МЧП осуществляется структурным подразделением администрации, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП, совместно с курирующим заместителем главы администрации.

Подготовку и принятие решений об изменении условий Соглашения, о замене частного партнера, о досрочном расторжении Соглашения обеспечивает структурное подразделение администрации, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП.

5.5. В соответствии с решением о замене частного партнера отдел имущественных и земельных отношений администрации и новый частный партнер осуществляют регистрацию имущественных прав на объект Соглашения.

6. Предоставление частному партнеру земельных участков

6.1. Предоставление частному партнеру земельных участков, предусмотренных Соглашением, осуществляет отдел имущественных и земельных отношений администрации в установленном порядке.

7. Мониторинг реализации проектов

муниципально-частного партнерства

7.1. Структурное подразделение администрации, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП, в течение всего периода реализации проекта (с момента принятия решения о реализации проекта до момента полного исполнения сторонами всех обязательств по Соглашению) в установленном [Законом](consultantplus://offline/ref=8768F81749A85B396CF5328A040BFB9AE394CE510F35CA65B0334104ADG5XFO) порядке и сроки размещает в государственной автоматизированной информационной системе "Управление" сведения о реализации проекта.

7.2. Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства администрации в целях проведения мониторинга обеспечивает проверку внесенных структурным подразделением администрации, в рамках полномочий которого реализуется проект МЧП, в государственную автоматизированную информационную систему "Управление" сведений, а также ежегодно формирует результаты мониторинга реализации Соглашений за отчетный год.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_