**Сведения о достижении значений показателей программы**

**«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района на 2014-2020 годы» за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование показателя | Ед. изме  рения | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений значений показателя  на конец отчетного периода |
| период, предшествующий отчетному | отчетный период | |
| план | факт |
| Сведения о достижении значений показателей подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Кимовский район на 2014-2020 годы» муниципальной программы муниципального образования Кимовский район «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района на 2014-2020 годы» | | | | | | | |
| 1. | Количество свидетельств на приобретение жилья, выдача которых запланирована молодым семьям в соответствии с размером бюджетных средств, предусмотренных на их оплату | | ед. | 10 | 16 | 16 | 100 |
| 2. | Доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям | | % | 110 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием жилищных кредитов и займов, при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области местного бюджета | | ед. | 11 | 16 | 16 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района на 2013-2016 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| Этап 2014 года Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Количество расселенных жителей | | | чел. | 447 | | 569 | | 557 | | 97,9 | | |
| 5. | Количество расселенных помещений | | | ед. | 207 | | 253 | | 249 | | 98,4 | | |
| 6. | Расселенная площадь | | | кв.м. | 7856,6 | | 10156,7 | | 9982,1 | | 98,3 | | |
| Этап 2015 года Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | Количество расселенных жителей | | чел. | - | | 482 | | 467 | | | 96,9 | |
| 8. | | Количество расселенных помещений | | ед. | - | | 218 | | 210 | | | 96,3 | |
| 9. | | Расселенная площадь | | ед. | - | | 10079,6 | | 9774,2 | | | 97 | |
| Сведения о достижении значений показателей основных мероприятий по развитию водоснабжения, канализации и теплоснабжения  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Кимовский район на 2014-2020 годы» муниципальной программы муниципального образования Кимовский район «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района на 2014-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | Доля вновь построенных, замененных тепловых сетей от общего количества ветхих тепловых сетей | % | | | 5 | | 4,5 | | 7,22 | | | 160% |
| 11. | | Доля вновь построенных,  замененных водопроводных сетей от общего количества ветхих водопроводных сетей | % | | | 2,5 | | 2 | | 1,7 | | | 85% |
| 12. | | Количество вновь построенных, замененных тепловых сетей | км | | | 3 | | 2,5 | | 1,083 | | | 43% |
| 13. | | Количество вновь построенных, замененных водопроводных сетей | км | | | 2 | | 2 | | 3,055 | | | 153% |
| 14. | | Количество вновь построенных, реконструированных очистных сооружений | ед. | | | 1 | | 1 | | - | | | в связи с нехваткой финансовых средств |