**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Обеспечение пожарной безопасности на отдельных объектах муниципальной собственности муниципального образования Кимовский район на 2018-2024 г.» за 1-е полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествую  щий отчетному  [<1>](file:///D:\Мои%20документы\Программа\отчет%20предприним%20за%201-ое%20полугодие%202016.docx#Par1218) | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Инструментальный контроль | тыс. руб. | 0 | 76,90 | 76,38 | 99,3 |
| 2 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | тыс. руб. |  | 399,49 | 341,11 | 85,4 |
| 3 | Техническое обслуживание АПС | тыс. руб. |  | 835,70 | 459,4 | 55,0 |
| 4 | Замер сопротивления изоляции | тыс. руб. | 0 | 235,02 | 308,69 | 131,4 |
| 5 | Установка дверных блоков | тыс. руб. | 0 | 40,00 |  |  |
| 6 | Испытание пожарных лестниц | тыс. руб. | 0 | 136,80 | 117,80 | 86,1 |
| 7 | Заземление | тыс. руб. | 0 | 60,00 |  |  |
| 8 | Закупка огнетушителей | тыс. руб. |  | 22,20 |  |  |
| 9 | Обучение по электробезопастности | тыс. руб. | 0 | 13,00 |  |  |
| 10 | Замер сопротивления безопасности | тыс. руб. | 0 | 5,80 |  |  |
| 11 | Модернизация системы АПС | тыс. руб. | 0 | 1414 |  |  |
| 12 | Ремонт и замена гидрантов (г. Кимовск) | тыс. руб. | 0 | 500,00 | 316,96 | 63,4 |
| 13 | Создание минерализованных полос (г. Кимовск) | тыс. руб. | 0 | 300,00 |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей в целом составляет E = 520,6 : 13 = 40,0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Консультант отдела по мобилизационной**  **подготовке, ГО ЧС и охране**  **окружающей среды** |  | **М.В. Антонова** |