ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

О некоторых вопросах реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Кимовский район на 2015-2017 годы

В связи с завершением реализации  адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Кимовский района на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кимовский района от 30.10.2014 № 1816 «Об утверждении адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Кимовск и Кимовский район на 2015-2017 годы», на основании Устава муниципального образования Кимовский район, администрации муниципального образования Кимовский район    постановляет:

- 1. Установить, что в период реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Кимовский район на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кимовский района от 30.12.2014 № 1816 «Об утверждении адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании  Кимовский район на 2015-2017 годы», (далее - Программа):

- расселяемая площадь составила – 17,490 тыс. кв. м, в том числе:

- по этапу 2015 года – 10,045 тыс. кв. м;

- по этапу 2016 года – 7,445 тыс. кв. м (в том числе с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 17,324 тыс.кв. м);

- переселено в благоустроенное жилье - 812 человек, в том числе:

- по этапу 2015 года - 476 чел.;

- по этапу 2016 года - 336 чел. (в том числе с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 808 чел.);

- ликвидировано аварийного жилищного фонда – 17,490 тыс. кв. м, в том числе:

- по этапу 2015 года –  10,0445 тыс. кв. м;

- по этапу 2016 года –  7,445 тыс. кв. м (в том числе с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 17,324 тыс.кв. м);

- Общий объем финансирования Программы составляет 548 592,950 тыс. рублей, в том числе:

- по этапу 2015 года:309 843,400 тыс. рублей

- по этапу 2016 года: 238 749,550 тыс. рублей;

- а также:

- за счет средств Фонда – 275 623,089 тыс. рублей;

- в том числе:

- по этапу 2015 года:  154 753,905 тыс. рублей

- по этапу 2016 года:  120 869,184 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета ТО – 267 405,361 тыс. рублей;

- в том числе:

- по этапу 2015 года:  150 239,995 тыс. рублей;

- по этапу 2016 года:  117 165,366 тыс. рублей;

- за счет местного бюджета – 5 564,500 тыс. рублей

- в том числе:

- по этапу 2015 года:  4 849,500 тыс. рублей;

- по этапу 2016 года:  715,000 тыс. рублей

- Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых предоставлена финансовая поддержка за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Тульской области на переселение граждан в рамках реализации Программы, приведен в приложении №1 к настоящему постановлению.

Обоснование объема средств направленных на реализацию Программы приведено в приложении №2 к настоящему постановлению.

Достигнутые показатели выполнения Программы приведены в приложении №3 к настоящему постановлению.

2. Отделу по делопроизводству, кадрам, информационным технологиям и делам архива (Юрчиковой Н.А.) разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Кимовский район в сети Интернет, отделу по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления (Мороз Ю.Ю.) обнародовать постановление посредством размещения его в Центре правовой и деловой информации при муниципальном казенном учреждении культуры «Кимовская межпоселенческая центральная районная библиотека».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Михайлина О.П.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

| Заместитель главы администрации муниципального образования Кимовский район |  | Т.В. Ларионова |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень аварийных многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД |  | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  |  | Планируемая дата окончания переселения |  | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД |  | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению |  |  | Общая площадь жилых помещений МКД |  |  | Количество расселяемых жилых помещений |  |  |  |  |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность |  | муниципальная собственность |  |  | частная собственность |  |  |  | муниципальная собственность |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда |  |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  | Дополнительные источники финансирования |  | Внебюджетные источники финансирования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. | чел. |  |  | кв.м |  |  | ед. |  |  | ед. |  | ед. |  | ед. | кв.м |  |  |  | кв.м |  |  |  | руб. |  |  | руб. |  |  | руб. |  |  | руб. |  |  | руб. |  | руб. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  | 21 |  |
| Всего по город Кимовск 2015-2017 годы, в т.ч.: |  |  | X | 103 |  | X |  | X |  | 812 | 812 |  |  | 20 639,30 |  |  | 369 |  |  | 250 |  | 119 |  | 17 489,94 | 11 999,14 |  |  |  | 5 490,80 |  |  |  | 548 592 950,00 |  |  | 275 623 088,65 |  |  | 267 405 361,35 |  |  | 5 564 500,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Всего по город Кимовск 2015-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда: |  |  | X | 103 |  | X |  | X |  | 808 | 808 |  |  | 19 922,00 |  |  | 365 |  |  | 247 |  | 118 |  | 17 323,94 | 11 833,14 |  |  |  | 5 490,80 |  |  |  | 548 592 950,00 |  |  | 275 623 088,65 |  |  | 267 405 361,35 |  |  | 5 564 500,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Всего по город Кимовск 2015-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда: |  |  | X | X |  | X |  | X |  | 4 | 4 |  |  | 717,30 |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1 |  | 166,00 | 166,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: |  |  | X | 72 |  | X |  | X |  | 476 | 476 |  |  | 11 791,40 |  |  | 217 |  |  | 136 |  | 81 |  | 10 044,50 | 6 342,30 |  |  |  | 3 702,20 |  |  |  | 309 843 400,00 |  |  | 154 753 904,86 |  |  | 150 239 995,14 |  |  | 4 849 500,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда: |  |  | X | X |  | X |  | X |  | 475 | 475 |  |  | 11 400,70 |  |  | 216 |  |  | 135 |  | 81 |  | 9 999,80 | 6 297,60 |  |  |  | 3 702,20 |  |  |  | 309 843 400,00 |  |  | 154 753 904,86 |  |  | 150 239 995,14 |  |  | 4 849 500,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | город Кимовск |  | x | x |  | x |  | x |  | 475 | 475 |  |  | 11400,70 |  |  | 216 |  |  | 135 |  | 81 |  | 9999,80 | 6297,60 |  |  |  | 3702,20 |  |  |  | 309843400 |  |  | 154 753 904,86 |  |  | 150 239 995,14 |  |  | 4 849 500,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1 | г Кимовск ул 4-я Луговая д.17 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 1 | 1 |  |  | 40,90 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 38,5 | 38,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1177300 |  |  | 595 814,45 |  |  | 578 435,55 |  |  | 3 050,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | г Кимовск ул 4-я Луговая д.7 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 1 | 1 |  |  | 38,00 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  | 37,1 | 0 |  |  |  | 37,10 |  |  |  | 1131550 |  |  | 574 148,47 |  |  | 557 401,53 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | г Кимовск ул Белинского д.18 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 6 | 6 |  |  | 64,80 |  |  | 2 |  |  | 0 |  | 2 |  | 64,8 | 0 |  |  |  | 64,80 |  |  |  | 2107550 |  |  | 1 002 825,36 |  |  | 973 574,64 |  |  | 131 150,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | г Кимовск ул Белинского д.34 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 1 | 1 |  |  | 184,70 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 31,1 | 31,1 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 948550 |  |  | 481 294,27 |  |  | 467 255,73 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | г Кимовск ул Гоголя д.13 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 1 | 1 |  |  | 59,70 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 35 | 35 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1067500 |  |  | 541 649,50 |  |  | 525 850,50 |  |  | - |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6 | г Кимовск ул Калинина д 4 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 1 | 1 |  |  | 28,60 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 28,6 | 28,6 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 872300 |  |  | 442 605,02 |  |  | 429 694,98 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 | г Кимовск ул Ким д.10 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 7 | 7 |  |  | 105,90 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 2 |  | 105,9 | 41,8 |  |  |  | 64,10 |  |  |  | 3330600 |  |  | 1 638 876,63 |  |  | 1 591 073,37 |  |  | 100 650,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 8 | г Кимовск ул Ким д.2 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 1 | 1 |  |  | 54,10 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 49,9 | 49,9 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1521950 |  |  | 772 237,43 |  |  | 749 712,57 |  |  | - |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 9 | г Кимовск ул Ким д.22 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 6 | 6 |  |  | 118,30 |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 1 |  | 118,3 | 90,6 |  |  |  | 27,70 |  |  |  | 3647800 |  |  | 1 830 775,31 |  |  | 1 777 374,69 |  |  | 39 650,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 10 | г Кимовск ул Ким д.26а |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 7 | 7 |  |  | 165,60 |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1 |  | 159 | 122,7 |  |  |  | 36,30 |  |  |  | 4876950 |  |  | 2 460 636,30 |  |  | 2 388 863,70 |  |  | 27 450,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 11 | г Кимовск ул Ким д.38 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 6 | 6 |  |  | 150,40 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 0 |  | 141,7 | 141,7 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 4407250 |  |  | 2 192 906,69 |  |  | 2 128 943,31 |  |  | 85 400,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 12 | г Кимовск ул Ким д.4 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 10 | 10 |  |  | 213,00 |  |  | 6 |  |  | 1 |  | 5 |  | 190,8 | 15,6 |  |  |  | 175,20 |  |  |  | 6530050 |  |  | 2 952 763,56 |  |  | 2 866 636,44 |  |  | 710 650,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 13 | г Кимовск ул Комсомольская д.6 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 6 | 6 |  |  | 65,20 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  | 65,2 | 65,2 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 2043500 |  |  | 1 009 015,64 |  |  | 979 584,36 |  |  | 54 900,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 14 | г Кимовск ул Мичурина д.21 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 8 | 8 |  |  | 267,50 |  |  | 6 |  |  | 1 |  | 5 |  | 234,7 | 18,5 |  |  |  | 216,20 |  |  |  | 7481650 |  |  | 3 632 146,79 |  |  | 3 526 203,21 |  |  | 323 300,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 15 | г Кимовск ул Мичурина д.22 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 3 | 3 |  |  | 59,10 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 57,7 | 23,8 |  |  |  | 33,90 |  |  |  | 1887950 |  |  | 892 947,89 |  |  | 866 902,11 |  |  | 128 100,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 16 | г Кимовск ул Строительная д.8 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 5 | 5 |  |  | 189,20 |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 1 |  | 128,7 | 89 |  |  |  | 39,70 |  |  |  | 3925350 |  |  | 1 991 722,59 |  |  | 1 933 627,41 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 17 | г Кимовск ул Чкалова д.53 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 5 | 5 |  |  | 94,20 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 94,2 | 47,1 |  |  |  | 47,10 |  |  |  | 2894450 |  |  | 1 457 810,94 |  |  | 1 415 289,06 |  |  | 21 350,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 18 | г Кимовск ул Чкалова д.61 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 5 | 5 |  |  | 112,00 |  |  | 2 |  |  | 0 |  | 2 |  | 112 | 0 |  |  |  | 112,00 |  |  |  | 3416000 |  |  | 1 733 278,40 |  |  | 1 682 721,60 |  |  | - |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 19 | г Кимовск ул Якунина д.11 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 1 | 1 |  |  | 86,20 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 41,3 | 41,3 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1259650 |  |  | 639 146,41 |  |  | 620 503,59 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 20 | г Кимовск ул Якунина д.13 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 1 | 1 |  |  | 79,10 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  | 40,2 | 0 |  |  |  | 40,20 |  |  |  | 1250500 |  |  | 622 123,14 |  |  | 603 976,86 |  |  | 24 400,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 21 | г Кимовск ул Якунина д.2 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 9 | 9 |  |  | 139,90 |  |  | 4 |  |  | 0 |  | 4 |  | 139,9 | 0 |  |  |  | 139,90 |  |  |  | 4410300 |  |  | 2 165 050,43 |  |  | 2 101 899,57 |  |  | 143 350,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 22 | мкр Весенний ул Угольная д.2 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 3 | 3 |  |  | 111,10 |  |  | 2 |  |  | 0 |  | 2 |  | 107 | 0 |  |  |  | 107,00 |  |  |  | 3284850 |  |  | 1 655 899,90 |  |  | 1 607 600,10 |  |  | 21 350,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 23 | мкр Весенний ул Угольная д.6 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 2 | 2 |  |  | 104,80 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 52,7 | 52,7 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1607350 |  |  | 815 569,39 |  |  | 791 780,61 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 24 | мкр Весенний ул Угольная д.8 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 3 | 3 |  |  | 105,50 |  |  | 2 |  |  | 0 |  | 2 |  | 81,5 | 0 |  |  |  | 81,50 |  |  |  | 2510150 |  |  | 1 261 269,55 |  |  | 1 224 480,45 |  |  | 24 400,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 25 | мкр Весенний ул Шахтная д.13 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 4 | 4 |  |  | 116,80 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  | 116,8 | 116,8 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 3562400 |  |  | 1 807 561,76 |  |  | 1 754 838,24 |  |  | - |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 26 | мкр Весенний ул Шахтная д.15 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 5 | 5 |  |  | 104,90 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  | 104,9 | 104,9 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 3233000 |  |  | 1 623 400,93 |  |  | 1 576 049,07 |  |  | 33 550,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 27 | мкр Весенний ул Шахтная д.17 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 3 | 3 |  |  | 101,80 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 51,3 | 27 |  |  |  | 24,30 |  |  |  | 1708000 |  |  | 793 903,41 |  |  | 770 746,59 |  |  | 143 350,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 28 | мкр Весенний ул Шахтная д.19 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 2 | 2 |  |  | 63,60 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  | 63,6 | 63,6 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1952000 |  |  | 984 254,52 |  |  | 955 545,48 |  |  | 12 200,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 29 | мкр Весенний ул Шахтная д.20 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 2 | 2 |  |  | 58,20 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  | 58,2 | 58,2 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1787300 |  |  | 900 685,74 |  |  | 874 414,26 |  |  | 12 200,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 30 | мкр Весенний ул Шахтная д.4 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 1 | 1 |  |  | 164,40 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 46,4 | 46,4 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1418250 |  |  | 718 072,48 |  |  | 697 127,52 |  |  | 3 050,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 31 | мкр Весенний ул Шахтная д.5 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 2 | 2 |  |  | 78,60 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  | 78,6 | 78,6 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 2397300 |  |  | 1 216 390,02 |  |  | 1 180 909,98 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 32 | мкр Зубовский д.13 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 3 | 3 |  |  | 35,70 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  | 35,7 | 0 |  |  |  | 35,70 |  |  |  | 1088850 |  |  | 552 482,49 |  |  | 536 367,51 |  |  | - |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 33 | мкр Мирный ул Кимовская д.11 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 19 | 19 |  |  | 397,80 |  |  | 8 |  |  | 4 |  | 4 |  | 397,8 | 199,4 |  |  |  | 198,40 |  |  |  | 12245750 |  |  | 6 156 233,46 |  |  | 5 976 666,54 |  |  | 112 850,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 34 | мкр Мирный ул Кимовская д.12 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | IV.2017 |  | 5 | 5 |  |  | 145,20 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  | 64,7 | 64,7 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 2412550 |  |  | 1 001 277,79 |  |  | 972 072,21 |  |  | 439 200,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 35 | мкр Мирный ул Кимовская д.13 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 18 | 18 |  |  | 390,70 |  |  | 7 |  |  | 5 |  | 2 |  | 346 | 254,2 |  |  |  | 91,80 |  |  |  | 10873250 |  |  | 5 354 592,20 |  |  | 5 198 407,80 |  |  | 320 250,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 36 | мкр Мирный ул Кимовская д.17 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 19 | 19 |  |  | 397,00 |  |  | 8 |  |  | 7 |  | 1 |  | 397 | 350,9 |  |  |  | 46,10 |  |  |  | 12633100 |  |  | 6 143 852,90 |  |  | 5 964 647,10 |  |  | 524 600,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 37 | мкр Мирный ул Кимовская д.3 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 1 | 1 |  |  | 45,80 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 45,8 | 45,8 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1396900 |  |  | 708 787,06 |  |  | 688 112,94 |  |  | - |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 38 | мкр Мирный ул Кимовская д.4 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | IV.2017 |  | 30 | 30 |  |  | 532,50 |  |  | 10 |  |  | 7 |  | 3 |  | 491,7 | 332 |  |  |  | 159,70 |  |  |  | 15021250 |  |  | 7 609 401,69 |  |  | 7 387 448,31 |  |  | 24 400,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 39 | мкр Мирный ул Кимовская д.5 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 23 | 23 |  |  | 399,60 |  |  | 7 |  |  | 5 |  | 2 |  | 342,4 | 252,9 |  |  |  | 89,50 |  |  |  | 10553000 |  |  | 5 298 879,68 |  |  | 5 144 320,32 |  |  | 109 800,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 40 | мкр Мирный ул Комсомольская д.14 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 24 | 24 |  |  | 585,00 |  |  | 11 |  |  | 7 |  | 4 |  | 540,6 | 338,1 |  |  |  | 202,50 |  |  |  | 16585900 |  |  | 8 366 163,42 |  |  | 8 122 136,58 |  |  | 97 600,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 41 | мкр Мирный ул Комсомольская д.16 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | IV.2017 |  | 21 | 21 |  |  | 421,70 |  |  | 9 |  |  | 8 |  | 1 |  | 421,7 | 376,6 |  |  |  | 45,10 |  |  |  | 12959450 |  |  | 6 526 102,69 |  |  | 6 335 747,31 |  |  | 97 600,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 42 | мкр Мирный ул Комсомольская д.18 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 27 | 27 |  |  | 580,40 |  |  | 12 |  |  | 10 |  | 2 |  | 580,4 | 479,3 |  |  |  | 101,10 |  |  |  | 17702200 |  |  | 8 982 096,28 |  |  | 8 720 103,72 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 43 | мкр Мирный ул Садовая д.1 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | IV.2017 |  | 2 | 2 |  |  | 117,70 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 90,6 | 44,8 |  |  |  | 45,80 |  |  |  | 2796850 |  |  | 1 402 098,42 |  |  | 1 361 201,58 |  |  | 33 550,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 44 | мкр Мирный ул Садовая д.3 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 6 | 6 |  |  | 104,40 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 104,4 | 52,9 |  |  |  | 51,50 |  |  |  | 3233000 |  |  | 1 615 663,08 |  |  | 1 568 536,92 |  |  | 48 800,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 45 | мкр Мирный ул Садовая д.4 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 5 | 5 |  |  | 102,40 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  | 51,3 | 0 |  |  |  | 51,30 |  |  |  | 1564650 |  |  | 793 903,41 |  |  | 770 746,59 |  |  | - |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 46 | мкр Мирный ул Садовая д.5 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 8 | 8 |  |  | 104,70 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 104,7 | 52,5 |  |  |  | 52,20 |  |  |  | 3242150 |  |  | 1 620 305,79 |  |  | 1 573 044,21 |  |  | 48 800,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 47 | мкр Старый д.11 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 2 | 2 |  |  | 124,50 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  | 105 | 105 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 3233000 |  |  | 1 624 948,50 |  |  | 1 577 551,50 |  |  | 30 500,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 48 | мкр Угольный д.1 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 4 | 4 |  |  | 106,40 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  | 106,4 | 106,4 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 3245200 |  |  | 1 646 614,48 |  |  | 1 598 585,52 |  |  | - |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 49 | мкр Угольный д.10 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 3 | 3 |  |  | 104,00 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  | 104 | 104 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 3233000 |  |  | 1 609 472,80 |  |  | 1 562 527,20 |  |  | 61 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 50 | мкр Угольный д.12 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 5 | 5 |  |  | 110,40 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  | 55 | 0 |  |  |  | 55,00 |  |  |  | 1677500 |  |  | 851 163,50 |  |  | 826 336,50 |  |  | - |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 51 | мкр Угольный д.13 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 5 | 5 |  |  | 113,90 |  |  | 2 |  |  | 0 |  | 2 |  | 113,9 | 0 |  |  |  | 113,90 |  |  |  | 3473950 |  |  | 1 762 682,23 |  |  | 1 711 267,77 |  |  | - |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 52 | мкр Угольный д.14 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 7 | 7 |  |  | 113,90 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 113,6 | 56,3 |  |  |  | 57,30 |  |  |  | 3464800 |  |  | 1 758 039,52 |  |  | 1 706 760,48 |  |  | - |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 53 | мкр Угольный д.15 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 7 | 7 |  |  | 114,30 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  | 114,3 | 114,3 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 3486150 |  |  | 1 768 872,51 |  |  | 1 717 277,49 |  |  | - |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 54 | мкр Угольный д.16 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 5 | 5 |  |  | 125,80 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 125,1 | 68,4 |  |  |  | 56,70 |  |  |  | 3815550 |  |  | 1 936 010,07 |  |  | 1 879 539,93 |  |  | - |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 55 | мкр Угольный д.17 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 3 | 3 |  |  | 104,70 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 104,7 | 51,6 |  |  |  | 53,10 |  |  |  | 3226900 |  |  | 1 620 305,79 |  |  | 1 573 044,21 |  |  | 33 550,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 56 | мкр Угольный д.18 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 3 | 3 |  |  | 106,80 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 104,1 | 51,3 |  |  |  | 52,80 |  |  |  | 3175050 |  |  | 1 611 020,37 |  |  | 1 564 029,63 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 57 | мкр Угольный д.19 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 3 | 3 |  |  | 111,10 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 110,2 | 55,2 |  |  |  | 55,00 |  |  |  | 3403800 |  |  | 1 705 422,14 |  |  | 1 655 677,86 |  |  | 42 700,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 58 | мкр Угольный д.7 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 2 | 2 |  |  | 83,40 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  | 83,4 | 83,4 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 2619950 |  |  | 1 290 673,38 |  |  | 1 253 026,62 |  |  | 76 250,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 59 | мкр Угольный д.8 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 7 | 7 |  |  | 105,20 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  | 100,3 | 100,3 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 3290950 |  |  | 1 552 212,71 |  |  | 1 506 937,29 |  |  | 231 800,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 60 | мкр Угольный д.9 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 6 | 6 |  |  | 99,60 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 74,8 | 52,5 |  |  |  | 22,30 |  |  |  | 2455250 |  |  | 1 157 582,36 |  |  | 1 123 817,64 |  |  | 173 850,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 61 | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.10 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 1 | 1 |  |  | 39,40 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 38,4 | 38,4 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1189500 |  |  | 594 266,88 |  |  | 576 933,12 |  |  | 18 300,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 62 | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.19 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | IV.2017 |  | 10 | 10 |  |  | 274,20 |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 2 |  | 274,2 | 160,2 |  |  |  | 114,00 |  |  |  | 8363100 |  |  | 4 243 436,94 |  |  | 4 119 663,06 |  |  | - |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 63 | мкр Шахтинский ул Шахтная д.14 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 8 | 8 |  |  | 106,70 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  | 106,7 | 106,7 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 3254350 |  |  | 1 651 257,19 |  |  | 1 603 092,81 |  |  | - |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 64 | мкр Шахтинский ул Шахтная д.16 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 3 | 3 |  |  | 105,70 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 53,7 | 53,7 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1637850 |  |  | 831 045,09 |  |  | 806 804,91 |  |  | - |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 65 | мкр Шахтинский ул Шахтная д.5 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 13 | 13 |  |  | 338,90 |  |  | 7 |  |  | 4 |  | 3 |  | 338,9 | 184 |  |  |  | 154,90 |  |  |  | 10449300 |  |  | 5 244 714,73 |  |  | 5 091 735,27 |  |  | 112 850,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 66 | мкр Шахтинский ул Щорса д.2/8 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | IV.2017 |  | 1 | 1 |  |  | 67,30 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 55,6 | 55,6 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1714100 |  |  | 860 448,92 |  |  | 835 351,08 |  |  | 18 300,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 67 | мкр Шахтинский ул Щорса д.3 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | IV.2017 |  | 16 | 16 |  |  | 371,20 |  |  | 7 |  |  | 2 |  | 5 |  | 355,9 | 104,6 |  |  |  | 251,30 |  |  |  | 10922050 |  |  | 5 507 801,63 |  |  | 5 347 148,37 |  |  | 67 100,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 68 | мкр Шахтинский ул Щорса д.5 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | IV.2017 |  | 17 | 17 |  |  | 372,50 |  |  | 7 |  |  | 5 |  | 2 |  | 372,5 | 268,6 |  |  |  | 103,90 |  |  |  | 11361250 |  |  | 5 764 698,25 |  |  | 5 596 551,75 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 69 | мкр Шахтинский ул Щорса д.6 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 3 | 3 |  |  | 66,80 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  | 33,5 | 0 |  |  |  | 33,50 |  |  |  | 1021750 |  |  | 518 435,95 |  |  | 503 314,05 |  |  | - |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 70 | мкр Ясный ул Октябрьская д.1 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 1 | 1 |  |  | 126,60 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 49 | 49 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1543300 |  |  | 758 309,30 |  |  | 736 190,70 |  |  | 48 800,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 71 | мкр Ясный ул Октябрьская д.2 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 5 | 5 |  |  | 98,00 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  | 49,3 | 0 |  |  |  | 49,30 |  |  |  | 1503650 |  |  | 762 952,01 |  |  | 740 697,99 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 72 | мкр Ясный ул Октябрьская д.38 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 5 | 5 |  |  | 111,70 |  |  | 2 |  |  | 0 |  | 2 |  | 111,5 | 0 |  |  |  | 111,50 |  |  |  | 3431250 |  |  | 1 725 540,55 |  |  | 1 675 209,45 |  |  | 30 500,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 73 | мкр Ясный ул Полевая д.9 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 1 | 1 |  |  | 111,00 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 55,4 | 55,4 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1692750 |  |  | 857 353,78 |  |  | 832 346,22 |  |  | 3 050,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда: |  |  | X | X |  | X |  | X |  | 1 | 1 |  |  | 390,70 |  |  | 1,00 |  |  | 1 |  | 0 |  | 44,7 | 44,70 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1 | мкр Мирный ул Кимовская д.13 |  | 720 | 14.09.2001 |  | IV.2016 |  | II.2017 |  | 1 | 1 |  |  | 390,70 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 44,7 | 44,7 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Всего по этапу 2016 года, в т.ч.: |  |  | X | 31 |  | X |  | X |  | 336 | 336 |  |  | 8 847,90 |  |  | 152 |  |  | 114 |  | 38 |  | 7 445,44 | 5 656,84 |  |  |  | 1 788,60 |  |  |  | 238 749 550,00 |  |  | 120 869 183,79 |  |  | 117 165 366,21 |  |  | 715 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда: |  |  | X | X |  | X |  | X |  | 333 | 333 |  |  | 8 521,30 |  |  | 149 |  |  | 112 |  | 37 |  | 7 324,14 | 5535,54 |  |  |  | 1 788,60 |  |  |  | 238 749 550,00 |  |  | 120 869 183,79 |  |  | 117 165 366,21 |  |  | 715 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Итого по город Кимовск: |  |  | X | X |  | X |  | X |  | 333 | 333 |  |  | 8 521,30 |  |  | 149 |  |  | 112 |  | 37 |  | 7 324,14 | 5 535,54 |  |  |  | 1 788,60 |  |  |  | 238 749 550,00 |  |  | 120 869 183,79 |  |  | 117 165 366,21 |  |  | 715 000,00 |  |  | - |  | - |  |
| 1 | г Кимовск проезд Железнодорожный д.8-а |  | 720 | 14.09.2001 |  | III.2017 |  | IV.2017 |  | 22 | 22 |  |  | 422,70 |  |  | 9 |  |  | 9 |  | 0 |  | 422,70 | 422,7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13 819 000,00 |  |  | 6 975 754,70 |  |  | 6 761 995,30 |  |  | 81 250,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | г Кимовск ул 4-я Луговая д.16 |  | 720 | 14.09.2001 |  | III.2017 |  | IV.2017 |  | 1 | 1 |  |  | 78,40 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  | 39,00 | 0 |  |  |  | 39 |  |  |  | 1 332 500,00 |  |  | 643 611,15 |  |  | 623 888,85 |  |  | 65 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | г Кимовск ул Ким д.4 |  | 720 | 14.09.2001 |  | III.2017 |  | IV.2017 |  | 5 | 5 |  |  | 213,00 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 40,40 | 40,4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 313 000,00 |  |  | 666 715,14 |  |  | 646 284,86 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | г Кимовск ул Строительная д.4 |  | 720 | 14.09.2001 |  | III.2017 |  | IV.2017 |  | 2 | 2 |  |  | 118,30 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  | 38,80 | 0 |  |  |  | 38,8 |  |  |  | 1 261 000,00 |  |  | 640 310,58 |  |  | 620 689,42 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | г Кимовск ул Чкалова д.29 |  | 720 | 14.09.2001 |  | III.2017 |  | IV.2017 |  | 5 | 5 |  |  | 117,70 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  | 100,60 | 100,6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 269 500,00 |  |  | 1 660 186,71 |  |  | 1 609 313,29 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 | мкр Весенний ул Шахтная д.17 |  | 720 | 14.09.2001 |  | III.2017 |  | IV.2017 |  | 2 | 2 |  |  | 101,80 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 50,50 | 50,5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 641 250,00 |  |  | 833 393,93 |  |  | 807 856,07 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 8 | мкр Весенний ул Шахтная д.18 |  | 720 | 14.09.2001 |  | III.2017 |  | IV.2017 |  | 2 | 2 |  |  | 169,10 |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 1 |  | 99,40 | 69,1 |  |  |  | 30,3 |  |  |  | 3 243 500,00 |  |  | 1 640 383,29 |  |  | 1 590 116,71 |  |  | 13 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 9 | мкр Весенний ул Шахтная д.6 |  | 720 | 14.09.2001 |  | III.2017 |  | IV.2017 |  | 3 | 3 |  |  | 126,30 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  | 40,40 | 0 |  |  |  | 40,4 |  |  |  | 1 313 000,00 |  |  | 666 715,14 |  |  | 646 284,86 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 10 | мкр Мирный ул Кимовская д.1 |  | 720 | 14.09.2001 |  | III.2017 |  | IV.2017 |  | 16 | 16 |  |  | 396,20 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 0 |  | 396,20 | 396,2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 876 500,00 |  |  | 6 538 429,17 |  |  | 6 338 070,83 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 11 | мкр Мирный ул Кимовская д.10 |  | 720 | 14.09.2001 |  | III.2017 |  | IV.2017 |  | 29 | 29 |  |  | 586,20 |  |  | 12 |  |  | 11 |  | 1 |  | 586,20 | 543,5 |  |  |  | 42,7 |  |  |  | 19 051 500,00 |  |  | 9 673 970,67 |  |  | 9 377 529,33 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 12 | мкр Мирный ул Кимовская д.12 |  | 720 | 14.09.2001 |  | III.2017 |  | IV.2017 |  | 32 | 32 |  |  | 577,20 |  |  | 15 |  |  | 10 |  | 5 |  | 628,14 | 424,24 |  |  |  | 203,9 |  |  |  | 20 463 300,00 |  |  | 10 366 100,20 |  |  | 10 048 449,80 |  |  | 48 750,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 13 | мкр Мирный ул Кимовская д.15 |  | 720 | 14.09.2001 |  | III.2017 |  | IV.2017 |  | 14 | 14 |  |  | 401,70 |  |  | 6 |  |  | 3 |  | 3 |  | 307,00 | 138,9 |  |  |  | 168,1 |  |  |  | 10 084 750,00 |  |  | 5 066 374,95 |  |  | 4 911 125,05 |  |  | 107 250,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 14 | мкр Мирный ул Кимовская д.19 |  | 720 | 14.09.2001 |  | III.2017 |  | IV.2017 |  | 23 | 23 |  |  | 670,60 |  |  | 12 |  |  | 9 |  | 3 |  | 613,90 | 446,1 |  |  |  | 167,8 |  |  |  | 19 951 750,00 |  |  | 10 131 099,61 |  |  | 9 820 650,39 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 15 | мкр Мирный ул Кимовская д.21 |  | 720 | 14.09.2001 |  | III.2017 |  | IV.2017 |  | 31 | 31 |  |  | 599,70 |  |  | 12 |  |  | 11 |  | 1 |  | 599,70 | 554,5 |  |  |  | 45,2 |  |  |  | 19 490 250,00 |  |  | 9 896 759,14 |  |  | 9 593 490,86 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 16 | мкр Мирный ул Кимовская д.23 |  | 720 | 14.09.2001 |  | III.2017 |  | IV.2017 |  | 26 | 26 |  |  | 604,70 |  |  | 12 |  |  | 10 |  | 2 |  | 604,70 | 496,9 |  |  |  | 107,8 |  |  |  | 19 782 750,00 |  |  | 9 979 273,39 |  |  | 9 673 476,61 |  |  | 130 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 17 | мкр Мирный ул Кимовская д.8 |  | 720 | 14.09.2001 |  | III.2017 |  | IV.2017 |  | 25 | 25 |  |  | 604,70 |  |  | 12 |  |  | 9 |  | 3 |  | 595,90 | 435,6 |  |  |  | 160,3 |  |  |  | 19 480 500,00 |  |  | 9 834 048,31 |  |  | 9 532 701,69 |  |  | 113 750,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 18 | мкр Мирный ул Комсомольская д.12 |  | 720 | 14.09.2001 |  | III.2017 |  | IV.2017 |  | 5 | 5 |  |  | 199,50 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  | 181,20 | 181,2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 889 000,00 |  |  | 2 990 316,42 |  |  | 2 898 683,58 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 19 | мкр Мирный ул Комсомольская д.16 |  | 720 | 14.09.2001 |  | III.2017 |  | IV.2017 |  | 10 | 10 |  |  | 181,90 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 |  | 181,90 | 181,9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 911 750,00 |  |  | 3 001 868,41 |  |  | 2 909 881,59 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 20 | мкр Мирный ул Пионерская д.2 |  | 720 | 14.09.2001 |  | III.2017 |  | IV.2017 |  | 12 | 12 |  |  | 399,20 |  |  | 7 |  |  | 7 |  | 0 |  | 353,40 | 353,4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 485 500,00 |  |  | 5 832 107,19 |  |  | 5 653 392,81 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 21 | мкр Мирный ул Пионерская д.3 |  | 720 | 14.09.2001 |  | III.2017 |  | IV.2017 |  | 16 | 16 |  |  | 400,00 |  |  | 8 |  |  | 4 |  | 4 |  | 400,00 | 199,1 |  |  |  | 200,9 |  |  |  | 13 156 000,00 |  |  | 6 601 140,00 |  |  | 6 398 860,00 |  |  | 156 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 22 | мкр Мирный ул Пионерская д.4 |  | 720 | 14.09.2001 |  | III.2017 |  | IV.2017 |  | 16 | 16 |  |  | 402,80 |  |  | 7 |  |  | 3 |  | 4 |  | 339,90 | 138,4 |  |  |  | 201,5 |  |  |  | 11 046 750,00 |  |  | 5 609 318,71 |  |  | 5 437 431,29 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 23 | мкр Мирный ул Садовая д.1 |  | 720 | 14.09.2001 |  | III.2017 |  | IV.2017 |  | 6 | 6 |  |  | 271,90 |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 1 |  | 149,70 | 104,7 |  |  |  | 45 |  |  |  | 4 865 250,00 |  |  | 2 470 476,65 |  |  | 2 394 773,35 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 24 | мкр Старый д.12 |  | 720 | 14.09.2001 |  | III.2017 |  | IV.2017 |  | 22 | 22 |  |  | 366,90 |  |  | 7 |  |  | 2 |  | 5 |  | 366,10 | 107 |  |  |  | 259,1 |  |  |  | 11 898 250,00 |  |  | 6 041 693,39 |  |  | 5 856 556,61 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 25 | мкр Шахтинский ул Шахтная д.2 |  | 720 | 14.09.2001 |  | III.2017 |  | IV.2017 |  | 2 | 2 |  |  | 424,60 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  | 106,00 | 106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 445 000,00 |  |  | 1 749 302,10 |  |  | 1 695 697,90 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 26 | мкр Шахтинский ул Щорса д.4а |  | 720 | 14.09.2001 |  | III.2017 |  | IV.2017 |  | 6 | 6 |  |  | 86,20 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 82,40 | 44,6 |  |  |  | 37,8 |  |  |  | 2 678 000,00 |  |  | 1 359 834,84 |  |  | 1 318 165,16 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда: |  |  | X | X |  | X |  | X |  | 3,00 | 3,00 |  |  | 326,60 |  |  | 3,00 |  |  | 2,00 |  | 1,00 |  | 121,30 | 121,30 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1 | г Кимовск ул Якунина д.13 |  | 720 | 14.09.2001 |  | III.2017 |  | IV.2017 |  | 1 | 1 |  |  | 79,10 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 43,90 | 43,9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | г Кимовск ул 4-я Луговая д.16 |  | 720 | 14.09.2001 |  | III.2017 |  | IV.2017 |  | 1 | 1 |  |  | 78,40 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 39,40 | 39,4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | мкр Весенний ул Шахтная д.18 |  | 720 | 14.09.2001 |  | III.2017 |  | IV.2017 |  | 1 | 1 |  |  | 169,10 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  | 38,00 | 38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Заместитель главы администрации муниципального образования Кимовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т.В. Ларионова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района на 2015- 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Адрес МКД |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | Строительство МКД |  |  |  |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  |  |  |  |  | Договор о развитии застроенной территории |  |  |  |  |  | Другие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  | Стоимость |  |  |  |  | Площадь |  |  | Стоимость |  |  | Площадь |  |  | Стоимость |  |  |  |  | Площадь |  | Стоимость |  |  | Площадь |  |  | Стоимость |  |  | Площадь |  |  | Стоимость |  |  | Площадь |  |  | Стоимость |  |  |
|  |  |  |  |  | кв. м |  | руб. |  |  |  |  | кв. м |  |  | руб. |  |  | кв. м |  |  | руб. |  |  |  |  | кв. м |  | руб. |  |  | кв. м |  |  | руб. |  |  | кв. м |  |  | руб. |  |  | кв. м |  |  | руб. |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |
| Всего по субъекту 2015 - 2017 годы, в т.ч.: |  |  |  |  | 17 489,94 |  | 548 579 950,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 17 489,94 |  |  | 548 579 950,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Всего по субъекту 2015 - 2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  | 17 323,94 |  | 548 579 950,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 17 323,94 |  |  | 548 579 950,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Всего по субъекту 2015 - 2017 годы, без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  | 166,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 166,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: |  |  |  |  | 10 044,50 |  | 309843400,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 10 044,50 |  |  | 309843400,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  | 9 999,80 |  | 309843400,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 9 999,80 |  |  | 309843400,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Итого по город Кимовск: |  |  |  |  | 9999,80 |  | 309 843 400,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 9999,80 |  |  | 309 843 400,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 1 |  | г Кимовск ул 4-я Луговая д.17 |  |  | 38,5 |  | 1 177 300,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 38,5 |  |  | 1 177 300,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2 |  | г Кимовск ул 4-я Луговая д.7 |  |  | 37,1 |  | 1 131 550,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 37,1 |  |  | 1 131 550,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3 |  | г Кимовск ул Белинского д.18 |  |  | 64,8 |  | 2 107 550,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 64,8 |  |  | 2 107 550,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4 |  | г Кимовск ул Белинского д.34 |  |  | 31,1 |  | 948 550,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 31,1 |  |  | 948 550,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 5 |  | г Кимовск ул Гоголя д.13 |  |  | 35 |  | 1 067 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 35 |  |  | 1 067 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 6 |  | г Кимовск ул Калинина д 4 |  |  | 28,6 |  | 872 300,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 28,6 |  |  | 872 300,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 7 |  | г Кимовск ул Ким д.10 |  |  | 105,9 |  | 3 330 600,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 105,9 |  |  | 3 330 600,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8 |  | г Кимовск ул Ким д.2 |  |  | 49,9 |  | 1 521 950,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 49,9 |  |  | 1 521 950,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9 |  | г Кимовск ул Ким д.22 |  |  | 118,3 |  | 3 647 800,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 118,3 |  |  | 3 647 800,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10 |  | г Кимовск ул Ким д.26а |  |  | 159 |  | 4 876 950,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 159 |  |  | 4 876 950,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11 |  | г Кимовск ул Ким д.38 |  |  | 141,7 |  | 4 407 250,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 141,7 |  |  | 4 407 250,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 12 |  | г Кимовск ул Ким д.4 |  |  | 190,8 |  | 6 530 050,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 190,8 |  |  | 6 530 050,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 13 |  | г Кимовск ул Комсомольская д.6 |  |  | 65,2 |  | 2 043 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 65,2 |  |  | 2 043 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14 |  | г Кимовск ул Мичурина д.21 |  |  | 234,7 |  | 7 481 650,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 234,7 |  |  | 7 481 650,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 15 |  | г Кимовск ул Мичурина д.22 |  |  | 57,7 |  | 1 887 950,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 57,7 |  |  | 1 887 950,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 16 |  | г Кимовск ул Строительная д.8 |  |  | 128,7 |  | 3 925 350,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 128,7 |  |  | 3 925 350,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 17 |  | г Кимовск ул Чкалова д.53 |  |  | 94,2 |  | 2 894 450,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 94,2 |  |  | 2 894 450,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 18 |  | г Кимовск ул Чкалова д.61 |  |  | 112 |  | 3 416 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 112 |  |  | 3 416 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 19 |  | г Кимовск ул Якунина д.11 |  |  | 41,3 |  | 1 259 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,3 |  |  | 1 259 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | г Кимовск ул Якунина д.13 |  |  | 40,2 |  | 1 250 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 40,2 |  |  | 1 250 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 21 |  | г Кимовск ул Якунина д.2 |  |  | 139,9 |  | 4 410 300,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 139,9 |  |  | 4 410 300,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 22 |  | мкр Весенний ул Угольная д.2 |  |  | 107 |  | 3 284 850,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 107 |  |  | 3 284 850,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 23 |  | мкр Весенний ул Угольная д.6 |  |  | 52,7 |  | 1 607 350,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 52,7 |  |  | 1 607 350,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 24 |  | мкр Весенний ул Угольная д.8 |  |  | 81,5 |  | 2 510 150,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 81,5 |  |  | 2 510 150,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 25 |  | мкр Весенний ул Шахтная д.13 |  |  | 116,8 |  | 3 562 400,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 116,8 |  |  | 3 562 400,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 26 |  | мкр Весенний ул Шахтная д.15 |  |  | 104,9 |  | 3 233 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 104,9 |  |  | 3 233 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 27 |  | мкр Весенний ул Шахтная д.17 |  |  | 51,3 |  | 1 708 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 51,3 |  |  | 1 708 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 28 |  | мкр Весенний ул Шахтная д.19 |  |  | 63,6 |  | 1 952 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 63,6 |  |  | 1 952 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 29 |  | мкр Весенний ул Шахтная д.20 |  |  | 58,2 |  | 1 787 300,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 58,2 |  |  | 1 787 300,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 30 |  | мкр Весенний ул Шахтная д.4 |  |  | 46,4 |  | 1 418 250,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 46,4 |  |  | 1 418 250,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 31 |  | мкр Весенний ул Шахтная д.5 |  |  | 78,6 |  | 2 397 300,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 78,6 |  |  | 2 397 300,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 32 |  | мкр Зубовский д.13 |  |  | 35,7 |  | 1 088 850,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 35,7 |  |  | 1 088 850,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 33 |  | мкр Мирный ул Кимовская д.11 |  |  | 397,8 |  | 12 245 750,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 397,8 |  |  | 12 245 750,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 34 |  | мкр Мирный ул Кимовская д.12 |  |  | 64,7 |  | 2 412 550,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 64,7 |  |  | 2 412 550,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 35 |  | мкр Мирный ул Кимовская д.13 |  |  | 346 |  | 10 873 250,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 346 |  |  | 10 873 250,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 36 |  | мкр Мирный ул Кимовская д.17 |  |  | 397 |  | 12 633 100,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 397 |  |  | 12 633 100,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 37 |  | мкр Мирный ул Кимовская д.3 |  |  | 45,8 |  | 1 396 900,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 45,8 |  |  | 1 396 900,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 38 |  | мкр Мирный ул Кимовская д.4 |  |  | 491,7 |  | 15 021 250,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 491,7 |  |  | 15 021 250,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 39 |  | мкр Мирный ул Кимовская д.5 |  |  | 342,4 |  | 10 553 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 342,4 |  |  | 10 553 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 40 |  | мкр Мирный ул Комсомольская д.14 |  |  | 540,6 |  | 16 585 900,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 540,6 |  |  | 16 585 900,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 41 |  | мкр Мирный ул Комсомольская д.16 |  |  | 421,7 |  | 12 959 450,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 421,7 |  |  | 12 959 450,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 42 |  | мкр Мирный ул Комсомольская д.18 |  |  | 580,4 |  | 17 702 200,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 580,4 |  |  | 17 702 200,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 43 |  | мкр Мирный ул Садовая д.1 |  |  | 90,6 |  | 2 796 850,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 90,6 |  |  | 2 796 850,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 44 |  | мкр Мирный ул Садовая д.3 |  |  | 104,4 |  | 3 233 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 104,4 |  |  | 3 233 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 45 |  | мкр Мирный ул Садовая д.4 |  |  | 51,3 |  | 1 564 650,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 51,3 |  |  | 1 564 650,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 46 |  | мкр Мирный ул Садовая д.5 |  |  | 104,7 |  | 3 242 150,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 104,7 |  |  | 3 242 150,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 47 |  | мкр Старый д.11 |  |  | 105 |  | 3 233 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 105 |  |  | 3 233 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 48 |  | мкр Угольный д.1 |  |  | 106,4 |  | 3 245 200,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 106,4 |  |  | 3 245 200,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 49 |  | мкр Угольный д.10 |  |  | 104 |  | 3 233 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 104 |  |  | 3 233 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 50 |  | мкр Угольный д.12 |  |  | 55 |  | 1 677 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 55 |  |  | 1 677 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 51 |  | мкр Угольный д.13 |  |  | 113,9 |  | 3 473 950,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 113,9 |  |  | 3 473 950,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 52 |  | мкр Угольный д.14 |  |  | 113,6 |  | 3 464 800,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 113,6 |  |  | 3 464 800,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 53 |  | мкр Угольный д.15 |  |  | 114,3 |  | 3 486 150,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 114,3 |  |  | 3 486 150,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 54 |  | мкр Угольный д.16 |  |  | 125,1 |  | 3 815 550,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 125,1 |  |  | 3 815 550,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 55 |  | мкр Угольный д.17 |  |  | 104,7 |  | 3 226 900,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 104,7 |  |  | 3 226 900,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 56 |  | мкр Угольный д.18 |  |  | 104,1 |  | 3 175 050,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 104,1 |  |  | 3 175 050,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 57 |  | мкр Угольный д.19 |  |  | 110,2 |  | 3 403 800,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 110,2 |  |  | 3 403 800,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 58 |  | мкр Угольный д.7 |  |  | 83,4 |  | 2 619 950,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 83,4 |  |  | 2 619 950,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 59 |  | мкр Угольный д.8 |  |  | 100,3 |  | 3 290 950,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100,3 |  |  | 3 290 950,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 60 |  | мкр Угольный д.9 |  |  | 74,8 |  | 2 455 250,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 74,8 |  |  | 2 455 250,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 61 |  | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.10 |  |  | 38,4 |  | 1 189 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 38,4 |  |  | 1 189 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 62 |  | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.19 |  |  | 274,2 |  | 8 363 100,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 274,2 |  |  | 8 363 100,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 63 |  | мкр Шахтинский ул Шахтная д.14 |  |  | 106,7 |  | 3 254 350,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 106,7 |  |  | 3 254 350,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 64 |  | мкр Шахтинский ул Шахтная д.16 |  |  | 53,7 |  | 1 637 850,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 53,7 |  |  | 1 637 850,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 65 |  | мкр Шахтинский ул Шахтная д.5 |  |  | 338,9 |  | 10 449 300,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 338,9 |  |  | 10 449 300,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 66 |  | мкр Шахтинский ул Щорса д.2/8 |  |  | 55,6 |  | 1 714 100,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 55,6 |  |  | 1 714 100,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 67 |  | мкр Шахтинский ул Щорса д.3 |  |  | 355,9 |  | 10 922 050,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 355,9 |  |  | 10 922 050,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 68 |  | мкр Шахтинский ул Щорса д.5 |  |  | 372,5 |  | 11 361 250,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 372,5 |  |  | 11 361 250,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 69 |  | мкр Шахтинский ул Щорса д.6 |  |  | 33,5 |  | 1 021 750,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 33,5 |  |  | 1 021 750,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 70 |  | мкр Ясный ул Октябрьская д.1 |  |  | 49 |  | 1 543 300,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 49 |  |  | 1 543 300,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 71 |  | мкр Ясный ул Октябрьская д.2 |  |  | 49,3 |  | 1 503 650,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 49,3 |  |  | 1 503 650,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 72 |  | мкр Ясный ул Октябрьская д.38 |  |  | 111,5 |  | 3 431 250,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 111,5 |  |  | 3 431 250,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 73 |  | мкр Ясный ул Полевая д.9 |  |  | 55,4 |  | 1 692 750,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 55,4 |  |  | 1 692 750,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  | 44,70 |  | 1 363 350,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 44,70 |  |  | 1 363 350,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 1 |  | мкр Мирный ул Кимовская д.13 |  |  | 44,70 |  | 1 363 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,70 |  |  | 1 363 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2016 года, в т.ч.: |  |  |  |  | 7 445,44 |  | 242 678 800,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 7 445,44 |  |  | 483 838 550,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  | 7 324,14 |  | 238 736 550,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 7 324,14 |  |  | 245 102 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Итого по город Кимовск: |  |  |  |  | 7 324,14 |  | 238 736 550,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 7 324,14 |  |  | 238 736 550,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 1 |  | г Кимовск проезд Железнодорожный д.8-а |  |  | 422,70 |  | 13 819 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 422,70 |  |  | 13 819 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2 |  | г Кимовск ул 4-я Луговая д.16 |  |  | 39,00 |  | 1 332 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 39,00 |  |  | 1 332 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3 |  | г Кимовск ул Ким д.4 |  |  | 40,40 |  | 1 313 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 40,40 |  |  | 1 313 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4 |  | г Кимовск ул Строительная д.4 |  |  | 38,80 |  | 1 261 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 38,80 |  |  | 1 261 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 5 |  | г Кимовск ул Чкалова д.29 |  |  | 100,60 |  | 3 269 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100,60 |  |  | 3 269 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 7 |  | мкр Весенний ул Шахтная д.17 |  |  | 50,50 |  | 1 641 250,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 50,50 |  |  | 1 641 250,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8 |  | мкр Весенний ул Шахтная д.18 |  |  | 99,40 |  | 3 230 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 99,40 |  |  | 3 230 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9 |  | мкр Весенний ул Шахтная д.6 |  |  | 40,40 |  | 1 313 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 40,40 |  |  | 1 313 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10 |  | мкр Мирный ул Кимовская д.1 |  |  | 396,20 |  | 12 876 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 396,20 |  |  | 12 876 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11 |  | мкр Мирный ул Кимовская д.10 |  |  | 586,20 |  | 19 051 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 586,20 |  |  | 19 051 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 12 |  | мкр Мирный ул Кимовская д.12 |  |  | 628,14 |  | 20 463 300,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 628,14 |  |  | 20 463 300,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 13 |  | мкр Мирный ул Кимовская д.15 |  |  | 307,00 |  | 10 084 750,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 307,00 |  |  | 10 084 750,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14 |  | мкр Мирный ул Кимовская д.19 |  |  | 613,90 |  | 19 951 750,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 613,90 |  |  | 19 951 750,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 15 |  | мкр Мирный ул Кимовская д.21 |  |  | 599,70 |  | 19 490 250,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 599,70 |  |  | 19 490 250,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 16 |  | мкр Мирный ул Кимовская д.23 |  |  | 604,70 |  | 19 782 750,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 604,70 |  |  | 19 782 750,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 17 |  | мкр Мирный ул Кимовская д.8 |  |  | 595,90 |  | 19 480 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 595,90 |  |  | 19 480 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 18 |  | мкр Мирный ул Комсомольская д.12 |  |  | 181,20 |  | 5 889 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 181,20 |  |  | 5 889 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 19 |  | мкр Мирный ул Комсомольская д.16 |  |  | 181,90 |  | 5 911 750,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 181,90 |  |  | 5 911 750,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 20 |  | мкр Мирный ул Пионерская д.2 |  |  | 353,40 |  | 11 485 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 353,40 |  |  | 11 485 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 21 |  | мкр Мирный ул Пионерская д.3 |  |  | 400,00 |  | 13 156 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 400,00 |  |  | 13 156 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 22 |  | мкр Мирный ул Пионерская д.4 |  |  | 339,90 |  | 11 046 750,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 339,90 |  |  | 11 046 750,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 23 |  | мкр Мирный ул Садовая д.1 |  |  | 149,70 |  | 4 865 250,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 149,70 |  |  | 4 865 250,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 24 |  | мкр Старый д.12 |  |  | 366,10 |  | 11 898 250,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 366,10 |  |  | 11 898 250,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 25 |  | мкр Шахтинский ул Шахтная д.2 |  |  | 106,00 |  | 3 445 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 106,00 |  |  | 3 445 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 26 |  | мкр Шахтинский ул Щорса д.4а |  |  | 82,40 |  | 2 678 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 82,40 |  |  | 2 678 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  | 121,30 |  | 3 942 250,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 121,30 |  |  | 3 942 250,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | г Кимовск ул Якунина д.13 |  |  | 43,90 |  | 1 426 750,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 43,90 |  |  | 1 426 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | г Кимовск ул 4-я Луговая д.16 |  |  | 39,40 |  | 1 280 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 39,40 |  |  | 1 280 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | мкр Весенний ул Шахтная д.18 |  |  | 38,00 |  | 1 235 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 38,00 |  |  | 1 235 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Заместитель главы администрации муниципального образования Кимовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т.В. Ларионова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые показатели выполнения адресной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь |  |  |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Итого по программе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 044,50 | 7 445,44 | 17 489,94 | 0 | 0 | 0 | 217 | 152 | 369 | 0 | 0 | 0 | 476 | 336 | 812 |
| 1 | город Кимовск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 044,50 | 7 445,44 | 17 489,94 | 0 | 0 | 0 | 217 | 152 | 369 | 0 | 0 | 0 | 476 | 336 | 812 |
|  | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 044,50 | 0,00 | 10 044,50 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 476 |
| 1 | город Кимовск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 044,50 | 0,00 | 10 044,50 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 476 |
|  | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 445,44 | 7 445,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 |
| 1 | город Кимовск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 445,44 | 7 445,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 |
| Заместитель главы администрации муниципального образования Кимовский район |  |  |  |  |  |  |  |  | Т.В. Ларионова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |