Утверждено

ответственный исполнитель

муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

"25" января 2018 г.

**Отчет по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы Кимовского района**

**«Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, целевых показателей | Ответственный исполнитель | | | | Срок | | Целевые показатели в абсолютном выражении или % (муниципальных программ/мероприятий) | | | Код бюджетной классификации [<2>](#Par1263) | Расходы, тыс. руб. [<4>](#Par1265) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код ГРБС | ФИО должностного лица | Должность | Контактный телефон, адрес электронной почты | начала реализации | окончания реализации | Ед. изм. | Плановое значение [<1>](#Par1262) | Значение показателя, достигнутое за отчетный период | Итого расходы, тыс. руб. [<1>](#Par1262) | | Расходы | | | Расходы из других источников, тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| план | факт | план | факт | бюджетные обязательства | Средства федерального бюджета [<1>](#Par1262) | | средства бюджета Тульской области, тыс. руб. [<1>](#Par1262) | | Иные источники | | | | | | |
| план | факт | план | факт | | Государственные внебюджетные фонды [<1>](#Par1262) | | Оказание платных услуг [<1>](#Par1262) | | Иные источники финансирования [<1>](#Par1262) | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|  | Муници-пальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы» |  | Подкопаева О.В. | Ведущий инженер МКУ «Универсал-Ком» | (48735) 5-42-80 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  | 851.0503.19001L5550.224.225 | 21568,671 | 21568,671 | 1996,9 | 1996,9 | Х | 12741,782 | 12741,782 | 6829,988 | 6829,988 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма «ремонт дворовых территорий МКД» | X | X Подкопаева О.В | Ведущий инженер МКУ «Универсал-Ком» | (48735) 5-42-80 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Ед. | 13 | 13 | 851.0503.19001L5550.224.225 | 13785,412 | 13785,412 | 799,555 | 799,555 | Х | 9479,676 | 9479,676 | 3506,181 | 3506,181 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | «Обустройство мест массового отдыха (городские парки) |  | Пономаренко Л.В. | Начальник отдела строительства и архитектуры | (48735) 5-29-88 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Ед. | 1 | 1 | 851.0503.19001L55600  851050319001S0090 | 6991,415 | 6991,415 | 405,502 | 405,502 | Х | 3262,106 | 3262,106 | 3323,807 | 3323,807 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия по благоустройству территории |  | Пономаренко Л.В. | Начальник отдела строительства и архитектуры | (48735) 5-29-88 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Ед. | 1 | 1 | 85105031900127100 | 791,844 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |