АКТ

проверки целевого и эффективного использования средств бюджета МО Кимовский район, переданных в 2015 году сельским поселениям, входящим в состав Кимовского района, на осуществление части полномочий Кимовского района

по содержанию дорог в зимний период

г. Кимовск                                                                                   12 сентября 2016 года

Основание для проведения проверки: статья 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Положение о Контрольном органе муниципального образования Кимовский район, утверждённое решением Собрания муниципального образования Кимовский район от 11.09.2015 № 42-190; план работы Контрольного органа муниципального образования Кимовский район на 2016 год, утверждённый распоряжением Контрольного органа муниципального образования Кимовский район от 29.12.2015 № 13; распоряжение Контрольного органа муниципального образования Кимовский район о проведении контрольного мероприятия от 10.08.2016 № 6-рп.

Цель проверки: выявление возможных нарушений, недостатков и их последствий, контроль над эффективным и целевым использованием средств бюджета муниципального образования Кимовский район, переданных в виде иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципального образования Епифанское Кимовского района и муниципального образования Новольвовское Кимовского района.

Предмет проверки: средства районного бюджета.

Объект контрольного мероприятия: администрация муниципального образования Епифанское  Кимовского района и администрация муниципального образования Новольвовское Кимовского района.

Проверяемый период: 2015 год – текущий период 2016 года.

Сроки проведения проверки: с 15 августа 2016 года по 28 сентября 2016 года.

Результаты контрольного мероприятия:

Администрация муниципального образования Епифанское Кимовского района (далее – администрация МО Епифанское) и администрация муниципального образования Новольвовское Кимовского района (далее – администрация МО Новольвовское)  руководствуются в своей деятельности соответственно Положением об администрации МО Епифанское Кимовского района, утверждённым решением Собрания депутатов МО Епифанское Кимовского района от 27.05.2016 № 46-153 (на проверяемый период действовало Положение, утвержденное решением Собрания депутатов МО Епифанское Кимовского района от 27.09.2013 № 2-13), и Положением об администрации МО Новольвовское Кимовского района, утверждённым решением Собрания депутатов МО Новольвовское Кимовского района от 27.09.2013 № 2-7.

Администрация МО Епифанское и администрация МО Новольвовское являются исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления на территориях своих муниципальных образований.

Администрации муниципальных образований являются юридическими лицами, имеют в оперативном управлении муниципальное имущество, могут от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, быть истцами и ответчиками в суде, имеют самостоятельный баланс, печать, штампы и бланки со своим наименованием.

К компетенции данных администраций относится:

1. Обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления муниципального образования по реализации вопросов местного значения, установленных частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ), за исключением вопросов, отнесенных указанным федеральным законом  и Уставом муниципального образования к компетенции Собрания депутатов.

2.  Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Тульской области.

3.  Обладают иными полномочиями, определенными федеральными законами, законами Тульской области, Уставом муниципального образования.

Согласно пункту 6 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ) дорожная деятельность – деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Согласно пункта 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации относится к вопросам местного значения муниципального района.

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Соглашениями о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования Кимовский район муниципальным образованиям Епифанское и Новольвовское Кимовского района от 30.12.2014г. передано следующее полномочие:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с данными Соглашениями сумма межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО Кимовский район, для осуществления данного полномочия администрацией МО Епифанское составляет 500 000,0 рублей,  администрацией МО Новольвовское – 580 000,0 рублей. Денежные средства из бюджета района в бюджеты МО Епифанское и МО Новольвовское Кимовского района перечислены в полном объеме.

Администрация МО Епифанское Кимовского района

Согласно отчету об исполнении бюджета МО Епифанское Кимовского района за 2015 год кассовые расходы по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составили 529 046,08 рублей.

В целях реализации переданного МО Кимовский район полномочия администрацией МО Епифанское в 2015 году было заключено 8 договоров на сумму 529 046,08 рублей.

На очистку дорог в населенных пунктах муниципального образования от снега заключено 3 контракта на сумму 394 863,47 рублей (из них 29 046,08 рублей – средства МО Епифанское):

1. Муниципальный контракт № 1 от 26.01.2015г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог МО Епифанское Кимовского района в 1 квартале 2015 года (1 очередь) заключен с ИП Коломниковым С.А. на сумму 437 194,72 рублей.

Дополнительным соглашением б/н от 21.04.2015г. о расторжении муниципального контракта № 1 от 26.01.2015г.  контракт расторгнут на сумму 249 510,48  рублей и цена его составила 187 684,24 рублей.

2. Муниципальный контракт № 2 от 26.01.2015г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог МО Епифанское Кимовского района в 1 квартале 2015 года (2 очередь) заключен с ИП Коломниковым С.А. на сумму 317 748,04 рублей.

Дополнительным соглашением б/н от 20.04.2015г. о расторжении муниципального контракта № 2 от 26.01.2015г.  контракт расторгнут на сумму 210 193,48 рублей и цена его составила 107 554,56 рублей.

3.Муниципальный контракт № 4 от 17.02.2015г. на выполнение работ по содержанию дорог в рамках благоустройства МО Епифанское Кимовского района заключен с ИП Коломниковым С.А. на сумму 99 624,67 рублей.

Проверкой исполнения контрактов  выявлено следующее нарушение:

1.Муниципальный контракт № 4 от 17.02.2015г. на выполнение работ по содержанию  дорог в рамках благоустройства МО Епифанское Кимовского района заключен с ИП Коломниковым С.А. на сумму 99 624,67 рублей.

В соответствии с пунктом 3.3 контракта оплата за оказанные Подрядчиком услуги осуществляется Заказчиком по завершении работ по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней после подписания Заказчиком и Исполнителем акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).  Данные документы подписаны сторонами 24.02.2016г. Следовательно, оплата за оказанные услуги Заказчиком должна быть произведена не позднее 11.03.2016г.

В нарушение пункта 3.3 контракта оплата услуг произведена 17.03.2015г. в сумме 99 624,67 рублей (платежное поручение № 231323 от 17.03.2015г.).

Администрация МО Новольвовское Кимовского района

В 2015 году в МО Новольвовское Кимовского района кассовые расходы по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составили 2 737 844,67 рублей, в том числе:

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства – 262 000,0 рублей;

- софинансирование мероприятий по Народному бюджету – 1 114 918,65 рублей;

- мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет» - 1 360 926,02 рублей.

На реализацию переданного МО Кимовский район полномочия администрации  МО Новольвовское в 2015 году из бюджета МО Кимовский район  было выделены денежные средства:

- на софинансирование работ по программе «Народный бюджет» в размере 514 239,66 рублей;

-  на содержание автомобильных дорог - 65 760,34 рублей.

В целях реализации переданного МО Кимовский район полномочия администрацией МО Новольвовское в 2014-2015 годах были заключены 10 договоров на очистку дорог в населенных пунктах муниципального образования от снега на сумму 248 000,0  рублей (из них 182 239,66 рублей – средства МО Новольвовское), в том числе:

1. Договор б/н от 04.11.2014г. на очистку дорог, площадей от снега заключен с ООО «Соколовка», объем выполненных работ составил на сумму 25 000,0 рублей (акт приемки-сдачи выполненных работ б/н от 18.02.2015г.).

2. Договор б/н от 05.11.2014г. на очистку дорог, площадей от снега заключен с ИП главой КФХ Ефановым М.И., объем выполненных работ составил на сумму 24 000,0 рублей (акт приемки-сдачи выполненных работ № 1 от 10.02.2015г.).

3. Договор б/н от 05.11.2014г. на очистку дорог, площадей от снега заключен с ИП главой КФХ Папиновой Т.П., объем выполненных работ составил на сумму 18 000,0 рублей (акты приемки-сдачи выполненных работ № 1 от 10.02.2015г. и б/н от 18.02.2015г.).

4. Договор б/н от 05.11.2014г. на очистку дорог, площадей от снега заключен с ИП главой КФХ Кучновым А.В., объем выполненных работ составил на сумму 21 000,0 рублей (акты приемки-сдачи выполненных работ № 1 от 10.02.2015г., № 2 от 11.02.2015г., б/н от 18.02.2015г.).

5. Договор б/н от 11.01.2015г. на очистку дорог, площадей от снега заключен с ООО «Лонгин», объем выполненных работ составил на сумму 8 000,0 рублей (акт приемки-сдачи выполненных работ б/н от 18.02.2015г.).

6. Договор б/н от 11.01.2015г. на очистку дорог, площадей от снега заключен с СПК «Кудашево», объем выполненных работ составил на сумму 42 000,0 рублей (акт приемки-сдачи выполненных работ № 1 от 10.02.2015г.).

7. Договор б/н от 12.01.2015г. на очистку дорог, площадей от снега заключен с ИП Цангель А.Н., объем выполненных работ составил на сумму 70 000,0 рублей (акт приемки-сдачи выполненных работ № 1 от 10.02.2015г.).

8. Договор б/н от 02.02.2015г. на очистку дорог от снега заключен с ИП главой КФХ Комаровым В.А., объем выполненных работ составил на сумму 5 000,0 рублей (акт приемки-сдачи выполненных работ б/н от 10.02.2015г.).

9. Договор № 3 от 02.02.2015г. на очистку дорог от снега заключен с ООО ПКФ «Веста», объем выполненных работ составил на сумму 6 000,0 рублей (акт № 18 от 03.02.2015г.).

10. Договор № 4 от 02.02.2015г. на очистку дорог, площадей от снега заключен с ИП главой КФХ Стародубцевым В.В., объем выполненных работ составил на сумму 29 000,0 рублей (акты приемки-сдачи выполненных работ № 1 от 10.02.2015г., б/н от 18.02.2015г.).

Проверкой исполнения договоров  выявлено следующее нарушение:

1. Договор № 4 от 02.02.2015г. заключен с ИП главой КФХ Стародубцевым В.В. на очистку дорог, площадей от снега. Стоимость работ по договору составляет 1 000,0 рублей за 1 час. В соответствии с пунктом 1.1 договора Подрядчик обязуется по поручению Заказчика собственными силами и применением дорожной техники выполнить работы по очистке дорог от снега в населенных пунктах муниципального образования Новольвовское Кимовского района согласно приложения. В приложении к данному договору указан перечень населенных пунктов МО Новольвовское, дороги в которых подлежат очистке от снега: д.Александровка, д.Алексеевка, д.Ивановка, д.Новоселки, д.Урусово, пос.Пронь, с.Гранки, с.Иваньково, с.Каркадиново, д.Зубовка.

Исполнение договора подтверждается актами приемки-сдачи выполненных работ № 1 от 10.02.2015г. на сумму 24 000,0 рублей и актом б/н от 18.02.2015г. на сумму 5 000,0  рублей. В актах приемки-сдачи выполненных работ перечислены населенные пункты, в которых Подрядчик выполнял работы по очистке дорог от снега, так в акте № 1 от 10.02.2015г. указаны следующие населенные пункты: пос.Пронь, пос.Новольвовск, с.Гранки, с.Иваньково, с.Каркадиново, д.Зубовка, д.Александровка, д.Алексеевка, д.Самочевка, д.Каменка, пос.Веселый Луг, с.Хитровщина, пос.Калиновка, д.Ивановка.

В нарушение пункта 1.1 договора согласно акта № 1 от 10.02.2015г. Подрядчик выполнил работы по очистке дорог от снега в населенных пунктах: пос.Новольвовск (3 часа); д.Самочевка, д.Каменка, пос.Веселый Луг, с.Хитровщина, пос.Калиновка (5 часов), которых нет в перечне населенных пунктов МО Новольвовское Кимовского района по очистке дорог от снега в приложении к договору № 4 от 02.02.2015г.

В результате, в данных населенных пунктах Подрядчиком произведены работы в течение 8 часов на сумму 8 000,0  рублей.

Выводы

В результате проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

1.Администрация муниципального образования Епифанское Кимовского района.

В нарушение условий пункта 3.3 муниципального контракта № 4 от 17.02.2015г. на выполнение работ по содержанию  дорог в рамках благоустройства МО Епифанское Кимовского района оплата услуг произведена 17.03.2015г. (платежное поручение № 231323 от 17.03.2015г.). Срок оплаты за оказанные услуги по контракту - не позднее 11.03.2016г.

2.Администрация муниципального образования Новольвовское Кимовского района.

В нарушение условий пункта 1.1 договора № 4 от 02.02.2015г. на очистку дорог, площадей от снега работы по очистке дорог от снега выполнены в населенных пунктах, не содержащихся в перечне населенных пунктов МО Новольвовское Кимовского района, установленных  в приложении к договору.

Предложения

Направить акт проверки целевого и эффективного использования средств бюджета МО Кимовский район, переданных в 2015 году сельским поселениям, входящим в состав Кимовского района, на осуществление части полномочий Кимовского района по содержанию дорог в зимний период, для сведения:

- главе администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района;

- главе администрации муниципального образования Новольвовское Кимовского района.

| Инспектор Контрольного органа муниципального образования Кимовский район |  | М.Н.Кузнецова |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района |  | Е.Н.Бабушкина |
| Глава администрации муниципального образования Новольвовское Кимовского района |  | Г.В.Винокурова |