|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласовано  Начальник финансового управления администрации МО Кимовский район  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | Согласовано  Начальник отдела экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства администрации МО Кимовский район  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | Утверждено  Ответственный исполнитель муниципальной программы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

Календарный план реализации муниципальной программы Кимовского района «Информатизация муниципального образования Кимовский район» на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, целевых индикаторов, событий | Ответственный исполнитель | | | | | | | Срок | | | | | | Целевые индикаторы в натуральных показателях или % (муниципальных программ/ мероприятий/) | | | | | Код бюджетной классификации <2> | | Расходы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код ГРБС | ФИО должностного лица | Должность | | | Контактный телефон, адрес электронной почты | | Начала реализации | | | Окончания реализации | | | Ед. изм. | | Плановое значение <1> | | | Итого расходы, тыс. руб. <1> | Расходы  бюджета МО Кимовский район | | Расходы из других источников, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
| Средства федерального бюджета [<1>](#Par1155) | | Средства бюджета Тульской области, тыс. руб. [<1>](#Par1155) | | Иные источники | | | | | | | | |
| Государственные внебюджетные фонды [<1>](#Par1155) | | Оказание платных услуг [<1>](#Par1155) | | | | Иные источники финансирования [<1>](#Par1155) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | | | 18 | | |
| **Мероприятие 1 "Обеспечение доступа к информации о деятельности муниципального образования Кимовский район, развитие системы электронного документооборота, учета и отчетности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Развитие официального сайта администрации муниципального образования Кимовский район** | 851 | Карманова Наталья  Юрьевна | Главный инспектор | | | 5-29-70, [sit1.kimovsk@tularegion.org](mailto:sit1.kimovsk@tularegion.org) | | 01.01.2018 | | | 31.12.2018 | | | | % | | 100 | 010 407 001 001 90 242 226 | | 60,00 | | 60,00 | |  | |  | |  | |  | | | | |  | |
|  | **Обеспечение доступа к сети «Интернет» администрация** | 851 | Митюшина Ирина Сергеевна | Бухгалтер I категории | | | 5-82-17,  [buh.kimovsk@tularegion.org](mailto:buh.kimovsk@tularegion.org) | | 01.01.2018 | | | 31.12.2018 | | | | % | | 90 | 0104 07 001 001 90 242 221 | | 77,30 | | 77,30 | |  | |  | |  | |  | | | | |  | |
|  | **Обеспечение доступа к сети «Интернет» архив** | 0113 07 001 001 90 242 221 | | 42,50 | | 42,50 | |  | |  | |  | |  | | | | |  | |
|  | **Обеспечение доступа к сети электросвязи** | 851 | Полесчикова Ирина Борисовна | Ведущий бухгалтер | | | % | | 90 | 010 407 001 001 90 242 221 | | 750,00 | | 750,00 | |  | |  | |  | |  | | | | |  | |
|  | **Сопровождение информационных систем бухгалтерского учета и отчетности** | 851 | Евтягина Ольга  Юрьевна | Начальник отдела | | | 5-29-60,  [buh.kimovsk@tularegion.org](mailto:buh.kimovsk@tularegion.org) | | 01.01.2018 | | | 31.12.2018 | | | | % | | 80 | 010 407 001 001 90 242 226 | | 50,00 | | 50,00 | |  | |  | |  | |  | | | | |  | |
|  | **Техническое сопровождение бухгалтерской и финансовой отчетности** | % | | 80 | 010 407 001 001 90 242 226 | | 50,00 | | 50,00 | |  | |  | |  | |  | | | | |  | |
|  | **Информационное обслуживание справочно-правовой системы «Консультант Плюс»** | 851 | Новикова Елена Владимировна | Начальник сектора | | | 5-29-64,  [control.kimovsk@tularegion.org](mailto:control.kimovsk@tularegion.org) | | 01.01.2018 | | | 31.12.2018 | | | | % | | 80 | 010 407 001 001 90 242 226 | | 70,00 | | 70,00 | |  | |  | |  | |  | | | | |  | |
|  | **Итого по Мероприятию 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1099,8** | | **1099,8** | |  | |  | |  | |  | | | | |  | |
| **Мероприятие 2 «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, защита информации и информационных ресурсов»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Оцифровка архивного фонда, Создание электронного каталога (приобретение оборудования и ПО)** | 851 | Карманова Наталья Юрьевна | | Главный инспектор | | | 5-29-70,  [sit1.kimovsk@tularegion.org](mailto:sit1.kimovsk@tularegion.org) | | 01.01.2018 | | | 31.12.2018 | | | % | | 100 | 0113 07 001 001 90 242 226 | | 134,50 | | 134,50 | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | **Техническая поддержка VipNet** | 851 | Карманова Наталья Юрьевна | | Главный инспектор | | | 5-29-70,  [sit1.kimovsk@tularegion.org](mailto:sit1.kimovsk@tularegion.org) | | 01.01.2018 | | | | 31.12.2018 | | % | | 100 | 010 407 001 001 90 242 226 | | 174,00 | | 174,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | **Электронные подписи** | 35,00 | | 35,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | **Итого по Мероприятию 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **343,5** | | **343,5** | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| **Мероприятие 3 «Техническое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования Кимовский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Организация антивирусной защиты локальной вычислительной сети** | 851 | Карманова Наталья Юрьевна | | | Главный инспектор | | 5-29-70, [sit1.kimovsk@tularegion.org](mailto:sit1.kimovsk@tularegion.org) | | | 01.01.2018 | | | 31.12.2018 | | % | | 100 | 010 407 001 001 90 242 226 | | **130,00** | | | **130,00** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | **Приобретение и модернизация компьютерной техники** | 01.01.2018 | | | 31.12.2018 | | % | | 80 | 010 407 001 001 90 242 310 | | 733,65 | | | 733,65 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Ремонт оргтехники** | % | | 90 | 010 407 001 001 90 242 225 | | 50,00 | | | 50,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Заправка картриджей** | % | | 100 | 150,00 | | | 150,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | **Обучение сотрудников информационным технологиям** | 01.01.2018 | | | 31.12.2018 | | % | | 50 | 010 407 001 001 90 242 226 | | 100,00 | | | 100,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | **Аттестация (переаттестация) рабочих мест обрабатывающих персональные данные** | Один раз в три года | | | | | % | | 40 | 010 407 001 001 90 242 226 | | 714,65 | | | 714,65 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | **Итого по Мероприятию 3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1878,3** | | | **1878,3** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | **Итого по программе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3321,60** | | | **3321,60** | |  | |  | |  | |  | |  | | |