|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СогласованоНачальник финансового управления администрации МО Кимовский район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | СогласованоНачальник отдела экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства администрации МО Кимовский район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | УтвержденоОтветственный исполнитель муниципальной программы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

Календарный план реализации муниципальной программы Кимовского района «Информатизация муниципального образования Кимовский район» на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, целевых индикаторов, событий | Ответственный исполнитель | Срок | Целевые индикаторы в натуральных показателях или % (муниципальных программ/ мероприятий/) | Код бюджетной классификации <2> | Расходы, тыс. руб. |
| Код ГРБС | ФИО должностного лица | Должность | Контактный телефон, адрес электронной почты | Начала реализации | Окончания реализации | Ед. изм. | Плановое значение <1> | Итого расходы, тыс. руб. <1> | Расходыбюджета МО Кимовский район | Расходы из других источников, тыс. руб. |
| Средства федерального бюджета [<1>](#Par1155) | Средства бюджета Тульской области, тыс. руб. [<1>](#Par1155) | Иные источники |
| Государственные внебюджетные фонды [<1>](#Par1155) | Оказание платных услуг [<1>](#Par1155) | Иные источники финансирования [<1>](#Par1155) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Мероприятие 1 "Обеспечение доступа к информации о деятельности муниципального образования Кимовский район, развитие системы электронного документооборота, учета и отчетности»** |
|  | **Развитие официального сайта администрации муниципального образования Кимовский район**  | 851 | Карманова Наталья Юрьевна | Главный инспектор | 5-29-70, sit1.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2018 | 31.12.2018 | % | 100 | 010 407 001 001 90 242 226 | 60,00 | 60,00 |  |  |  |  |  |
|  | **Обеспечение доступа к сети «Интернет» администрация** | 851 | Митюшина Ирина Сергеевна | Бухгалтер I категории | 5-82-17, buh.kimovsk@tularegion.org  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | % | 90 | 0104 07 001 001 90 242 221 | 77,30 | 77,30 |  |  |  |  |  |
|  | **Обеспечение доступа к сети «Интернет» архив** | 0113 07 001 001 90 242 221 | 42,50 | 42,50 |  |  |  |  |  |
|  | **Обеспечение доступа к сети электросвязи** | 851 | Полесчикова Ирина Борисовна  | Ведущий бухгалтер | % | 90 | 010 407 001 001 90 242 221 | 750,00 | 750,00 |  |  |  |  |  |
|  | **Сопровождение информационных систем бухгалтерского учета и отчетности** | 851 | Евтягина Ольга Юрьевна | Начальник отдела | 5-29-60, buh.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2018 | 31.12.2018 | % | 80 | 010 407 001 001 90 242 226 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |
|  | **Техническое сопровождение бухгалтерской и финансовой отчетности**  | % | 80 | 010 407 001 001 90 242 226 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |
|  | **Информационное обслуживание справочно-правовой системы «Консультант Плюс»** | 851 | Новикова Елена Владимировна | Начальник сектора | 5-29-64,control.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2018 | 31.12.2018 | % | 80 | 010 407 001 001 90 242 226 | 70,00 | 70,00 |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по Мероприятию 1** | **1099,8** | **1099,8** |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 2 «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, защита информации и информационных ресурсов»** |
|  | **Оцифровка архивного фонда, Создание электронного каталога (приобретение оборудования и ПО)** | 851 | Карманова Наталья Юрьевна | Главный инспектор | 5-29-70, sit1.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2018 | 31.12.2018 | % | 100 | 0113 07 001 001 90 242 226 | 134,50 | 134,50 |  |  |  |  |  |
|  | **Техническая поддержка VipNet** | 851 | Карманова Наталья Юрьевна | Главный инспектор | 5-29-70, sit1.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2018 | 31.12.2018 | % | 100 |  010 407 001 001 90 242 226 | 174,00 | 174,00 |  |  |  |  |  |
|  | **Электронные подписи** | 35,00 | 35,00 |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по Мероприятию 2** | **343,5** | **343,5** |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 3 «Техническое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования Кимовский район»** |
|  | **Организация антивирусной защиты локальной вычислительной сети** | 851 | Карманова Наталья Юрьевна | Главный инспектор | 5-29-70, sit1.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2018 | 31.12.2018 | % | 100 |  010 407 001 001 90 242 226 | **130,00** | **130,00** |  |  |  |  |  |
|  | **Приобретение и модернизация компьютерной техники** | 01.01.2018 | 31.12.2018 | % | 80 | 010 407 001 001 90 242 310 | 733,65 | 733,65 |  |  |  |  |  |
| **Ремонт оргтехники** | % | 90 | 010 407 001 001 90 242 225 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| **Заправка картриджей** | % | 100 | 150,00 | 150,00 |  |  |  |  |  |
|  | **Обучение сотрудников информационным технологиям** | 01.01.2018 | 31.12.2018 | % | 50 | 010 407 001 001 90 242 226 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | **Аттестация (переаттестация) рабочих мест обрабатывающих персональные данные** | Один раз в три года | % | 40 | 010 407 001 001 90 242 226 | 714,65 | 714,65 |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по Мероприятию 3** | **1878,3** | **1878,3** |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по программе** | **3321,60** | **3321,60** |  |  |  |  |  |