**Утверждено**

ответственный исполнитель

муниципальной программы

«Информатизация муниципального

образования Кимовский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отчет по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы Кимовского района

«Информатизация муниципального образования Кимовский район» за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, целевых индикаторов, событий | Ответственный исполнитель | | | | | Срок | | | | Целевые индикаторы в натуральных показателях или % (муниципальных программ/ мероприятий/) | | | Код бюджетной классификации <2> | Расходы, тыс. руб.<4> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код ГРБС | ФИО должностного лица | Должность | | Контактный телефон, адрес электронной почты | Начала реализации | Окончания реализации | | | Ед. изм. | Плановое значение <1> | Значение показателя, достигнутое за отчетный период | Итого расходы, тыс. руб. <1> | | | Расходы | | | | Расходы из других источников, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план | | факт | план | | факт | бюджетные обязательства | Средства федерального бюджета [<1>](#Par1155) | | Средства бюджета Тульской области, тыс. руб. [<1>](#Par1155) | | | | Иные источники | | | | | | | | | | | |
| план | факт | план | | факт | | Государственные внебюджетные фонды [<1>](#Par1155) | | Оказание платных услуг [<1>](#Par1155) | | | | | Иные источники финансирования [<1>](#Par1155) | | | | |
| план | факт | план | | факт | | | план | | | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | | 22 | 23 | 24 | | 25 | | 26 | | | | 27 | |
| **Мероприятие 1 "Обеспечение доступа к информации о деятельности муниципального образования Кимовский район, развитие системы электронного документооборота, учета и отчетности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Развитие официального сайта администрации муниципального образования Кимовский район** | 851 | Карманова Наталья Юрьевна | Главный инспектор | | 5-29-70, [sit1.kimovsk@tularegion.org](mailto:sit1.kimovsk@tularegion.org) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | | | % | 100 | 100 | 010 407 001 001 90 242 226 | 45,00 | | 45,00 | 45,00 | | 45,00 |  |  |  |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  | **Обеспечение доступа к сети «Интернет» администрация** | 851 | Митюшина Ирина Сергеевна | Бухгалтер I категории | | 5-82-17,  [buh.kimovsk@tularegion.org](mailto:buh.kimovsk@tularegion.org) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | | | % | 90 | 100 | 0104 07 001 001 90 242 221 | 77,30 | | 77,30 | 77,30 | | 77,30 |  |  |  |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  | **Обеспечение доступа к сети «Интернет» архив** | 0113 07 001 001 90 242 221 | 42,5 | | 42,50 | 42,50 | | 42,50 |  |  |  |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  | **Обеспечение доступа к сети электросвязи** | 851 | Полесчикова Ирина Борисовна | Ведущий бухгалтер | | % | 90 | 77,67 | 010 407 001 001 90 242 221 | 900,00 | | 703,199 | 900,00 | | 703199,82 |  |  |  |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  | **Развитие системы электронного документооборота администрации муниципального образования Кимовский район (АСЭД «Дело»)** | 851 | Карманова Наталья Юрьевна | Главный инспектор | | 5-29-70, [sit1.kimovsk@tularegion.org](mailto:sit1.kimovsk@tularegion.org) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | | | % | 80 | 0 | 851 010 407 001 001 90 242 226 | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | | 0,00 |  |  |  |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  | **Сопровождение информационных систем бухгалтерского учета и отчетности** | 851 | Евтягина Ольга  Юрьевна | Начальник отдела | | 5-29-60,  [buh.kimovsk@tularegion.org](mailto:buh.kimovsk@tularegion.org) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | | | % | 80 | 100 | 010 407 001 001 90 242 226 | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | | 50,00 |  |  |  |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  | **Техническое сопровождение бухгалтерской и финансовой отчетности** | % | 80 | 16 | 50,00 | | 10,0 | 50,00 | | 10,0 |  |  |  |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  | **Информационное обслуживание справочно-правовой системы «Консультант Плюс»** | 851 | Новикова Елена Владимировна | Начальник сектора | | 5-29-64,  [control.kimovsk@tularegion.org](mailto:control.kimovsk@tularegion.org) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | | | % | 80 | 100 | 010 407 001 001 90 242 226 | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | | 60,00 |  |  |  |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
| **Итого по Мероприятию 1** | | | | | | | | | | | | | | | 1325,00 | | 987,999 | 1325,00 | 987,999 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 2 «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, защита информации и информационных ресурсов»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Оцифровка архивного фонда, Создание электронного каталога (приобретение оборудования и ПО)** | 851 | Карманова Наталья Юрьевна | Главный инспектор | 5-29-70, [sit1.kimovsk@tularegion.org](mailto:sit1.kimovsk@tularegion.org) | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | % | 100 | 0 | 010 407 001 001 90 242 226 | | 73,195 | 0,00 | 73,195 | | 0,00 |  |  |  |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  | **Техническая поддержка VipNet** | 851 | 01.01.2017 | | | 31.12.2017 | % | 100 | 100 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | | 90,00 |  |  |  |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  | **Электронные подписи** | 851 | 01.01.2017 | | | 31.12.2017 | % | 90 | 100 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | 20,00 |  |  |  |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
| **Итого по Мероприятию 2** | | | | | | | | | | | | | | | **183,195** | | **110,00** | **183,195** | | **110,00** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 3 «Техническое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования Кимовский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Организация антивирусной защиты локальной вычислительной сети** | 851 | Карманова Наталья Юрьевна | Главный инспектор | | 5-29-70, [sit1.kimovsk@tularegion.org](mailto:sit1.kimovsk@tularegion.org) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | | | % | 100 | 100 | 010 407 001 001 90 242 226 | | 90,00 | 90,00 | 90,00 | | 90,00 |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
|  | **Приобретение и модернизация компьютерной техники** | 851 | Карманова Наталья Юрьевна | Главный инспектор | | 5-29-70, [sit1.kimovsk@tularegion.org](mailto:sit1.kimovsk@tularegion.org) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | | | % | 80 | 100 | 010 407 001 001 90 242 310 | | 405,00 | 358,780 | 405,00 | | 358,780 |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| **Ремонт оргтехники** | % | 90 | 100 | 010 407 001 001 90 242 225 | | 40,00 | 40,00 | 40,00 | | 40,00 |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| **Заправка картриджей** | % | 100 | 51 | 130,00 | 52,51 | 130,00 | | 52,51 |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
|  | **Аттестация (переаттестация) рабочих мест обрабатывающих персональные данные** |  |  |  | |  | Один раз в три года | | | | % | 40 |  | 010 407 001 001 90 242 226 | | 400,00 | 248,65 | 400,00 | | 248,65 |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
|  | **Итого по Мероприятию 3** | | | | | | | | | | | | | | **1065,00** | | **789,94** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Итого по программе** | | | | | | | | | | | | | | **2573,195** | | **1918,194** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |