**Тульская область**

**Администрация**

**муниципального образования Епифанское**

**Кимовского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 09 декабря 2024 года №153

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района от 28.08.2017 № 91 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Епифанское Кимовского района администрация муниципального образования Епифанское Кимовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района от 28.08.2017 № 91«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района» следующие изменения:
   1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«**ПАСПОРТ муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Епифанское Кимовского района |
| Исполнитель Программы | Сектор по управлению имуществом, земельными ресурсами и муниципальным хозяйством администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района |
| Подпрограммы | отсутствуют |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территорий п. Епифань муниципального образования Епифанское Кимовского района |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение устойчивого развития территории поселка на основании утвержденной градостроительной документации, обеспечение эффективного и сбалансированного использования городских территорий, создание необходимой нормативно-правовой базы.  2. Комплексный подход к развитию общественных пространств: поселковых площадей, пешеходных улиц и зон, скверов и парков, рекреационных территорий, набережных.  3. Создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан, комплексность благоустройства дворовых территорий п.Епифань Кимовского района.  4. Достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий, сохранение и регенерация историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-художественного облика п. Епифань Кимовского района. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.;  Площадь благоустроенных дворовых территорий, тыс.кв. м;  Доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве**,** %;  Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве, %;  Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве, %;  Количество благоустроенных территорий общего пользования- 0 ед.; |
| Этапыи сроки реализации Программы | Срок реализации Программы в один этап: 2018- 2030 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет средств Федерального бюджета, средств бюджета Тульской области, средств бюджета муниципального образования Епифанское Кимовского района- 496112,83 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Количество благоустроенных дворовых территорий-11 ед.;  Площадь отремонтированного (замененного) асфальтового покрытия дворовых территорий -4,7 тыс.кв.м;  Рост доли благоустроенных дворовых террщзиторий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве до 100%  Рост доли площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве, до 100%;  Рост доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения муниципального образования Епифанское Кимовского района до 23,8 %; |

1.2. Раздел 9 приложения муниципальной программы изложить в новой редакции:

«**Раздел 9. Источники и условия финансирования Программы**

В целях настоящей программы объем финансовых ресурсов определен исходя из предварительного перечня работ, планируемых к реализации в рамках основного мероприятия, исходя из сравнительного анализа рыночной стоимости этих работ.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Федерального бюджета, средств бюджета Тульской области, средств бюджета муниципального образования Епифанское Кимовского района. Дополнительный перечень работ по благоустройству реализуется при условии софинансирования заинтересованных лиц в размере 20% в денежной форме в рамках действующего законодательства РФ.

Средства бюджета муниципального образования Епифанское Кимовского района- 496112,83 руб.,

В том числе 2018 год – 0,00 руб.

2019 год – 0,00 руб.

2020 год – 129758,04 руб.

2021 год – 40016,89 руб.

2022 год – 14788,78 руб.

2023 год – 0,00 руб.

2024 год – 0,00 руб.

2025 год – 100000,00 руб.

2026 год – 100000,00 руб.

2027 год – 111549,12 руб.

2028 год – 0

2029 год – 0

1. – 0».
   1. Приложение 5 муниципальной программы изложить в новой редакции. (Приложение 1)

  2. Сектору делопроизводства, кадров, правовой работы (Князева Н.В.) обнародовать настоящее постановление посредством размещения на информационном стенде в здании администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района и на официальном сайте муниципального образования Епифанское Кимовского района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава администрации

муниципального образования

Епифанское Кимовского района С.А. Карпов

Приложение 1 к

Постановлению

От 09.12.2024 года №153

О внесении изменений в постановление администрации  
 муниципального образования Епифанское   
Кимовского района от 28.08.2017 № 91   
«Об утверждении муниципальной программы   
«Формирование современной городской среды   
в муниципальном образовании Епифанское   
Кимовского района»

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

**План реализации муниципальной программы муниципального образования Епифанское Кимовского района «Формирование современной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | | | 2023 год | | | | 2024 год | | | |
| I  кв | | II кв | IIкв | IV  кв | | I кв | II кв | III кв | IV  кв | I кв | II кв | III кв | IV  кв | I кв | II кв | III кв | IV  кв | I кв | | II кв | III кв | IV  кв | I кв | II кв | III кв | IVкв | Iкв | IIкв | III кв | IVкв |
| Подготовка и начало объявления аукционных процедур, заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | Сектор по управлению имуществом, земельными ресурсами и муниципальным хозяйством АМО Епифанское Кимовского района | . | . | | - | - | | С 01.02.2019 по 30.06.2019 | | - | - | С 01.02.2020 по 30.06.2020 | | - | - | С 01.02.2021 по 30.06.2021 | | - | - | С 01.02.2022 по 30.06.2022 | | | - | - | - | |  |  | - | |  |  |
| Выполнение работ | Сектор по управлению имуществом, земельными ресурсами и муниципальным хозяйством АМО Епифанское Кимовского района на | - | | - | - | | . | - | - | С 01.07.2019 по 31.12.2019 | | - | - | С 01.07.2020 по 31.12.2020 | | - | - | С 01.07.2021 по 31.12.2021 | | - |  | | С 01.07.2022 по 31.12.2022 | |  |  |  | |  |  | - | |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель |
| 2025 год | | | | | 2026 год | | | | 2027 год | | | | 2028 год | | | | 2029 год | | | | 2030 год | | | |
| I  кв | | II кв | III кв | IV  кв | I кв | II кв | III кв | IV  кв | I кв | II кв | III кв | IV  кв | I кв | II кв | III кв | IV  кв | I кв | II кв | III кв | IV  кв | I кв | II кв | III кв | IVкв |
| Подготовка и начало объявления аукционных процедур, заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | Сектор по управлению имуществом, земельными ресурсами и муниципальным хозяйством АМО Епифанское Кимовского района | . С 01.02.2025 по 30.06.2025 | . | | - | - | С 01.02.2026 по 30.06.2026 | | - | - | С 01.02.2027 по 30.06.2027 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ | Сектор по управлению имуществом, земельными ресурсами и муниципальным хозяйством АМО Епифанское Кимовского района | - | - | . | . С 01.07.2025 по 31.12.2025 | - | - | С 01.07.2026 по 31.12.2026 | - | - | С 01.07.2027 по 31.12.2027 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |