**Выполнение показателей муниципальной программы «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Кимовский район на 2019-2023 годы» за 4 квартал 2022 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| Период, предшествующий отчетному <1> | Отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | Количество ликвидированных несанкционированных мест складирования ТКО на землях сельскохозяйственного назначения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество проверок муниципального земельного контроля на землях сельскохозяйственного назначения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество введенных в оборот земель сельскохозяйственного назначения | га | 248,42 | 500 | 419,84 | 83,9 |

Результат расчета значений оценки показателей результативности Программы за 4 квартал2022 года составляет 83,9%. Итоги реализации программы признаны положительными. Программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Начальник отдела имущественных**

**и земельных отношений**

**Е.А. Воронина**

Исп. Ведущий инспектор

Бокатая Елизавета Константиновна

Тел. (48735)5-29-66