**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кимовский район № 139 от 31.01.2014 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования**

**Кимовский район «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ**

**населения Кимовского района на 2014 – 2021 годы»**

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Кимовский район от 08.11.2018 N 1430 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кимовский район», администрация муниципального образования Кимовский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Изложить муниципальную программу муниципального образования Кимовский район "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района на 2014-2021 годы" (приложение) в новой редакции.

2. Комитету по делопроизводству, кадрам, информационным технологиям и делам архива (Н.А. Юрчикова) разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Кимовский район, отделу по организационной работе и взаимодействию с населением (Мороз Ю.Ю.) обнародовать постановление посредством размещения в центре правовой и деловой информации муниципального казенного учреждения культуры «Кимовская межпоселенческая центральная районная библиотека».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации О.П. Михайлин.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**Кимовский район , Э.Л.Фролов**

Приложение

к [постановлению](#sub_0) администрации

муниципального образования

Кимовский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ**

**населения Кимовского района на 2014 – 2021 годы**

**Паспорт муниципальной программы муниципального образования**

**Кимовский район**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Комитет ЖКХ, строительства и архитектуры |
| Программно-целевые инструменты программы | Адресные программы:  «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района на 2013- 2016 годы»;  «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района на 2015- 2017 годы»;  «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2013- 2016 годы»;  «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2015- 2017 годы»;  «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района на 2013- 2016 годы»;  «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района на 2015- 2017 годы»;  Подпрограммы:  «Обеспечение жилищного строительства на территории муниципального образования Кимовский район на 2014 – 2021 годы»;  «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Кимовский район на 2014-2021 годы»;  «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кимовский район на 2014 - 2021 годы»  «Газификация населенных пунктов муниципального образования Кимовский район на 2018 – 2021 годы» |
| Цели программы | Создание условий для дальнейшего повышения доступности программы жилья для населения, обеспечения комфортной среды обитания и жизнедеятельности;  переселение жителей из аварийного жилого фонда;  создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Кимовский район, отвечающего современным условиям и потребностям населения  Удовлетворение потребностей населения в природном газе |
| Задачи программы | Комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства жилья экономкласса, в том числе малоэтажного, отвечающего требованиям ценовой доступности, энергоэффективности и  экологичности;  расселение аварийного жилищного фонда;  государственная поддержка молодых семей в целях  приобретения жилья;  повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве  Развитие системы газоснабжения;  повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования Кимовский район;  содержание и обслуживание сетей газораспределения и газопотребления;  поставка газа по точкам подключения;  содержание и обслуживание сетей газораспределения и газопотребления |
| Показатели программы | Показателями программы являются:  количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;  годовой объем ввода жилья;  годовой ввод жилья по стандартам экономического класса;  количество выданных молодым семьям свидетельств на приобретение жилья в соответствии с размером бюджетных средств, предусмотренных на их оплату; количество оплаченных свидетельств, выданных молодым семьям на приобретение жилья в соответствии с размером бюджетных средств, направленных на их оплату;  количество вновь построенных, реконструированных объектов теплоснабжения;  количество вновь построенных, замененных тепловых сетей;  количество вновь построенных, замененных водопроводных сетей;  количество вновь построенных, реконструированных очистных сооружений;  Количество газифицированных природным газом квартир/домов (ед.); протяженность построенных распределительных газопроводов (км); уровень газификации муниципального образования природным газом (%), содержание построенных газораспределительных сетей (км), поставленный газ (тыс.м2) |
| Этапы и сроки реализации программы | Муниципальная программа реализуется в один этап:  2014 – 2021 г.г. |
| Объемы и источники финансирования | «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района на 2013- 2016 годы» - общий объем  финансирования Программы составляет - 823 959 649, 48 руб., из них:  - средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства (далее - Фонд) - 432 771 244,81 руб.,  - средства бюджета Тульской области - 377 515 255,43 руб.,  - средства местного бюджета - 13 673 149, 24 руб.  Кроме того дополнительный источник финансирования:  - средства местного бюджета на приобретение жилых помещений общей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемых жилых помещений (I этап переселения) составляет 23 825 776,21 рублей;  - средства местного бюджета на приобретение жилых помещений общей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемых жилых помещений (II этап переселения) составляет 12 996 050,00 рублей;  «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района на 2015- 2017 годы» - общий объем финансирования Программы составляет - 557 379 300 рублей 00 копеек, из них:  - средства Фонда - 278 316 648,15 руб.,  - средства бюджета Тульской области - 270 017 401,85 руб.,  - средства местного бюджета - 9 045 250, 00 руб.  «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2013- 2016 годы»;  Общий объем финансирования Программы составляет 95 559 550,00 рублей, из них:  - средства Фонда – 46 639 075,00 рублей;  - средства бюджета Тульской области - 46 639 075,00 рублей;  - средства местного бюджет а– 2 281 400,00 рублей.  «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2015 - 2017 годы» - общий объем финансирования Программы составляет - 194 317 150,00 рублей, из них:  - средства Фонда – 96 659 799,80 рублей;  - средства бюджета Тульской области – 93 766 693,63 рублей;  - средства местного бюджета – 3 890 656,57 рублей.  «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района на 2013- 2016 годы» - Общий объем финансирования Программы составляет - 76 856 950,00 рублей, из них:  - средства Фонда – 38 428 475,00 рублей;  - средства бюджета Тульской области- 38 428 475,00 рублей;  - средства местного бюджета – 2 031 300, 00 рублей.  «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района на 2015- 2017 годы» - Общий объем финансирования Программы составляет - 175 498 400,00 рублей, из них:  - средства Фонда– 88 670 699,10 рублей;  - средства бюджета Тульской области- 86 010 550,90 рублей;  - средства местного бюджета – 817 150,00 рублей.  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования Кимовский район на 2014 – 2020 годы» - объем финансирования программы составляет 2922116936,21 руб., в том числе по годам:  2014 год –668541386,21 руб.;  2015 год – 614914450 руб.;  2016 год – 609967750 руб.;  2017 год –584030050 руб.;  2018 год – 183663300 руб.;  2019 год – 129000000 руб.;  2020 год – 132000000 руб.  за счет средств бюджета Тульской области –  1052606468,45 руб., в том числе по годам:  2014 год – 320990258,78 руб.;  2015 год – 241370575,23 руб.;  2016 год – 239497902,04 руб.;  2017 год – 214241097,14 руб.;  2018 год – 36506635,26 руб.;  2019 год – 0,0 руб.;  2020 год – 0,0 руб.;  за счет средств местного бюджета –  51292876,21 руб., в том числе по годам:  2014 год – 21814131,21 руб.;  2015 год – 11394000,0 руб.;  2016 год – 11350594,0 руб.;  2017 год – 5123070,0 руб.;  2018 год – 1611081,0 руб.;  2019 год – 0,0 руб.;  2020 год – 0,0 руб..  Внебюджетные источники, включая средства институтов развития, кредитные ресурсы и средства населения –  1835696336,55 руб., в том числе по годам:  2014 год – 323736996,22 руб.;  2015 год – 363543874,77 руб.;  2016 год – 370469847,96 руб.;  2017 год – 369788952,86 руб.;  2018 год – 147156664,74 руб.;  2019 год – 129000000 руб.;  2020 год – 132000000 руб..  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Кимовский район на 2014-  2021 годы» - всего в 2014 – 2021 годах – 76 876 377,2 рублей, в том числе средства федерального бюджета и средства бюджета области – 69 039 715,65 рублей, средства местных бюджетов – 7 836 661,55 рублей.  Общий объем финансирования  2014 - 8 388 097 рублей  2015 - 7 445 024 рублей  2016 - 11 857 795,2 рублей  2017 - 6 414 461 рублей  2018 - 12 471 000 рублей  2019 - 10 100 000 рублей  2020 - 10 100 000 рублей  2021 - 10 100 000 рублей  Федеральный бюджет и бюджет Тульской области,  2014 - 7 896 682 рублей  2015 - 7 014 947 рублей  2016 - 10 523 874,2 рублей  2017 - 5 683 212,45 рублей  2018 - 9 721 000 рублей  2019 - 9 400 000 рублей  2020 - 9 400 000 рублей  2021 - 9 400 000 рублей  Местный бюджет  2014 - 491 415 рублей  2015 - 430 077 рублей  2016 - 1 333 921 рублей  2017 - 731 248,55 рублей  2018 - 2 750 000 рублей  2019 - 700 000 рублей  2020 - 700 000 рублей  2021 - 700 000 рублей  Подпрограмма «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кимовский район на 2014 - 2021 годы» - всего в 2014 – 2021 годах – 282 420 370 рублей, в том числе средства бюджета Тульской области – 145 360 720 рублей, средства местных бюджетов – 37 153 410 рублей. внебюджетные источники – 99 906 240 руб.  Общий объем финансирования:  2014 – 19 219 960 рублей  2015 – 2 549 900 рублей  2016 – 12 897 550 рублей  2017 – 21 265 480 рублей  2018 – 42 072 840 рублей  2019 – 51 751 040 рублей  2020 – 66 631 790 рублей  2021 – 66 031 790 рублей  Бюджет Тульской области:  2014 - 15 024 940,00 рублей  2015 - 0,00 рублей  2016 - 12 366 720,00 рублей  2017 - 14 838 030,00 рублей  2018 - 12 188 000,00 рублей  2019 - 11 000 000,00 рублей  2020 - 29 000 000,00 рублей  2021 - 29 000 000,00 рублей  Средства местных бюджетов:  2014 - 4 195 020,00 рублей  2015 - 2 549 920,00 рублей  2016 - 530 830,00 рублей  2017 - 3 427 450,00 рублей  2018 - 5 099 400,00 рублей  2019 - 6 000 000,00 рублей  2020 - 8 000 000,00 рублей  2021 - 8 000 000,00 рублей  Внебюджетные источники:  2014 - 0 рублей  2015 - 0 рублей  2016 - 0 рублей  2017 - 3 000 000,00 рублей  2018 - 3 491 620,00 рублей  2019 - 3 4751 040,00 рублей  2020 - 29 631 790,00 рублей  2021 - 29 031 790,00 рублей  Подпрограмма: «Газификация населенных пунктов муниципального образования Кимовский район на 2018 – 2021 годы»  Объем финансирования программы составляет 127 719,904 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 24 240,204 тыс. рублей; 2019 год – 39 157,932 тыс. рублей; 2020 год – 30 191,385тыс. рублей.  2021 год – 34 130,392 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Создание безопасной и комфортной среды проживания и результаты жизнедеятельности человека; реализации создание условий для улучшения демографической ситуации, программы реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе; число граждан, переселенных из аварийного и ветхого жилищного фонда, общий объем ввода жилья к 2020 году достигнет 73153,76 кв. м; количество семей, улучшивших жилищные условия составит не менее 111 молодых семей; приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям, а также потребностям отдельных групп граждан (многодетные семьи, пожилые люди, инвалиды и т.д.); повышение комфортности проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; соответствие многоквартирных домов требованиям нормативных технических документов, передача многоквартирных домов в управление собственникам помещений; обеспечение надежности и качества работы коммунальных систем в соответствии со стандартами качества за счет увеличения:  доли вновь построенных, реконструированных источников теплоснабжения от общего числа источников теплоснабжения до 22%;  доли вновь построенных, замененных тепловых сетей от общего количества тепловых сетей до 24,4%;  доли вновь построенных, замененных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей до 17%.  Газифицировано природным газом квартир на период 2018 - 2021 года - 339 ед.; построено распределительных газопроводов протяженностью – 54 км; уровень газификации района природным газом - 90% |

**1. Характеристика текущего состояния и**

**основные проблемы жилищно-коммунальной сферы.**

Жилищный фонд муниципального образования Кимовского района составляет 9272 жилых дома, из них 1356 муниципальный жилищный фонд. 620 являются ветхими и аварийными жилыми домами. Наличие большого количества ветхого и аварийного жилья - одна из наиболее острых проблем Кимовского района. Основная причина этого - поспешное закрытие Подмосковного угольного бассейна. Срок службы временного жилья, предусмотренный стандартами, - 15 - 20 лет. Фактический же период их эксплуатации превышен в 4 раза. В настоящее время на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 2414 семьи. Для обеспечения безопасных и санитарных условий проживания мероприятия по переселению граждан из ветхих и аварийных строений в благоустроенное жилье.

Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, теплоснабжения высокой степенью износа инженерных сетей - от 60% до 85%. Вследствие низких капитальных вложений инфраструктура, связанная с водоснабжением, водоотведением, очисткой сточных вод, теплоснабжения стремительно изнашивается, что приводит к перерывам в поставках воды и тепла, т.е. к снижению качества оказываемых услуг.

**2. Цели и задачи муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Кимовского района, прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики в соответствующей сфере**

Целями данной программы являются:

- создание условий для дальнейшего повышения доступности программы жилья для населения, обеспечения комфортной среды обитания и жизнедеятельности;

- переселение жителей из аварийного жилого фонда;

- создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Кимовского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения;

- стимулирование деятельности товариществ собственников жилья в Кимовском районе.

Задачи программы:

- комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства жилья экономкласса, в том числе малоэтажного, отвечающего требованиям ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности;

- расселение аварийного жилищного фонда;

- государственная поддержка молодых семей в целях;

- приобретения жилья; повышение качества обслуживания населения, совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством Кимовского района, развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве.

Показателями программы являются:

- количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;

- годовой объем ввода жилья;

- годовой ввод жилья по стандартам экономического класса;

- количество выданных молодым семьям свидетельств на приобретение жилья в соответствии с размером бюджетных средств, предусмотренных на их оплату;

- количество оплаченных свидетельств, выданных молодым семьям на приобретение жилья в соответствии с размером бюджетных средств, направленных на их оплату;

- количество вновь построенных, реконструированных объектов теплоснабжения;

- количество вновь построенных, замененных тепловых сетей;

- количество вновь построенных, замененных водопроводных сетей;

- количество вновь построенных, реконструированных очистных сооружений.

В результате реализации муниципальной программы к 2021 году будет сформирован эффективный рынок жилья, который в сочетании с эффективными и адекватными мерами государственной поддержки отдельных категорий граждан обеспечит комфортную среду проживания и жизнедеятельности для всех жителей Кимовского района.

Планы комплексного освоения территорий и планы реконструкции застроенных территорий для массового строительства жилья экономического класса будут скоординированы с документами территориального планирования и градостроительного зонирования, предусматривающими согласованное развитие социальной и инженерной (включая дорожную и коммунальную) инфраструктур с учетом прогнозов по размещению новых производств и созданию новых рабочих мест.

Развитие систем инженерной инфраструктуры муниципального образования будет осуществляться на основе программ комплексного развития, учитывающих документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного строительства, а также инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем инженерной инфраструктуры.

Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит достижение ряда положительных внешних эффектов, в числе которых улучшение демографической ситуации, увеличение миграционной подвижности населения, снижение социальной напряженности в обществе.

По итогам реализации муниципальной программы планируется:

- создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;

- создание условий для улучшения демографической ситуации, реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе;

- приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям, а также потребностям отдельных групп граждан (многодетные семьи, пожилые люди, инвалиды и т.д.);

- повышение комфортности проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;

- соответствие многоквартирных домов требованиям нормативных технических документов, передача многоквартирных домов в управление собственникам помещений;

- обеспечение надежности и качества работы коммунальных систем в соответствии со стандартами качества за счет более эффективного их использования.

**3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в один этап: 2014 – 2021 г.г.

**4. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и задач муниципальной программы**

По мере реализации муниципальной программы будут приниматься соответствующие правовые акты, необходимые для реализации данной программы

**5. Перечень и краткое описание подпрограмм, включенных в муниципальную программу и основных мероприятий, включенных в муниципальную программу**

**Адресная программа**

**по переселению граждан из аварийного жилищного фонда**

**с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района**

**на 2013- 2016 годы**

**Паспорт адресной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района на 2013-2016 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования город Кимовск Кимовского района |
| Разработчик Программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства |
| Исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Кимовский район |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы:  снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде на территории муниципального образования город Кимовск Кимовского района Тульской области.  Задачи Программы:  переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;  развитие малоэтажного строительства;  ликвидация аварийного жилищного фонда, включенного в Программу;  оптимизация развития территорий, на которых расположен расселяемый аварийный жилищный фонд, подлежащий сносу или реконструкции в связи с физическом износом в процессе его эксплуатации, признанный таковым до 1 января 2012 года |
| Важнейшие целевые показатели | Количество граждан, переселенных в результате реализации Программы;  количество и площадь расселенных помещений в рамках реализации Программы;  количество ликвидированного в рамках реализации Программы аварийного жилищного фонда. |
| Срок и этапы реализации Программы | Программа реализуется в два этапа с 2013- 2016 годы (с учетом сноса аварийного жилищного фонда, включенного в Программу):  Этапы реализации:  I этап - 2013 г. – 2015г.,  II этап – 2014 г. - 2016 г. |
| Перечень мероприятий | Поэтапное переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу, в благоустроенные жилые помещения и снос аварийного жилищного фонда, включенного в Программу |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), бюджета Тульской области и средств местного бюджета составляет 860 781 475 рублей 69 копеек, из них:  - средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства (далее-Фонд) – 432 771 244 рублей 81 копейка;  - средства бюджета Тульской области – 377 515 255 рублей 43 копейки;  - средства местного бюджета - 13 673 149 рублей 24 копейки.  Кроме того дополнительный источник финансирования:  -средства местного бюджета на приобретение жилых помещений общей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемых жилых помещений (I этап переселения) составляет 23 825 776,21 рублей;  -средства местного бюджета на приобретение жилых помещений общей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемых жилых помещений (II этап переселения) составляет 12 996 050,00 рублей. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Расселяемая площадь – 27 259,16 кв.м. в том числе:  по этапу 2013 года – 17 102,46 кв.м. (в т.ч. с участием средств Фонда – 16 654,16 кв.м.);  этап 2014 года – 10 156,70 кв.м.  Количество расселяемых жителей – 1 468 человек, из них:  по этапу 2013 года - 899 чел. (в т.ч. с участием средств Фонда -875 человека);  по этапу 2014 года – 569 чел.  Ликвидация аварийного жилищного фонда – 36 434,95 кв.м., из них:  по этапу 2013 года – 24 393,25 кв.м. (в т.ч. с участием средств Фонда – 23 791,75 кв.м.),  по этапу 2014 года – 12 041,70 кв.м. |

**1. Содержание проблем и обоснование необходимости ее решения программными методами.**

В муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района аварийный жилищный фонд, включенный в Программу, составляет 27,3 тыс. кв.м. Наибольшую долю аварийного жилья составляет жилищный фонд бывших шахтерских поселков, расположенных вокруг города Кимовска, и дома по улицам Лермонтова, Некрасова, Железнодорожного проезда в городе Кимовске.

В основном это каркасно-щитовые дома, построенные для временного проживания работников бывших шахт, срок эксплуатации которых превышен более чем в два раза.

Весь этот жилищный фонд передан в 1995 году в муниципальную собственность от ОАО «Тулауголь» с процентом износа от 65-70 %. При ликвидации шахт жилищный фонд остался без социальных объектов и инженерной инфраструктуры.

Проживающие в аварийных домах граждане, подвергаясь опасности, в основном не в состоянии самостоятельно решать свои жилищные вопросы, а муниципальное образование город Кимовск Кимовского района не имеет финансовой возможности для самостоятельного восстановления и воспроизводства жилищного фонда.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

Федеральным законом предусмотрена обязанность субъекта Российской Федерации до 1 сентября 2017 года расселить все многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическом износом в процессе их эксплуатации до 1 января 2012 года.

Об обязанности расселения всех данных аварийных домов указано в Послании Президента Российской Федерации от 12 декабря 2012 года Федеральному Собранию Российской Федерации.

Также обязанность по расселению аварийного жилья предусмотрена подпунктом "е" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".

**2. Цели и задачи Программы.**

Цель Программы:

снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде на территории муниципального образования город Кимовск Кимовского района Тульской области.

Задачи Программы:

переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

расселить все многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическом износом в процессе их эксплуатации до 1 января 2012 года;

развитие малоэтажного строительства;

ликвидация аварийного жилищного фонда, включенного в Программу;

оптимизация развития территорий, на которых расположен расселяемый аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года в связи с физическом износом в процессе его эксплуатации.

**3. Срок реализации Программы.**

Срок реализации Программы – 2013 – 2016 годы.

**4. Аварийный жилищный фонд, включенный в программу.**

Перечень аварийных многоквартирных домов, включенных в Программу, приведен в приложении №1 к Программе.

**5. Объем и источники финансирования.**

Программа реализуется за счет средств Фонда, бюджета Тульской области и средств местного бюджета.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 2013год в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2012г. №554 «О стоимости одного квадратного места общей площади жилого помещения, признанной для определения в 2013 году предельной стоимости одного квадратного места общей площади жилых помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007г. № 185 -ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства» для Тульской области составляет 30 500,00 руб.

Планируемая потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках Программы, начиная с 2014 года рассчитывается как произведение предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений в размере 30 500,00 рубля, используемой при приобретении (строительстве) жилых помещений в рамках Программы, и общей площади занимаемых гражданами жилых помещений в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу.

Общая площадь занимаемых гражданами жилых помещений в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу, составляет 27 259,16 кв.м., стоимость переселения граждан составляет 823 959 649 рублей 48 копеек. Стоимость переселения может увеличиться за счет денежных средств муниципального бюджета, в случае предоставления гражданам жилых помещений общей площадью большей ранее ими занимаемых помещений в аварийном жилье.

В рамках Программы предусматривается бюджетное финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет следующих источников:

средства Фонда в финансировании Программы

432 771 244,81 руб.,

средства бюджета Тульской области в финансировании Программы

377 515 255,43 руб.,

средства местного бюджета в финансировании Программы

13 673 149 рублей 24 копейки.

Кроме того дополнительный источник финансирования:

- средства местного бюджета на приобретение жилых помещений общей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемых жилых помещений (I этап переселения) составляет 23 825 776,21 рублей;

- средства местного бюджета на приобретение жилых помещений общей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемых жилых помещений (II этап переселения) составляет 12 996 050,00 рублей;

Планируется выделить денежных средств по годам:

**По этапу 2013 года**: всего- 514 180 299,48 руб., из них:

- средства Фонда- 277 881 569,81 руб.,

- средства бюджета Тульской области- 222 625 580,43 руб.,

- средства местного бюджета - 13 673 149,24 руб.

Кроме того дополнительный источник финансирования: средства местного бюджета на приобретение жилых помещений общей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемых жилых помещений (I этап переселения) составляет 23 825 776,21 рублей.

**По этапу 2014 года**: всего- 309 779 350,00 руб., из них:

- средства Фонда- 154 889 675,00 руб.,

- средства бюджета Тульской области- 154 889 675,00 руб.

Кроме того дополнительный источник финансирования: средства местного бюджета на приобретение жилых помещений общей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемых жилых помещений (II этап переселения) составляет 12 996 050,00 рублей.

Объем дополнительного финансирования Программы на приобретение жилых помещений общей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемых жилых помещений, будет осуществляться за счет средств местного бюджета муниципального образования город Кимовск Кимовского района.

Объем средств на реализацию Программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда представлен в приложении №2 к Программе.

**6. Управление Программой, организация контроля за ее реализацией.**

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования Кимовский район.

Координацию деятельности исполнителей и участников Программы осуществляет комитет жилищно – коммунального хозяйства, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Кимовский район, которое запрашивает у исполнителей информацию о ходе выполнения мероприятий и о состоянии финансового обеспечения реализации Программы, готовит и представляет в министерство строительства и жилищно – коммунального хозяйства Тульской области отчетность.

**7. Социально-экономическая эффективность адресной программы.**

Успешная реализация Программы позволит обеспечить:

- выполнение обязательств государства и органов власти перед гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде, подлежащем сносу в рамках Программы;

- создание благоприятных условий на территории города Кимовска для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства;

- снижение социальной напряженности среди населения;

- улучшение состояния здоровья населения.

**8. Результаты реализации Программы.**

В рамках реализации Программы планируется:

- переселить в благоустроенное жилье -1 468 человека;

- приобрести благоустроенных жилых помещений- 690 квартир;

- расселить граждан из аварийного жилищного фонда- 27 259,16 кв. метров;

- ликвидировать аварийный жилищный фонд- 36 434,95 кв. метров.

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении №3 к Программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | | |  | | Приложение №1 | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | | |  | | к адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | | |  | | с учетом необходимости развития малоэтажного строительства | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | | |  | | в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района на 2013-2016 годы | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  |
| **Перечень аварийных многоквартирных домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | | Планируемая дата окончания переселения | | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД | | Число жителей всего | | Число жителей планируемых  к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | | Количество расселяемых жилых помещений | | | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | | | | Стоимость переселения граждан | | | | | | | | | | |
| Всего | | в том числе | | | Всего | в том числе | | | | | Всего: | в том числе: | | | | | | | | | |
| Номер | Дата | | частная собственность | муниципальная собственность | |  | частная собственность | | муниципальная собственность | | | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | | за счет средств местного бюджета | | Дополнительные источники финансирования | | Внебюджетные источники финансирования | | |
| чел. | | чел. | кв.м | | ед. | | ед. | ед. | | кв.м | кв.м | | кв.м | | | руб. | руб. | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | | | 16 | 17 | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | |
| Всего по город Кимовск 2013-2016 годы, в т.ч.: | | X | 97 | | X | | X | | 1 468 | | 1 468 | 36434,950 | | 690 | | 265 | 425 | | 27 259,16 | 10 844,90 | | 16 414,26 | | | 860 781 475,69 | 432 771 244,81 | 377 515 255,43 | | 26 669 199,24 | | 23 825 776,21 | | 0,00 | | |
| Всего по город Кимовск 2013-2016 годы, с финансовой поддержкой Фонда: | | X | 96 | | X | | X | | 1 444 | | 1 444 | 35833,450 | | 675 | | 260 | 415 | | 26 810,86 | 10 674,40 | | 16 136,46 | | | 847 108 326,45 | 432 771 244,81 | 377 515 255,43 | | 12 996 050,00 | | 23 825 776,21 | | 0,00 | | |
| Всего по город Кимовск 2013-2016 годы, без финансовой поддержки Фонда: | | X | 3 | | X | | X | | 24 | | 24 | 601,5 0 | | 15 | | 5 | 10 | | 448,30 | 170,50 | | 277,80 | | | 13 673 149,24 | 0,00 | 0,00 | | 13 673 149,24 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Всего по этапу 2013 года, в т.ч.: | | X | 69 | | X | | X | | 899 | | 899 | 24393,25 0 | | 437 | | 125 | 312 | | 17 102,46 | 4 830,10 | | 12 272,36 | | | 538 006 075,69 | 277 881 569,81 | 222 625 580,43 | | 13 673 149,24 | | 23 825 776,21 | | 0,00 | | |
| Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда: | | X | X | | X | | X | | 875 | | 875 | 23 791,75 | | 422 | | 120 | 302 | | 16 654,16 | 4 659,60 | | 11 994,56 | | | 524 332 926,45 | 277 881 569,81 | 222 625 580,43 | | 0,00 | | 23 825 776,21 | | 0,00 | | |
| Итого по город Кимовск: | | X | X | | X | | X | | 875 | | 875 | 23 791,75 | | 422 | | 120 | 302 | | 16 654,16 | 4 659,60 | | 11 994,56 | | | 524 332 926,45 | 277 881 569,81 | 222 625 580,43 | | 0,00 | | 23 825 776,21 | | 0,00 | | |
| 1 | г Кимовск проезд Железнодорожный д.14 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 23 | | 23 | 554,60 | | 11 | | 0 | 11 | | 437,60 | 0,00 | | 437,60 | | | 13 710 106,18 | 7 332 040,45 | 5 874 084,28 | | 0,00 | | 503 981,45 | | 0,00 | | |
| 2 | г Кимовск проезд Павлова д.10 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 3 | | 3 | 459,90 | | 3 | | 0 | 3 | | 108,40 | 0,00 | | 108,40 | | | 3 512 780,89 | 1 816 254,99 | 1 455 097,66 | | 0,00 | | 241 428,24 | | 0,00 | | |
| 3 | г Кимовск проезд Павлова д.12 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 18 | | 18 | 412,30 | | 8 | | 0 | 8 | | 321,50 | 0,00 | | 321,50 | | | 10 046 432,63 | 5 386 771,03 | 4 315 626,36 | | 0,00 | | 344 035,24 | | 0,00 | | |
| 4 | г Кимовск проезд Павлова д.13 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 5 | | 5 | 98,30 | | 1 | | 0 | 1 | | 49,70 | 0,00 | | 49,70 | | | 1 499 872,94 | 832 729,46 | 667 143,48 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 5 | г Кимовск проезд Павлова д.15 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 16 | | 16 | 404,00 | | 8 | | 0 | 8 | | 226,50 | 0,00 | | 226,50 | | | 8 404 720,61 | 3 795 034,65 | 3 040 402,40 | | 0,00 | | 1 569 283,56 | | 0,00 | | |
| 6 | г Кимовск проезд Павлова д.23 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 3 | | 3 | 103,70 | | 2 | | 0 | 2 | | 103,70 | 0,00 | | 103,70 | | | 3 129 513,56 | 1 737 505,93 | 1 392 007,63 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 7 | г Кимовск проезд Павлова д.37 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 10 | | 10 | 411,10 | | 8 | | 2 | 6 | | 330,80 | 76,80 | | 254,00 | | | 10 357 271,50 | 5 542 593,65 | 4 440 464,08 | | 0,00 | | 374 213,77 | | 0,00 | | |
| 8 | г Кимовск проезд Павлова д.40 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 11 | | 11 | 414,60 | | 4 | | 1 | 3 | | 156,20 | 46,00 | | 110,20 | | | 4 894 957,56 | 2 617 149,72 | 2 096 736,66 | | 0,00 | | 181 071,18 | | 0,00 | | |
| 9 | г Кимовск проезд Павлова д.6 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 18 | | 18 | 415,00 | | 11 | | 6 | 5 | | 397,60 | 194,00 | | 203,60 | | | 12 481 840,01 | 6 661 835,66 | 5 337 147,87 | | 0,00 | | 482 856,48 | | 0,00 | | |
| 10 | г Кимовск ул 4-я Луговая д.2 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2017 | | 3 | | 3 | 69,75 | | 1 | | 0 | 1 | | 70,10 | 0,00 | | 70,10 | | | 2 115 514,95 | 1 174 533,90 | 940 981,05 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 11 | г Кимовск ул Белинского д.1 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2016 | | 9 | | 9 | 158,50 | | 3 | | 0 | 3 | | 128,30 | 0,00 | | 128,30 | | | 3 667 278,32 | 1 984 012,59 | 1 589 497,11 | | 0,00 | | 93 768,62 | | 0,00 | | |
| 12 | г Кимовск ул Белинского д.34 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2016 | | 17 | | 17 | 400,20 | | 8 | | 2 | 6 | | 293,80 | 57,00 | | 236,80 | | | 9 189 498,90 | 4 837 278,90 | 3 875 399,23 | | 0,00 | | 476 820,77 | | 0,00 | | |
| 13 | г Кимовск ул Гоголя д.13 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2016 | | 1 | | 1 | 32,70 | | 1 | | 1 | 0 | | 30,80 | 30,80 | | 0,00 | | | 780 560,40 | 433 367,13 | 347 193,27 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 14 | г Кимовск ул Горняцкая д.5 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 4 | | 4 | 533,90 | | 2 | | 0 | 2 | | 36,50 | 0,00 | | 36,50 | | | 1 702 069,09 | 611 561,87 | 489 954,47 | | 0,00 | | 600 552,75 | | 0,00 | | |
| 15 | г Кимовск ул Докучаева д.1 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | IV.2017 | | 10 | | 10 | 365,70 | | 6 | | 2 | 4 | | 292,10 | 80,90 | | 211,20 | | | 9 005 273,35 | 4 894 170,51 | 3 920 978,10 | | 0,00 | | 190 124,74 | | 0,00 | | |
| 16 | г Кимовск ул Докучаева д.3 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 24 | | 24 | 413,50 | | 10 | | 4 | 6 | | 367,60 | 105,00 | | 262,60 | | | 11 570 448,40 | 6 159 182,06 | 4 934 445,57 | | 0,00 | | 476 820,77 | | 0,00 | | |
| 17 | г Кимовск ул Докучаева д.5 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 17 | | 17 | 427,70 | | 9 | | 2 | 7 | | 315,70 | 88,20 | | 227,50 | | | 10 188 271,73 | 5 289 591,34 | 4 237 770,58 | | 0,00 | | 660 909,81 | | 0,00 | | |
| 18 | г Кимовск ул Докучаева д.6 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 22 | | 22 | 418,90 | | 10 | | 4 | 6 | | 380,70 | 168,30 | | 212,40 | | | 11 660 003,76 | 6 195 499,09 | 4 963 541,07 | | 0,00 | | 500 963,60 | | 0,00 | | |
| 19 | г Кимовск ул Докучаева д.7 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 19 | | 19 | 415,10 | | 10 | | 7 | 3 | | 375,50 | 265,40 | | 110,10 | | | 12 035 197,76 | 6 291 547,50 | 5 040 490,51 | | 0,00 | | 703 159,75 | | 0,00 | | |
| 20 | г Кимовск ул Ким д.2 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2017 | | 5 | | 5 | 105,10 | | 3 | | 1 | 2 | | 96,80 | 35,00 | | 61,80 | | | 2 782 130,52 | 1 544 638,86 | 1 237 491,66 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 21 | г Кимовск ул Комсомольская д.8 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 34 | | 34 | 553,80 | | 13 | | 7 | 6 | | 523,70 | 287,90 | | 235,80 | | | 16 474 459,53 | 8 774 656,27 | 7 029 839,89 | | 0,00 | | 669 963,37 | | 0,00 | | |
| 22 | г Кимовск ул Лермонтова д.10 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 8 | | 8 | 355,80 | | 3 | | 0 | 3 | | 99,90 | 0,00 | | 99,90 | | | 3 352 834,68 | 1 673 836,47 | 1 340 998,67 | | 0,00 | | 337 999,54 | | 0,00 | | |
| 23 | г Кимовск ул Лермонтова д.12 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 20 | | 20 | 413,30 | | 10 | | 0 | 10 | | 393,50 | 0,00 | | 393,50 | | | 12 539 179,21 | 6 593 139,66 | 5 282 111,89 | | 0,00 | | 663 927,66 | | 0,00 | | |
| 24 | г Кимовск ул Лермонтова д.14 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2016 | | 3 | | 3 | 273,40 | | 2 | | 0 | 2 | | 53,70 | 0,00 | | 53,70 | | | 1 732 247,63 | 899 749,94 | 720 837,13 | | 0,00 | | 111 660,56 | | 0,00 | | |
| 25 | г Кимовск ул Лермонтова д.7 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 26 | | 26 | 471,10 | | 10 | | 0 | 10 | | 370,10 | 0,00 | | 370,10 | | | 12 919 428,69 | 6 201 069,86 | 4 968 004,09 | | 0,00 | | 1 750 354,74 | | 0,00 | | |
| 26 | г Кимовск ул Мичурина д.21 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2017 | | 10 | | 10 | 96,20 | | 4 | | 0 | 4 | | 83,50 | 0,00 | | 83,50 | | | 3 379 995,37 | 1 399 052,51 | 1 120 854,75 | | 0,00 | | 860 088,11 | | 0,00 | | |
| 27 | г Кимовск ул Мичурина д.22 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2017 | | 11 | | 11 | 215,30 | | 6 | | 0 | 6 | | 206,90 | 0,00 | | 206,90 | | | 6 701 661,78 | 3 372 136,66 | 2 701 596,52 | | 0,00 | | 627 928,60 | | 0,00 | | |
| 28 | г Кимовск ул Некрасова д.1 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 18 | | 18 | 414,40 | | 11 | | 7 | 4 | | 414,10 | 230,40 | | 183,70 | | | 13 085 410,61 | 6 938 295,13 | 5 558 634,14 | | 0,00 | | 588 481,34 | | 0,00 | | |
| 29 | г Кимовск ул Некрасова д.12 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 24 | | 24 | 410,80 | | 10 | | 4 | 6 | | 381,70 | 136,20 | | 245,50 | | | 12 338 767,01 | 6 510 354,51 | 5 215 788,34 | | 0,00 | | 612 624,16 | | 0,00 | | |
| 30 | г Кимовск ул Некрасова д.2 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 24 | | 24 | 411,20 | | 11 | | 6 | 5 | | 385,80 | 207,80 | | 178,00 | | | 12 711 196,83 | 6 464 125,24 | 5 178 751,63 | | 0,00 | | 1 068 319,96 | | 0,00 | | |
| 31 | г Кимовск ул Некрасова д.20 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 3 | | 3 | 201,00 | | 3 | | 2 | 1 | | 77,40 | 54,00 | | 23,40 | | | 2 737 192,68 | 1 296 846,28 | 1 038 971,95 | | 0,00 | | 401 374,45 | | 0,00 | | |
| 32 | г Кимовск ул Некрасова д.3 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 28 | | 28 | 557,40 | | 14 | | 7 | 7 | | 457,10 | 240,30 | | 216,80 | | | 14 784 461,85 | 7 658 765,29 | 6 135 840,78 | | 0,00 | | 989 855,78 | | 0,00 | | |
| 33 | г Кимовск ул Некрасова д.5 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2016 | | 1 | | 1 | 189,10 | | 1 | | 1 | 0 | | 42,20 | 42,20 | | 0,00 | | | 1 273 533,97 | 707 066,06 | 566 467,91 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 34 | г Кимовск ул Некрасова д.7 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 15 | | 15 | 437,60 | | 7 | | 0 | 7 | | 267,40 | 0,00 | | 267,40 | | | 8 425 845,57 | 4 480 319,05 | 3 589 419,87 | | 0,00 | | 356 106,65 | | 0,00 | | |
| 35 | г Кимовск ул Некрасова д.8 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 8 | | 8 | 299,00 | | 5 | | 2 | 3 | | 260,70 | 94,40 | | 166,30 | | | 7 867 542,78 | 4 368 059,75 | 3 499 483,03 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 36 | г Кимовск ул Некрасова д.9 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 17 | | 17 | 408,70 | | 8 | | 2 | 6 | | 344,10 | 72,30 | | 271,80 | | | 10 535 324,82 | 5 765 436,74 | 4 618 995,43 | | 0,00 | | 150 892,65 | | 0,00 | | |
| 37 | г Кимовск ул Октябрьская д.8 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | IV.2017 | | 19 | | 19 | 582,20 | | 13 | | 10 | 3 | | 398,40 | 309,60 | | 88,80 | | | 13 163 874,78 | 6 675 239,75 | 5 347 886,60 | | 0,00 | | 1 140 748,43 | | 0,00 | | |
| 38 | г Кимовск ул Павлова д.12 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | IV.2015 | | 25 | | 25 | 412,90 | | 10 | | 4 | 6 | | 346,60 | 107,70 | | 238,90 | | | 11 926 555,06 | 5 807 324,54 | 4 652 553,96 | | 0,00 | | 1 466 676,56 | | 0,00 | | |
| 39 | мкр Весенний ул Шахтная д.1 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 31 | | 31 | 795,30 | | 14 | | 1 | 13 | | 577,66 | 34,80 | | 542,86 | | | 17 636 332,93 | 9 678 762,54 | 7 754 167,10 | | 0,00 | | 203 403,29 | | 0,00 | | |
| 40 | мкр Весенний ул Шахтная д.2 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | IV.2017 | | 15 | | 15 | 615,20 | | 13 | | 1 | 12 | | 444,10 | 29,70 | | 414,40 | | | 14 168 819,84 | 7 440 948,73 | 5 961 336,45 | | 0,00 | | 766 534,66 | | 0,00 | | |
| 41 | мкр Весенний ул Шахтная д.23 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 1 | | 1 | 73,10 | | 1 | | 0 | 1 | | 40,80 | 0,00 | | 40,80 | | | 884 466,16 | 491 055,61 | 393 410,55 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 42 | мкр Зеркальный д.1 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 5 | | 5 | 153,30 | | 3 | | 0 | 3 | | 77,40 | 0,00 | | 77,40 | | | 2 863 942,50 | 1 294 500,58 | 1 037 092,66 | | 0,00 | | 532 349,26 | | 0,00 | | |
| 43 | мкр Зеркальный д.2 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 12 | | 12 | 416,70 | | 8 | | 0 | 8 | | 274,30 | 0,00 | | 274,30 | | | 8 953 969,85 | 4 595 929,38 | 3 682 041,40 | | 0,00 | | 675 999,07 | | 0,00 | | |
| 44 | мкр Зеркальный д.3 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 13 | | 13 | 423,00 | | 7 | | 0 | 7 | | 232,30 | 0,00 | | 232,30 | | | 7 055 740,32 | 3 892 214,34 | 3 118 258,18 | | 0,00 | | 45 267,80 | | 0,00 | | |
| 45 | мкр Зубовский д.10 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 10 | | 10 | 411,10 | | 3 | | 0 | 3 | | 98,20 | 0,00 | | 98,20 | | | 3 120 460,01 | 1 645 352,77 | 1 318 178,88 | | 0,00 | | 156 928,36 | | 0,00 | | |
| 46 | мкр Зубовский д.15 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 6 | | 6 | 414,00 | | 3 | | 0 | 3 | | 132,10 | 0,00 | | 132,10 | | | 4 019 780,19 | 2 213 351,33 | 1 773 232,48 | | 0,00 | | 33 196,38 | | 0,00 | | |
| 47 | мкр Зубовский д.3 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 9 | | 9 | 423,00 | | 4 | | 0 | 4 | | 241,30 | 0,00 | | 241,30 | | | 7 318 293,53 | 4 043 010,42 | 3 239 068,87 | | 0,00 | | 36 214,24 | | 0,00 | | |
| 48 | мкр Зубовский д.4 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 13 | | 13 | 422,50 | | 6 | | 0 | 6 | | 242,40 | 0,00 | | 242,40 | | | 7 451 079,06 | 4 061 441,05 | 3 253 834,62 | | 0,00 | | 135 803,39 | | 0,00 | | |
| 49 | мкр Зубовский д.40 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 8 | | 8 | 408,40 | | 4 | | 0 | 4 | | 184,50 | 0,00 | | 184,50 | | | 5 604 153,02 | 3 091 319,61 | 2 476 619,17 | | 0,00 | | 36 214,24 | | 0,00 | | |
| 50 | мкр Зубовский д.41 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 7 | | 7 | 380,30 | | 5 | | 0 | 5 | | 195,10 | 0,00 | | 195,10 | | | 5 951 206,11 | 3 268 923,88 | 2 618 907,32 | | 0,00 | | 63 374,91 | | 0,00 | | |
| 51 | мкр Зубовский д.42 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 12 | | 12 | 373,60 | | 7 | | 0 | 7 | | 268,50 | 0,00 | | 268,50 | | | 9 322 147,91 | 4 498 749,68 | 3 604 185,62 | | 0,00 | | 1 219 212,61 | | 0,00 | | |
| 52 | мкр Зубовский д.49 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 9 | | 9 | 412,30 | | 5 | | 0 | 5 | | 187,20 | 0,00 | | 187,20 | | | 5 773 152,79 | 3 136 558,44 | 2 512 862,38 | | 0,00 | | 123 731,97 | | 0,00 | | |
| 53 | мкр Зубовский д.7 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 10 | | 10 | 410,80 | | 5 | | 0 | 5 | | 204,00 | 0,00 | | 204,00 | | | 6 180 562,94 | 3 418 044,45 | 2 738 375,67 | | 0,00 | | 24 142,82 | | 0,00 | | |
| 54 | мкр Зубовский д.8 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2017 | | 7 | | 7 | 313,50 | | 3 | | 0 | 3 | | 130,70 | 0,00 | | 130,70 | | | 3 944 333,88 | 2 189 894,17 | 1 754 439,71 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 55 | мкр Мирный ул Кимовская д.7 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 8 | | 8 | 380,70 | | 5 | | 1 | 4 | | 234,90 | 45,00 | | 189,90 | | | 7 101 008,10 | 3 935 777,65 | 3 153 159,04 | | 0,00 | | 12 071,41 | | 0,00 | | |
| 56 | мкр Угольный д.2 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 7 | | 7 | 107,20 | | 2 | | 0 | 2 | | 97,70 | 0,00 | | 97,70 | | | 2 948 442,38 | 1 636 975,21 | 1 311 467,17 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 57 | мкр Угольный д.3 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 8 | | 8 | 107,20 | | 2 | | 1 | 1 | | 107,20 | 53,00 | | 54,20 | | | 3 276 962,09 | 1 819 369,35 | 1 457 592,74 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 58 | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.10 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2016 | | 19 | | 19 | 463,60 | | 9 | | 8 | 1 | | 463,60 | 409,50 | | 54,10 | | | 14 011 690,23 | 7 772 588,37 | 6 227 030,45 | | 0,00 | | 12 071,41 | | 0,00 | | |
| 59 | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.12 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | IV.2017 | | 20 | | 20 | 369,20 | | 6 | | 2 | 4 | | 318,40 | 118,90 | | 199,50 | | | 9 629 968,92 | 5 334 830,16 | 4 274 013,79 | | 0,00 | | 21 124,97 | | 0,00 | | |
| 60 | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.15 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | IV.2017 | | 24 | | 24 | 532,70 | | 9 | | 3 | 6 | | 447,30 | 150,20 | | 297,10 | | | 13 498 856,47 | 7 494 565,11 | 6 004 291,36 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 61 | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.16 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | IV.2017 | | 13 | | 13 | 291,70 | | 5 | | 3 | 2 | | 258,00 | 152,20 | | 105,80 | | | 7 502 691,06 | 4 165 494,08 | 3 337 196,98 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 62 | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.17 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | IV.2017 | | 25 | | 25 | 514,30 | | 10 | | 5 | 5 | | 468,80 | 233,10 | | 235,70 | | | 14 476 640,85 | 7 854 800,19 | 6 292 894,68 | | 0,00 | | 328 945,98 | | 0,00 | | |
| 63 | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.18 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2016 | | 9 | | 9 | 185,10 | | 3 | | 0 | 3 | | 163,40 | 0,00 | | 163,40 | | | 4 931 171,80 | 2 737 786,58 | 2 193 385,22 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 64 | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.19 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2017 | | 5 | | 5 | 90,70 | | 2 | | 1 | 1 | | 92,10 | 45,60 | | 46,50 | | | 2 854 780,18 | 1 553 139,23 | 1 244 301,74 | | 0,00 | | 57 339,21 | | 0,00 | | |
| 65 | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.3 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 17 | | 17 | 569,90 | | 9 | | 6 | 3 | | 438,70 | 292,30 | | 146,40 | | | 13 239 321,11 | 7 350 471,08 | 5 888 850,03 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 66 | мкр Шахтинский ул Шахтная д.5 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2017 | | 15 | | 15 | 233,60 | | 5 | | 1 | 4 | | 230,90 | 39,60 | | 191,30 | | | 7 113 079,51 | 3 868 757,17 | 3 099 465,40 | | 0,00 | | 144 856,94 | | 0,00 | | |
| 67 | мкр Шахтинский ул Щорса д.4 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2017 | | 3 | | 3 | 80,30 | | 2 | | 2 | 0 | | 74,20 | 74,20 | | 0,00 | | | 2 239 246,92 | 1 243 229,89 | 996 017,03 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 68 | мкр Ясный ул Октябрьская д.6 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | IV.2015 | | 2 | | 2 | 101,70 | | 2 | | 1 | 1 | | 101,70 | 51,30 | | 50,40 | | | 2 577 369,88 | 1 430 955,76 | 1 146 414,12 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда: | | X | X | | X | | X | | 24 | | 24 | 601,50 | | 15 | | 5 | 10 | | 448,30 | 170,50 | | 277,80 | | | 13 673 149,24 | 0,00 | 0,00 | | 13 673 149,24 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Итого по город Кимовск: | | X | X | | X | | X | | 24 | | 24 | 601,50 | | 15 | | 5 | 10 | | 448,30 | 170,50 | | 277,80 | | | 13 673 149,24 | 0,00 | 0,00 | | 13 673 149,24 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 69 | г Кимовск ул Докучаева д.8 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 17 | | 17 | 428,70 | | 10 | | 5 | 5 | | 336,80 | 170,50 | | 166,30 | | | 9 715 392,38 | 0,00 | 0,00 | | 9 715 392,38 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 70 (22) | г Кимовск ул Лермонтова д.10 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 1 | | 1 | 67,80 | | 1 | | 0 | 1 | | 18,90 | 0,00 | | 18,90 | | | 697 118,95 | 0,00 | 0,00 | | 697 118,95 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 71 (35) | г Кимовск ул Некрасова д.8 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2014 | | II.2015 | | 6 | | 6 | 105,00 | | 4 | | 0 | 4 | | 92,60 | 0,00 | | 92,60 | | | 3 260 637,91 | 0,00 | 0,00 | | 3 260 637,91 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Всего по этапу 2014 года, в т.ч.: | | X | 35 | | X | | X | | 569 | | 569 | 12041,70 | | 253 | | 140 | 113 | | 10 156,70 | 6 014,80 | | 4 141,90 | | | 322 775 400,00 | 154 889 675,00 | 154 889 675,00 | | 12 996 050,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда: | | X | X | | X | | X | | 569 | | 569 | 12 041,70 | | 253 | | 140 | 113 | | 10 156,70 | 6 014,80 | | 4 141,90 | | | 322 775 400,00 | 154 889 675,00 | 154 889 675,00 | | 12 996 050,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Итого по город Кимовск: | | X | X | | X | | X | | 569 | | 569 | 12 041,70 | | 253 | | 140 | 113 | | 10 156,70 | 6 014,80 | | 4 141,90 | | | 322 775 400,00 | 154 889 675,00 | 154 889 675,00 | | 12 996 050,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1 | г Кимовск проезд Железнодорожный д.12 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 13 | | 13 | 488,50 | | 7 | | 1 | 6 | | 214,30 | 23,10 | | 191,20 | | | 7 390 150,00 | 3 268 075,00 | 3 268 075,00 | | 854 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2 | г Кимовск ул 4-я Луговая д.17 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 19 | | 19 | 318,10 | | 9 | | 6 | 3 | | 298,20 | 178,40 | | 119,80 | | | 9 461 100,00 | 4 547 550,00 | 4 547 550,00 | | 366 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | г Кимовск ул 4-я Луговая д.7 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 3 | | 3 | 102,90 | | 3 | | 2 | 1 | | 102,90 | 68,10 | | 34,80 | | | 3 178 100,00 | 1 569 225,00 | 1 569 225,00 | | 39 650,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4 | г Кимовск ул 4-я Луговая д.8 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 3 | | 3 | 123,50 | | 2 | | 0 | 2 | | 89,20 | 0,00 | | 89,20 | | | 2 720 600,00 | 1 360 300,00 | 1 360 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 5 | г Кимовск ул Белинского д.1 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 33 | | 33 | 610,20 | | 12 | | 1 | 11 | | 483,70 | 66,80 | | 416,90 | | | 15 433 000,00 | 7 376 425,00 | 7 376 425,00 | | 680 150,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6 | г Кимовск ул Белинского д.19 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 33 | | 33 | 403,80 | | 12 | | 8 | 4 | | 391,70 | 264,90 | | 126,80 | | | 12 684 950,00 | 5 973 425,00 | 5 973 425,00 | | 738 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 7 | г Кимовск ул Белинского д.22 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 8 | | 8 | 152,40 | | 4 | | 0 | 4 | | 152,40 | 0,00 | | 152,40 | | | 4 648 200,00 | 2 324 100,00 | 2 324 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 8 | г Кимовск ул Белинского д.34 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 28 | | 28 | 441,20 | | 14 | | 4 | 10 | | 388,40 | 113,60 | | 274,80 | | | 13 371 200,00 | 5 923 100,00 | 5 923 100,00 | | 1 525 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 9 | г Кимовск ул Гоголя д.13 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 17 | | 17 | 374,50 | | 8 | | 8 | 0 | | 361,80 | 361,80 | | 0,00 | | | 11 147 750,00 | 5 517 450,00 | 5 517 450,00 | | 112 850,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 10 | г Кимовск ул Гранковская д.1 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 22 | | 22 | 405,30 | | 8 | | 7 | 1 | | 405,30 | 359,70 | | 45,60 | | | 12 361 650,00 | 6 180 825,00 | 6 180 825,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 11 | г Кимовск ул Гранковская д.3 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 20 | | 20 | 406,70 | | 8 | | 5 | 3 | | 406,70 | 250,20 | | 156,50 | | | 12 404 350,00 | 6 202 175,00 | 6 202 175,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 12 | г Кимовск ул Гранковская д.5 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 18 | | 18 | 403,50 | | 8 | | 8 | 0 | | 403,50 | 403,50 | | 0,00 | | | 12 306 750,00 | 6 153 375,00 | 6 153 375,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 13 | г Кимовск ул Гранковская д.7 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 14 | | 14 | 382,20 | | 8 | | 6 | 2 | | 382,20 | 274,30 | | 107,90 | | | 11 657 100,00 | 5 828 550,00 | 5 828 550,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 14 | г Кимовск ул Калинина д.4 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 23 | | 23 | 403,70 | | 7 | | 6 | 1 | | 313,60 | 246,70 | | 66,90 | | | 10 083 300,00 | 4 782 400,00 | 4 782 400,00 | | 518 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 15 | г Кимовск ул Калинина д.6 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 23 | | 23 | 397,20 | | 8 | | 4 | 4 | | 397,20 | 198,60 | | 198,60 | | | 12 120 700,00 | 6 057 300,00 | 6 057 300,00 | | 6 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 16 | г Кимовск ул Калинина д.8 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 19 | | 19 | 402,20 | | 8 | | 6 | 2 | | 402,20 | 302,20 | | 100,00 | | | 12 267 100,00 | 6 133 550,00 | 6 133 550,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 17 | г Кимовск ул Ким д.2а | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 1 | | 1 | 111,50 | | 1 | | 0 | 1 | | 23,10 | 0,00 | | 23,10 | | | 854 000,00 | 352 275,00 | 352 275,00 | | 149 450,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 18 | г Кимовск ул Ким д.40 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 11 | | 11 | 130,80 | | 4 | | 4 | 0 | | 130,80 | 130,80 | | 0,00 | | | 4 111 400,00 | 1 994 700,00 | 1 994 700,00 | | 122 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 19 | г Кимовск ул Красноармейская д.26 | 72 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 15 | | 15 | 406,80 | | 7 | | 1 | 6 | | 204,60 | 45,20 | | 159,40 | | | 6 716 100,00 | 3 120 150,00 | 3 120 150,00 | | 475 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 20 | г Кимовск ул Ленина д.12 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 26 | | 26 | 411,50 | | 13 | | 4 | 9 | | 334,70 | 98,70 | | 236,00 | | | 12 273 200,00 | 5 104 175,00 | 5 104 175,00 | | 2 064 850,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 21 | г Кимовск ул Ленина д.13 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 29 | | 29 | 408,80 | | 10 | | 6 | 4 | | 373,30 | 233,70 | | 139,60 | | | 11 644 900,00 | 5 692 825,00 | 5 692 825,00 | | 259 250,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 22 | г Кимовск ул Ленина д.14 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 31 | | 31 | 388,90 | | 11 | | 5 | 6 | | 383,60 | 197,60 | | 186,00 | | | 13 148 550,00 | 5 849 900,00 | 5 849 900,00 | | 1 448 750,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 23 | г Кимовск ул Лермонтова д.14 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 5 | | 5 | 122,80 | | 1 | | 0 | 1 | | 24,30 | 0,00 | | 24,30 | | | 854 000,00 | 370 575,00 | 370 575,00 | | 112 850,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 24 | г Кимовск ул Мичурина д.19 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 26 | | 26 | 364,20 | | 10 | | 7 | 3 | | 364,20 | 247,00 | | 117,20 | | | 11 724 200,00 | 5 554 050,00 | 5 554 050,00 | | 616 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 25 | г Кимовск ул Мичурина д.20 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 21 | | 21 | 416,90 | | 10 | | 5 | 5 | | 382,80 | 148,70 | | 234,10 | | | 12 910 650,00 | 5 837 700,00 | 5 837 700,00 | | 1 235 250,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 26 | г Кимовск ул Некрасова д.5 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 6 | | 6 | 221,90 | | 2 | | 1 | 1 | | 50,50 | 22,20 | | 28,30 | | | 1 772 050,00 | 770 125,00 | 770 125,00 | | 231 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 27 | мкр Мирный ул Кимовская д.6 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 26 | | 26 | 513,90 | | 11 | | 9 | 2 | | 513,90 | 428,00 | | 85,90 | | | 15 673 950,00 | 7 836 975,00 | 7 836 975,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 28 | мкр Мирный ул Пионерская д.1 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 20 | | 20 | 397,60 | | 7 | | 6 | 1 | | 352,90 | 308,40 | | 44,50 | | | 10 876 300,00 | 5 381 725,00 | 5 381 725,00 | | 112 850,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 29 | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.1/1 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 4 | | 4 | 382,40 | | 3 | | 2 | 1 | | 137,50 | 92,60 | | 44,90 | | | 4 193 750,00 | 2 096 875,00 | 2 096 875,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 30 | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.10 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 2 | | 2 | 91,40 | | 2 | | 2 | 0 | | 90,60 | 90,60 | | 0,00 | | | 2 815 150,00 | 1 381 650,00 | 1 381 650,00 | | 51 850,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 31 | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.18 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2017 | | 5 | | 5 | 235,60 | | 4 | | 0 | 4 | | 210,40 | 0,00 | | 210,40 | | | 6 417 200,00 | 3 208 600,00 | 3 208 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 32 | мкр Шахтинский ул Щорса д.2/8 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 14 | | 14 | 408,10 | | 7 | | 5 | 2 | | 337,10 | 260,60 | | 76,50 | | | 10 281 550,00 | 5 140 775,00 | 5 140 775,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 33 | мкр Ясный ул Полевая д.5 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 3 | | 3 | 72,00 | | 1 | | 0 | 1 | | 40,20 | 0,00 | | 40,20 | | | 1 226 100,00 | 613 050,00 | 613 050,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 34 | мкр Ясный ул Полевая д.7 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 1 | | 1 | 64,90 | | 1 | | 0 | 1 | | 32,70 | 0,00 | | 32,70 | | | 1 043 100,00 | 498 675,00 | 498 675,00 | | 45 750,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 35 | мкр Ясный ул Полевая д.6 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2016 | | II.2017 | | 4 | | 4 | 57,70 | | 1 | | 0 | 1 | | 57,70 | 0,00 | | 57,70 | | | 1 784 250,00 | 879 925,00 | 879 925,00 | | 24 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 36 | мкр Ясный ул Октябрьская д.34 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2016 | | II.2017 | | 1 | | 1 | 104,50 | | 1 | | 0 | 1 | | 52,50 | 52,50 | | 0,00 | | | 1 616 500,00 | 800 625,00 | 800 625,00 | | 15 250,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 37 | мкр Весенний ул Шахтная д.16 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2016 | | II.2017 | | 3 | | 3 | 83,50 | | 3 | | 3 | 0 | | 83,50 | 83,50 | | 0,00 | | | 2 601 650,00 | 1 273 375,00 | 1 273 375,00 | | 54 900,00 | |  | |  | | |
| 38 | г Кимовск ул Мичурина д.22 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 3 | | 3 | 147,70 | | 3 | | 0 | 3 | | 140,00 | 0,00 | | 140,00 | | | 4 270 000,00 | 2 135 000,00 | 2 135 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 39 | г Кимовск ул Мичурина д.21 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 1 | | 1 | 54,40 | | 1 | | 0 | 1 | | 47,20 | 0,00 | | 47,20 | | | 1 467 050,00 | 719 800,00 | 719 800,00 | | 27 450,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 40 | мкр Старый д.12 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 1 | | 1 | 59,60 | | 1 | | 0 | 1 | | 59,60 | 0,00 | | 59,60 | | | 1 817 800,00 | 908 900,00 | 908 900,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 41 | г Кимовск ул Докучаева д.1 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 1 | | 1 | 40,60 | | 1 | | 1 | 0 | | 33,50 | 33,50 | | 0,00 | | | 1 021 750,00 | 510 875,00 | 510 875,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 42 | г Кимовск ул Октябрьская д.8 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 2 | | 2 | 20,50 | | 1 | | 0 | 1 | | 9,60 | 0,00 | | 9,60 | | | 854 000,00 | 146 400,00 | 146 400,00 | | 561 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 43 | мкр Угольный д.7 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 1 | | 1 | 18,60 | | 1 | | 1 | 0 | | 18,60 | 18,60 | | 0,00 | | | 872 300,00 | 283 650,00 | 283 650,00 | | 305 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 44 | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.17 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 1 | | 1 | 63,60 | | 1 | | 1 | 0 | | 55,60 | 55,60 | | 0,00 | | | 1 695 800,00 | 847 900,00 | 847 900,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 45 | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.16 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 1 | | 1 | 65,50 | | 1 | | 1 | 0 | | 58,80 | 58,80 | | 0,00 | | | 1 793 400,00 | 896 700,00 | 896 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 46 | мкр Мирный ул Кимовская д.3 | 720 | 14.09.2001 | | IV.2015 | | II.2016 | | 8 | | 8 | 359,60 | | 7 | | 6 | 1 | | 359,60 | 296,30 | | 63,30 | | | 11 208 750,00 | 5 483 900,00 | 5 483 900,00 | | 240 950,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда: | | X | X | | X | | X | | 0 | | 0 | 0,00 | | 0 | | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | Приложение №2 | | |  |  |  |  | | | ние №2 | | |
|  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | Приложение №2  к адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | с учетом необходимости развития малоэтажного строительства | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района на 2013-2016 годы | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  |  | |
|  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  |  | |
| **Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | |  | |  | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | |  |  |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | | | |  | |  | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | |  |  |  | | |  |  | |
| № п/п | Адрес МКД | | Всего | | Строительство МКД | | | | Приобретение жилых помещений у застройщиков | | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | | | | Выкуп жилых помещений у собственников | | | | | Договор о развитии застроенной территории | | | Другие | | | | | | | | |
|
| Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | | Стоимость | | Площадь | | Стоимость | | Площадь | | | Стоимость | Площадь | | Стоимость | | | Площадь | | Стоимость | Площадь | | | Стоимость | | | | |
|
|  |  | | кв. м | руб. | кв. м | | руб. | | кв. м | | руб. | | кв. м | | | руб. | кв. м | | руб. | | | кв. м | | руб. | кв. м | | | руб. | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | 11 | | 12 | | | 13 | | 14 | 15 | | | 16 | | | | |
| Всего по субъекту 2013 - 2016 годы, в т.ч.: | | | 27 259,16 | 823 959 649,48 | 0,00 | | 0,00 | | 27 259,16 | | 823 959 649,48 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Всего по субъекту 2013 - 2016 годы, с финансовой поддержкой Фонда | | | 26 810,86 | 810 286 500,24 | 0,00 | | 0,00 | | 26 810,86 | | 810 286 500,24 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Всего по субъекту 2013 - 2016 годы, без финансовой поддержки Фонда | | | 448,30 | 13 673 149,24 | 0,00 | | 0,00 | | 448,30 | | 13 673 149,24 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Всего по этапу 2013 года, в т.ч.: | | | 17 102,46 | 514 180 299,48 | 0,00 | | 0,00 | | 17 102,46 | | 514 180 299,48 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда | | | 16 654,16 | 500 507 150,24 | 0,00 | | 0,00 | | 16 654,16 | | 500 507 150,24 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Итого по город Кимовск: | | | 16 654,16 | 500 507 150,24 | 0,00 | | 0,00 | | 16 654,16 | | 500 507 150,24 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 1 | г Кимовск проезд Железнодорожный д.14 | | 437,60 | 13 206 124,73 | 0,00 | | 0,00 | | 437,60 | | 13 206 124,73 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 2 | г Кимовск проезд Павлова д.10 | | 108,40 | 3 271 352,65 | 0,00 | | 0,00 | | 108,40 | | 3 271 352,65 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 3 | г Кимовск проезд Павлова д.12 | | 321,50 | 9 702 397,39 | 0,00 | | 0,00 | | 321,50 | | 9 702 397,39 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 4 | г Кимовск проезд Павлова д.13 | | 49,70 | 1 499 872,94 | 0,00 | | 0,00 | | 49,70 | | 1 499 872,94 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 5 | г Кимовск проезд Павлова д.15 | | 226,50 | 6 835 437,05 | 0,00 | | 0,00 | | 226,50 | | 6 835 437,05 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 6 | г Кимовск проезд Павлова д.23 | | 103,70 | 3 129 513,56 | 0,00 | | 0,00 | | 103,70 | | 3 129 513,56 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 7 | г Кимовск проезд Павлова д.37 | | 330,80 | 9 983 057,73 | 0,00 | | 0,00 | | 330,80 | | 9 983 057,73 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 8 | г Кимовск проезд Павлова д.40 | | 156,20 | 4 713 886,38 | 0,00 | | 0,00 | | 156,20 | | 4 713 886,38 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 9 | г Кимовск проезд Павлова д.6 | | 397,60 | 11 998 983,53 | 0,00 | | 0,00 | | 397,60 | | 11 998 983,53 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 10 | г Кимовск ул 4-я Луговая д.2 | | 70,10 | 2 115 514,95 | 0,00 | | 0,00 | | 70,10 | | 2 115 514,95 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 11 | г Кимовск ул Белинского д.1 | | 128,30 | 3 573 509,70 | 0,00 | | 0,00 | | 128,30 | | 3 573 509,70 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 12 | г Кимовск ул Белинского д.34 | | 293,80 | 8 712 678,13 | 0,00 | | 0,00 | | 293,80 | | 8 712 678,13 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 13 | г Кимовск ул Гоголя д.13 | | 30,80 | 780 560,40 | 0,00 | | 0,00 | | 30,80 | | 780 560,40 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 14 | г Кимовск ул Горняцкая д.5 | | 36,50 | 1 101 516,34 | 0,00 | | 0,00 | | 36,50 | | 1 101 516,34 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 15 | г Кимовск ул Докучаева д.1 | | 292,10 | 8 815 148,61 | 0,00 | | 0,00 | | 292,10 | | 8 815 148,61 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 16 | г Кимовск ул Докучаева д.3 | | 367,60 | 11 093 627,63 | 0,00 | | 0,00 | | 367,60 | | 11 093 627,63 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 17 | г Кимовск ул Докучаева д.5 | | 315,70 | 9 527 361,92 | 0,00 | | 0,00 | | 315,70 | | 9 527 361,92 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 18 | г Кимовск ул Докучаева д.6 | | 380,70 | 11 159 040,16 | 0,00 | | 0,00 | | 380,70 | | 11 159 040,16 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 19 | г Кимовск ул Докучаева д.7 | | 375,50 | 11 332 038,01 | 0,00 | | 0,00 | | 375,50 | | 11 332 038,01 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 20 | г Кимовск ул Ким д.2 | | 96,80 | 2 782 130,52 | 0,00 | | 0,00 | | 96,80 | | 2 782 130,52 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 21 | г Кимовск ул Комсомольская д.8 | | 523,70 | 15 804 496,16 | 0,00 | | 0,00 | | 523,70 | | 15 804 496,16 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 22 | г Кимовск ул Лермонтова д.10 | | 99,90 | 3 014 835,14 | 0,00 | | 0,00 | | 99,90 | | 3 014 835,14 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 23 | г Кимовск ул Лермонтова д.12 | | 393,50 | 11 875 251,55 | 0,00 | | 0,00 | | 393,50 | | 11 875 251,55 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 24 | г Кимовск ул Лермонтова д.14 | | 53,70 | 1 620 587,07 | 0,00 | | 0,00 | | 53,70 | | 1 620 587,07 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 25 | г Кимовск ул Лермонтова д.7 | | 370,10 | 11 169 073,95 | 0,00 | | 0,00 | | 370,10 | | 11 169 073,95 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 26 | г Кимовск ул Мичурина д.21 | | 83,50 | 2 519 907,26 | 0,00 | | 0,00 | | 83,50 | | 2 519 907,26 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 27 | г Кимовск ул Мичурина д.22 | | 206,90 | 6 073 733,18 | 0,00 | | 0,00 | | 206,90 | | 6 073 733,18 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 28 | г Кимовск ул Некрасова д.1 | | 414,10 | 12 496 929,27 | 0,00 | | 0,00 | | 414,10 | | 12 496 929,27 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 29 | г Кимовск ул Некрасова д.12 | | 381,70 | 11 726 142,85 | 0,00 | | 0,00 | | 381,70 | | 11 726 142,85 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 30 | г Кимовск ул Некрасова д.2 | | 385,80 | 11 642 876,87 | 0,00 | | 0,00 | | 385,80 | | 11 642 876,87 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 31 | г Кимовск ул Некрасова д.20 | | 77,40 | 2 335 818,23 | 0,00 | | 0,00 | | 77,40 | | 2 335 818,23 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 32 | г Кимовск ул Некрасова д.3 | | 457,10 | 13 794 606,07 | 0,00 | | 0,00 | | 457,10 | | 13 794 606,07 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 33 | г Кимовск ул Некрасова д.5 | | 42,20 | 1 273 533,97 | 0,00 | | 0,00 | | 42,20 | | 1 273 533,97 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 34 | г Кимовск ул Некрасова д.7 | | 267,40 | 8 069 738,92 | 0,00 | | 0,00 | | 267,40 | | 8 069 738,92 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 35 | г Кимовск ул Некрасова д.8 | | 260,70 | 7 867 542,78 | 0,00 | | 0,00 | | 260,70 | | 7 867 542,78 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 36 | г Кимовск ул Некрасова д.9 | | 344,10 | 10 384 432,17 | 0,00 | | 0,00 | | 344,10 | | 10 384 432,17 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 37 | г Кимовск ул Октябрьская д.8 | | 398,40 | 12 023 126,35 | 0,00 | | 0,00 | | 398,40 | | 12 023 126,35 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 38 | г Кимовск ул Павлова д.12 | | 346,60 | 10 459 878,50 | 0,00 | | 0,00 | | 346,60 | | 10 459 878,50 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 39 | мкр Весенний ул Шахтная д.1 | | 577,66 | 17 432 929,64 | 0,00 | | 0,00 | | 577,66 | | 17 432 929,64 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 40 | мкр Весенний ул Шахтная д.2 | | 444,10 | 13 402 285,18 | 0,00 | | 0,00 | | 444,10 | | 13 402 285,18 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 41 | мкр Весенний ул Шахтная д.23 | | 40,80 | 884 466,16 | 0,00 | | 0,00 | | 40,80 | | 884 466,16 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 42 | мкр Зеркальный д.1 | | 77,40 | 2 331 593,24 | 0,00 | | 0,00 | | 77,40 | | 2 331 593,24 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 43 | мкр Зеркальный д.2 | | 274,30 | 8 277 970,78 | 0,00 | | 0,00 | | 274,30 | | 8 277 970,78 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 44 | мкр Зеркальный д.3 | | 232,30 | 7 010 472,52 | 0,00 | | 0,00 | | 232,30 | | 7 010 472,52 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 45 | мкр Зубовский д.10 | | 98,20 | 2 963 531,65 | 0,00 | | 0,00 | | 98,20 | | 2 963 531,65 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 46 | мкр Зубовский д.15 | | 132,10 | 3 986 583,81 | 0,00 | | 0,00 | | 132,10 | | 3 986 583,81 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 47 | мкр Зубовский д.3 | | 241,30 | 7 282 079,29 | 0,00 | | 0,00 | | 241,30 | | 7 282 079,29 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 48 | мкр Зубовский д.4 | | 242,40 | 7 315 275,67 | 0,00 | | 0,00 | | 242,40 | | 7 315 275,67 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 49 | мкр Зубовский д.40 | | 184,50 | 5 567 938,78 | 0,00 | | 0,00 | | 184,50 | | 5 567 938,78 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 50 | мкр Зубовский д.41 | | 195,10 | 5 887 831,20 | 0,00 | | 0,00 | | 195,10 | | 5 887 831,20 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 51 | мкр Зубовский д.42 | | 268,50 | 8 102 935,30 | 0,00 | | 0,00 | | 268,50 | | 8 102 935,30 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 52 | мкр Зубовский д.49 | | 187,20 | 5 649 420,82 | 0,00 | | 0,00 | | 187,20 | | 5 649 420,82 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 53 | мкр Зубовский д.7 | | 204,00 | 6 156 420,12 | 0,00 | | 0,00 | | 204,00 | | 6 156 420,12 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 54 | мкр Зубовский д.8 | | 130,70 | 3 944 333,88 | 0,00 | | 0,00 | | 130,70 | | 3 944 333,88 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 55 | мкр Мирный ул Кимовская д.7 | | 234,90 | 7 088 936,69 | 0,00 | | 0,00 | | 234,90 | | 7 088 936,69 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 56 | мкр Угольный д.2 | | 97,70 | 2 948 442,38 | 0,00 | | 0,00 | | 97,70 | | 2 948 442,38 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 57 | мкр Угольный д.3 | | 107,20 | 3 276 962,09 | 0,00 | | 0,00 | | 107,20 | | 3 276 962,09 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 58 | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.10 | | 463,60 | 13 999 618,82 | 0,00 | | 0,00 | | 463,60 | | 13 999 618,82 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 59 | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.12 | | 318,40 | 9 608 843,95 | 0,00 | | 0,00 | | 318,40 | | 9 608 843,95 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 60 | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.15 | | 447,30 | 13 498 856,47 | 0,00 | | 0,00 | | 447,30 | | 13 498 856,47 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 61 | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.16 | | 258,00 | 7 502 691,06 | 0,00 | | 0,00 | | 258,00 | | 7 502 691,06 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 62 | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.17 | | 468,80 | 14 147 694,87 | 0,00 | | 0,00 | | 468,80 | | 14 147 694,87 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 63 | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.18 | | 163,40 | 4 931 171,80 | 0,00 | | 0,00 | | 163,40 | | 4 931 171,80 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 64 | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.19 | | 92,10 | 2 797 440,97 | 0,00 | | 0,00 | | 92,10 | | 2 797 440,97 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 65 | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.3 | | 438,70 | 13 239 321,11 | 0,00 | | 0,00 | | 438,70 | | 13 239 321,11 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 66 | мкр Шахтинский ул Шахтная д.5 | | 230,90 | 6 968 222,57 | 0,00 | | 0,00 | | 230,90 | | 6 968 222,57 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 67 | мкр Шахтинский ул Щорса д.4 | | 74,20 | 2 239 246,92 | 0,00 | | 0,00 | | 74,20 | | 2 239 246,92 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 68 | мкр Ясный ул Октябрьская д.6 | | 101,70 | 2 577 369,88 | 0,00 | | 0,00 | | 101,70 | | 2 577 369,88 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда | | | 448,30 | 13 673 149,24 | 0,00 | | 0,00 | | 448,30 | | 13 673 149,24 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Итого по город Кимовск: | | | 448,30 | 13 673 149,24 | 0,00 | | 0,00 | | 448,30 | | 13 673 149,24 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 69 | | г Кимовск ул Докучаева д.8 | 336,80 | 9 715 392,38 | 0,00 | | 0,00 | | 336,80 | | 9 715 392,38 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 70 (22) | | г Кимовск ул Лермонтова д.10 | 18,90 | 697 118,95 | 0,00 | | 0,00 | | 18,90 | | 697 118,95 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 71 (35) | | г Кимовск ул Некрасова д.8 | 92,60 | 3 260 637,91 | 0,00 | | 0,00 | | 92,60 | | 3 260 637,91 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Всего по этапу 2014 года, в т.ч.: | | | 10 156,70 | 309 779 350,00 | 0,00 | | 0,00 | | 10 156,70 | | 309 779 350,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда | | | 10 156,70 | 309 779 350,00 | 0,00 | | 0,00 | | 10 156,70 | | 309 779 350,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Итого по город Кимовск: | | | 10 156,70 | 309 779 350,00 | 0,00 | | 0,00 | | 10 156,70 | | 309 779 350,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 1 | | г Кимовск проезд Железнодорожный д.12 | 214,30 | 6 536 150,00 | 0,00 | | 0,00 | | 214,30 | | 6 536 150,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 2 | | г Кимовск ул 4-я Луговая д.17 | 298,20 | 9 095 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 298,20 | | 9 095 100,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 3 | | г Кимовск ул 4-я Луговая д.7 | 102,90 | 3 138 450,00 | 0,00 | | 0,00 | | 102,90 | | 3 138 450,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 4 | | г Кимовск ул 4-я Луговая д.8 | 89,20 | 2 720 600,00 | 0,00 | | 0,00 | | 89,20 | | 2 720 600,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 5 | | г Кимовск ул Белинского д.1 | 483,70 | 14 752 850,00 | 0,00 | | 0,00 | | 483,70 | | 14 752 850,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 6 | | г Кимовск ул Белинского д.19 | 391,70 | 11 946 850,00 | 0,00 | | 0,00 | | 391,70 | | 11 946 850,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 7 | | г Кимовск ул Белинского д.22 | 152,40 | 4 648 200,00 | 0,00 | | 0,00 | | 152,40 | | 4 648 200,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 8 | | г Кимовск ул Белинского д.34 | 388,40 | 11 846 200,00 | 0,00 | | 0,00 | | 388,40 | | 11 846 200,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 9 | | г Кимовск ул Гоголя д.13 | 361,80 | 11 034 900,00 | 0,00 | | 0,00 | | 361,80 | | 11 034 900,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 10 | | г Кимовск ул Гранковская д.1 | 405,30 | 12 361 650,00 | 0,00 | | 0,00 | | 405,30 | | 12 361 650,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 11 | | г Кимовск ул Гранковская д.3 | 406,70 | 12 404 350,00 | 0,00 | | 0,00 | | 406,70 | | 12 404 350,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 12 | | г Кимовск ул Гранковская д.5 | 403,50 | 12 306 750,00 | 0,00 | | 0,00 | | 403,50 | | 12 306 750,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 13 | | г Кимовск ул Гранковская д.7 | 382,20 | 11 657 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 382,20 | | 11 657 100,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 14 | | г Кимовск ул Калинина д.4 | 313,60 | 9 564 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 313,60 | | 9 564 800,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 15 | | г Кимовск ул Калинина д.6 | 397,20 | 12 114 600,00 | 0,00 | | 0,00 | | 397,20 | | 12 114 600,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 16 | | г Кимовск ул Калинина д.8 | 402,20 | 12 267 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 402,20 | | 12 267 100,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 17 | | г Кимовск ул Ким д.2а | 23,10 | 704 550,00 | 0,00 | | 0,00 | | 23,10 | | 704 550,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 18 | | г Кимовск ул Ким д.40 | 130,80 | 3 989 400,00 | 0,00 | | 0,00 | | 130,80 | | 3 989 400,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 19 | | г Кимовск ул Красноармейская д.26 | 204,60 | 6 240 300,00 | 0,00 | | 0,00 | | 204,60 | | 6 240 300,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 20 | | г Кимовск ул Ленина д.12 | 334,70 | 10 208 350,00 | 0,00 | | 0,00 | | 334,70 | | 10 208 350,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 21 | | г Кимовск ул Ленина д.13 | 373,30 | 11 385 650,00 | 0,00 | | 0,00 | | 373,30 | | 11 385 650,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 22 | | г Кимовск ул Ленина д.14 | 383,60 | 11 699 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 383,60 | | 11 699 800,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 23 | | г Кимовск ул Лермонтова д.14 | 24,30 | 741 150,00 | 0,00 | | 0,00 | | 24,30 | | 741 150,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 24 | | г Кимовск ул Мичурина д.19 | 364,20 | 11 108 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 364,20 | | 11 108 100,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 25 | | г Кимовск ул Мичурина д.20 | 382,80 | 11 675 400,00 | 0,00 | | 0,00 | | 382,80 | | 11 675 400,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 26 | | г Кимовск ул Некрасова д.5 | 50,50 | 1 540 250,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50,50 | | 1 540 250,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 27 | | мкр Мирный ул Кимовская д.6 | 513,90 | 15 673 950,00 | 0,00 | | 0,00 | | 513,90 | | 15 673 950,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 28 | | мкр Мирный ул Пионерская д.1 | 352,90 | 10 763 450,00 | 0,00 | | 0,00 | | 352,90 | | 10 763 450,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 29 | | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.1/1 | 137,50 | 4 193 750,00 | 0,00 | | 0,00 | | 137,50 | | 4 193 750,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 30 | | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.10 | 90,60 | 2 763 300,00 | 0,00 | | 0,00 | | 90,60 | | 2 763 300,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 31 | | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.18 | 210,40 | 6 417 200,00 | 0,00 | | 0,00 | | 210,40 | | 6 417 200,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 32 | | мкр Шахтинский ул Щорса д.2/8 | 337,10 | 10 281 550,00 | 0,00 | | 0,00 | | 337,10 | | 10 281 550,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 33 | | мкр Ясный ул Полевая д.5 | 40,20 | 1 226 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 40,20 | | 1 226 100,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 34 | | мкр Ясный ул Полевая д.7 | 32,70 | 997 350,00 | 0,00 | | 0,00 | | 32,70 | | 997 350,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 35 | | мкр Ясный ул Полевая д.6 | 57,70 | 1 759 850,00 | 0,00 | | 0,00 | | 57,70 | | 1 759 850,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 36 | | мкр Ясный ул Октябрьская д.34 | 52,50 | 1 601 250,00 | 0,00 | | 0,00 | | 52,50 | | 1 601 250,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 37 | | мкр Весенний ул Шахтная д.16 | 83,50 | 2 546 750,00 | 0,00 | | 0,00 | | 83,50 | | 2 546 750,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 38 | | г Кимовск ул Мичурина д.22 | 140,00 | 4 270 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 140,00 | | 4 270 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 39 | | г Кимовск ул Мичурина д.21 | 47,20 | 1 439 600,00 | 0,00 | | 0,00 | | 47,20 | | 1 439 600,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 40 | | мкр Старый д.12 | 59,60 | 1 817 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 59,60 | | 1 817 800,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 41 | | г Кимовск ул Докучаева д.1 | 33,50 | 1 021 750,00 | 0,00 | | 0,00 | | 33,50 | | 1 021 750,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 42 | | г Кимовск ул Октябрьская д.8 | 9,60 | 292 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 9,60 | | 292 800,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 43 | | мкр Угольный д.7 | 18,60 | 567 300,00 | 0,00 | | 0,00 | | 18,60 | | 567 300,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 44 | | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.17 | 55,60 | 1 695 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 55,60 | | 1 695 800,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 45 | | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.16 | 58,80 | 1 793 400,00 | 0,00 | | 0,00 | | 58,80 | | 1 793 400,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 46 | | мкр Мирный ул Кимовская д.3 | 359,60 | 10 967 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 359,60 | | 10 967 800,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | Приложение №3 | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | к адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | с учетом необходимости развития малоэтажного строительства | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района на 2013-2016 годы | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  |  | |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| Приложение №3 к адресной программе  по переселению граждан из аварийного  жилищного фонда с учетом необходимости  развития малоэтажного строительства в  муниципальном образовании город Кимовск  Кимовского района на 2013-2016 годы  **Планируемые показатели выполнения адресной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | | | | | | Количество расселенных помещений | | | | | | | | | | Количество переселенных жителей | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году | 2013 г | | 2014 г | 2015 г | 2016 г | | 2017 г | Всего по году | | | 2013 г | | | | 2014 г | | | | 2015 г | 2016 г | | 2017 г | Всего по году | |
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | | ед. | ед. | ед. | | ед. | ед. | | | чел. | | | | чел. | | | | чел. | чел. | | чел. | чел. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | | | 15 | | | | 16 | | | | 17 | 18 | | 19 | 20 | |
|  | **Итого по программе** | 0,00 | 17 102,46 | 10 156,70 | 0,00 | 0,00 | 27 259,16 | 0 | | 437 | 253 | 0 | | 0 | 690 | | | 0 | | | | 899 | | | | 569 | 0 | | 0 | 1 468 | |
| 1 | город Кимовск | 0,00 | 17 102,46 | 10 156,70 | 0,00 | 0,00 | 27 259,16 | 0 | | 437 | 253 | 0 | | 0 | 690 | | | 0 | | | | 899 | | | | 569 | 0 | | 0 | 1 468 | |
|  | **2013 год** | 0,00 | 17 102,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 102,46 | 0 | | 437 | 0 | 0 | | 0 | 437 | | | 0 | | | | 899 | | | | 0 | 0 | | 0 | 899 | |
| 1 | город Кимовск | 0,00 | 17 102,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 102,46 | 0 | | 437 | 0 | 0 | | 0 | 437 | | | 0 | | | | 899 | | | | 0 | 0 | | 0 | 899 | |
|  | **2014 год** | 0,00 | 0,00 | 10 156,70 | 0,00 | 0,00 | 10 156,70 | 0 | | 0 | 253 | 0 | | 0 | 253 | | | 0 | | | | 0 | | | | 569 | 0 | | 0 | 569 | |
| 1 | город Кимовск | 0,00 | 0,00 | 10 156,70 | 0,00 | 0,00 | 10 156,70 | 0 | | 0 | 253 | 0 | | 0 | 253 | | | 0 | | | | 0 | | | | 569 | 0 | | 0 | 569 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | | | |  | | | |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | | | |  | | | |  |  | |  |  | |

**«Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района на 2015- 2017 годы»**

**Паспорт адресной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района на 2015-2017 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования город Кимовск Кимовского района |
| Разработчик Программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |
| Исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Кимовский район |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы:  снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде на территории муниципального образования город Кимовск Кимовского района Тульской области.  Задачи Программы:  переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;  расселить все многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическом износом в процессе их эксплуатации до 1 января 2012 года;  оптимизация развития территорий, на которых расположен расселяемый аварийный жилищный фонд, подлежащий сносу или реконструкции в связи с физическом износом в процессе его эксплуатации, признанный таковым до 1 января 2012 года |
| Важнейшие целевые показатели | Количество граждан, переселенных в результате реализации Программы;  количество и площадь расселенных помещений в рамках реализации Программы;  количество ликвидированного в рамках реализации Программы аварийного жилищного фонда. |
| Срок и этапы реализации Программы | Программа реализуется в два этапа с 2015- 2017 годы (с учетом сноса аварийного жилищного фонда, включенного в Программу):  Этапы реализации:  I этап - 2015г. – 31.12.2016 г.,  II этап – 2016 год – 30.09. 2017 г. |
| Перечень мероприятий | Поэтапное переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу, в благоустроенные жилые помещения и снос аварийного жилищного фонда, включенного в Программу |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) и бюджета Тульской области составляет 557 379 300,00 руб., из них:  - средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства (далее-Фонд) – 278 316 648,15 руб;  - средства бюджета Тульской области –270 017 401,85 руб ;  -средства местного бюджета на приобретение жилых помещений общей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемых жилых помещений составляет - 9 045 250, 00 руб. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Расселяемая площадь – 17 489, 94 кв.м., в том числе:  по этапу 2015 года -10 044,50 кв.м.;  по этапу 2016 года – 7 445,44 кв.м.  Количество расселяемых жителей – 819 человек из них:  по этапу 2015 года - 476 чел.;  по этапу 2016 года – 343 чел.  Ликвидация аварийного жилищного фонда – 20 001,10 кв.м., из них:  по этапу 2015 года – 11 400,70 кв.м.,  по этапу 2016 года – 8 600,40 кв.м. |

**1. Содержание проблемы и обоснование**

**ее решения программно-целевым методом.**

В муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района аварийный жилищный фонд, включенный в Программу, составляет 20,9 тыс. кв.м. Наибольшую долю аварийного жилья составляет жилищный фонд бывших шахтерских поселков, расположенных вокруг города Кимовска.

В основном это каркасно-щитовые дома, построенные для временного проживания работников бывших шахт, срок эксплуатации которых превышен более чем в два раза.

Весь этот жилищный фонд передан в 1995 году в муниципальную собственность от ОАО «Тулауголь» с процентом износа от 65-70 %. При ликвидации шахт жилищный фонд остался без социальных объектов и инженерной инфраструктуры.

Проживающие в аварийных домах граждане, подвергаясь опасности, в основном не в состоянии самостоятельно решать свои жилищные вопросы, а муниципальное образование город Кимовск Кимовского района не имеет финансовой возможности для самостоятельного восстановления и воспроизводства жилищного фонда.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

Федеральным законом предусмотрена обязанность субъекта Российской Федерации до 1 сентября 2017 года расселить все многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическом износом в процессе их эксплуатации до 1 января 2012 года.

Об обязанности расселения всех данных аварийных домов указано в Послании Президента Российской Федерации от 12 декабря 2012 года Федеральному Собранию Российской Федерации.

Также обязанность по расселению аварийного жилья предусмотрена подпунктом "е" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".

**2. Цели и задачи Программы.**

Цель Программы:

снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде на территории муниципального образования город Кимовск Кимовского района Тульской области.

Задачи Программы:

переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

расселить все многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическом износом в процессе их эксплуатации до 1 января 2012 года;

ликвидация аварийного жилищного фонда, включенного в Программу;

оптимизация развития территорий, на которых расположен расселяемый аварийный жилищный фонд, подлежащий сносу или реконструкции в связи с физическом износом в процессе его эксплуатации, признанный таковым до 1 января 2012 года.

**3. Срок реализации Программы.**

Срок реализации Программы – 2015 –2017 годы.

Завершение переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включенного в Программу - 1 сентября 2017 года.

**4. Аварийный жилищный фонд, включенный в программу.**

Перечень аварийных многоквартирных домов, включенных в Программу, приведен в приложении №1 к Программе.

**5. Объем и источники финансирования.**

Программа реализуется за счет средств Фонда и бюджета Тульской области.

При расчетах объемов финансовых средств необходимых для выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья по этапу 2015 года, учитывался размер стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Тульской области, в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2012г. №554 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, признанной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007г. №185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» для Тульской области, равный 30 500, 00 рублей за 1 кв. метр площади жилья.

При расчете финансовых средств необходимых для выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья по этапу 2016 года: стоимость переселения граждан за счет средств Фонда, учитывался размер стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Тульской области, в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.02.2014г. №67/пр «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2014 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007г. №185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» для Тульской области и распоряжению Правительства Тульской области от 02.12.2015 года №1107-р «О распределении субсидий из бюджета Тульской области местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Тульской области за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств бюджета Тульской области на 2016-2017 годы», равный 31 500, 00 рублям за 1 кв.метр площади жилья – за счет средств Фонда; распоряжению Правительства Тульской области от 16.03.2016 года №163-р «О распределении субсидий из бюджета Тульской области местным бюджетам на обеспечение мероприятий по этапам 2015 и 2016 годов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Тульской области за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств бюджета Тульской области», равный 32 500, 00 рублям за 1 кв.метр площади жилья – за счет средств бюджета Тульской области.

Планируемая потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитывается как произведение предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении (строительстве) жилых помещений в рамках Программы, и общей площади занимаемых гражданами жилых помещений в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу.

Общая площадь занимаемых гражданами жилых помещений в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу, составляет 17 489,94 кв.м., стоимость переселения граждан составляет – 557 379 300 рублей 00 копеек. Стоимость переселения может увеличиться за счет денежных средств муниципального бюджета, в случае предоставления гражданам жилых помещений общей площадью большей ранее ими занимаемых помещений в аварийном жилье.

В рамках Программы предусматривается бюджетное финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет следующих источников:

- средства Фонда в финансировании Программы: 278 316 648,15 руб.,

- средства бюджета Тульской области в финансировании Программы: 270 017 401,85 руб.,

- средства местного бюджета на приобретение жилых помещений общей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемых жилых помещений составляет 9 045 250,00 руб.

Планируется выделить денежных средств по годам:

**По этапу 2015 года**: всего- 312 277 300,00 руб., из них:

- средства Фонда- 155 445 668,65 руб.,

- средства бюджета Тульской области- 150 911 581,35 руб.,

- средства местного бюджета на приобретение жилых помещений общей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемых жилых помещений составляет 5 920 050,00 руб.

**По этапу 2016 года**: всего- 245 102 000,00 руб., из них:

- средства Фонда- 122 870 979,50 руб.,

- средства бюджета Тульской области- 119 105 820,50 руб.,

- средства местного бюджета на приобретение жилых помещений общей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемых жилых помещений составляет 3 125 200,00 руб.

Объем дополнительного финансирования Программы на приобретение жилых помещений общей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемых жилых помещений, будет осуществляться за счет средств местного бюджета муниципального образования город Кимовск Кимовского района.

Средства местного бюджета, полученные за счет средств Фонда и средств бюджета Тульской области, могут направляться на строительство многоквартирных домов (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на приобретение жилых помещений в таких домах у застройщика или у лиц, не являющихся застройщиком, или выплату выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, включенные в Программу.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда при реализации Программы будет осуществляться в соответствии с жилищным законодательством за счет предоставления жилого помещения по договору социального найма, а также мены на другое приобретенное (построенное) жилое помещение или выплату выкупной цены лицам, в чей собственности находятся жилые помещения, включенные в Программу.

Размер планируемой выкупной цены определяется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Объем средств на реализацию Программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда представлен в приложении №2 к Программе.

**6. Управление Программой, организация контроля за ее реализацией.**

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования Кимовский район.

Координацию деятельности исполнителей и участников Программы осуществляет комитет жилищно – коммунального хозяйства администрации муниципального образования Кимовский район, которое запрашивает у исполнителей информацию о ходе выполнения мероприятий и о состоянии финансового обеспечения реализации Программы, готовит и представляет в министерство строительства и жилищно – коммунального хозяйства Тульской области отчетность.

**7. Социально-экономическая эффективность адресной программы.**

Успешная реализация Программы позволит обеспечить:

- выполнение обязательств государства и органов власти перед гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде, подлежащем сносу в рамках Программы;

- создание благоприятных условий на территории города Кимовска для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства;

- снижение социальной напряженности среди населения;

- улучшение состояния здоровья населения.

**8. Результаты реализации Программы.**

В рамках реализации Программы планируется:

- переселить в благоустроенное жилье -819 человек;

- приобрести благоустроенных жилых помещений – 368 квартир;

- расселить граждан из аварийного жилищного фонда- 17 489,94 кв. метров;

- ликвидировать аварийный жилищный фонд - 20 001,10 кв. метров.

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении №3 к Программе.

Приложение №1 к адресной программе

переселения граждан из аварийного жилищного фонда

в муниципальном образовании Кимовский район на 2015-2017г.

**Реестр аварийных многоквартирных домов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых  к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан | | | | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | | | |
| Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Всего по город Кимовск 2015-2017 годы, в т.ч.: | | X | 103 | X | X | 819 | 819 | 20 001,10 | 368 | 250 | 118 | 17 489,94 | 11 998,74 | 5 491,20 | 553 898 550,00 | 278 316 648,15 | 270 017 401,85 | 5 564 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по город Кимовск 2015-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда: | | X | 103 | X | X | 819 | 819 | 20 001,10 | 368 | 250 | 118 | 17 489,94 | 11 998,74 | 5 491,20 | 553 898 550,00 | 278 316 648,15 | 270 017 401,85 | 5 564 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по город Кимовск 2015-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда: | | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: | | X | 72 | X | X | 478 | 476 | 11 400,70 | 217 | 136 | 81 | 10 044,50 | 6 342,30 | 3 702,20 | 311 206 750,00 | 155 445 668,65 | 150 911 581,35 | 4 849 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда: | | X | X | X | X | 476 | 476 | 11 400,70 | 217 | 136 | 81 | 10 044,50 | 6 342,30 | 3 702,20 | 311 206 750,00 | 155 445 668,65 | 150 911 581,35 | 4 849 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **город Кимовск** | **x** | **x** | **x** | **x** | 476 | 476 | 11400,70 | 217 | 136 | 81 | 10044,50 | 6342,30 | 3702,20 | 311206750 | 155 445 668,65 | 150 911 581,35 | 4 849 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г Кимовск ул 4-я Луговая д.17 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 1 | 1 | 40,90 | 1 | 1 | 0 | 38,5 | 38,5 | 0,00 | 1177300 | 595 814,45 | 578 435,55 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г Кимовск ул 4-я Луговая д.7 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 1 | 1 | 38,00 | 1 | 0 | 1 | 37,1 | 0 | 37,10 | 1131550 | 574 148,47 | 557 401,53 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г Кимовск ул Белинского д.18 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 6 | 6 | 64,80 | 2 | 0 | 2 | 64,8 | 0 | 64,80 | 2107550 | 1 002 825,36 | 973 574,64 | 131 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г Кимовск ул Белинского д.34 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 1 | 1 | 184,70 | 1 | 1 | 0 | 31,1 | 31,1 | 0,00 | 948550 | 481 294,27 | 467 255,73 |  | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г Кимовск ул Гоголя д.13 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 1 | 1 | 59,70 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 0,00 | 1067500 | 541 649,50 | 525 850,50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г Кимовск ул Калинина д 4 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 1 | 1 | 28,60 | 1 | 1 | 0 | 28,6 | 28,6 | 0,00 | 872300 | 442 605,02 | 429 694,98 |  | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г Кимовск ул Ким д.10 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 7 | 7 | 105,90 | 3 | 1 | 2 | 105,9 | 41,8 | 64,10 | 3330600 | 1 638 876,63 | 1 591 073,37 | 100 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г Кимовск ул Ким д.2 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 1 | 1 | 54,10 | 1 | 1 | 0 | 49,9 | 49,9 | 0,00 | 1521950 | 772 237,43 | 749 712,57 | - | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г Кимовск ул Ким д.22 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 6 | 6 | 118,30 | 3 | 2 | 1 | 118,3 | 90,6 | 27,70 | 3647800 | 1 830 775,31 | 1 777 374,69 | 39 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г Кимовск ул Ким д.26а | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 7 | 7 | 165,60 | 4 | 3 | 1 | 159 | 122,7 | 36,30 | 4876950 | 2 460 636,30 | 2 388 863,70 | 27 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г Кимовск ул Ким д.38 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 6 | 6 | 150,40 | 4 | 4 | 0 | 141,7 | 141,7 | 0,00 | 4407250 | 2 192 906,69 | 2 128 943,31 | 85 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г Кимовск ул Ким д.4 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 10 | 10 | 213,00 | 6 | 1 | 5 | 190,8 | 15,6 | 175,20 | 6530050 | 2 952 763,56 | 2 866 636,44 | 710 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г Кимовск ул Комсомольская д.6 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 6 | 6 | 65,20 | 2 | 2 | 0 | 65,2 | 65,2 | 0,00 | 2043500 | 1 009 015,64 | 979 584,36 | 54 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г Кимовск ул Мичурина д.21 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 8 | 8 | 267,50 | 6 | 1 | 5 | 234,7 | 18,5 | 216,20 | 7481650 | 3 632 146,79 | 3 526 203,21 | 323 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г Кимовск ул Мичурина д.22 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 3 | 3 | 59,10 | 2 | 1 | 1 | 57,7 | 23,8 | 33,90 | 1887950 | 892 947,89 | 866 902,11 | 128 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г Кимовск ул Строительная д.8 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 5 | 5 | 189,20 | 3 | 2 | 1 | 128,7 | 89 | 39,70 | 3925350 | 1 991 722,59 | 1 933 627,41 |  | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г Кимовск ул Чкалова д.53 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 5 | 5 | 94,20 | 2 | 1 | 1 | 94,2 | 47,1 | 47,10 | 2894450 | 1 457 810,94 | 1 415 289,06 | 21 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г Кимовск ул Чкалова д.61 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 5 | 5 | 112,00 | 2 | 0 | 2 | 112 | 0 | 112,00 | 3416000 | 1 733 278,40 | 1 682 721,60 | - | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г Кимовск ул Якунина д.11 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 1 | 1 | 86,20 | 1 | 1 | 0 | 41,3 | 41,3 | 0,00 | 1259650 | 639 146,41 | 620 503,59 |  | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г Кимовск ул Якунина д.13 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 1 | 1 | 79,10 | 1 | 0 | 1 | 40,2 | 0 | 40,20 | 1250500 | 622 123,14 | 603 976,86 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г Кимовск ул Якунина д.2 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 9 | 9 | 139,90 | 4 | 0 | 4 | 139,9 | 0 | 139,90 | 4410300 | 2 165 050,43 | 2 101 899,57 | 143 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | мкр Весенний ул Угольная д.2 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 3 | 3 | 111,10 | 2 | 0 | 2 | 107 | 0 | 107,00 | 3284850 | 1 655 899,90 | 1 607 600,10 | 21 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | мкр Весенний ул Угольная д.6 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 2 | 2 | 104,80 | 1 | 1 | 0 | 52,7 | 52,7 | 0,00 | 1607350 | 815 569,39 | 791 780,61 |  | 0,00 | 0,00 |
| 24 | мкр Весенний ул Угольная д.8 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 3 | 3 | 105,50 | 2 | 0 | 2 | 81,5 | 0 | 81,50 | 2510150 | 1 261 269,55 | 1 224 480,45 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | мкр Весенний ул Шахтная д.13 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 4 | 4 | 116,80 | 2 | 2 | 0 | 116,8 | 116,8 | 0,00 | 3562400 | 1 807 561,76 | 1 754 838,24 | - | 0,00 | 0,00 |
| 26 | мкр Весенний ул Шахтная д.15 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 5 | 5 | 104,90 | 2 | 2 | 0 | 104,9 | 104,9 | 0,00 | 3233000 | 1 623 400,93 | 1 576 049,07 | 33 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | мкр Весенний ул Шахтная д.17 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 3 | 3 | 101,80 | 2 | 1 | 1 | 51,3 | 27 | 24,30 | 1708000 | 793 903,41 | 770 746,59 | 143 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | мкр Весенний ул Шахтная д.19 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 2 | 2 | 63,60 | 2 | 2 | 0 | 63,6 | 63,6 | 0,00 | 1952000 | 984 254,52 | 955 545,48 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | мкр Весенний ул Шахтная д.20 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 2 | 2 | 58,20 | 2 | 2 | 0 | 58,2 | 58,2 | 0,00 | 1787300 | 900 685,74 | 874 414,26 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | мкр Весенний ул Шахтная д.4 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 1 | 1 | 164,40 | 1 | 1 | 0 | 46,4 | 46,4 | 0,00 | 1418250 | 718 072,48 | 697 127,52 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | мкр Весенний ул Шахтная д.5 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 2 | 2 | 78,60 | 2 | 2 | 0 | 78,6 | 78,6 | 0,00 | 2397300 | 1 216 390,02 | 1 180 909,98 |  |  |  |
| 32 | мкр Зубовский д.13 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 3 | 3 | 35,70 | 1 | 0 | 1 | 35,7 | 0 | 35,70 | 1088850 | 552 482,49 | 536 367,51 | - | 0,00 | 0,00 |
| 33 | мкр Мирный ул Кимовская д.11 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 19 | 19 | 397,80 | 8 | 4 | 4 | 397,8 | 199,4 | 198,40 | 12245750 | 6 156 233,46 | 5 976 666,54 | 112 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | мкр Мирный ул Кимовская д.12 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | IV.2017 | 5 | 5 | 145,20 | 2 | 2 | 0 | 64,7 | 64,7 | 0,00 | 2412550 | 1 001 277,79 | 972 072,21 | 439 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | мкр Мирный ул Кимовская д.13 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 19 | 19 | 390,70 | 8 | 6 | 2 | 390,7 | 298,9 | 91,80 | 12236600 | 6 046 355,99 | 5 869 994,01 | 320 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | мкр Мирный ул Кимовская д.17 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 19 | 19 | 397,00 | 8 | 7 | 1 | 397 | 350,9 | 46,10 | 12633100 | 6 143 852,90 | 5 964 647,10 | 524 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | мкр Мирный ул Кимовская д.3 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 1 | 1 | 45,80 | 1 | 1 | 0 | 45,8 | 45,8 | 0,00 | 1396900 | 708 787,06 | 688 112,94 | - | 0,00 | 0,00 |
| 38 | мкр Мирный ул Кимовская д.4 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | IV.2017 | 30 | 30 | 532,50 | 10 | 7 | 3 | 491,7 | 332 | 159,70 | 15021250 | 7 609 401,69 | 7 387 448,31 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | мкр Мирный ул Кимовская д.5 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 23 | 23 | 399,60 | 7 | 5 | 2 | 342,4 | 252,9 | 89,50 | 10553000 | 5 298 879,68 | 5 144 320,32 | 109 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | мкр Мирный ул Комсомольская д.14 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 24 | 24 | 585,00 | 11 | 7 | 4 | 540,6 | 338,1 | 202,50 | 16585900 | 8 366 163,42 | 8 122 136,58 | 97 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | мкр Мирный ул Комсомольская д.16 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | IV.2017 | 21 | 21 | 421,70 | 9 | 8 | 1 | 421,7 | 376,6 | 45,10 | 12959450 | 6 526 102,69 | 6 335 747,31 | 97 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | мкр Мирный ул Комсомольская д.18 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 27 | 27 | 580,40 | 12 | 10 | 2 | 580,4 | 479,3 | 101,10 | 17702200 | 8 982 096,28 | 8 720 103,72 |  | 0,00 | 0,00 |
| 43 | мкр Мирный ул Садовая д.1 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | IV.2017 | 2 | 2 | 117,70 | 2 | 1 | 1 | 90,6 | 44,8 | 45,80 | 2796850 | 1 402 098,42 | 1 361 201,58 | 33 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | мкр Мирный ул Садовая д.3 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 6 | 6 | 104,40 | 2 | 1 | 1 | 104,4 | 52,9 | 51,50 | 3233000 | 1 615 663,08 | 1 568 536,92 | 48 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | мкр Мирный ул Садовая д.4 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 5 | 5 | 102,40 | 1 | 0 | 1 | 51,3 | 0 | 51,30 | 1564650 | 793 903,41 | 770 746,59 | - | 0,00 | 0,00 |
| 46 | мкр Мирный ул Садовая д.5 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 8 | 8 | 104,70 | 2 | 1 | 1 | 104,7 | 52,5 | 52,20 | 3242150 | 1 620 305,79 | 1 573 044,21 | 48 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | мкр Старый д.11 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 2 | 2 | 124,50 | 2 | 2 | 0 | 105 | 105 | 0,00 | 3233000 | 1 624 948,50 | 1 577 551,50 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | мкр Угольный д.1 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 4 | 4 | 106,40 | 2 | 2 | 0 | 106,4 | 106,4 | 0,00 | 3245200 | 1 646 614,48 | 1 598 585,52 | - | 0,00 | 0,00 |
| 49 | мкр Угольный д.10 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 3 | 3 | 104,00 | 2 | 2 | 0 | 104 | 104 | 0,00 | 3233000 | 1 609 472,80 | 1 562 527,20 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | мкр Угольный д.12 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 5 | 5 | 110,40 | 1 | 0 | 1 | 55 | 0 | 55,00 | 1677500 | 851 163,50 | 826 336,50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 51 | мкр Угольный д.13 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 5 | 5 | 113,90 | 2 | 0 | 2 | 113,9 | 0 | 113,90 | 3473950 | 1 762 682,23 | 1 711 267,77 | - | 0,00 | 0,00 |
| 52 | мкр Угольный д.14 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 7 | 7 | 113,90 | 2 | 1 | 1 | 113,6 | 56,3 | 57,30 | 3464800 | 1 758 039,52 | 1 706 760,48 | - | 0,00 | 0,00 |
| 53 | мкр Угольный д.15 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 7 | 7 | 114,30 | 2 | 2 | 0 | 114,3 | 114,3 | 0,00 | 3486150 | 1 768 872,51 | 1 717 277,49 | - | 0,00 | 0,00 |
| 54 | мкр Угольный д.16 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 5 | 5 | 125,80 | 2 | 1 | 1 | 125,1 | 68,4 | 56,70 | 3815550 | 1 936 010,07 | 1 879 539,93 | - | 0,00 | 0,00 |
| 55 | мкр Угольный д.17 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 3 | 3 | 104,70 | 2 | 1 | 1 | 104,7 | 51,6 | 53,10 | 3226900 | 1 620 305,79 | 1 573 044,21 | 33 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | мкр Угольный д.18 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 3 | 3 | 106,80 | 2 | 1 | 1 | 104,1 | 51,3 | 52,80 | 3175050 | 1 611 020,37 | 1 564 029,63 |  | 0,00 | 0,00 |
| 57 | мкр Угольный д.19 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 3 | 3 | 111,10 | 2 | 1 | 1 | 110,2 | 55,2 | 55,00 | 3403800 | 1 705 422,14 | 1 655 677,86 | 42 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | мкр Угольный д.7 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 2 | 2 | 83,40 | 2 | 2 | 0 | 83,4 | 83,4 | 0,00 | 2619950 | 1 290 673,38 | 1 253 026,62 | 76 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | мкр Угольный д.8 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 7 | 7 | 105,20 | 2 | 2 | 0 | 100,3 | 100,3 | 0,00 | 3290950 | 1 552 212,71 | 1 506 937,29 | 231 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | мкр Угольный д.9 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 6 | 6 | 99,60 | 2 | 1 | 1 | 74,8 | 52,5 | 22,30 | 2455250 | 1 157 582,36 | 1 123 817,64 | 173 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.10 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 1 | 1 | 39,40 | 1 | 1 | 0 | 38,4 | 38,4 | 0,00 | 1189500 | 594 266,88 | 576 933,12 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.19 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | IV.2017 | 10 | 10 | 274,20 | 5 | 3 | 2 | 274,2 | 160,2 | 114,00 | 8363100 | 4 243 436,94 | 4 119 663,06 | - | 0,00 | 0,00 |
| 63 | мкр Шахтинский ул Шахтная д.14 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 8 | 8 | 106,70 | 2 | 2 | 0 | 106,7 | 106,7 | 0,00 | 3254350 | 1 651 257,19 | 1 603 092,81 | - | 0,00 | 0,00 |
| 64 | мкр Шахтинский ул Шахтная д.16 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 3 | 3 | 105,70 | 1 | 1 | 0 | 53,7 | 53,7 | 0,00 | 1637850 | 831 045,09 | 806 804,91 | - | 0,00 | 0,00 |
| 65 | мкр Шахтинский ул Шахтная д.5 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 13 | 13 | 338,90 | 7 | 4 | 3 | 338,9 | 184 | 154,90 | 10449300 | 5 244 714,73 | 5 091 735,27 | 112 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | мкр Шахтинский ул Щорса д.2/8 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | IV.2017 | 1 | 1 | 67,30 | 1 | 1 | 0 | 55,6 | 55,6 | 0,00 | 1714100 | 860 448,92 | 835 351,08 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | мкр Шахтинский ул Щорса д.3 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | IV.2017 | 16 | 16 | 371,20 | 7 | 2 | 5 | 355,9 | 104,6 | 251,30 | 10922050 | 5 507 801,63 | 5 347 148,37 | 67 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | мкр Шахтинский ул Щорса д.5 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | IV.2017 | 17 | 17 | 372,50 | 7 | 5 | 2 | 372,5 | 268,6 | 103,90 | 11361250 | 5 764 698,25 | 5 596 551,75 |  | 0,00 | 0,00 |
| 69 | мкр Шахтинский ул Щорса д.6 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 3 | 3 | 66,80 | 1 | 0 | 1 | 33,5 | 0 | 33,50 | 1021750 | 518 435,95 | 503 314,05 | - | 0,00 | 0,00 |
| 70 | мкр Ясный ул Октябрьская д.1 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 1 | 1 | 126,60 | 1 | 1 | 0 | 49 | 49 | 0,00 | 1543300 | 758 309,30 | 736 190,70 | 48 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | мкр Ясный ул Октябрьская д.2 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 5 | 5 | 98,00 | 1 | 0 | 1 | 49,3 | 0 | 49,30 | 1503650 | 762 952,01 | 740 697,99 |  | 0,00 | 0,00 |
| 72 | мкр Ясный ул Октябрьская д.38 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 5 | 5 | 111,70 | 2 | 0 | 2 | 111,5 | 0 | 111,50 | 3431250 | 1 725 540,55 | 1 675 209,45 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | мкр Ясный ул Полевая д.9 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 1 | 1 | 111,00 | 1 | 1 | 0 | 55,4 | 55,4 | 0,00 | 1692750 | 857 353,78 | 832 346,22 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда: | | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года, в т.ч.: | | X | 31 | X | X | 336 | 343 | 8 600,40 | 151 | 114 | 37 | 7 445,44 | 5 656,44 | 1 789,00 | 242 691 800,00 | 122 870 979,50 | 119 105 820,50 | 715 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда: | | X | X | X | X | 343 | 343 | 8 600,40 | 151 | 114 | 37 | 7 445,44 | 5656,44 | 1 789,00 | 242 691 800,00 | 122 870 979,50 | 119 105 820,50 | 715 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по город Кимовск:** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **343** | **343** | **8 600,40** | **151** | **114** | **37** | **7 445,44** | **5 656,44** | **1 789,00** | **242 691 800,00** | **122 870 979,50** | **119 105 820,50** | **715 000,00** | **-** | **-** |
| 1 | г Кимовск проезд Железнодорожный д.8-а | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 22 | 22 | 422,70 | 9 | 9 | 0 | 422,70 | 422,7 | 0 | 13 819 000,00 | 6 975 754,70 | 6 761 995,30 | 81 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г Кимовск ул 4-я Луговая д.16 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 78,40 | 2 | 1 | 1 | 78,40 | 39 | 39,4 | 2 613 000,00 | 1 293 823,44 | 1 254 176,56 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г Кимовск ул Ким д.4 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 5 | 5 | 213,00 | 1 | 1 | 0 | 40,40 | 40,4 | 0 | 1 313 000,00 | 666 715,14 | 646 284,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г Кимовск ул Строительная д.4 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 118,30 | 1 | 0 | 1 | 38,80 | 0 | 38,8 | 1 261 000,00 | 640 310,58 | 620 689,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г Кимовск ул Чкалова д.29 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 5 | 5 | 117,70 | 2 | 2 | 0 | 100,60 | 100,6 | 0 | 3 269 500,00 | 1 660 186,71 | 1 609 313,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г Кимовск ул Якунина д.13 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 79,10 | 1 | 1 | 0 | 43,90 | 43,9 | 0 | 1 426 750,00 | 724 475,12 | 702 274,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | мкр Весенний ул Шахтная д.17 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 101,80 | 1 | 1 | 0 | 50,50 | 50,5 | 0 | 1 641 250,00 | 833 393,93 | 807 856,07 |  |  |  |
| 8 | мкр Весенний ул Шахтная д.18 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 169,10 | 3 | 2 | 1 | 137,40 | 107,1 | 30,3 | 4 478 500,00 | 2 267 491,59 | 2 198 008,41 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | мкр Весенний ул Шахтная д.6 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 126,30 | 1 | 0 | 1 | 40,40 | 0 | 40,4 | 1 313 000,00 | 666 715,14 | 646 284,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | мкр Мирный ул Кимовская д.1 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 16 | 16 | 396,20 | 8 | 8 | 0 | 396,20 | 396,2 | 0 | 12 876 500,00 | 6 538 429,17 | 6 338 070,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | мкр Мирный ул Кимовская д.10 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 29 | 29 | 586,20 | 12 | 11 | 1 | 586,20 | 543,5 | 42,7 | 19 051 500,00 | 9 673 970,67 | 9 377 529,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | мкр Мирный ул Кимовская д.12 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 39 | 39 | 577,20 | 15 | 10 | 5 | 628,14 | 424,24 | 203,9 | 20 463 300,00 | 10 366 100,20 | 10 048 449,80 | 48 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | мкр Мирный ул Кимовская д.15 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 14 | 14 | 401,70 | 6 | 3 | 3 | 307,00 | 138,9 | 168,1 | 10 084 750,00 | 5 066 374,95 | 4 911 125,05 | 107 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | мкр Мирный ул Кимовская д.19 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 23 | 23 | 670,60 | 12 | 9 | 3 | 613,90 | 446,1 | 167,8 | 19 951 750,00 | 10 131 099,61 | 9 820 650,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | мкр Мирный ул Кимовская д.21 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 31 | 31 | 599,70 | 12 | 11 | 1 | 599,70 | 554,5 | 45,2 | 19 490 250,00 | 9 896 759,14 | 9 593 490,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | мкр Мирный ул Кимовская д.23 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 26 | 26 | 604,70 | 12 | 10 | 2 | 604,70 | 496,9 | 107,8 | 19 782 750,00 | 9 979 273,39 | 9 673 476,61 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | мкр Мирный ул Кимовская д.8 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 25 | 25 | 604,70 | 12 | 9 | 3 | 595,90 | 435,6 | 160,3 | 19 480 500,00 | 9 834 048,31 | 9 532 701,69 | 113 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | мкр Мирный ул Комсомольская д.12 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 5 | 5 | 199,50 | 2 | 2 | 0 | 181,20 | 181,2 | 0 | 5 889 000,00 | 2 990 316,42 | 2 898 683,58 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | мкр Мирный ул Комсомольская д.16 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 10 | 10 | 181,90 | 3 | 3 | 0 | 181,90 | 181,9 | 0 | 5 911 750,00 | 3 001 868,41 | 2 909 881,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | мкр Мирный ул Пионерская д.2 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 12 | 12 | 399,20 | 7 | 7 | 0 | 353,40 | 353,4 | 0 | 11 485 500,00 | 5 832 107,19 | 5 653 392,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | мкр Мирный ул Пионерская д.3 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 16 | 16 | 400,00 | 8 | 4 | 4 | 400,00 | 199,1 | 200,9 | 13 156 000,00 | 6 601 140,00 | 6 398 860,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | мкр Мирный ул Пионерская д.4 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 16 | 16 | 402,80 | 7 | 3 | 4 | 339,90 | 138,4 | 201,5 | 11 046 750,00 | 5 609 318,71 | 5 437 431,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | мкр Мирный ул Садовая д.1 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 6 | 6 | 271,90 | 3 | 2 | 1 | 149,70 | 104,7 | 45 | 4 865 250,00 | 2 470 476,65 | 2 394 773,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | мкр Старый д.12 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 22 | 22 | 366,90 | 7 | 2 | 5 | 366,10 | 107 | 259,1 | 11 898 250,00 | 6 041 693,39 | 5 856 556,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | мкр Шахтинский ул Шахтная д.2 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 424,60 | 2 | 2 | 0 | 106,00 | 106 | 0 | 3 445 000,00 | 1 749 302,10 | 1 695 697,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | мкр Шахтинский ул Щорса д.4а | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 6 | 6 | 86,20 | 2 | 1 | 1 | 82,40 | 44,6 | 37,8 | 2 678 000,00 | 1 359 834,84 | 1 318 165,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда: | | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2 к адресной программе

переселения граждан из аварийного жилищного фонда

в муниципальном образовании Кимовский район на 2015-2017г.

**Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Всего | | Строительство МКД | | Приобретение жилых помещений у застройщиков | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | | Выкуп жилых помещений у собственников | | Договор о развитии застроенной территории | | Другие | |
|
| Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость |
|
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по субъекту 2015 - 2017 годы, в т.ч.: | | 17 489,94 | 553 898 550,00 | 0,00 | 0,00 | 17 489,94 | 553 898 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2015 - 2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда | | 17 489,94 | 553 898 550,00 | 0,00 | 0,00 | 17 489,94 | 553 898 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2015 - 2017 годы, без финансовой поддержки Фонда | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: | | 10 044,50 | 311206750,00 | 0,00 | 0,00 | 10 079,60 | 311206750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда | | 10 044,50 | 311206750,00 | 0,00 | 0,00 | 10 044,50 | 311206750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по город Кимовск: | | 10044,50 | 311206750 | 0,00 | 0,00 | 10044,50 | 311206750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г Кимовск ул 4-я Луговая д.17 | 38,5 | 1 177 300,00 | 0,00 | 0,00 | 38,5 | 1 177 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г Кимовск ул 4-я Луговая д.7 | 37,1 | 1 131 550,00 | 0,00 | 0,00 | 37,1 | 1 131 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г Кимовск ул Белинского д.18 | 64,8 | 2 107 550,00 | 0,00 | 0,00 | 64,8 | 2 107 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г Кимовск ул Белинского д.34 | 31,1 | 948 550,00 | 0,00 | 0,00 | 31,1 | 948 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г Кимовск ул Гоголя д.13 | 35 | 1 067 500,00 | 0,00 | 0,00 | 35 | 1 067 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г Кимовск ул Калинина д 4 | 28,6 | 872 300,00 | 0,00 | 0,00 | 28,6 | 872 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г Кимовск ул Ким д.10 | 105,9 | 3 330 600,00 | 0,00 | 0,00 | 105,9 | 3 330 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г Кимовск ул Ким д.2 | 49,9 | 1 521 950,00 | 0,00 | 0,00 | 49,9 | 1 521 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г Кимовск ул Ким д.22 | 118,3 | 3 647 800,00 | 0,00 | 0,00 | 118,3 | 3 647 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г Кимовск ул Ким д.26а | 159 | 4 876 950,00 | 0,00 | 0,00 | 159 | 4 876 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г Кимовск ул Ким д.38 | 141,7 | 4 407 250,00 | 0,00 | 0,00 | 141,7 | 4 407 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г Кимовск ул Ким д.4 | 190,8 | 6 530 050,00 | 0,00 | 0,00 | 190,8 | 6 530 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г Кимовск ул Комсомольская д.6 | 65,2 | 2 043 500,00 | 0,00 | 0,00 | 65,2 | 2 043 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г Кимовск ул Мичурина д.21 | 234,7 | 7 481 650,00 | 0,00 | 0,00 | 234,7 | 7 481 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г Кимовск ул Мичурина д.22 | 57,7 | 1 887 950,00 | 0,00 | 0,00 | 57,7 | 1 887 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г Кимовск ул Строительная д.8 | 128,7 | 3 925 350,00 | 0,00 | 0,00 | 128,7 | 3 925 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г Кимовск ул Чкалова д.53 | 94,2 | 2 894 450,00 | 0,00 | 0,00 | 94,2 | 2 894 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г Кимовск ул Чкалова д.61 | 112 | 3 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 | 3 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г Кимовск ул Якунина д.11 | 41,3 | 1 259 650,00 |  |  | 41,3 | 1 259 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г Кимовск ул Якунина д.13 | 40,2 | 1 250 500,00 | 0,00 | 0,00 | 40,2 | 1 250 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г Кимовск ул Якунина д.2 | 139,9 | 4 410 300,00 | 0,00 | 0,00 | 139,9 | 4 410 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | мкр Весенний ул Угольная д.2 | 107 | 3 284 850,00 | 0,00 | 0,00 | 107 | 3 284 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | мкр Весенний ул Угольная д.6 | 52,7 | 1 607 350,00 | 0,00 | 0,00 | 52,7 | 1 607 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | мкр Весенний ул Угольная д.8 | 81,5 | 2 510 150,00 | 0,00 | 0,00 | 81,5 | 2 510 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | мкр Весенний ул Шахтная д.13 | 116,8 | 3 562 400,00 | 0,00 | 0,00 | 116,8 | 3 562 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | мкр Весенний ул Шахтная д.15 | 104,9 | 3 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104,9 | 3 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | мкр Весенний ул Шахтная д.17 | 51,3 | 1 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51,3 | 1 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | мкр Весенний ул Шахтная д.19 | 63,6 | 1 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63,6 | 1 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | мкр Весенний ул Шахтная д.20 | 58,2 | 1 787 300,00 | 0,00 | 0,00 | 58,2 | 1 787 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | мкр Весенний ул Шахтная д.4 | 46,4 | 1 418 250,00 | 0,00 | 0,00 | 46,4 | 1 418 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | мкр Весенний ул Шахтная д.5 | 78,6 | 2 397 300,00 | 0,00 | 0,00 | 78,6 | 2 397 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | мкр Зубовский д.13 | 35,7 | 1 088 850,00 | 0,00 | 0,00 | 35,7 | 1 088 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | мкр Мирный ул Кимовская д.11 | 397,8 | 12 245 750,00 | 0,00 | 0,00 | 397,8 | 12 245 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | мкр Мирный ул Кимовская д.12 | 64,7 | 2 412 550,00 | 0,00 | 0,00 | 64,7 | 2 412 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | мкр Мирный ул Кимовская д.13 | 390,7 | 12 236 600,00 | 0,00 | 0,00 | 390,7 | 12 236 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | мкр Мирный ул Кимовская д.17 | 397 | 12 633 100,00 | 0,00 | 0,00 | 397 | 12 633 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | мкр Мирный ул Кимовская д.3 | 45,8 | 1 396 900,00 | 0,00 | 0,00 | 45,8 | 1 396 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | мкр Мирный ул Кимовская д.4 | 491,7 | 15 021 250,00 | 0,00 | 0,00 | 491,7 | 15 021 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | мкр Мирный ул Кимовская д.5 | 342,4 | 10 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 342,4 | 10 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | мкр Мирный ул Комсомольская д.14 | 540,6 | 16 585 900,00 | 0,00 | 0,00 | 540,6 | 16 585 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | мкр Мирный ул Комсомольская д.16 | 421,7 | 12 959 450,00 | 0,00 | 0,00 | 421,7 | 12 959 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | мкр Мирный ул Комсомольская д.18 | 580,4 | 17 702 200,00 | 0,00 | 0,00 | 580,4 | 17 702 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | мкр Мирный ул Садовая д.1 | 90,6 | 2 796 850,00 | 0,00 | 0,00 | 90,6 | 2 796 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | мкр Мирный ул Садовая д.3 | 104,4 | 3 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104,4 | 3 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | мкр Мирный ул Садовая д.4 | 51,3 | 1 564 650,00 | 0,00 | 0,00 | 51,3 | 1 564 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | мкр Мирный ул Садовая д.5 | 104,7 | 3 242 150,00 | 0,00 | 0,00 | 104,7 | 3 242 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | мкр Старый д.11 | 105 | 3 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 | 3 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | мкр Угольный д.1 | 106,4 | 3 245 200,00 | 0,00 | 0,00 | 106,4 | 3 245 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | мкр Угольный д.10 | 104 | 3 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 | 3 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | мкр Угольный д.12 | 55 | 1 677 500,00 | 0,00 | 0,00 | 55 | 1 677 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | мкр Угольный д.13 | 113,9 | 3 473 950,00 | 0,00 | 0,00 | 113,9 | 3 473 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | мкр Угольный д.14 | 113,6 | 3 464 800,00 | 0,00 | 0,00 | 113,6 | 3 464 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | мкр Угольный д.15 | 114,3 | 3 486 150,00 | 0,00 | 0,00 | 114,3 | 3 486 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | мкр Угольный д.16 | 125,1 | 3 815 550,00 | 0,00 | 0,00 | 125,1 | 3 815 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | мкр Угольный д.17 | 104,7 | 3 226 900,00 | 0,00 | 0,00 | 104,7 | 3 226 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | мкр Угольный д.18 | 104,1 | 3 175 050,00 | 0,00 | 0,00 | 104,1 | 3 175 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | мкр Угольный д.19 | 110,2 | 3 403 800,00 | 0,00 | 0,00 | 110,2 | 3 403 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | мкр Угольный д.7 | 83,4 | 2 619 950,00 | 0,00 | 0,00 | 83,4 | 2 619 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | мкр Угольный д.8 | 100,3 | 3 290 950,00 | 0,00 | 0,00 | 100,3 | 3 290 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | мкр Угольный д.9 | 74,8 | 2 455 250,00 | 0,00 | 0,00 | 74,8 | 2 455 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.10 | 38,4 | 1 189 500,00 | 0,00 | 0,00 | 38,4 | 1 189 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | мкр Шахтинский ул С.Лазо д.19 | 274,2 | 8 363 100,00 | 0,00 | 0,00 | 274,2 | 8 363 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | мкр Шахтинский ул Шахтная д.14 | 106,7 | 3 254 350,00 | 0,00 | 0,00 | 106,7 | 3 254 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | мкр Шахтинский ул Шахтная д.16 | 53,7 | 1 637 850,00 | 0,00 | 0,00 | 53,7 | 1 637 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | мкр Шахтинский ул Шахтная д.5 | 338,9 | 10 449 300,00 | 0,00 | 0,00 | 338,9 | 10 449 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | мкр Шахтинский ул Щорса д.2/8 | 55,6 | 1 714 100,00 | 0,00 | 0,00 | 55,6 | 1 714 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | мкр Шахтинский ул Щорса д.3 | 355,9 | 10 922 050,00 | 0,00 | 0,00 | 355,9 | 10 922 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | мкр Шахтинский ул Щорса д.5 | 372,5 | 11 361 250,00 | 0,00 | 0,00 | 372,5 | 11 361 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | мкр Шахтинский ул Щорса д.6 | 33,5 | 1 021 750,00 | 0,00 | 0,00 | 33,5 | 1 021 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | мкр Ясный ул Октябрьская д.1 | 49 | 1 543 300,00 | 0,00 | 0,00 | 49 | 1 543 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | мкр Ясный ул Октябрьская д.2 | 49,3 | 1 503 650,00 | 0,00 | 0,00 | 49,3 | 1 503 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | мкр Ясный ул Октябрьская д.38 | 111,5 | 3 431 250,00 | 0,00 | 0,00 | 111,5 | 3 431 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | мкр Ясный ул Полевая д.9 | 55,4 | 1 692 750,00 | 0,00 | 0,00 | 55,4 | 1 692 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года, в т.ч.: | | 7 445,44 | 242 691 800,00 | 0,00 | 0,00 | 7 445,44 | 245 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда | | 7 445,44 | 242 691 800,00 | 0,00 | 0,00 | 7 445,44 | 245 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по город Кимовск: | | 7 445,44 | 242 691 800,00 | 0,00 | 0,00 | 7 445,44 | 242 691 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г Кимовск проезд Железнодорожный д.8-а | 422,70 | 13 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 422,70 | 13 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г Кимовск ул 4-я Луговая д.16 | 78,40 | 2 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78,40 | 2 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г Кимовск ул Ким д.4 | 40,40 | 1 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40,40 | 1 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г Кимовск ул Строительная д.4 | 38,80 | 1 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38,80 | 1 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г Кимовск ул Чкалова д.29 | 100,60 | 3 269 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,60 | 3 269 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г Кимовск ул Якунина д.13 | 43,90 | 1 426 750,00 | 0,00 | 0,00 | 43,90 | 1 426 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | мкр Весенний ул Шахтная д.17 | 50,50 | 1 641 250,00 | 0,00 | 0,00 | 50,50 | 1 641 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | мкр Весенний ул Шахтная д.18 | 137,40 | 4 478 500,00 | 0,00 | 0,00 | 137,40 | 4 478 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | мкр Весенний ул Шахтная д.6 | 40,40 | 1 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40,40 | 1 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | мкр Мирный ул Кимовская д.1 | 396,20 | 12 876 500,00 | 0,00 | 0,00 | 396,20 | 12 876 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | мкр Мирный ул Кимовская д.10 | 586,20 | 19 051 500,00 | 0,00 | 0,00 | 586,20 | 19 051 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | мкр Мирный ул Кимовская д.12 | 628,14 | 20 463 300,00 | 0,00 | 0,00 | 628,14 | 20 463 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | мкр Мирный ул Кимовская д.15 | 307,00 | 10 084 750,00 | 0,00 | 0,00 | 307,00 | 10 084 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | мкр Мирный ул Кимовская д.19 | 613,90 | 19 951 750,00 | 0,00 | 0,00 | 613,90 | 19 951 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | мкр Мирный ул Кимовская д.21 | 599,70 | 19 490 250,00 | 0,00 | 0,00 | 599,70 | 19 490 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | мкр Мирный ул Кимовская д.23 | 604,70 | 19 782 750,00 | 0,00 | 0,00 | 604,70 | 19 782 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | мкр Мирный ул Кимовская д.8 | 595,90 | 19 480 500,00 | 0,00 | 0,00 | 595,90 | 19 480 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | мкр Мирный ул Комсомольская д.12 | 181,20 | 5 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 181,20 | 5 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | мкр Мирный ул Комсомольская д.16 | 181,90 | 5 911 750,00 | 0,00 | 0,00 | 181,90 | 5 911 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | мкр Мирный ул Пионерская д.2 | 353,40 | 11 485 500,00 | 0,00 | 0,00 | 353,40 | 11 485 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | мкр Мирный ул Пионерская д.3 | 400,00 | 13 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 13 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | мкр Мирный ул Пионерская д.4 | 339,90 | 11 046 750,00 | 0,00 | 0,00 | 339,90 | 11 046 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | мкр Мирный ул Садовая д.1 | 149,70 | 4 865 250,00 | 0,00 | 0,00 | 149,70 | 4 865 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | мкр Старый д.12 | 366,10 | 11 898 250,00 | 0,00 | 0,00 | 366,10 | 11 898 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | мкр Шахтинский ул Шахтная д.2 | 106,00 | 3 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 3 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | мкр Шахтинский ул Щорса д.4а | 82,40 | 2 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82,40 | 2 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №3 к адресной программе

переселения граждан из аварийного жилищного фонда

в муниципальном образовании Кимовский район на 2015-2017г.

**Планируемые показатели выполнения адресной программы**

**по переселению граждан из аварийного жилищного фонда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | | | | | | Количество расселенных помещений | | | | | | Количество переселенных жителей | | | | | |
|
| 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году |
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | **Итого по программе** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 044,50 | 7 445,44 | 17 489,94 | 0 | 0 | 0 | 217 | 151 | 368 | 0 | 0 | 0 | 476 | 343 | 819 |
| 1 | город Кимовск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 044,50 | 7 445,44 | 17 489,94 | 0 | 0 | 0 | 217 | 151 | 368 | 0 | 0 | 0 | 476 | 343 | 819 |
|  | **2015 год** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 044,50 | 0,00 | 10 044,50 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 476 |
| 1 | город Кимовск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 044,50 | 0,00 | 10 044,50 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 476 |
|  | **2016 год** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 445,44 | 7 445,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 |
| 1 | город Кимовск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 445,44 | 7 445,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 |

**«Адресная программа**

**по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2013- 2016 годы»**

**Паспорт адресной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2013-2016 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства» |
| Срок реализации адресной программы | 2013 г. - III кв.2016 г. |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования Новольвовское Кимовского района |
| Разработчик Программы | Сектор ЖКХ |
| Исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Новольвовское Кимовского района |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы:  финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и непригодных для постоянного проживания, и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийный жилищный фонд).  Задачи Программы:  переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу, в благоустроенные жилые помещения;  ликвидация аварийного жилищного фонда, включенного в Программу. |
| Важнейшие целевые показатели | Количество граждан, переселенных в результате реализации Программы;  количество и площадь расселенных помещений в рамках реализации Программы;  количество ликвидированного в рамках реализации Программы аварийного жилищного фонда. |
| Перечень мероприятий | Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде в благоустроенные жилые помещения и снос аварийного жилищного фонда в рамках Программы. |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 95 559 550,00 рублей, из них:  - средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства (далее-Фонд) – 46 639 075,00 рублей;  - средства бюджета Тульской области- 46 639 075,00 рублей;  - средства бюджета муниципального образования Новольвовское Кимовского района в случае предоставления гражданам жилых помещений общей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемых ими жилых помещений – 2 281 400, 00 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации адресной программы | Переселение в благоустроенное жилье 154 человека; приобретение благоустроенного жилья для переселения из аварийного жилищного фонда в объеме не менее 3 058, 30 кв. м;  ликвидация 6 745,90 кв. м. аварийного жилищного фонда. |

**1. Содержание проблемы и обоснование**

**ее решения программно-целевым методом**

В муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района аварийный жилищный фонд составляет 6,6 тыс. кв.м. (19 многоквартирных домов). Наибольшую долю аварийного жилья составляет жилищный фонд по улицам: Больничная, 2-ая Больничная, Полевая, Советская, Горняцкая, Школьная, Клубная.

В основном это каркасно-щитовые дома, построенные для временного проживания работников бывших шахт, срок эксплуатации которых превышен более чем в два раза.

Весь этот жилищный фонд передан в 1995 году в муниципальную собственность от ОАО «Тулауголь». При ликвидации шахт жилищный фонд остался без социальных объектов и инженерной инфраструктуры.

Муниципальное образование Новольвовское Кимовского района не в состоянии решить проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда самостоятельно.

Большинство проживающих в аварийном жилищном фонде - малоимущие граждане, пенсионеры, ветераны труда, которые не имеют возможности приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик поселка.

Исходя из размеров аварийного жилищного фонда, а также средней стоимости затрат на 1 квадратный метр, сложившийся в ценах 2013 года, для переселения граждан из аварийного жилищного фондас учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района, необходимо 95 559 550,00 рублей.

**2. Цели и задачи Программы**

Основная цель Программы: финансовое и организационное обеспечение переселения в благоустроенные жилые помещения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и непригодными для постоянного проживания, и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Основные задачи:

переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу, в благоустроенные жилые помещения;

ликвидация аварийного жилищного фонда, включенного в Программу.

Переселение граждан осуществляется с учетом необходимости малоэтажного жилищного строительства.

**3. Срок реализации Программы**

Срок реализации Программы - 2013- II кв.2016 года.

Получение финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 2014 год.

Завершение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения – IV кв. 2015 года.

Завершение сноса аварийного жилищного фонда – III кв.2016 года.

**4. Аварийный жилищный фонд, включенный в программу**

Перечень аварийных многоквартирных домов, включенных в Программу, приведен в приложении № 1 к Программе.

**5. Объем и источники финансирования**

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 2013 год в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2012г. № 554 «О стоимости одного квадратного места общей площади жилого помещения, признанной для определения в 2013 году предельной стоимости одного квадратного места общей площади жилых помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007г. № 185 -ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства» для Тульской области составляет 30 500,00 руб.

Общая площадь занимаемых гражданами жилых помещений в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу, составляет 3 058, 30 кв.м., стоимость переселения граждан составляет 95 559 550,00 рублей.

В рамках Программы предусматривается бюджетное финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет следующих источников:

- средства Фонда - 46 639 075,00 рублей;

- средства бюджета Тульской области- 46 639 075,00 рублей;

- объем дополнительного финансирования Программы на приобретение жилых помещений общей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемых жилых помещений, будет осуществляться за счет средств местного бюджета муниципального образования Новольвовское Кимовского района в объеме – 2 281 400, 00 рублей.

Объем средств на реализацию Программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда представлен в приложении № 2 к Программе.

**6. Управление Программой, организация**

**контроля за ее реализацией**

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования Новольвовское Кимовского района.

Координацию деятельности исполнителей и участников Программы осуществляет сектор по ЖКХ администрации муниципального образования Новольвовское Кимовского района, который ведет мониторинг реализации Программы, запрашивает у исполнителей информацию о ходе выполнения мероприятий и о состоянии финансового обеспечения реализации Программы, готовит и представляет в министерство строительства и жилищно- коммунального хозяйства Тульской области отчетность.

**7. Возможные риски в ходе реализации Программы**

На результаты реализации Программы может повлиять финансирование из бюджета Тульской области и Фонда. Недостаточное финансирование может привести к срыву выполнения задач Программы.

**8. Социально-экономическая эффективность адресной программы**

Успешная реализация Программы позволит обеспечить:

- выполнение обязательств государства и органов власти перед гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде, подлежащем сносу в рамках Программы;

- снижение социальной напряженности среди населения;

- улучшение состояния здоровья населения.

**9. Результаты реализации Программы**

В результате реализации Программы планируется:

- переселить в благоустроенное жилье -154 человека;

- приобрести благоустроенных жилых помещений 79 квартир;

- приобрести благоустроенного жилья - 3 133,10 кв.м;

- расселить граждан из аварийного жилищного фонда- 3 058, 30 кв.м;

- ликвидировать аварийный жилищный фонд- 6 745,90 кв.м.

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении № 3 к Программе.

Приложение №1 к адресной программе

по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного строительства в

муниципальном образовании Новольвовское

Кимовского района на 2013-2016 годы

**Перечень аварийных многоквартирных домов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес  МКД | Документ,  подтверждающий  признание МКД  аварийным | | Планируемая дата окончания  переселения | Планируемая дата сноса/  реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых  к переселению | Общая площадь жилых  помещений МКД | Количество расселяемых жилых  помещений | | | Расселяемая площадь жилых  помещений | | | Стоимость переселения граждан | | | | | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | | | | |  |  | |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная  собственность | муниципальная  собственность |  | частная  собственность | муниципальная  собственность | за счет  средств  Фонда | за счет средств  бюджета субъекта  Российской  Федерации | | | за счет средств  местного бюджета | Дополнительные  источники  финансирования | | | Внебюджетные  источники  финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | | руб. | руб. | | руб. | | руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | | 20 | | 21 | |
| Всего по Новольвовское 2013-2014 годы, в т.ч.: | | X | 23 | X | X | 154 | 154 | 6 745,90 | 79 | 0 | 79 | 3 058,30 | 0,00 | 3 058,30 | 95 559 550,00 | 46 639 075,00 | | 46 639 075,00 | 2 281 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Всего по Новольвовское 2013-2014 годы, с финансовой поддержкой Фонда: | | X | 23 | X | X | 154 | 154 | 6 745,90 | 79 | 0 | 79 | 3 058,30 | 0,00 | 3 058,30 | 95 559 550,00 | 46 639 075,00 | | 46 639 075,00 | 2 281 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Всего по Новольвовское 2013-2014 годы, без финансовой поддержки Фонда: | | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Всего по этапу 2014 года, в т.ч.: | | X | 23 | X | X | 154 | 154 | 6 745,90 | 79 | 0 | 79 | 3 058,30 | 0,00 | 3 058,30 | 95 559 550,00 | 46 639 075,00 | | 46 639 075,00 | 2 281 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда: | | X | X | X | X | 154 | 154 | 6 745,90 | 79 | 0 | 79 | 3 058,30 | 0,00 | 3 058,30 | 95 559 550,00 | 46 639 075,00 | | 46 639 075,00 | 2 281 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Итого по Новольвовское: | | X | X | X | X | 154 | 154 | 6 745,90 | 79 | 0 | 79 | 3 058,30 | 0,00 | 3 058,30 | 95 559 550,00 | 46 639 075,00 | | 46 639 075,00 | 2 281 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.1 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | III.2017 | 1 | 1 | 42,50 | 1 | 0 | 1 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 1 326 750,00 | 648 125,00 | | 648 125,00 | 30 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.10 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 5 | 5 | 121,70 | 2 | 0 | 2 | 73,90 | 0,00 | 73,90 | 2 461 350,00 | 1 126 975,00 | | 1 126 975,00 | 207 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.11 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 7 | 7 | 409,80 | 2 | 0 | 2 | 82,10 | 0,00 | 82,10 | 2 571 150,00 | 1 252 025,00 | | 1 252 025,00 | 67 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.2 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | III.2016 | 2 | 2 | 369,20 | 2 | 0 | 2 | 90,80 | 0,00 | 90,80 | 2 775 500,00 | 1 384 700,00 | | 1 384 700,00 | 6 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.3 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 10 | 10 | 411,10 | 4 | 0 | 4 | 158,40 | 0,00 | 158,40 | 4 852 550,00 | 2 415 600,00 | | 2 415 600,00 | 21 350,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.5 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 2 | 2 | 417,30 | 1 | 0 | 1 | 43,60 | 0,00 | 43,60 | 1 363 350,00 | 664 900,00 | | 664 900,00 | 33 550,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.6 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | III.2016 | 9 | 9 | 408,20 | 5 | 0 | 5 | 212,30 | 0,00 | 212,30 | 6 578 850,00 | 3 237 575,00 | | 3 237 575,00 | 103 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8 | пгт Новольвовск ул Больничная д.16 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 5 | 5 | 415,80 | 5 | 0 | 5 | 198,40 | 0,00 | 198,40 | 6 130 500,00 | 3 025 600,00 | | 3 025 600,00 | 79 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9 | пгт Новольвовск ул Больничная д.18 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 16 | 16 | 400,50 | 9 | 0 | 9 | 327,40 | 0,00 | 327,40 | 10 208 350,00 | 4 992 850,00 | | 4 992 850,00 | 222 650,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10 | пгт Новольвовск ул Больничная д.3 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 12 | 12 | 192,00 | 4 | 0 | 4 | 139,50 | 0,00 | 139,50 | 4 282 200,00 | 2 127 375,00 | | 2 127 375,00 | 27 450,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 11 | пгт Новольвовск ул Больничная д.5 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 3 | 3 | 412,70 | 2 | 0 | 2 | 82,20 | 0,00 | 82,20 | 2 558 950,00 | 1 253 550,00 | | 1 253 550,00 | 51 850,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 12 | пгт Новольвовск ул Горняцкая д.2 | 720 | 14.09.2001 |  | II.2017 | 3 | 3 | 34,20 | 1 | 0 | 1 | 34,20 | 0,00 | 34,20 | 1 146 800,00 | 521 550,00 | | 521 550,00 | 103 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 13 | пгт Новольвовск ул Клубная д.10 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | III.2016 | 10 | 10 | 419,00 | 5 | 0 | 5 | 200,60 | 0,00 | 200,60 | 6 176 250,00 | 3 059 150,00 | | 3 059 150,00 | 57 950,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 14 | пгт Новольвовск ул Клубная д.3 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | III.2016 | 7 | 7 | 412,50 | 6 | 0 | 6 | 194,70 | 0,00 | 194,70 | 6 496 500,00 | 2 969 175,00 | | 2 969 175,00 | 558 150,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 15 | пгт Новольвовск ул Клубная д.5 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | III.2016 | 6 | 6 | 411,30 | 3 | 0 | 3 | 127,70 | 0,00 | 127,70 | 3 937 550,00 | 1 947 425,00 | | 1 947 425,00 | 42 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16 | пгт Новольвовск ул Клубная д.9 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | III.2017 | 7 | 7 | 405,00 | 4 | 0 | 4 | 178,30 | 0,00 | 178,30 | 5 441 200,00 | 2 719 075,00 | | 2 719 075,00 | 3 050,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17 | пгт Новольвовск ул Полевая д.11 | 720 | 14.07.2001 |  | II.2017 | 5 | 5 | 31,00 | 1 | 0 | 1 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 951 600,00 | 472 750,00 | | 472 750,00 | 6 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18 | пгт Новольвовск ул Полевая д.2 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 13 | 13 | 375,50 | 5 | 0 | 5 | 145,70 | 0,00 | 145,70 | 4 758 000,00 | 2 221 925,00 | | 2 221 925,00 | 314 150,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19 | пгт Новольвовск ул Полевая д.7 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 1 | 1 | 44,00 | 1 | 0 | 1 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 1 345 050,00 | 671 000,00 | | 671 000,00 | 3 050,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 20 | пгт Новольвовск ул Полевая д.8 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 3 | 3 | 70,00 | 1 | 0 | 1 | 41,90 | 0,00 | 41,90 | 1 277 950,00 | 638 975,00 | | 638 975,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 21 | пгт Новольвовск ул Полевая д.9 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | III.2016 | 7 | 7 | 354,70 | 5 | 0 | 5 | 226,90 | 0,00 | 226,90 | 6 923 500,00 | 3 460 225,00 | | 3 460 225,00 | 3 050,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 22 | пгт Новольвовск ул Советская д.5 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | III.2016 | 10 | 10 | 412,20 | 5 | 0 | 5 | 206,50 | 0,00 | 206,50 | 6 496 500,00 | 3 149 125,00 | | 3 149 125,00 | 198 250,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 23 | пгт Новольвовск ул Школьная д.9 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 10 | 10 | 175,70 | 5 | 0 | 5 | 175,70 | 0,00 | 175,70 | 5 499 150,00 | 2 679 425,00 | | 2 679 425,00 | 140 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда: | | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

Приложение №2 к адресной программе

по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного строительства в

муниципальном образовании Новольвовское

Кимовского района на 2013-2016 годы

**Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Всего | | Строительство МКД | | Приобретение жилых помещений у застройщиков | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | | Выкуп жилых помещений у собственников | | Договор о развитии застроенной территории | | Другие | |
| Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость |
|
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | Руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, в т.ч.: | | 3 058,30 | 95 559 550,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058,30 | 95 559 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда | | 3 058,30 | 95 559 550,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058,30 | 95 559 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, без финансовой поддержки Фонда | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года, в т.ч.: | | 3 058,30 | 95 559 550,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058,30 | 95 559 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда | | 3 058,30 | 95 559 550,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058,30 | 95 559 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Новольвовское: | | 3 058,30 | 95 559 550,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058,30 | 95 559 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.1 | 42,50 | 1 326 750,00 | 0,00 | 0,00 | 42,50 | 1 326 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.10 | 73,90 | 2 461 350,00 | 0,00 | 0,00 | 73,90 | 2 461 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.11 | 82,10 | 2 571 150,00 | 0,00 | 0,00 | 82,10 | 2 571 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.2 | 90,80 | 2 775 500,00 | 0,00 | 0,00 | 90,80 | 2 775 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.3 | 158,40 | 4 852 550,00 | 0,00 | 0,00 | 158,40 | 4 852 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.5 | 43,60 | 1 363 350,00 | 0,00 | 0,00 | 43,60 | 1 363 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.6 | 212,30 | 6 578 850,00 | 0,00 | 0,00 | 212,30 | 6 578 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт Новольвовск ул Больничная д.16 | 198,40 | 6 130 500,00 | 0,00 | 0,00 | 198,40 | 6 130 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | пгт Новольвовск ул Больничная д.18 | 327,40 | 10 208 350,00 | 0,00 | 0,00 | 327,40 | 10 208 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | пгт Новольвовск ул Больничная д.3 | 139,50 | 4 282 200,00 | 0,00 | 0,00 | 139,50 | 4 282 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | пгт Новольвовск ул Больничная д.5 | 82,20 | 2 558 950,00 | 0,00 | 0,00 | 82,20 | 2 558 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | пгт Новольвовск ул Горняцкая д.2 | 34,20 | 1 146 800,00 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 1 146 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | пгт Новольвовск ул Клубная д.10 | 200,60 | 6 176 250,00 | 0,00 | 0,00 | 200,60 | 6 176 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | пгт Новольвовск ул Клубная д.3 | 194,70 | 6 496 500,00 | 0,00 | 0,00 | 194,70 | 6 496 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | пгт Новольвовск ул Клубная д.5 | 127,70 | 3 937 550,00 | 0,00 | 0,00 | 127,70 | 3 937 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | пгт Новольвовск ул Клубная д.9 | 178,30 | 5 441 200,00 | 0,00 | 0,00 | 178,30 | 5 441 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | пгт Новольвовск ул Полевая д.11 | 31,00 | 951 600,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 951 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | пгт Новольвовск ул Полевая д.2 | 145,70 | 4 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145,70 | 4 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | пгт Новольвовск ул Полевая д.7 | 44,00 | 1 345 050,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 1 345 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | пгт Новольвовск ул Полевая д.8 | 41,90 | 1 277 950,00 | 0,00 | 0,00 | 41,90 | 1 277 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | пгт Новольвовск ул Полевая д.9 | 226,90 | 6 923 500,00 | 0,00 | 0,00 | 226,90 | 6 923 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | пгт Новольвовск ул Советская д.5 | 206,50 | 6 496 500,00 | 0,00 | 0,00 | 206,50 | 6 496 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | пгт Новольвовск ул Школьная д.9 | 175,70 | 5 499 150,00 | 0,00 | 0,00 | 175,70 | 5 499 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №3 к адресной программе

по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного строительства в

муниципальном образовании Новольвовское

Кимовского района на 2013-2016 годы

**Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению**

**граждан из аварийного жилищного фонда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь |  |  |  |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году | 1 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году | 1 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | **Итого по программе** | 65,20 | 0,00 | 0,00 | 2 993,10 | 0,00 | 0,00 | 3 058,30 | 2 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 79 | 8 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 157 |
| 1 | Новольвовское | 65,20 | 0,00 | 0,00 | 2 993,10 | 0,00 | 0,00 | 3 058,30 | 2 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 79 | 8 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 157 |
|  | **2014 год** | 65,20 | 0,00 | 0,00 | 2 993,10 | 0,00 | 0,00 | 3 058,30 | 2 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 79 | 8 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 157 |
| 1 | Новольвовское | 65,20 | 0,00 | 0,00 | 2 993,10 | 0,00 | 0,00 | 3 058,30 | 2 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 79 | 8 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 157 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**«Адресная программа**

**по переселению граждан из аварийного жилищного фонда**

**в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района**

**на 2015- 2017 годы»**

**Паспорт адресной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2015-2017 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства» |
| Срок реализации адресной программы | 2015 г. - IVкв.2017 г. |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования Новольвовское Кимовского района |
| Разработчик Программы | Сектор ЖКХ |
| Исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Новольвовское Кимовского района |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы:  финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и непригодных для постоянного проживания, и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийный жилищный фонд).  Задачи Программы:  переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу, в благоустроенные жилые помещения;  ликвидация аварийного жилищного фонда, включенного в Программу. |
| Важнейшие целевые показатели | Количество граждан, переселенных в результате реализации Программы;  количество и площадь расселенных помещений в рамках реализации Программы;  количество ликвидированного в рамках реализации Программы аварийного жилищного фонда. |
| Перечень мероприятий | Поэтапное переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения и снос аварийного жилищного фонда в рамках Программы |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 194 317 150,00 рублей, из них:  - средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства (далее-Фонд) – 96 659 799,80 рублей;  - средства бюджета Тульской области – 93 766 693,63 рублей;  - средства местного бюджета муниципального образования Новольвовское Кимовского района на приобретение жилых помещений общей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемых жилых помещений – 3 890 656,57 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации адресной программы | Переселение в благоустроенное жилье 239 человек; приобретение благоустроенного жилья для переселения из аварийного жилищного фонда в объеме не менее 6 056,50 кв. м;  ликвидация 8468,90 кв. м. аварийного жилищного фонда. |

**1. Содержание проблемы и обоснование**

**ее решения программно-целевым методом**

В муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района аварийный жилищный фонд составляет 8,5 тыс. кв.м. (31 многоквартирный дом). Наибольшую долю аварийного жилья составляет жилищный фонд по улицам: Больничная, 2-ая Больничная, Полевая, Горняцкая, Театральная, Центральная.

В основном это каркасно-щитовые дома, построенные для временного проживания работников бывших шахт, срок эксплуатации которых превышен более чем в два раза.

Весь этот жилищный фонд передан в 1995 году в муниципальную собственность от ОАО «Тулауголь». При ликвидации шахт жилищный фонд остался без социальных объектов и инженерной инфраструктуры.

Муниципальное образование Новольвовское Кимовского района не в состоянии решить проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда самостоятельно.

Большинство проживающих в аварийном жилищном фонде - малоимущие граждане, пенсионеры, ветераны труда, которые не имеют возможности приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик поселка.

Исходя из размеров аварийного жилищного фонда, а также средней стоимости затрат на 1 квадратный метр, сложившийся в ценах 2013 года по этапу 2015 года и затрат на 1 квадратный метр, сложившийся в ценах 2014 года по этапу 2016 года , для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района, необходимо 194 317 150,00 рублей.

**2. Цели и задачи Программы**

Основная цель Программы: финансовое и организационное обеспечение переселения в благоустроенные жилые помещения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и непригодными для постоянного проживания, и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Основные задачи:

переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу, в благоустроенные жилые помещения;

ликвидация аварийного жилищного фонда, включенного в Программу.

Предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется исключительно:

- на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома.

**3. Срок реализации Программы**

Срок реализации Программы - 2015г.- IV кв.2017 года.

Получение финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 2015-2017 годы.

Завершение переселения граждан из аварийного жилищного фонда - Ш кв 2017 года.

**4. Аварийный жилищный фонд, включенный в Программу**

Перечень аварийных многоквартирных домов, включенных в Программу, приведен в приложении № 1 к Программе.

**5. Объем и источники финансирования**

Согласно заключенному муниципальному контракту № 0366200035615002684-0215717-03 на приобретение 43 жилых помещений (благоустроенных квартир) в многоквартирном(ых) доме(ах) долевым участием в строительстве в городе Кимовск для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах, включенных в адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2015-2017 годы стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения этапа 2015 года составила 30 400,35 руб.

Согласно заключенному муниципальному контракту № 0366200035615002687-0215717-03 на приобретение 31 жилого помещения (благоустроенных квартир) в многоквартирном(ых) доме(ах) долевым участием в строительстве в городе Кимовск для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах, включенных в адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2015-2017 годы стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения этапа 2015 года составила 30 365,36 руб.

Согласно заключенному муниципальному контракту № 0366200035616003817-215717-02 на приобретение 22 жилых помещений (благоустроенных квартир) в многоквартирном(ых) доме(ах) долевым участием в строительстве в городе Кимовск для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах, включенных в адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2015-2017 годы стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения этапа 2016 года составила 32 500,00 руб.

Согласно заключенному муниципальному контракту № 0366200035616003820-215717-02 на приобретение 21 жилого помещения (благоустроенных квартир) в многоквартирном(ых) доме(ах) долевым участием в строительстве в городе Кимовск для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах, включенных в адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2015-2017 годы стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения этапа 2016 года составила 32 500,00 руб.

Согласно заключенному муниципальному контракту № 0366200035616003823-215717-02 на приобретение 21 жилого помещения (благоустроенных квартир) в многоквартирном(ых) доме(ах) долевым участием в строительстве в городе Кимовск для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах, включенных в адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2015-2017 годы стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения этапа 2016 года составила 32 500,00 руб.

Общая площадь занимаемых гражданами жилых помещений в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу, составляет 6 056,50 кв.м., стоимость переселения граждан составляет 194 317 150,00 рублей.

В рамках Программы предусматривается бюджетное финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет следующих источников:

- средства Фонда - 96 659 799,80 рублей;

- средства бюджета Тульской области- 93 766 693,63 рублей;

- средства местного бюджета муниципального образования Новольвовское Кимовского района на приобретение жилых помещений общей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемых жилых помещений – 3 890 656,57 рублей.

Объем средств на реализацию Программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда представлен в приложении № 2 к Программе.

**6. Управление Программой, организация**

**контроля за ее реализацией**

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования Новольвовское Кимовского района.

Координацию деятельности исполнителей и участников Программы осуществляет сектор ЖКХ администрации муниципального образования Новольвовское Кимовского района, который ведет мониторинг реализации Программы, запрашивает у исполнителей информацию о ходе выполнения мероприятий и о состоянии финансового обеспечения реализации Программы, готовит и представляет в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области отчетность.

**7. Возможные риски в ходе реализации Программы**

На результаты реализации Программы может повлиять финансирование из бюджета Тульской области и Фонда. Недостаточное финансирование может привести к срыву выполнения задач Программы.

**8. Социально-экономическая эффективность адресной программы**

Успешная реализация Программы позволит обеспечить:

- выполнение обязательств государства и органов власти перед гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде, подлежащем сносу в рамках Программы;

- снижение социальной напряженности среди населения;

- улучшение состояния здоровья населения.

**9. Результаты реализации Программы**

В результате реализации Программы планируется:

- переселить в благоустроенное жилье -239 человек;

- приобрести благоустроенных жилых помещений 138 квартир;

- приобрести благоустроенного жилья – не менее 6 122,70 кв.м;

- расселить граждан из аварийного жилищного фонда- 6 056,50 кв.м;

- ликвидировать аварийный жилищный фонд – 8 468,90 кв. м.

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении № 3 к Программе.

Приложение №1 к адресной программе

по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда в муниципальном образовании

Новольвовское Кимовского района

на 2015-2017 годы

**Перечень аварийных многоквартирных домов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых  к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан | | | | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | | | |
| Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Всего по Новольвовское 2015-2017 годы, в т.ч.: | | X | X | X | X | 239 | 239 | 8 468,90 | 138 | 75 | 63 | 6 056,50 | 3 573,30 | 2 483,20 | 194 317 150,00 | 96 659 799,80 | 93 766 693,63 | 3 890 656,57 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Новольвовское 2015-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда: | | X | X | X | X | 239 | 239 | 8 468,90 | 138 | 75 | 63 | 6 056,50 | 3 573,30 | 2 483,20 | 194 317 150,00 | 96 659 799,80 | 93 766 693,63 | 3 890 656,57 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: | | X | X | X | X | 127 | 127 | 8 468,90 | 74 | 21 | 53 | 3 028,40 | 981,40 | 2 047,00 | 94 025 400,00 | 46 687 519,71 | 45 325 723,72 | 2 012 156,57 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда: | | X | X | X | X | 127 | 127 | 4 812,50 | 74 | 21 | 53 | 3 028,40 | 981,40 | 2 047,00 | 94 025 400,00 | 46 687 519,71 | 45 325 723,72 | 2 012 156,57 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Новольвовское: | | X | X | X | X | 127 | 127 | 4 812,50 | 74 | 21 | 53 | 3 028,40 | 981,40 | 2 047,00 | 94 025 400,00 | 46 687 519,71 | 45 325 723,72 | 2 012 156,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.1 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 8 | 8 | 366,40 | 4 | 0 | 4 | 152,80 | 0,00 | 152,80 | 4 693 813,29 | 2 356 960,64 | 2 288 212,09 | 48 640,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.10 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 3 | 3 | 291,60 | 3 | 0 | 3 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | 3 678 441,78 | 1 866 441,35 | 1 812 000,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.2 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 4 | 4 | 43,00 | 1 | 0 | 1 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 1 310 254,88 | 663 280,81 | 643 934,03 | 3 040,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.4 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 8 | 8 | 408,10 | 3 | 0 | 3 | 130,30 | 0,00 | 130,30 | 3 959 346,01 | 2 008 972,16 | 1 950 373,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.7 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 8 | 8 | 412,20 | 6 | 0 | 6 | 210,50 | 0,00 | 210,50 | 6 590 794,85 | 3 246 990,94 | 3 152 281,72 | 191 522,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.8 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 4 | 4 | 290,40 | 2 | 0 | 2 | 84,60 | 0,00 | 84,60 | 2 571 869,21 | 1 304 966,43 | 1 266 902,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт Новольвовск ул Больничная д.3 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 6 | 6 | 214,30 | 4 | 0 | 4 | 112,60 | 0,00 | 112,60 | 3 882 124,10 | 1 736 870,22 | 1 686 208,65 | 459 045,23 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт Новольвовск ул Школьная д.9 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 2 | 2 | 33,50 | 1 | 0 | 1 | 33,50 | 0,00 | 33,50 | 1 039 691,80 | 516 742,02 | 501 669,53 | 21 280,25 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | пгт Новольвовск ул Больничная д.6 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 1 | 1 | 44,00 | 1 | 0 | 1 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 1 336 076,06 | 677 925,00 | 658 151,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | пгт Новольвовск ул Горняцкая д.2 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 11 | 11 | 222,30 | 4 | 0 | 4 | 145,50 | 0,00 | 145,50 | 4 666 453,00 | 2 244 357,15 | 2 178 893,07 | 243 202,78 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | пгт Новольвовск ул Полевая д.11 | 720 | 14.07.2001 | IV.2016 | II.2017 | 10 | 10 | 391,90 | 7 | 0 | 7 | 282,10 | 0,00 | 282,10 | 8 681 457,86 | 4 346 423,66 | 4 219 645,82 | 115 388,38 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | пгт Новольвовск ул Полевая д.2 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 1 | 1 | 43,50 | 1 | 0 | 1 | 43,50 | 0,00 | 43,50 | 1 322 415,02 | 670 993,38 | 651 421,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | пгт Новольвовск ул Полевая д.6 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 1 | 1 | 149,30 | 1 | 0 | 1 | 37,90 | 0,00 | 37,90 | 1 150 847,33 | 583 939,93 | 566 907,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | пгт Новольвовск ул Полевая д.7 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 4 | 4 | 198,00 | 3 | 0 | 3 | 119,90 | 0,00 | 119,90 | 3 640 807,26 | 1 847 345,61 | 1 793 461,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | пгт Новольвовск ул Полевая д.8 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 17 | 17 | 391,40 | 6 | 0 | 6 | 242,90 | 0,00 | 242,90 | 7 423 764,30 | 3 746 765,31 | 3 637 478,53 | 39 520,46 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | пгт Новольвовск ул Полевая д.9 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 1 | 1 | 67,00 | 1 | 0 | 1 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 1 292 014,67 | 655 568,24 | 636 446,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | пгт Новольвовск ул Центральная д.24-а | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 11 | 11 | 428,40 | 8 | 7 | 1 | 428,40 | 368,90 | 59,50 | 13 032 814,67 | 6 600 524,26 | 6 407 998,12 | 24 292,29 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | пгт Новольвовск ул Центральная д.26 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 1 | 1 | 43,20 | 1 | 0 | 1 | 43,20 | 0,00 | 43,20 | 1 313 294,91 | 666 365,84 | 646 929,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | пгт Новольвовск ул Центральная д.28 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 12 | 12 | 431,20 | 8 | 7 | 1 | 431,20 | 384,00 | 47,20 | 13 101 269,54 | 6 644 532,95 | 6 450 723,07 | 6 013,52 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | пгт Новольвовск ул Центральная д.8 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | IV.2017 | 5 | 5 | 118,10 | 5 | 3 | 2 | 118,10 | 67,60 | 50,50 | 4 428 245,92 | 1 821 213,26 | 1 768 091,56 | 838 941,10 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | пгт Новольвовск ул Школьная д.18 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 5 | 5 | 88,10 | 2 | 2 | 0 | 88,10 | 88,10 | 0,00 | 2 684 298,27 | 1 357 390,72 | 1 317 797,93 | 9 109,62 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | пгт Новольвовск ул Больничная д.12 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 2 | 2 | 73,10 | 1 | 1 | 0 | 40,90 | 40,90 | 0,00 | 1 246 414,15 | 630 888,02 | 612 486,09 | 3 040,04 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | пгт Новольвовск ул Советская, д.6 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 2 | 2 | 63,50 | 1 | 1 | 0 | 31,90 | 31,90 | 0,00 | 978 891,12 | 492 061,81 | 477 709,20 | 9 120,11 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года, в т.ч.: | | X | 13 | X | X | 112 | 112 | 3 656,40 | 64 | 54 | 10 | 3 028,10 | 2 591,90 | 436,20 | 100 291 750,00 | 99 223 385,63 | 48 440 969,91 | 1 878 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда: | | X | X | X | X | 112 | 112 | 3 656,40 | 64 | 54 | 10 | 3 028,10 | 2 591,90 | 436,20 | 100 291 750,00 | 49 972 280,09 | 48 440 969,91 | 1 878 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Новольвовское: | | X | X | X | X | 112 | 112 | 3 656,40 | 64 | 54 | 10 | 3 028,10 | 2 591,90 | 436,20 | 100 291 750,00 | 49 972 280,09 | 48 440 969,91 | 1 878 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт Новольвовск ул Больничная д.4 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 98,50 | 2 | 1 | 1 | 98,50 | 49,40 | 49,10 | 3 201 250,00 | 1 625 530,73 | 1 575 719,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт Новольвовск ул Больничная д.6 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 48,70 | 1 | 1 | 0 | 48,70 | 48,70 | 0,00 | 1 582 750,00 | 803 688,79 | 779 061,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт Новольвовск ул Малая Лесная д.1 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 98,20 | 2 | 2 | 0 | 98,20 | 98,20 | 0,00 | 3 191 500,00 | 1 620 579,87 | 1 570 920,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт Новольвовск ул Театральная д.1 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 17 | 17 | 419,30 | 7 | 6 | 1 | 370,40 | 322,30 | 48,10 | 12 038 000,00 | 6 112 655,64 | 5 925 344,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт Новольвовск ул Театральная д.2 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 14 | 14 | 423,00 | 8 | 7 | 1 | 423,00 | 372,50 | 50,50 | 13 747 500,00 | 6 980 705,55 | 6 766 794,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт Новольвовск ул Театральная д.3 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 9 | 9 | 418,70 | 7 | 6 | 1 | 370,80 | 322,50 | 48,30 | 12 051 000,00 | 6 119 256,78 | 5 931 743,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт Новольвовск ул Театральная д.4 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 7 | 7 | 420,70 | 7 | 7 | 0 | 373,20 | 373,20 | 0,00 | 12 129 000,00 | 6 158 863,62 | 5 970 136,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт Новольвовск ул Центральная д.24 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 11 | 11 | 429,40 | 8 | 7 | 1 | 429,40 | 369,40 | 60,00 | 13 955 500,00 | 7 086 323,79 | 6 869 176,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | пгт Новольвовск ул Центральная д.26 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 18 | 18 | 376,30 | 7 | 5 | 2 | 376,30 | 269,70 | 106,60 | 12 229 750,00 | 6 210 022,45 | 6 019 727,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | пгт Новольвовск ул Центральная д.8 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 20 | 20 | 429,90 | 13 | 11 | 2 | 345,20 | 315,30 | 29,90 | 13 097 500,00 | 5 696 783,82 | 5 522 216,18 | 1 878 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | пгт Новольвовск ул Школьная д.10 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 100,90 | 1 | 1 | 0 | 50,70 | 50,70 | 0,00 | 1 647 750,00 | 836 694,50 | 811 055,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | пгт Новольвовск ул Полевая, д.4 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 392,80 | 1 | 0 | 1 | 43,70 | 0,00 | 43,70 | 1 420 250,00 | 721 174,55 | 699 075,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №2 к адресной программе

по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда в муниципальном образовании

Новольвовское Кимовского района

на 2015-2017 годы

**Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Всего | | Строительство МКД | | Приобретение жилых помещений у застройщиков | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | | Выкуп жилых помещений у собственников | | Договор о развитии застроенной территории | | Другие | |
|
| Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость |
|
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по субъекту 2015 - 2017 годы, в т.ч.: | | 6 056,50 | 194 317 150,00 | 0,00 | 0,00 | 6 056,50 | 194 317 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2015 - 2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда | | 6 056,50 | 194 317 150,00 | 0,00 | 0,00 | 6 056,50 | 194 317 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: | | 3 028,40 | 94 025 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 028,40 | 94 025 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда | | 3 028,40 | 94 025 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 028,40 | 94 025 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Новольвовское: | | 3 028,40 | 94 025 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 028,40 | 94 025 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.1 | 152,80 | 4 693 813,29 | 0,00 | 0,00 | 152,80 | 4 693 813,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.10 | 121,00 | 3 678 441,78 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 3 678 441,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.2 | 43,00 | 1 310 254,88 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 1 310 254,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.4 | 130,30 | 3 959 346,01 | 0,00 | 0,00 | 130,30 | 3 959 346,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.7 | 210,50 | 6 590 794,85 | 0,00 | 0,00 | 210,50 | 6 590 794,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.8 | 84,60 | 2 571 869,21 | 0,00 | 0,00 | 84,60 | 2 571 869,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт Новольвовск ул Больничная д.3 | 112,60 | 3 882 124,10 | 0,00 | 0,00 | 112,60 | 3 882 124,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт Новольвовск ул Школьная д.9 | 33,50 | 1 039 691,80 | 0,00 | 0,00 | 33,50 | 1 039 691,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | пгт Новольвовск ул Больничная д.6 | 44,00 | 1 336 076,06 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 1 336 076,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | пгт Новольвовск ул Горняцкая д.2 | 145,50 | 4 666 453,00 | 0,00 | 0,00 | 145,50 | 4 666 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | пгт Новольвовск ул Полевая д.11 | 282,10 | 8 681 457,86 | 0,00 | 0,00 | 282,10 | 8 681 457,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | пгт Новольвовск ул Полевая д.2 | 43,50 | 1 322 415,02 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 1 322 415,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | пгт Новольвовск ул Полевая д.6 | 37,90 | 1 150 847,33 | 0,00 | 0,00 | 37,90 | 1 150 847,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | пгт Новольвовск ул Полевая д.7 | 119,90 | 3 640 807,26 | 0,00 | 0,00 | 119,90 | 3 640 807,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | пгт Новольвовск ул Полевая д.8 | 242,90 | 7 423 764,30 | 0,00 | 0,00 | 242,90 | 7 423 764,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | пгт Новольвовск ул Полевая д.9 | 42,50 | 1 292 014,67 | 0,00 | 0,00 | 42,50 | 1 292 014,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | пгт Новольвовск ул Центральная д.24-а | 428,40 | 13 032 814,67 | 0,00 | 0,00 | 428,40 | 13 032 814,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | пгт Новольвовск ул Центральная д.26 | 43,20 | 1 313 294,91 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 1 313 294,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | пгт Новольвовск ул Центральная д.28 | 431,20 | 13 101 269,54 | 0,00 | 0,00 | 431,20 | 13 101 269,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | пгт Новольвовск ул Центральная д.8 | 118,10 | 4 428 245,92 | 0,00 | 0,00 | 118,10 | 4 428 245,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | пгт Новольвовск ул Школьная д.18 | 88,10 | 2 684 298,27 | 0,00 | 0,00 | 88,10 | 2 684 298,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | пгт Новольвовск ул Больничная д.12 | 40,90 | 1 246 414,15 | 0,00 | 0,00 | 40,90 | 1 246 414,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | пгт Новольвовск ул Советская д.6 | 31,90 | 978 891,12 | 0,00 | 0,00 | 31,90 | 978 891,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года, в т.ч.: | | 3 028,10 | 100 291 750,00 | 0,00 | 0,00 | 3 028,10 | 100 291 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда | | 3 028,10 | 100 291 750,00 | 0,00 | 0,00 | 3 028,10 | 100 291 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Новольвовское: | | 3 028,10 | 100 291 750,00 | 0,00 | 0,00 | 3 028,10 | 100 291 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | пгт Новольвовск ул Больничная д.4 | 98,50 | 3 201 250,00 | 0,00 | 0,00 | 98,50 | 3 201 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | пгт Новольвовск ул Больничная д.6 | 48,70 | 1 582 750,00 | 0,00 | 0,00 | 48,70 | 1 582 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | пгт Новольвовск ул Малая Лесная д.1 | 98,20 | 3 191 500,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20 | 3 191 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | пгт Новольвовск ул Театральная д.1 | 370,40 | 12 038 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370,40 | 12 038 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | пгт Новольвовск ул Театральная д.2 | 423,00 | 13 747 500,00 | 0,00 | 0,00 | 423,00 | 13 747 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | пгт Новольвовск ул Театральная д.3 | 370,80 | 12 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370,80 | 12 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | пгт Новольвовск ул Театральная д.4 | 373,20 | 12 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 373,20 | 12 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | пгт Новольвовск ул Центральная д.24 | 429,40 | 13 955 500,00 | 0,00 | 0,00 | 429,40 | 13 955 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | пгт Новольвовск ул Центральная д.26 | 376,30 | 12 229 750,00 | 0,00 | 0,00 | 376,30 | 12 229 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | пгт Новольвовск ул Центральная д.8 | 345,20 | 13 097 500,00 | 0,00 | 0,00 | 345,20 | 13 097 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | пгт Новольвовск ул Школьная д.10 | 50,70 | 1 647 750,00 | 0,00 | 0,00 | 50,70 | 1 647 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | пгт Новольвовск ул Полевая д.4 | 43,70 | 1 420 250,00 | 0,00 | 0,00 | 43,70 | 1 420 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №3 к адресной программе

по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда в муниципальном образовании

Новольвовское Кимовского района

на 2015-2017 годы

**Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению**

**граждан из аварийного жилищного фонда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | | | | Количество расселенных помещений | | | | Количество переселенных жителей | | | | | | |
|
| 1 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 1 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 1 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году |
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Итого по программе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 112 | 239 |
| 1 | Новольвовское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 112 | 239 |
|  | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 |
| 1 | Новольвовское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 |
|  | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 |
| 1 | Новольвовское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 |

**«Адресная программа**

**по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района на 2013- 2016 годы»**

**Паспорт адресной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района на 2013-2016 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства» |
| Срок реализации адресной программы | 2013 г. - II кв.2016 г. |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования Епифанское Кимовского района |
| Разработчик Программы | Сектор ЖКХ |
| Исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Епифанское Кимовского района |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы:  финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и непригодных для постоянного проживания, и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийный жилищный фонд).  Задачи Программы:  переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу, в благоустроенные жилые помещения;  ликвидация аварийного жилищного фонда, включенного в Программу. |
| Важнейшие целевые показатели | Количество граждан, переселенных в результате реализации Программы;  количество и площадь расселенных помещений в рамках реализации Программы;  количество ликвидированного в рамках реализации Программы аварийного жилищного фонда. |
| Перечень мероприятий | Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде в благоустроенные жилые помещения и снос аварийного жилищного фонда в рамках Программы. |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет  76 856 950,00 рублей, из них:  - средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства (далее-Фонд) – 38 428 475,00 рублей;  - средства бюджета Тульской области- 38 428 475,00 рублей;  - средства бюджета муниципального образования Епифанское Кимовского района в случае предоставления гражданам жилых помещений общей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемых ими жилых помещений – 2 031 300, 00 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации адресной программы | Переселение в благоустроенное жилье 107 человек; приобретение благоустроенного жилья для переселения из аварийного жилищного фонда в объеме не менее 2 519,90 кв. м;  ликвидация 3 119,30 кв. м. аварийного жилищного фонда. |

**1. Содержание проблемы и обоснование**

**ее решения программно-целевым методом**

В муниципальном образовании Епифанскеое Кимовского района аварийный жилищный фонд составляет 11,1 тыс. кв.м. (30 многоквартирных дома). Наибольшую долю аварийного жилья составляет жилищный фонд по улицам: ст.Казановка-1,ст.Казановка-2, пос.Казановка-ул.Центральная, пос.Епифань- ул.Красная площадь, ул.Больничная, ул.Тульская, ул.Красная, ул.Озерная, ул.Свободы.

В основном это каркасно-щитовые дома, построенные для временного проживания работников бывших шахт, срок эксплуатации которых превышен более чем в два раза.

Весь этот жилищный фонд передан в 1995 году в муниципальную собственность от ОАО «Тулауголь». При ликвидации шахт жилищный фонд остался без социальных объектов и инженерной инфраструктуры.

Муниципальное образование Епифанское Кимовского района не в состоянии решить проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда самостоятельно.

Большинство проживающих в аварийном жилищном фонде - малоимущие граждане, пенсионеры, ветераны труда, которые не имеют возможности приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик поселка.

Исходя из размеров аварийного жилищного фонда, а также средней стоимости затрат на 1 квадратный метр, сложившийся в ценах 2013 года, для переселения граждан из аварийного жилищного фондас учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района, необходимо 76 856 950,00 рублей.

**2. Цели и задачи Программы**

Основная цель Программы: финансовое и организационное обеспечение переселения в благоустроенные жилые помещения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и непригодными для постоянного проживания, и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Основные задачи:

переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу, в благоустроенные жилые помещения;

ликвидация аварийного жилищного фонда, включенного в Программу.

Переселение граждан осуществляется с учетом необходимости малоэтажного жилищного строительства.

**3. Срок реализации Программы**

Срок реализации Программы - 2013- II кв.2016 года.

Получение финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 2014 год.

Завершение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения - 2015 год.

Завершение сноса аварийного жилищного фонда - 2016 год.

**4. Аварийный жилищный фонд, включенный в программу**

Перечень аварийных многоквартирных домов, включенных в Программу, приведен в приложении № 1 к Программе.

**5. Объем и источники финансирования**

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 2013 год в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2012г. № 554 «О стоимости одного квадратного места общей площади жилого помещения, признанной для определения в 2013 году предельной стоимости одного квадратного места общей площади жилых помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007г. № 185 -ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства» для Тульской области составляет 30 500,00 руб.

Общая площадь занимаемых гражданами жилых помещений в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу, составляет 2519,90 кв.м., стоимость переселения граждан составляет 76 856 950,00 рублей.

В рамках Программы предусматривается бюджетное финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет следующих источников:

- средства Фонда - 38 428 475,00 рублей;

- средства бюджета Тульской области- 38 428 475,00 рублей;

- объем дополнительного финансирования Программы на приобретение жилых помещений общей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемых жилых помещений, будет осуществляться за счет средств местного бюджета муниципального образования Епифанское Кимовского района в объеме – 2 031 300, 00 рублей.

Объем средств на реализацию Программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда представлен в приложении № 2 к Программе.

**6. Управление Программой, организация**

**контроля за ее реализацией**

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования Епифанское Кимовского района.

Координацию деятельности исполнителей и участников Программы осуществляет сектор по ЖКХ администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района, который ведет мониторинг реализации Программы, запрашивает у исполнителей информацию о ходе выполнения мероприятий и о состоянии финансового обеспечения реализации Программы, готовит и представляет в министерство строительства и жилищно- коммунального хозяйства Тульской области отчетность.

**7. Возможные риски в ходе реализации Программы**

На результаты реализации Программы может повлиять финансирование из бюджета Тульской области и Фонда. Недостаточное финансирование может привести к срыву выполнения задач Программы.

**8. Социально-экономическая эффективность адресной программы**

Успешная реализация Программы позволит обеспечить:

- выполнение обязательств государства и органов власти перед гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде, подлежащем сносу в рамках Программы;

- снижение социальной напряженности среди населения;

- улучшение состояния здоровья населения.

**9. Результаты реализации Программы**

В результате реализации Программы планируется:

- переселить в благоустроенное жилье -107 человека;

- приобрести благоустроенных жилых помещений 52 квартир;

- приобрести благоустроенного жилья - не менее 2 519,90 кв.м;

- расселить граждан из аварийного жилищного фонда- 2 519,90 кв.м;

- ликвидировать аварийный жилищный фонд- 3 119,30 кв.м.

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении № 3 к Программе.

Приложение №1 к адресной программе

по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного строительства в

муниципальном образовании Епифанское

Кимовского района на 2013-2016 годы

**Перечень аварийных многоквартирных домов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Число жителей планируемых  к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан | | | | | |
| Всего | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | | | |
| Номер | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| чел. | кв.м | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Всего по Епифанское 2013-2014 годы, в т.ч.: | | X | 107 | 2 905,70 | 52 | 2 519,90 | 260,00 | 2 259,90 | 78 888 250,00 | 38 428 475,00 | 38 428 475,00 | 2 031 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Епифанское 2013-2014 годы, с финансовой поддержкой Фонда: | | X | 107 | 2 905,70 | 52 | 2 519,90 | 260,00 | 2 259,90 | 78 888 250,00 | 38 428 475,00 | 38 428 475,00 | 2 031 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Епифанское 2013-2014 годы, без финансовой поддержки Фонда: | | X | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года, в т.ч.: | | X | 107 | 2 905,70 | 52 | 2 519,90 | 260,00 | 2 259,90 | 78 888 250,00 | 38 428 475,00 | 38 428 475,00 | 2 031 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда: | | X | 107 | 2 905,70 | 52 | 2 519,90 | 260,00 | 2 259,90 | 78 888 250,00 | 38 428 475,00 | 38 428 475,00 | 2 031 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Епифанское: | | X | 107 | 2 905,70 | 52 | 2 519,90 | 260,00 | 2 259,90 | 78 888 250,00 | 38 428 475,00 | 38 428 475,00 | 2 031 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п Казановка ст Казановка д.1 | 720 | 10 | 249,70 | 5 | 132,40 | 33,90 | 98,50 | 5 593 700,00 | 2 019 100,00 | 2 019 100,00 | 1 555 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п Казановка ул Центральная д.10 | 720 | 14 | 410,20 | 7 | 359,30 | 0,00 | 359,30 | 10 958 650,00 | 5 479 325,00 | 5 479 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п Казановка ул Центральная д.28 | 720 | 13 | 496,10 | 6 | 423,90 | 0,00 | 423,90 | 12 928 950,00 | 6 464 475,00 | 6 464 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п Казановка ул Центральная д.4 | 720 | 9 | 386,30 | 5 | 272,50 | 53,40 | 219,10 | 8 311 250,00 | 4 155 625,00 | 4 155 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п Казановка ул Центральная д.8 | 720 | 9 | 419,80 | 6 | 314,20 | 0,00 | 314,20 | 9 583 100,00 | 4 791 550,00 | 4 791 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п Казановка ул Центральная д.9 | 720 | 14 | 413,10 | 6 | 310,30 | 0,00 | 310,30 | 9 464 150,00 | 4 732 075,00 | 4 732 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | рп Епифань пл Красная д.15 | 720 | 9 | 157,70 | 3 | 120,90 | 0,00 | 120,90 | 3 714 900,00 | 1 843 725,00 | 1 843 725,00 | 27 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | рп Епифань ул Больничная д.16 | 720 | 10 | 127,50 | 3 | 127,50 | 0,00 | 127,50 | 3 965 000,00 | 1 944 375,00 | 1 944 375,00 | 76 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | рп Епифань ул Тульская д.4 | 720 | 13 | 245,30 | 6 | 245,30 | 116,80 | 128,50 | 7 481 650,00 | 3 740 825,00 | 3 740 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п Казановка ул Центральная д.5 | 720 | 1 | 53,20 | 1 | 53,20 | 0,00 | 53,20 | 1 628 700,00 | 811 300,00 | 811 300,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п Казановка ст Казановка д.2 | 720 | 2 | 55,90 | 2 | 55,90 | 55,90 | 0,00 | 1 708 000,00 | 852 475,00 | 852 475,00 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п Казановка ул Центральная д.26 | 720 | 2 | 34,90 | 1 | 34,90 | 0,00 | 34,90 | 1 412 150,00 | 532 225,00 | 532 225,00 | 347 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п Казановка ул Центральная д.23 | 720 | 1 | 69,60 | 1 | 69,60 | 0,00 | 69,60 | 2 138 050,00 | 1 061 400,00 | 1 061 400,00 | 15 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда: | | X | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №2 к адресной программе

по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного строительства в

муниципальном образовании Епифанское

Кимовского района на 2013-2016 годы

**Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Всего | | Строительство МКД | | | Приобретение жилых помещений у застройщиков | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | | | Выкуп жилых помещений у собственников | | |
|
| Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м |
|
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по субъекту 2013 - 2016 годы, в т.ч.: | | 8 276,20 | 252 424 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 276,20 | 252 424 100,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2013 - 2016 годы, с финансовой поддержкой Фонда | | 8 276,20 | 252 424 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 276,20 | 252 424 100,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2013 - 2016 годы, без финансовой поддержки Фонда | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года, в т.ч.: | | 2 519,90 | 76 856 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 519,90 | 76 856 950,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда | | 2 519,90 | 76 856 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 519,90 | 76 856 950,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Епифанское: | | 2 519,90 | 76 856 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 519,90 | 76 856 950,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п Казановка ст Казановка д.1 | 132,40 | 4 038 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,40 | 4 038 200,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п Казановка ул Центральная д.10 | 359,30 | 10 958 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,30 | 10 958 650,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п Казановка ул Центральная д.28 | 423,90 | 12 928 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,90 | 12 928 950,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п Казановка ул Центральная д.4 | 272,50 | 8 311 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,50 | 8 311 250,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п Казановка ул Центральная д.8 | 314,20 | 9 583 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,20 | 9 583 100,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п Казановка ул Центральная д.9 | 310,30 | 9 464 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,30 | 9 464 150,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | рп Епифань пл Красная д.15 | 120,90 | 3 687 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,90 | 3 687 450,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | рп Епифань ул Больничная д.16 | 127,50 | 3 888 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,50 | 3 888 750,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | рп Епифань ул Тульская д.4 | 245,30 | 7 481 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,30 | 7 481 650,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п Казановка ул Центральная д.5 | 53,20 | 1 622 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,20 | 1 622 600,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п Казановка ст Казановка д.2 | 55,90 | 1 704 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,90 | 1 704 950,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п Казановка ул Центральная д.26 | 34,90 | 1 064 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,90 | 1 064 450,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п Казановка ул Центральная д.23 | 69,60 | 2 122 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,60 | 2 122 800,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №3 к адресной программе

по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного строительства в

муниципальном образовании Епифанское

Кимовского района на 2013-2016 годы

**Планируемые показатели выполнения адресной программы**

**по переселению граждан из аварийного жилищного фонда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | | | | | | Количество расселенных помещений | | | | | | Количество переселенных жителей | | | | | |
|
| 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году |
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | **Итого по программе** | 0,00 | 0,00 | 2 519,90 | 0,00 | 0,00 | 2 519,90 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 |
| 1 | Епифанское | 0,00 | 0,00 | 2 519,90 | 0,00 | 0,00 | 2 519,90 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 |
|  | **2014 год** | 0,00 | 0,00 | 2 519,90 | 0,00 | 0,00 | 2 519,90 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 |
| 1 | Епифанское | 0,00 | 0,00 | 2 519,90 | 0,00 | 0,00 | 2 519,90 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 |

**Адресная программа**

**по переселению граждан из аварийного жилищного фонда**

**в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района**

**на 2015- 2017 годы**

**Паспорт адресной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района на 2015-2017 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства» |
| Срок реализации адресной программы | 2015-2017 годы |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования Епифанское Кимовского района |
| Разработчик Программы | Сектор по управлению имуществом, земельными ресурсами и муниципальным хозяйством |
| Исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Епифанское Кимовского района |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы:  -финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийный жилищный фонд), в соответствии с установленным лимитом предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда  Задачи Программы:  -приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и или на строительство таких домов;  -выплата выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд;  -ликвидация аварийного жилищного фонда в течение 2015 -2017 годов, включенного в Программу. |
| Важнейшие целевые показатели | количество граждан, переселенных в результате реализации Программы;  количество и площадь расселенных помещений в рамках реализации Программы;  количество ликвидированного в рамках реализации Программы аварийного жилищного фонда. |
| Срок и этапы реализации | 2015- 2017 год  Этапы реализации:  Iэтап-2015-2016 год  II этап- 2016-2017 год |
| Перечень мероприятий | Поэтапное переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу, в благоустроенные жилые помещения и снос аварийного жилищного фонда, включенного в Программу |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет  175 498 400,00 рублей, из них:  - средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства (далее-Фонд) – 88 670 699,10 рублей;  - средства бюджета Тульской области- 86 010 550,90 рублей;  - средства бюджета муниципального образования Епифанское Кимовского района в случае предоставления гражданам жилых помещений общей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемых ими жилых помещений – 817 150,00 рублей. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Расселяемая площадь – 5 528,50 кв.м., в том числе:  2015 год - 2 497,50 кв.м.  2016 год - 3 031,00 кв.м.  Количество расселяемых жителей – 217человек;  из них:  2015 год - 78 чел.,  2016 год – 139 чел.  Ликвидация аварийного жилищного фонда – 11 ,4 тыс. кв.м., из них:  2015 год – 3,2 тыс. кв.м.,  2016 год – 8,2 тыс. кв.м. |

**1. Содержание проблемы и обоснование**

**ее решения программно-целевым методом.**

В муниципальном образовании Епифанское Кимовского района аварийный (непригодный для проживания) жилищный фонд составляет 11,4 тыс. кв.м. или 7,7 процентов от общей площади жилищного фонда муниципального образования Епифанское Кимовского района.

Наибольшую долю аварийного жилья составляет жилищный фонд бывшего шахтерского поселка Казановка, и дома 1917 и ранее года постройки, расположенные в п.Епифань с процентом износа от 65-70 %.

В основном это каркасно-щитовые и деревянные дома, построенные для временного проживания работников бывших шахт, срок эксплуатации которых превышен более чем в два раза.

Весь этот жилищный фонд передан МО Кимовский район в 2008году в безвозмездное пользование МО Епифанское. При ликвидации шахт жилищный фонд остался без социальных объектов и инженерной инфраструктуры.

Муниципальное образование Епифанское Кимовского района не в состоянии решить проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда самостоятельно.

Большинство проживающих в аварийном жилищном фонде пенсионеры, ветераны труда, которые не имеют возможности приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик поселения.

Исходя из размеров аварийного жилищного фонда, а также средней стоимости затрат на 1 квадратный метр для переселения граждан из аварийного жилищного фонда необходимо 175 498 400,00 рублей.

**2. Цели и задачи Программы.**

Цель Программы:

финансовое и организационное обеспечение переселения в благоустроенные жилые помещения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в соответствии с установленным лимитом предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Задачи Программы:

приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и или на строительство таких домов;

выплата выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

ликвидация аварийного жилищного фонда в течение 2015 - 2017 годов, включенного в Программу.

**3. Срок реализации Программы.**

Срок реализации Программы - 2015-2017 годы:

Получение финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, включенного в Программу-2015-2017 годы.

Завершение переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включенного в Программу - до 31 августа 2017 года.

**4. Аварийный жилищный фонд, включенный в программу.**

Перечень аварийных многоквартирных домов, включенных в Программу, приведен в приложении №1 к Программе.

**5. Объем и источники финансирования.**

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 2013год в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2012г. №554 «О стоимости одного квадратного места общей площади жилого помещения, признанной для определения в 2013 году предельной стоимости одного квадратного места общей площади жилых помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007г. № 185 -ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства» для Тульской области составляет 32 500,00 руб.

Общая площадь занимаемых гражданами жилых помещений в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу, составляет 5 528,5 кв.м., стоимость переселения граждан составляет – 174 681 250рублей 00 копеек. Стоимость переселения может увеличиться за счет денежных средств муниципального бюджета, в случае предоставления гражданам жилых помещений общей площадью большей ранее ими занимаемых помещений в аварийном жилье.

В рамках Программы предусматривается бюджетное финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет следующих источников:

средства Фонда в финансировании Программы=

88 670 699,10 руб.

средства бюджета Тульской области в финансировании Программы=

86 010 550,90 руб.

средства бюджета МО Епифанское Кимовского района =

817 150,00руб.

Планируется выделить денежных средств по годам:

**В 2015г.**: всего- 76 350 650, 00 руб., из них:

- средства Фонда- 38 650 560,75 руб.,

- средства бюджета Тульской области- 37 523 189,25 руб.

-средства бюджета МО Епифанское Кимовского района- 176 900,00 руб.

**В 2016г.**: всего 99 147 750,00 руб., из них:

- средства Фонда- 50 020 138,35 руб.,

- средства бюджета Тульской области–48 487 361,65 руб.

-средства бюджета МО Епифанское Кимовского района- 640 250,00руб.

Объем дополнительного финансирования Программы на приобретение жилых помещений общей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемых жилых помещений, будет осуществляться за счет средств местного бюджета муниципального образования Епифанское Кимовского района.

Размер планируемой выкупной цены определяется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Объем средств на реализацию Программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда представлен в приложении №2 к Программе.

**6. Управление Программой, организацияконтроля за ее реализацией.**

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования Епифанское Кимовского района.

Координацию деятельности исполнителей и участников Программы осуществляет сектор жилищно–коммунального хозяйства администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района, которое запрашивает у исполнителей информацию о ходе выполнения мероприятий и о состоянии финансового обеспечения реализации Программы, готовит и представляет в министерство строительства и жилищно – коммунального хозяйства Тульской области отчетность.

**7. Возможные риски в ходе реализации Программы.**

На результаты реализации Программы может повлиять финансирование из бюджета Тульской области и Фонда. Недостаточное финансирование может привести к срыву выполнения задач Программы.

**8. Социально-экономическая эффективность адресной программы.**

Успешная реализация Программы позволит обеспечить:

- выполнение обязательств государства и органов власти перед гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде, подлежащем сносу в рамках Программы;

- создание благоприятных условий на территории города Кимовска для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства;

- снижение социальной напряженности среди населения;

- улучшение состояния здоровья населения.

**9. Результаты реализации Программы.**

В результате реализации Программы планируется:

- переселить в благоустроенное жилье -217человека;

- приобрести благоустроенных жилых помещений- 102 квартиры;

- расселить граждан из аварийного жилищного фонда- 5 528,5 кв. метра;

- ликвидировать аварийный жилищный фонд- 11 400 кв. метров.

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении №3 к Программе.

Приложение №1 к адресной программе

по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда в муниципальном

образовании Епифанское Кимовского района

на 2015-2017 годы

**Перечень аварийных многоквартирных домов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых  к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан | | | | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | | | |
| Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| Всего по субъекту 2015-2017 годы, в т.ч.: | | **X** | **X** | **X** | **X** | **217** | **217** | **8770,80** | **102** | **41** | **61** | **5 528,50** | **2 196,20** | **3 332,30** | **175 498 400,00** | **88 670 699,10** | **86 010 550,90** | **817 150,00** | **0,00** | **0,00** |
| Всего по субъекту 2015-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда: | | **X** | **X** | **X** | **X** | **217** | **217** | **8 770,80** | **102** | **39** | **63** | **5 528,50** | **2 196,20** | **3 332,30** | **175 498 400,00** | **88 670 699,10** | **86 010 550,90** | **817 150,00** | **0** | **0,00** |
| Всего по субъекту 2015-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда: | | **X** | **X** | **X** | **X** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: | | **X** | **X** | **X** | **X** | **78** | **78** | **3448,70** | **39** | **13** | **26** | **2 497,50** | **838,30** | **1 659,20** | **76 350 650,00** | **38 650 560,75** | **37 523 189,25** | **176 900,00** | **0,00** | **0,00** |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда: | | X | X | X | X | 78 | 78 | 3448,70 | 39 | 13 | 26 | 2 497,50 | 838,30 | 1 659,20 | 76 350 650,00 | 38 650 560,75 | 37 523 189,25 | 176 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Епифанское** | **x** | **x** | **x** | **x** | **78** | **78** | 3448,70 | 39 | 13 | 26 | 2 497,50 | 838,30 | 1 659,20 | 76 350 650,00 | 38 650 560,75 | 37 523 189,25 | 176 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | п. Казановка, ст. Казановка, д. 1 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | IV.2017 | 4 | 4 | 70,10 | 1 | 0 | 1 | 70,10 | 0,00 | 70,10 | 2 138 050,00 | 1 084 846,57 | 1 053 203,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 11 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | IV.2017 | 2 | 2 | 64,60 | 1 | 1 | 0 | 64,60 | 64,60 | 0,00 | 2 043 500,00 | 999 730,22 | 970 569,78 | 73 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 13 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 17 | 17 | 564,20 | 8 | 4 | 4 | 564,20 | 292,50 | 271,70 | 17 208 100,00 | 8 731 389,94 | 8 476 710,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 14 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 11 | 11 | 491,60 | 4 | 0 | 4 | 276,80 | 0,00 | 276,80 | 8 442 400,00 | 4 283 673,76 | 4 158 726,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 15 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | IV.2017 | 5 | 5 | 487,30 | 5 | 4 | 1 | 290,20 | 230,60 | 59,60 | 8 893 800,00 | 4 491 048,14 | 4 360 051,86 | 42 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 17/18 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | IV.2017 | 4 | 4 | 134,90 | 2 | 0 | 2 | 133,10 | 0,00 | 133,10 | 4 059 550,00 | 2 059 815,67 | 1 999 734,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 21 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 9 | 9 | 490,50 | 4 | 0 | 4 | 280,90 | 0,00 | 280,90 | 8 567 450,00 | 4 347 124,13 | 4 220 325,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 22 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 7 | 7 | 478,90 | 4 | 0 | 4 | 273,50 | 0,00 | 273,50 | 8 341 750,00 | 4 232 603,95 | 4 109 146,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 23 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 10 | 10 | 487,60 | 6 | 3 | 3 | 417,60 | 208,50 | 209,10 | 12 736 800,00 | 6 462 652,32 | 6 274 147,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 26 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | IV.2017 | 2 | 2 | 31,50 | 1 | 0 | 1 | 30,10 | 0,00 | 30,10 | 918 050,00 | 465 818,57 | 452 231,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | рп. Епифань, ул. Тульская, д. 55а | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 7 | 7 | 147,50 | 3 | 1 | 2 | 96,40 | 42,10 | 54,30 | 3 001 200,00 | 1 491 857,48 | 1 448 342,52 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда: | | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года, в т.ч.: | | **X** | **X** | **X** | **X** | **139** | **139** | **5322,10** | **63** | **26** | **37** | **3 031,00** | **1 357,90** | **1 673,10** | **99 147 750,00** | **50 020 138,35** | **48 487 361,65** | **640 250,00** | **0,00** | **0,00** |
| Всего по этапу 2016 года (I) с финансовой поддержкой Фонда: | | **X** | **X** | **X** | **X** | **139** | **139** | **5322,10** | **63** | **26** | **37** | **3 031,00** | **1 357,90** | **1 673,10** | **99 147 750,00** | **50 020 138,35** | **48 487 361,65** | **640 250,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого по Епифанское:** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **139** | **139** | **5322,10** | **63** | **28** | **35** | **3 031,00** | **1 357,90** | **1 673,10** | **99 147 750,00** | **50 020 138,35** | **48 487 361,65** | **640 250,00** | **0,00** | **0,00** |
| 822 | п. Казановка, ст. Казановка, д. 1 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 311,50 | 1 | 1 | 0 | 36,90 | 36,90 | 0,00 | **1 199 250,00** | 608 955,16 | 590 294,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823 | п. Казановка, ст. Казановка, д. 2 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 123,70 | 2 | 2 | 0 | 67,50 | 33,70 | 33,80 | **2 193 750,00** | 1 113 942,37 | 1 079 807,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 824 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 11 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 15 | 15 | 871,50 | 8 | 2 | 6 | 390,00 | 111,80 | 278,20 | **12 762 750,00** | 6 436 111,50 | 6 238 888,50 | 87 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 825 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 15 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 517,40 | 1 | 0 | 1 | 60,10 | 0,00 | 60,10 | **1 953 250,00** | 991 821,28 | 961 428,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 826 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 16 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 9 | 9 | 462,00 | 5 | 1 | 4 | 287,60 | 59,10 | 228,50 | **9 347 000,00** | 4 746 219,66 | 4 600 780,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 827 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 17/18 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 18 | 18 | 728,90 | 6 | 2 | 4 | 361,50 | 135,90 | 225,60 | **11 748 750,00** | 5 965 780,28 | 5 782 969,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 828 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 19 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 19 | 19 | 462,20 | 8 | 3 | 5 | 462,20 | 234,10 | 228,10 | **15 021 500,00** | 7 627 617,27 | 7 393 882,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 20 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 14 | 14 | 459,50 | 7 | 7 | 0 | 401,60 | 401,60 | 0,00 | **13 052 000,00** | 6 627 544,56 | 6 424 455,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 26 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 23 | 23 | 667,40 | 9 | 2 | 7 | 398,80 | 115,30 | 283,50 | **12 961 000,00** | 6 581 336,58 | 6 379 663,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 5 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 7 | 7 | 211,90 | 3 | 0 | 3 | 158,10 | 0,00 | 158,10 | **5 138 250,00** | 2 609 100,59 | 2 529 149,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 832 | рп. Епифань, пл. Красная, д. 23 | 103-h | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 50,20 | 1 | 1 | 0 | 29,20 | 29,20 | 0,00 | **949 000,00** | 481 883,22 | 467 116,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 833 | рп. Епифань, ул. Красная, д. 28 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 6 | 6 | 70,30 | 2 | 1 | 1 | 56,60 | 21,80 | 34,80 | **1 976 000,00** | 934 061,31 | 905 438,69 | 136 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 834 | рп. Епифань, ул. Озерная, д. 2 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 5 | 5 | 86,80 | 2 | 1 | 1 | 55,00 | 13,20 | 41,80 | **2 203 500,00** | 907 656,75 | 879 843,25 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 835 | рп. Епифань, ул. Свободы, д. 1 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 7 | 7 | 143,00 | 4 | 3 | 1 | 140,70 | 103,50 | 37,20 | **4 572 750,00** | 2 321 951,00 | 2 250 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 836 | рп. Епифань, ул. Свободы, д. 23 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 92,50 | 2 | 1 | 1 | 62,00 | 29,70 | 32,30 | **2 015 000,00** | 1 023 176,70 | 991 823,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 837 | рп. Епифань, ул. Тульская, д. 22 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 63,30 | 2 | 1 | 1 | 63,20 | 32,10 | 31,10 | **2 054 000,00** | 1 042 980,12 | 1 011 019,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016(II) года без финансовой поддержки Фонда: | | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №2 к адресной программе

по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда в муниципальном

образовании Епифанское Кимовского района

на 2015-2017 годы

**Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Всего | | Строительство МКД | | Приобретение жилых помещений у застройщиков | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | | Выкуп жилых помещений у собственников | | Договор о развитии застроенной территории | | Другие | |
|
| Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость |
|
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| Всего по субъекту 2015 - 2017 годы, в т.ч.: | | 5 528,50 | 175 498 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 528,50 | 175 498 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2015 - 2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда | | 5 528,50 | 175 498 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 528,50 | 175 498 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2015 - 2017 годы, без финансовой поддержки Фонда | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Епифанское** | 2 497,50 | 76 350 650,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497,50 | 76 350 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Казановка, ст. Казановка, д. 1 | 70,10 | 2 138 050,00 | 0,00 | 0,00 | 70,10 | 2 138 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 11 | 64,60 | 1 970 300,00 | 0,00 | 0,00 | 64,60 | 1 970 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 13 | 564,20 | 17 208 100,00 | 0,00 | 0,00 | 564,20 | 17 208 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 14 | 276,80 | 8 442 400,00 | 0,00 | 0,00 | 276,80 | 8 442 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 15 | 290,20 | 8 851 100,00 | 0,00 | 0,00 | 290,20 | 8 851 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 17/18 | 133,10 | 4 059 550,00 | 0,00 | 0,00 | 133,10 | 4 059 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 21 | 280,90 | 8 567 450,00 | 0,00 | 0,00 | 280,90 | 8 567 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 22 | 273,50 | 8 341 750,00 | 0,00 | 0,00 | 273,50 | 8 341 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 23 | 417,60 | 12 736 800,00 | 0,00 | 0,00 | 417,60 | 12 736 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 26 | 30,10 | 918 050,00 | 0,00 | 0,00 | 30,10 | 918 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | рп. Епифань, ул. Тульская, д. 55а | 96,40 | 3 117 100,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40 | 3 117 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года, в т.ч.: | | 3 031,00 | 98 507 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 031,00 | 98 507 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года (I) с финансовой поддержкой Фонда: | | 3 031,00 | 98 507 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 031,00 | 98 507 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по Епифанское:** | | 3 031,00 | 99 147 750,00 | 0,00 | 0,00 | 3 031,00 | 99 147 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Казановка, ст. Казановка, д. 1 | 36,90 | 1 199 250,00 | 0,00 | 0,00 | 36,90 | 1 199 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Казановка, ст. Казановка, д. 2 | 67,50 | 2 193 750,00 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 2 193 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 11 | 390,00 | 12 762 750,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 12 762 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 15 | 60,10 | 1 953 250,00 | 0,00 | 0,00 | 60,10 | 1 953 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 16 | 287,60 | 9 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,60 | 9 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 17/18 | 361,50 | 11 748 750,00 | 0,00 | 0,00 | 361,50 | 11 748 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 19 | 462,20 | 15 021 500,00 | 0,00 | 0,00 | 462,20 | 15 021 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 20 | 401,60 | 13 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 401,60 | 13 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 26 | 398,80 | 12 961 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398,80 | 12 961 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 5 | 158,10 | 5 138 250,00 | 0,00 | 0,00 | 158,10 | 5 138 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | рп. Епифань, пл. Красная, д. 23 | 29,20 | 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29,20 | 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | рп. Епифань, ул. Красная, д. 28 | 56,60 | 1 976 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56,60 | 1 976 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | рп. Епифань, ул. Озерная, д. 2 | 55,00 | 2 203 500,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 2 203 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | рп. Епифань, ул. Свободы, д. 1 | 140,70 | 4 572 750,00 | 0,00 | 0,00 | 140,70 | 4 572 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | рп. Епифань, ул. Свободы, д. 23 | 62,00 | 2 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 2 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | рп. Епифань, ул. Тульская, д. 22 | 63,20 | 2 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63,20 | 2 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда: | | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №3 к адресной программе

по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда в муниципальном

образовании Епифанское Кимовского района

на 2015-2017 годы

**Планируемые показатели выполнения адресной программы**

**по переселению граждан из аварийного жилищного фонда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | | | | | | Количество расселенных помещений | | | | | | Количество переселенных жителей | | | | | |
|
| 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году |
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
|  | **Итого по программе** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497,50 | 3 031,00 | 5 528,50 | 0 | 0 | 0 | 39 | 63 | 102 | 0 | 0 | 0 | 78 | 139 | 217 |
| 1 | Епифанское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497,50 | 3 031,00 | 5 528,50 | 0 | 0 | 0 | 39 | 63 | 102 | 0 | 0 | 0 | 78 | 139 | 217 |
|  | **2015 год** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497,50 | 0,00 | 2 497,50 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
| 2 | Епифанское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497,50 | 0,00 | 2 497,50 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
|  | **2016 год** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 031,00 | 3 031,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 |
| 3 | Епифанское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 031,00 | 3 031,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 |

**Подпрограмма**

**«Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования Кимовский район на 2014 – 2021 годы»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования Кимовский район на 2014-2021 годы» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования Кимовский район |
| Соисполнители подпрограммы | Комитет ЖКХ, отдел строительства и архитектуры |
| Цели и задачи подпрограммы | Целью подпрограммы является комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья.  Основными задачами подпрограммы являются:  развитие жилищного строительства, в том числе по направлениям, обеспечивающим его доступность для граждан;  поддержка развития малоэтажного жилищного  строительства;  создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов государственно-частного партнерства обеспечения земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурами при строительстве жилья экономического класса |
| Важнейшие целевые показатели | Годовой объем ввода жилья (кв. м общей площади  жилья), в том числе:  жилья экономического класса |
| Сроки и этапы реализации программы | программа реализуется в 1 этап в 2014-2021 годах |
| Объемы и источники финансирования в том числе по годам | Объем финансирования программы составляет 2922116936,21 руб., в том числе по годам:  2014 год –668541386,21руб.;  2015 год – 614914450 руб.;  2016 год – 609967750 руб.;  2017 год –584030050 руб.;  2018 год – 0 руб.;  2019 год – 0 руб.;  2020 год – 132000000 руб.  2021 год - 132000000 руб.  за счет средств бюджета Тульской области –  1052606468,45 руб., в том числе по годам:  2014 год – 320990258,78 руб.;  2015 год – 241370575,23 руб.;  2016 год – 239497902,04 руб.;  2017 год – 214241097,14 руб.;  2018 год – 0 руб.;  2019 год – 0,0 руб.;  2020 год – 132000000 руб.;  2021 год - 132000000 руб.  за счет средств местного бюджета –  51292876,21 руб., в том числе по годам:  2014 год – 21814131,21 руб.;  2015 год – 11394000,0 руб.;  2016 год – 11350594,0 руб.;  2017 год – 5123070,0 руб.;  2018 год – 0 руб.;  2019 год – 0 руб.;  2020 год – 132000000руб..  2021 год - 132000000 руб.  Внебюджетные источники, включая средства институтов развития, кредитные ресурсы и средства населения –  1835696336,55 руб., в том числе по годам:  2014 год – 323736996,22 руб.;  2015 год – 363543874,77 руб.;  2016 год – 370469847,96 руб.;  2017 год – 369788952,86 руб.;  2018 год – 0 руб.;  2019 год – 0 руб.;  2020 год – 132000000 руб..  2021 год – 132000000 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Обеспечение ввода жилья в Кимовском районе:  2014 год – 19914,16 кв. м;  2015 год – 19234,9 кв. м;  2016 год – 19405,5 кв. м;  2017 год – 19214,1 кв. м;  2018 год – 0 кв. м;  2019 год – 0 кв. м;  2020 год – 8900 кв. м.  2021 год - 8900 кв.м. |

**6.4.1. Содержание проблемы и обоснование ее решения**

**программно-целевым методом**

Основные векторы развития жилищного строительства в муниципальном образовании Кимовский район на ближайшую и среднесрочную перспективы формируются с учетом ситуации на рынке жилья, существующих документов территориального планирования муниципального образования Кимовский район и поселений, планирования размещения производительных сил, существующих и прогнозируемых потребностей населения в жилье и его покупательской способности, развития строительного комплекса района.

Основными направлениями увеличения объемов жилищного строительства для строительного комплекса явились: развитие малоэтажного домостроения, подготовка документов территориального планирования, принятие мер, позволяющих сделать жилье более доступным для граждан, газификация населенных пунктов района.

Формирование предложения на рынке жилья связано с решением комплекса вопросов, в том числе:

разработка градостроительных документов;

комплексное освоение территорий под жилищное строительство (обеспечение площадок инженерной, социальной инфраструктурой и дорогами);

развитие застроенных территорий.

**Проблемы, негативно влияющие на увеличение**

**объемов жилищного строительства:**

1) В [Земельном](consultantplus://offline/ref=CC517A33BE09DCB7C2690911511E38D21078F98C57C94FB508D3AEE884O4QCH) и [Градостроительном](consultantplus://offline/ref=CC517A33BE09DCB7C2690911511E38D21078F78B57C64FB508D3AEE884O4QCH) кодексах Российской Федерации изначально предусмотрена оптимальная для инвестора, но требующая вложений для муниципальных образований схема предоставления земельных участков.

При этой схеме орган местного самоуправления:

обеспечивает подготовку генерального плана и правил землепользования и застройки;

определяет сроки и объемы финансирования для обеспечения развиваемых территорий инженерной инфраструктурой;

путем подготовки документации по планировке территории устанавливает назначение и границы земельных участков;

обеспечивает подготовку технических условий;

готовит документацию для аукционов;

продает сформированные и обеспеченные всеми документами земельные участки, включая в их стоимость свои затраты на их подготовку.

Переход на такую схему позволит инвестору выбирать из подготовленных к продаже земельных участков наиболее подходящие для осуществления его строительных намерений и значительно сократит сроки проведения разрешительных процедур в строительстве. Необходимо изменить сам порядок, при котором отправной точкой для инвестора будет не поиск участка неосвоенной территории, а выбор из готовых и продуманных градостроительных решений.

Современное состояние градостроительства и стоящие перед районом задачи требуют комплексного и системного подхода к осуществлению малоэтажного жилищного строительства.

2) недостаточные темпы формирования земельных участков муниципальным образованием под жилищное строительство.

В большей части это связано с отсутствием средств в местном бюджете;

3) отсутствие подготовленных к застройке земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой.

Практически весь город подходит к той стадии, когда ресурс свободных и готовых для застройки площадок исчерпан. Это требует вовлечения в оборот новых земель из пригородной зоны, как правило, земель сельскохозяйственного назначения.

Проблема усугубляется еще и фактором инфраструктурной неразвитости города и поселений.

Выход на освоение площадок в пригородной зоне порождает, прежде всего, проблемы подведения к районам застройки магистральных инженерных сетей и автомобильных дорог, на что в органе местного самоуправления нет достаточных ресурсов. Если же решение этих вопросов перекладывать на самих застройщиков, то существенно возрастает себестоимость строящегося жилья, следовательно, значительно снижается его доступность для населения и проект становится убыточным уже в начальной стадии его реализации.

Эти же факторы сдерживают и застройку территорий, которые были в последние годы включены в черту населенных пунктов района с целью дальнейшего развития строительства.

В связи с этим на современном этапе необходимо участие государства в мероприятиях, направленных на создание условий для комплексного развития территорий, обеспечение земельных участков коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурой.

В настоящее время жилищное строительство города развивается в соответствии со сложившейся ситуацией в строительном комплексе, действующим законодательством и имеющимся механизмом государственной поддержки платежеспособного спроса населения. При сохранении такой ситуации, при отсутствии каких-либо новаций и дополнительных мер государственной поддержки задачи обеспечения жильем населения района будут решаться за счет внутренних резервов. Ожидаемым результатом такого сценария становится выполнение показателя по объему ввода жилья, превышающее текущие значения.

Ориентация на внутренние резервы при достижении целевых показателей определяет невозможность полномасштабного вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и развития новых территорий, новых подходов к решению вопросов обеспечения площадок жилой застройки инженерной инфраструктурой и кардинальных изменений в действующей системе предоставления исходно-разрешительной документации на строительство. Приоритетными направлениями в данном случае остаются строительство малоэтажной застройки по программе переселения граждан из аварийного жилья, индивидуальное жилищное строительство, развитие механизмов ипотечного жилищного кредитования, оказание поддержки молодым семьям и гражданам, отнесенным к отдельным категориям. Главная опасность реализации этого сценария заключается в том, что район, исчерпав свои резервы по жилищному строительству и не создав основ для его дальнейшего развития, окажется в ситуации невозможности осуществления дальнейшей жилой застройки. Ограниченность резервов приведет к существенному сокращению организаций строительного комплекса, работающих в регионе, что неминуемо скажется на общеэкономическом положении Тульской области. Рынок отреагирует скачком цен на те немногие проекты жилищного строительства, которые будут реализовываться, доступность жилья резко сократится, проблемы граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, решены не будут, в результате возникнет ситуация высокой социальной напряженности.

Реализация политики качественных изменений в жилищном строительстве и повышения его доступности для населения в Тульской области должна строиться на базовом принципе совмещения бюджетных и внебюджетных инвестиций, механизмах частно-государственного партнерства формирования нормативной и законодательной базы для стимулирования вовлечения в строительство накоплений населения, использования средств институтов развития. Только за счет интенсификации усилий всех участников инвестиционно-строительного процесса, удастся решить проблемы, стоящие перед строительным комплексом в целом, и задачи перспективного развития жилищного строительства и повышения его доступности для населения.

В соответствии с настоящей подпрограммой жилищное строительство в муниципальном образовании Кимовский район, с одной стороны, будет ориентировано:

на освоение имеющегося резерва территорий, имеющих потенциальную возможность жилой застройки, обеспечение которых инженерной инфраструктурой возможно с учетом минимального вложения бюджетных средств (т.е. уже подготовленных либо имеющих оптимальные технические условия на подключение);

на освоение территорий комплексной жилой застройки в рамках проектов комплексного освоения и развития территорий (далее - КОРТ);

на реализацию проектов жилой застройки, обоснованных наличием и перспективным размещением производительных сил.

Таким образом, в целях соблюдения баланса между социальным и коммерческим жильем основными направлениями жилищного строительства в среднесрочной перспективе станут:

строительство жилья экономического класса;

индивидуальное жилищное строительство.

Такой подход, ориентированный на платежеспособный спрос, исключает негативную тенденцию, связанную с ростом социального иждивенчества, способного привести к разрушению рынка жилья как такового в силу снижения инвестиционной привлекательности строительства как вида предпринимательской деятельности, а также привести к нарушению экономической безопасности области.

**6.4.2. Цели и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения Кимовского района.

Основными задачами подпрограммы являются:

развитие жилищного строительства, в том числе по направлениям, обеспечивающим его доступность для граждан;

поддержка развития малоэтажного жилищного строительства;

создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов государственно-частного партнерства обеспечения земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурами при строительстве жилья экономического класса.

**6.4.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в 1 этап в 2014-2021 годах.

**6.4.4. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (годы) | Ответственные за выполнение мероприятий |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стимулирование развития жилищного строительства, в том числе по направлениям, обеспечивающим его доступность гражданам | | |
| 1. | Разработка плана формирования земельных участков для жилищного строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий которые необходимы для строительства жилья, в соответствии с целевыми показателями  Подпрограммы, в том числе на основе совместной работы с Фондом РЖС по выявлению и вовлечению в хозяйственный оборот для целей жилищного строительства находящихся в федеральной собственности земельных участков в соответствии с настоящей  Подпрограммой | 2014-2021 | Комитет ЖКХ, отдел строительства и архитектуры |
| 2. | Разработка градостроительной документации в соответствии с настоящей подпрограммой | 2014-2021, в том числе:  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 | Комитет ЖКХ, отдел строительства и архитектуры |
| 3. | Обеспечение территорий жилой застройки (100% жилье экономического класса) объектами инженерной инфраструктуры в соответствии с настоящей подпрограммой, в том числе в целях реализации [Закона](consultantplus://offline/ref=CC517A33BE09DCB7C269171C477266D91677A08453CF4DEA568CF5B5D3451D93O4QDH) Тульской области от 21 декабря 2011 года № 1708-ЗТО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей» | 2014-2021, в том числе:  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 | Комитет ЖКХ, отдел строительства и архитектуры |
| 4. | Обеспечение территорий жилой застройки автомобильными дорогами для реализации проектов КОРТ со строительством жилья 100% экономического класса в соответствии с настоящей программой | 2014-2021, в том числе:  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 | Комитет ЖКХ, отдел строительства и архитектуры |
| 5. | Обеспечение территорий жилой застройки объектами социальной инфраструктуры для реализации проектов КОРТ со строительством жилья 100% экономического класса в соответствии с настоящей подпрограммой, в том числе ПИР | 2014-2021, в том числе:  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 | Комитет ЖКХ, отдел строительства и архитектуры |
| 6. | Внесение изменений в Схему территориального планирования Кимовский район, (научно-исследовательская работа) | 2014 | Комитет ЖКХ, строительства и архитектуре |
| 7. | Разработка и реализация мероприятий по обеспечению информационной открытости реализации мероприятий подпрограммы | 2014-2021 | Отдел по организационной работе и взаимодействию с населением  Комитет ЖКХ, отдел строительства и архитектуры |

**6.4.6. Перечень показателей результативности**

**и эффективности реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи подпрограммы | Перечень конечных и непосредственных показателей | Фактическое значение показателя на момент разработки программы (базисное значение) | Значения показателей по годам реализации подпрограммы | | | | | | | | Плановое значение показателя на день окончания действия программы |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель. Комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения Кимовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача  Развитие жилищного строительства, в том числе по направлениям, обеспечивающим его доступность для граждан | Годовой объем ввода жилья (тыс.кв.м общей площади жилья), в том числе: |  | 19,9 | 19,2 | 19,4 | 19,2 | 0 | 0 | 8,9 | 8,9 |  |
| Жилья экономического класса, тыс.кв.м |  | 16,654 | 15,74 | 15,606 | 15,214 | 0 | 0 | 8,9 | 8,9 |  |

**6.4.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

**Общая потребность в ресурсах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица  измерения | Потребность | | | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Финансовые ресурсы  В том числе: | тыс. руб. | 2922116,94 | 668541,4 | 614914,45 | 609967,75 | 584030,05 | 0 | 0 | 132000,0 | 132000,0 |
| федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет области | тыс. руб. | 1052606,5 | 320990,26 | 241370,56 | 239497,9 | 36506,6 |  |  | 132000,0 | 132000,0 |
| местные бюджеты | тыс. руб. | 51292,9 | 21814,13 | 11394,0 | 11350,6 | 5123,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 1835696,34 | 323737,0 | 363543,88 | 370469,85 | 369788,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материально-технические ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие виды ресурсов  (информационные,  природные и другие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.4.8. Управление реализацией подпрограммы**

**и контроль за ходом ее выполнения**

Механизм реализации подпрограммы состоит в согласованном нормативно-правовом, финансовом и организационном обеспечении реализации комплекса предусматриваемых программой мероприятий на уровне органов исполнительной и законодательной власти Тульской области и органа местного самоуправления муниципального образования.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы заключается в ежегодном утверждении статей расходов бюджета местного бюджета в соответствии с объемами финансирования, необходимыми для выполнения комплекса мероприятий по реализации подпрограммы.

Организационное обеспечение реализации подпрограммы заключается в реализации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной и законодательной власти Тульской области, а также органов местного самоуправления.

Ответственным исполнителем подпрограммы является администрация муниципального образования Кимовский район.

Текущее управление подпрограммой осуществляется комитетом ЖКХ, строительства и архитектуры.

Ответственный исполнитель организует размещение на сайте текста утвержденной подпрограммы, нормативных правовых актов по управлению реализации подпрограммы и контролю за ее реализацией, а также информацию о выполнении показателей подпрограммы. Ответственный исполнитель ежегодно подводит итоги и подготавливает проект постановления администрации муниципального образования Кимовский район о внесении соответствующих изменений в подпрограмму. В случае необходимости ответственный исполнитель разрабатывает направления и формы частно-государственного партнерства в сфере жилищного строительства, а также вопросы развития строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района.

На Комитет ЖКХ, строительства и архитектуры и комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами возлагается задача по решению всего спектра задач жилищного строительства, обеспечения земельных участков инженерной и социальной инфраструктурой и строительством дорог.

Основными механизмами управления реализацией подпрограммы являются:

**Обеспечение жилищного строительства**

**земельными участками**

В рамках мероприятий по обеспечению жилищного строительства земельными участками предусматривается следующее:

**Вовлечение в хозяйственный оборот земельных**

**участков для реализации проектов КОРТ,**

**в том числе в сельской местности**

В рамках подпрограммы, государственная поддержка может быть оказана в виде предоставления субсидий местному бюджету для вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков (землеустроительные работы, проекты планировки территорий) для реализации проектов КОРТ, в том числе для малоэтажной жилой застройки, до 100 процентов экономического класса.

Адресный перечень земельных участков по муниципальным образованиям Тульской области приведен в приложении к подпрограмме.

**Вовлечение в хозяйственный оборот**

**для целей жилищного строительства земельных участков**

**на территории муниципального образования Кимовский район, находящихся**

**в муниципальной собственности, в рамках осуществления**

**взаимодействия с Фондом РЖС**

Особенностью Кимовского района является тот факт, что из всех земель, находящихся в муниципальной собственности и использование которых возможно для жилищного строительства, подавляющая часть земельных участков относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения, в том числе находящихся в частной собственности и не используемых по целевому назначению.

Также в рамках подпрограммы необходимо провести мероприятия по включению земельных участков в целях жилищного строительства в границы населенных пунктов в соответствии с действующим законодательством.

**Разработка градостроительной документации**

Современное состояние градостроительства и стоящие перед муниципальным образованием Кимовский район задачи по увеличению объемов вводимого жилья требуют комплексного и системного подхода к осуществлению малоэтажного жилищного строительства.

На основании утвержденных генеральных планов разрабатываются проекты планировки территорий под жилищное строительство. Формируются площадки комплексной застройки территорий под жилищное строительство, разрабатывается проектно-сметная документация на инженерные сети и сооружения.

**Обеспечение территорий жилой застройки объектами**

**коммунальной инфраструктуры**

Уровень комфортности жилья и уровень жизни населения в значительной степени зависит от состояния жилищного фонда, в том числе от бесперебойного обеспечения населения качественными коммунальными услугами.

Учитывая невозможность решения вопроса обеспечения жилой застройки инженерными сетями полностью ни за счет средств местного бюджета (ограниченность ресурсов), ни за счет средств застройщиков (автоматический перенос затрат на строительство сетей на стоимость жилья и, тем самым, резкое снижение его доступности для населения), предполагается разделение стоимости строительства жилья и стоимости строительства инженерных сетей.

**Внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих**

**технологий и строительных материалов**

**в жилищном строительстве**

Основной принцип реализации всех мероприятий по данному направлению состоит в обеспечении повышения уровня энергоэффективности, экологичности, ресурсосбережения принимаемых градостроительных и строительных решений, применяемых технологий и строительных материалов в малоэтажном домостроении. В рамках развития малоэтажного жилищного строительства с учетом существующих основных ограничительных факторов (отсутствие объектов коммунальной инфраструктуры и затратность обеспечения подключения к ним новых строящихся коттеджных поселков) в период реализации Программы будут апробированы механизмы применения автономных источников энергии.

В числе перспективных направлений промышленности строительных материалов, ориентированных на достижение поставленной задачи по энергоресурсосбережению, определены:

развитие в области производств малоэтажных жилых домов с максимальным использованием местных энергоресурсоэффективных материалов, в частности (с учетом имеющегося опыта) - производство малоэтажного жилья экономического класса с использованием в качестве несущего элемента легкого каркаса и теплоизоляцией наружных стен из монолитного пенобетона.

Обеспечение информационной открытости реализации

мер стимулирования развития жилищного строительства

В постоянном режиме ежегодно, будет осуществляться широкомасштабное освещение в печатных, электронных, телевизионных средствах массовой информации основной концепции Программы и хода ее реализации.

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к программе  «Развитие жилищного строительства  на территории муниципального образования Кимовский район на 2014-2021 годы» |

**Адресный перечень земельных участков по муниципальным образованиям Тульской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местоположение (адрес) | Кадастровый номер | Категория земель | Вид разрешенного использования | | Фактическое использование | Площадь земельного участка (га) | Площадь части земельного участка,  предлагаемой к использованию (га) | Сведения о регистрации права  федеральной, региональной,  муниципальной или частной  собственности | Наименование правообладателя (ФГУП, ФГУ, государственная академия наук, созданная такой государственной  академией и (или) подведомственная ей организация) | Вид права, на котором земельный участок  предоставлен правообладателю (постоянное (бессрочное) пользование; аренда; безвозмездное срочное пользование) | Сведения об иных обременениях права  (субаренда, залог, сервитут, арест,  взыскание по решению суда) | Сведения о лицах, в пользу которых  установлены ограничения (обременения) | Сведения об ограничениях использования  земельного участка(правовой режим  земельного участка, ограничения  хозяйственного использования и др.) | Наличие объектов недвижимости на  земельном участке (имеются, отсутствуют) | Предлагаемое использование земельного  участка | Наименование инициатора, который направил предложение о включении земельного участка в перечень (орган местного самоуправления или  юридическое лицо) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Город Кимовск | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | г.Кимовск, в 10 м на с-з от д. 20 по ул. Лермонтова | 71:28:010502:111 | Земли населенных пунктов | Строительство многоквартирных домов |  | | 0,5757 |  |  |  | аренда | Не имеется | Не имеется | Не имеется | имеются | Строительство многоквартирных жилых домов | Администрация муниципального образования Кимовский район |
| 2 | г.Кимовск, в 10 м к с-в от д.19 по ул. Павлова | 71:28:010506:666 | Земли населенных пунктов | Строительство многоквартирных домов |  | | 5,9336 |  |  |  | аренда | Не имеется | Не имеется | Не имеется | имеются | Строительство многоквартирных жилых домов | Администрация муниципального образования Кимовский район |
| 3 | г.Кимовск, в 20 мк северу от д. 19 по ул. Лермонтова | 71:28:010502:115 | Земли населенных пунктов | Строительство многоквартирных домов |  | | 0,8235 |  |  |  | аренда | Не имеется | Не имеется | Не имеется | имеются | Строительство многоквартирных жилых домов | Администрация муниципального образования Кимовский район |
| 4 | г.Кимовск, в 5 м на восток от д. 3 по ул. Больничная | 71:28:010512:405 | Земли населенных пунктов | Строительство многоквартирных домов |  | | 0,3139 |  |  |  | аренда | Не имеется | Не имеется | Не имеется | имеются | Строительство многоквартирных жилых домов | Администрация муниципального образования Кимовский район |
| 5 | г.Кимовск, в 15 м к северу от д. 52 по ул. Ленина | 71:28:010505:518 | Земли населенных пунктов | Строительство многоквартирных домов |  | | 1,9766 |  |  |  | аренда | Не имеется | Не имеется | Не имеется | имеются | Строительство многоквартирных жилых домов | Администрация муниципального образования Кимовский район |
| 6 | г.Кимовск, в 300 м на юг от д. 11 по ул. Горняцкая | 71:28:000000:24 | Земли населенных пунктов | Строительство многоквартирных домов |  | | 2,6772 |  |  |  | аренда | Не имеется | Не имеется | Не имеется | имеются | Строительство многоквартирных жилых домов | Администрация муниципального образования Кимовский район |
| 7 | г.Кимовск, в 120 м на ю-в от д. 11 по ул. Горняцкая | 71:28:010402:299 | Земли населенных пунктов | Строительство многоквартирных домов |  | | 0,6295 |  |  |  | аренда | Не имеется | Не имеется | Не имеется | имеются | Строительство многоквартирных жилых домов | Администрация муниципального образования Кимовский район |
| 8 | г.Кимовск, в 150 м на север от д. 9 по ул. Лермонтова | 71:00:000000:108481 | Земли населенных пунктов | Строительство многоквартирных домов |  | | 6,1500 |  |  |  | аренда | Не имеется | Не имеется | Не имеется | имеются | Строительство многоквартирных жилых домов | Администрация муниципального образования Кимовский район |
| 9 | Г. Кимовск, прмерно в 230 м на северо-запад от д. 21 по ул. Коммунистическая | 71:11:010201:1213 | Земли населенных пунктов | Строительство многоквартирных домов | Строительство многоквартирных домов | | 20,0 |  |  |  | субаренда | Не имеется | Не имеется | Не имеется | Не имеется | Строительство многоквартирных жилых домов | ООО «Трансэнерго» |

**Подпрограмма**

**«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Кимовский район на 2014-2021 годы»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Кимовский район на 2014 – 2021 годы» (далее – подпрограмма) | | | |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования Кимовский район | | | |
| Цель подпрограммы | Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий | | | |
| Задачи подпрограммы | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса | | | |
| Показатели подпрограммы | - количество выданных свидетельств на приобретение жилья в соответствии с размером бюджетных средств,  предусмотренных на их оплату.  - количество оплаченных свидетельств на приобретение жилья в соответствии с размером бюджетных средств, направленных на их оплату | | | |
| Сроки и этапы  реализации  подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап:  2014 - 2021 годы | | | |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей | Всего в 2014 – 2021 годах – 76 876 377,2 рублей, в том числе средства федерального бюджета и средства бюджета области – 69 039 715,65 рублей, средства местных бюджетов – 7 836 661,55 рублей. | | | |
|  | Федеральный бюджет и  бюджет Тульской области, рублей | Местный бюджет,  рублей | Общий объем финансирования,  рублей |
| 2014 | 7 896 682 | 491 415 | 8 388 097 |
| 2015 | 7 014 947 | 430 077 | 7 445 024 |
| 2016 | 10 523 874,2 | 1 333 921 | 11 857 795,2 |
| 2017 | 5 683 212,45 | 731 248,55 | 6 414 461 |
| 2018 | 9 721 000 | 2 750 000 | 12 471 000 |
| 2019 | 9 400 000 | 700 000 | 10 100 000 |
| 2020 | 9 400 000 | 700 000 | 10 100 000 |
| 2021 | 9 400 000 | 700 000 | 10 100 000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия, в т.ч. за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области и местных бюджетов до 111 молодых семей в 2021 году.  Количество оплаченных свидетельств на приобретение жилья в соответствии с размером бюджетных средств, направленных на их оплату, составит 108 единицу к концу 2021 года. | | | |

**I. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом**

В муниципальном образовании Кимовский район Тульской области на начало 2013 года 72 молодых семей состояли на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для населения Тульской области и Кимовского района.

Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи. Вынужденное проживание с родителями одного из супругов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей. Установлено, что средний размер семей, занимающих отдельную квартиру или дом, значительно выше, чем семей, которые снимают квартиру или проживают в общежитии.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита.

Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.

Данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Кимовском районе.

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан России позволит сформировать экономически активный слой населения.

Необходимость обеспечения жильем молодых семей определена задачами, поставленными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

Данная подпрограмма направлена на реализацию в Тульской области основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=8790E19AB9D4EB8C9243106C8CAD76DE30C1EA8609F87FF1D03CA4CF1FAA30669069F3AF9893A24FLD03L) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

**II. Цели и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Основные задачи подпрограммы: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса.

**III. Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в 1 этап в 2014 - 2021 годах.

**IV. Мероприятия по реализации подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Срок исполнения  (годы) | Ответственные  за выполнение мероприятий |
|
|
| 1 | 2 | 7 |
| 1. Принятие документов и организация работы по проверке сведений, содержащихся в этих документах | 2014-2021 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Кимовский район |
| 2. Организация работы по признанию молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | 2014-2021 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Кимовский район; администрации муниципальных образований поселений |
| 3. Признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты | 2014-2021 | Комиссия по определению платежеспособности молодой семьи и признании молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Кимовский район на 2014-2021 годы» (далее – Комиссия) |
| 4. Принятие решения о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы | 2014-2021 | Комиссия |
| 5. Формирование списков молодых семей — участников подпрограммы | 2014-2021 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Кимовский район |
| 6. Представление списков молодых семей — участников подпрограммы в комитет Тульской области по спорту и молодежной политике | 2014-2021 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Кимовский район |
| 7. Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты | 2014-2021 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Кимовский район |
| 8. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья | 2014-2021,  в том числе:  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального, финансовое управление администрации муниципального образования Кимовский район |
| 9. Определение ежегодно объема средств, выделяемых из бюджета муниципального образования. | 2014-2021,  в том числе:  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Кимовский район, финансовое управление администрации муниципального образования Кимовский район |
| 10. Организация информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации и среди населения по освещению целей и задач подпрограммы | 2014-2021,  в том числе:  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Кимовский район |

V. Перечень показателей результативности

и эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи подпрограммы | Перечень непосредственных и конечных показателей | Фактзначение на момент подпрограммы | Изменение значений по годам реализации | | | | | | | | План на день окончания действия подпрограммы |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель  Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий  Задача.  Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса. | Количество выданных свидетельств на приобретение жилья в соответствии с размером бюджетных средств, предусмотренных на их оплату. | 32 | 10 | 10 | 16 | 9 | 16 | 16 | 17 | 17 | 111 |
| Количество оплаченных свидетельств на приобретение жилья в соответствии с размером бюджетных средств, направленных на их оплату | 29 | 12 | 11 | 16 | 9 | 14 | 14 | 16 | 16 | 108 |

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общая потребность в ресурсах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Потребность, рублей | | | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Финансовые  ресурсы | 76876377,2 | 8388097 | 7445024 | 11857795,2 | 6414461 | 12471000 | 10100000 | 10100000 | 10100000 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет и  бюджет области | 69039715,65 | 7896682 | 7014947 | 10523874,2 | 5683212,45 | 9721000 | 9400000 | 9400000 | 9400000 |
| местные бюджеты | 7836661,55 | 491415 | 430 077 | 1333921 | 731248,  55 | 2750000 | 700000 | 700000 | 700000 |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Материально-  технические  ресурсы | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Трудовые ресурсы | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Прочие виды  ресурсов  (информационные,  природные и  другие) |  | - | - | - | - | - | - | - |  |

Примечание. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета муниципального образования на соответствующий год

**VII. Социально-экономическая эффективность подпрограммы**

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2014-2021 годах обеспечить жильем 111 молодых семей, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также позволит обеспечить:

а) привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственных средств граждан;

б) развитие и закрепление положительных демографических тенденций в Кимовском районе;

в) укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе;

г) развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

**VIII. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения**

Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса (в соответствии с приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2016 года №800/пр). Социальная выплата предоставляется и используется в соответствии с основным мероприятием "Обеспечение жильем молодых семей" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=B0AA1CBF3335A304FA51574649F108ACB3C650094C17F063026A9BC519499075295AE630724C067Eu9C7M) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Участником подпрограммы может быть молодая семья, постоянно проживающая в Тульской области, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям (далее - молодая семья):

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия министерством молодежной политики Тульской области решения о включении молодой семьи - участницы подпрограммы в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году не превышает 35 лет;

молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;

наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены [статьей 51](consultantplus://offline/ref=E82710BB808853F3A88FF109BEA0A6C585E6540F5FCD861512DA7189953445B53B532528F7513BD6i12FF) Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Для признания молодых семей нуждающимися в жилых помещениях, применяется также [статья 53](consultantplus://offline/ref=E82710BB808853F3A88FF109BEA0A6C585E6540F5FCD861512DA7189953445B53B532528F7513BD7i128F) Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом молодые семьи, супруги в которой зарегистрированы по одному адресу менее 5 лет, имеют право участвовать в подпрограмме с учетом требований VIII подпрограммы.

Условием признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства необходимые для признания достаточными для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты может являться наличие документов, из которых следует наличие у молодой семьи необходимой суммы денежных средств на счету в банке и (или) других официально подтвержденных источников дохода, позволяющих получить ипотечный кредит (займ). При этом принимаются во внимание доходы иных лиц, в случае наличия письменного заявления последних о готовности выступить солидарными заемщиками по ипотечному кредиту (займу).

Факт признания платежеспособности молодой семьи удостоверяется решением комиссии, которое является подтверждением признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Признание молодой семьи в качестве участника [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=07285C07A3EE056BBF622AE04E78AD0103D07A0E22352CB654D1D5EB9DFB032703AC4F488D09C4BB758EFDH5N0M), возлагается на комиссию по признанию молодых семей участниками под[программы](consultantplus://offline/ref=07285C07A3EE056BBF622AE04E78AD0103D07A0E22352CB654D1D5EB9DFB032703AC4F488D09C4BB758EFDH5N0M) "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании город Кимовский район на 2014 - 2021 годы" (далее - Комиссия по признанию молодых семей участниками под[программы](consultantplus://offline/ref=07285C07A3EE056BBF622AE04E78AD0103D07A0E22352CB654D1D5EB9DFB032703AC4F488D09C4BB758EFDH5N0M)).

На основании документа о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, решения комиссии по признанию молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, решения комиссии по признанию молодых семей участниками [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=07285C07A3EE056BBF622AE04E78AD0103D07A0E22352CB654D1D5EB9DFB032703AC4F488D09C4BB758EFDH5N0M), документов, представленных молодыми семьями, принимается постановление администрации муниципального образования Кимовский район.

Постановление администрации муниципального образования Кимовский район о признании молодых семей участниками программы является основанием для включения молодой семьи в список молодых семей - участников [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=07285C07A3EE056BBF622AE04E78AD0103D07A0E22352CB654D1D5EB9DFB032703AC4F488D09C4BB758EFDH5N0M).

Один экземпляр постановления, принятого администрацией муниципального образования Кимовский район, направляется молодой семье.

На молодую семью, принятую на учет в качестве участника [Программы](consultantplus://offline/ref=07285C07A3EE056BBF622AE04E78AD0103D07A0E22352CB654D1D5EB9DFB032703AC4F488D09C4BB758EFDH5N0M), заводится учетное дело.

Право выбора участия в данной подпрограмме либо в другой программе, предусматривающей оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий за счет средств бюджета Тульской области, принадлежит молодой семье.

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств бюджета Тульской области предоставляется молодой семье только один раз.

Уровень софинансирования для каждого муниципального образования определяется министерством финансов Тульской области ежегодно согласно уровню бюджетной обеспеченности каждого муниципального образования и доводится до министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств бюджета Тульской области в размере 5 процентов средней стоимости жилья экономкласса при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа, предоставленного на приобретение или строительство жилья экономкласса, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо компенсации затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилья экономкласса.

Органы местного самоуправления, осуществляющие выдачу свидетельств, информируют молодые семьи, принимающие решение об участии в подпрограмме, об условиях ее реализации, а указанные молодые семьи дают письменное согласие на участие в ней на этих условиях.

Органы местного самоуправления, участвующие в реализации подпрограммы, осуществляют до 1 июня года, предшествующего планируемому, проверку представленных молодыми семьями документов, формируют списки молодых семей для участия в подпрограмме в планируемом году и представляют их в министерство молодежной политики Тульской области. В первую очередь в список претендентов включаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей, ставшие таковыми до 1 июня года, предшествующего планируемому. Количество молодых семей, включаемых от муниципальных образований в список претендентов, определяется хронологической последовательностью по дате заявления на участие в программе

Министерство молодежной политики Тульской области на основании списков, полученных от органов местного самоуправления, и с учетом средств, которые планируется выделить на предоставление социальных выплат из бюджета области и местных бюджетов на соответствующий год, а при наличии средств, предусмотренных организациями, участвующими в реализации подпрограммы, за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, с учетом указанных средств формирует сводный список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и утверждает его.

Социальная выплата предоставляется молодой семье - участнице подпрограммы, возраст каждого из супругов либо 1 родителя в неполной семье на день принятия министерством молодежной политики Тульской области решения о включении молодой семьи - участницы подпрограммы, изъявившей желание получить социальную выплату в планируемом году, в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

Выдача свидетельств осуществляется органом местного самоуправления. Размер социальной выплаты указывается в свидетельстве и является неизменным на весь срок его действия. Расчет размера социальной выплаты производится на дату выдачи свидетельства, указанную в бланке свидетельства.

Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный для участия в подпрограмме, где на его имя открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства заключает договор банковского счета с указанным банком.

Жилое помещение, приобретенное или построенное молодой семьей, должно находиться на территории Тульской области.

Муниципальные образования, отобранные для участия в подпрограмме, осуществляют:

организацию учета молодых семей, участвующих в подпрограмме;

формирование и представление в министерство молодежной политики Тульской области списка молодых семей - участников подпрограммы;

формирование и представление в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области заявок на реализацию подпрограммы на планируемый год;

в течение 2 месяцев после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Тульской области, предназначенных для предоставления социальных выплат, оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальных выплат, утвержденным министерством молодежной политики Тульской области;

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса;

проведение мониторинга реализации подпрограммы на муниципальном уровне, подготовку информационно-аналитических и отчетных материалов.

контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Учет сведений о молодых семьях, предоставленных им социальных выплатах, ведение отчетности о реализации мероприятий подпрограммы осуществляются в автоматизированной информационной системе "Жилье молодым".

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию Кимовский район.

Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию Кимовский район устанавливается администрацией муниципального образования Кимовский район. Указанный норматив не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по Тульской области, определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи состоящей из 2-х человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. метра;

для семьи состоящей из 3-х и более человек, включающей помимо молодых супругов, 1 или более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более детей), - по 18 кв. метров на 1 человека.

Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где:

СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты;

Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию Кимовский район, определяемый в соответствии с требованиями Программы;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Программы.

Размеры социальных выплат молодым семьям, в соответствии с основным мероприятием «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, составляют:

Социальная выплата предоставляется в размере не менее:

- 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих детей;

- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка и более.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного управления, в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения жилья.

Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи используется свидетельство на приобретение жилья (далее - свидетельство).

Свидетельство является именным документом, удостоверяющим право молодой семьи на получение социальной выплаты. Свидетельство не является ценной бумагой, не подлежит передаче другому лицу, кроме случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Администрация муниципального образования Кимовский район, осуществляющая выдачу свидетельств, информирует молодые семьи, принимающие решение об участии в Программе, об условиях ее реализации, а указанные молодые семьи дают письменное согласие на участие в ней на этих условиях.

При возникновении у молодой семьи – участницы программы обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в администрацию муниципального образования Кимовский район заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

Владелец свидетельства в течение 1 месяца с даты его выдачи сдает свидетельство в банк, отобранный для участия в Программе, где на его имя открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья – владелец свидетельства заключает договор банковского счета с указанным банком.

Социальные выплаты осуществляет администрация муниципального образования Кимовский район, принявшая решение об участии молодой семьи в Программе.

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам подпрограммы, на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.

Молодые семьи - участники [Программы](consultantplus://offline/ref=07285C07A3EE056BBF622AE04E78AD0103D07A0E22352CB654D1D5EB9DFB032703AC4F488D09C4BB758EFDH5N0M) могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищного строительства) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, а также средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами.

Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, договора с уполномоченной организацией либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена кооператива.

В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в администрацию муниципального образования Кимовский район, справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в программе на общих основаниях.

Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

Перечисление средств социальной выплаты является основанием для исключения молодой семьи из списка участников программы.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

**Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов**

**коммунальной инфраструктуры муниципального образования**

**Кимовский район на 2014 - 2021 годы"**

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Наименование подпрограммы | "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кимовский район на 2014 - 2021 годы" (далее - подпрограмма) | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Кимовский район | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования Епифанское Кимовского района (по согласованию), администрация муниципального образования Новольвовское Кимовского района (по согласованию) | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Кимовский район, отвечающего современным условиям и потребностям населения | | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве | | | | | | | | | | | | |
| Показатели подпрограммы | Доля вновь построенных, реконструированных объектов теплоснабжения от общего числа объектов теплоснабжения.  Доля вновь построенных, замененных тепловых сетей от общего количества тепловых сетей.  Доля вновь построенных, замененных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей.  Количество вновь построенных, реконструированных объектов теплоснабжения.  Количество вновь построенных, замененных тепловых сетей.  Количество вновь построенных, замененных водопроводных сетей.  Количество вновь построенных, реконструированных очистных сооружений | | | | | | | | | | | | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап: 2014 - 2021 годы | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | Источники финансирования/годы реализации программы | Всего | | в том числе: | | | | | | | | | |
| средства федерального бюджета | | средства бюджета Тульской области | | средства местных бюджетов | | внебюджетные источники | | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |
|  | 2014 год | 19219,96 | | 0 | | 15024,94 | | 4195,02 | | 0 | | 0 | |
|  | 2015 год | 2549,92 | | 0 | | 0 | | 2549,92 | | 0 | | 0 | |
|  | 2016 год | 12897,55 | | 0 | | 12366,72 | | 530,83 | | 0 | | 0 | |
|  | 2017 год | 21265,48 | | 0 | | 14838,03 | | 3427,45 | | 3000,00 | | 0 | |
|  | 2018 год | 42072,84 | | 0 | | 34131,03 | | 4450,19 | | 3491,62 | | 0 | |
|  | 2019 год | 51751,04 | | 0 | | 11000,00 | | 6000,00 | | 34751,04 | | 0 | |
|  | 2020 год | 66631,79 | | 0 | | 29000,00 | | 8000,00 | | 29631,79 | | 0 | |
|  | 2021 год | 66031,79 | | 0 | | 29000,00 | | 8000,00 | | 29031,79 | | 0 | |
|  |
|  | Всего | 282420,37 | | 0 | | 145360,72 | | 37153,41 | | 99906,24 | | 0 | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение надежности и качества работы коммунальных систем в соответствии со стандартами качества за счет увеличения:  доли вновь построенных, реконструированных источников теплоснабжения от общего числа источников теплоснабжения до 22%;  доли вновь построенных, замененных тепловых сетей от общего количества тепловых сетей до 26,3%;  доли вновь построенных, замененных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей до 17%.  В ходе реализации мероприятий подпрограммы предусматривается:  построить и реконструировать 4 источника теплоснабжения;  построить и заменить 12,87 км тепловых сетей;  построить и заменить 42,02 км водопроводных сетей;  построить и реконструировать 2 очистных сооружения | | | | | | | | | | | | | |

6.5.1. Содержание проблемы и обоснование

ее решения программно-целевым методом

Износ коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кимовский район составляет более 68 процентов.

Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Кимовский район представляет собой отрасль территориальной инженерной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

В его состав входят: жилищный фонд, коммунальные предприятия и службы, системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, коммунальная энергетика, внешнее городское благоустройство, санитарная очистка городов и населенных пунктов.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы обеспечиваются теплом от 18 источников теплоснабжения.

Средний износ объектов теплоснабжения составляет 42,0 процента. Протяженность тепловых сетей, требующих замены, от общего количества тепловых сетей составляет 30,0 процентов.

Износ объектов водоснабжения составляет 70 процентов. Протяженность водопроводных сетей, требующих замены, от общего количества водопроводных сетей составляет 70 процента.

Износ объектов водоотведения составляет 89 процентов.

В связи с недостатком финансовых средств, планово-предупредительный ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса в нормативных объемах не выполняется и уступает место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в несколько раз выше.

Обеспечение населения района питьевой водой надлежащего качества и в достаточном количестве является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья и условий жизнедеятельности населения.

Централизованное питьевое водоснабжение в муниципальном образовании Кимовский район осуществляется полностью из подземных источников.

Подземные водоносные горизонты на территории муниципального образования Кимовский район характеризуются повышенным содержанием железа и высокой минерализацией. Из-за природного состава подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения, и отсутствия станций водоподготовки качество питьевой воды не соответствует гигиеническим нормативам по химическим и органолептическим показателям.

Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод вызвано недостаточным финансированием отрасли.

Вследствие низких капитальных вложений инфраструктура, связанная с водоснабжением, водоотведением и очисткой сточных вод, стремительно изнашивается, что приводит к перерывам в поставках воды и снижению ее качества.

Реализация мероприятий в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод осуществляется преимущественно с финансированием из бюджета области.

6.5.2. Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Кимовский район, отвечающего современным условиям и потребностям населения.

Задача подпрограммы - повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, развитие инженерной инфраструктуры.

6.5.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | Ответственные за выполнение мероприятия |
|  |  | Всего | том числе за счет средств: | | | |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кимовский район на 2014 - 2021 годы |  | 282420,37 | 0 | 145360,72 | 37153,41 | 99906,24 |  |
|  | 2014 | 19219,96 | 0 | 15024,94 | 4195,02 | 0 |
|  | 2015 | 2549,92 | 0 | 0 | 2549,92 | 0 |
|  | 2016 | 12897,55 | 0 | 12366,72 | 530,83 | 0 |
|  | 2017 | 21265,48 | 0 | 14838,03 | 3427,45 | 3000,00 |
|  | 2018 | 42072,84 | 0 | 34131,03 | 4450,19 | 3491,62 |
|  | 2019 | 51751,04 | 0 | 11000,00 | 6000,00 | 34751,04 |
|  | 2020 | 66631,79 | 0 | 29000,00 | 8000,00 | 29631,79 |
|  | 2021 | 66031,79 | 0 | 29000,00 | 8000,00 | 29031,79 |
| Строительство, реконструкция и ремонт объектов теплоснабжения |  | 164216,53 | 0 | 50505,93 | 13804,36 | 99906,24 | Органы местного самоуправления муниципального образования (по согласованию) |
|  | 2014 | 2319,46 | 0 | 0 | 2319,46 | 0 |  |
|  | 2015 | 1739,69 | 0 | 0 | 1739,69 | 0 |  |
|  | 2016 | 12290,72 | 0 | 12090,72 | 200,00 | 0 |  |
|  | 2017 | 16454,92 | 0 | 10631,12 | 2823,8 | 3000,00 |  |
|  | 2018 | 16997,12 | 0 | 12784,09 | 721,41 | 3491,62 |  |
|  | 2019 | 41751,04 | 0 | 5000,00 | 2000,00 | 34751,04 |  |
|  | 2020 | 36631,79 | 0 | 5000,00 | 2000,00 | 29631,79 |  |
|  | 2021 | 36031,79 | 0 | 5000,00 | 2000,00 | 29031,79 |  |
| Строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения |  | 60909,51 | 0 | 50889,87 | 10019,64 | - | Органы местного самоуправления муниципального образования (по согласованию) |
|  | 2014 | 11618,67 | 0 | 10060,02 | 1558,65 | 0 |  |
|  | 2015 | 695,94 | 0 | 0 | 695,94 | 0 |  |
|  | 2016 | 606,83 | 0 | 276,00 | 330,83 | 0 |  |
|  | 2017 | 4810,56 | 0 | 4206,91 | 603,65 | 0 |  |
|  | 2018 | 22177,51 | 0 | 21346,94 | 830,57 | 0 |  |
|  | 2019 | 7000,00 | 0 | 5000,00 | 2000,00 | 0 |  |
|  | 2020 | 7000,00 | 0 | 5000,00 | 2000,00 | 0 |  |
|  | 2021 | 7000,00 | 0 | 5000,00 | 2000,00 | 0 |  |
| Строительство, реконструкция и ремонт объектов водоотведения |  | 57294,33 | 0 | 43964,92 | 13329,41 | - | Органы местного самоуправления муниципального образования (по согласованию) |
|  | 2014 | 5281,83 | 0 | 4964,92 | 316,91 | 0 |  |
|  | 2015 | 114,29 | 0 | 0 | 114,29 | 0 |  |
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2018 | 2898,21 | 0 | 0 | 2898,21 | 0 |  |
|  | 2019 | 3000,00 | 0 | 1000,00 | 2000,00 | 0 |  |
|  | 2020 | 23000,00 | 0 | 19000,00 | 4000,00 | 0 |  |
|  | 2021 | 23000,00 | 0 | 19000,00 | 4000,00 | 0 |  |

6.5.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель и задачи подпрограммы | Перечень показателей конечного и непосредственного результата | Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение) | Значение показателей по годам реализации подпрограммы | | | | | | | | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель. Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Тульской области, отвечающего современным условиям и потребностям населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, развитие инженерной инфраструктуры | Доля вновь построенных, реконструированных объектов теплоснабженияот общего числа объектов теплоснабжения, % |  | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 0 | 5,5 | 0 | 5,5 | 22,00 |
|  | Доля вновь построенных, замененных тепловых сетей от общего количества тепловых сетей, % |  | 2,2 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 6,0 | 4,2 | 4,7 | 2,1 | 26,3 |
|  | Доля вновь построенных, замененных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей, % |  | 1,0 | 4,0 | 3,9 | 2,0 | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 17,0 |
|  | Количество вновь построенных, реконструированных объектов теплоснабжения, ед. |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
|  | Количество вновь построенных, замененных тепловых сетей, км |  | 1,03 | 1,34 | 1,08 | 0,95 | 3,2 | 2,01 | 2,24 | 1,02 | 12,87 |
|  | Количество вновь построенных, замененных водопроводных сетей, км |  | 2,53 | 9,91 | 9,52 | 5,00 | 6,06 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 42,02 |
|  | Количество вновь построенных, реконструированных очистных сооружений, ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |

6.5.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджетов муниципального образования Кимовский район, муниципальных образований Новольвовское Кимовского района и Епифанское Кимовского района, субсидий из бюджета Тульской области, внебюджетных источников.

Общая потребность в ресурсах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | | Потребность | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | Всего | | В том числе по годам: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Финансовые ресурсы | тыс. рублей | | 282420,37 | | 19219,96 | | 2549,92 | | 12897,55 | | 21265,48 | | 42072,84 | | 51751,04 | | 66631,79 | | 66031,79 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| бюджет Тульской области | тыс. рублей | | 145360,72 | | 15024,94 | | 0 | | 12366,72 | | 14838,03 | | 34131,03 | | 11000,00 | | 29000,00 | | 29000,00 | |
| местные бюджеты | тыс. рублей | | 37153,41 | | 4195,02 | | 2549,92 | | 530,83 | | 3427,45 | | 4450,19 | | 6000,00 | | 8000,00 | | 8000,00 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | | 99906,24 | | - | | - | | - | | 3000,00 | | 3491,62 | | 34751,04 | | 29631,79 | | 29031,79 | |

6.5.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Реализация Программы позволит сократить уровень износа коммунальных источников центрального теплоснабжения на 22%, построив и реконструировав 4 источника теплоснабжения, построить и реконструировать 2 очистных сооружения, заменить 12,87 км или 26,3% тепловых сетей, 42,02 км или 17% водопроводных сетей. Экономическая эффективность будет достигнута путем снижения аварийных ситуаций и затрат на обслуживание водопроводных и тепловых сетей, повышения коэффициента полезного действия котлов реконструируемых котельных, что приведет к снижению издержек организаций, предоставляющих услуги и, как следствие снижению роста тарифов при поддержании стандартов качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

6.5.7. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем – комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Кимовский район и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий.

Механизм реализации подпрограммы состоит в согласованном нормативно-правовом, финансовом и организационном обеспечении реализации комплекса предусматриваемых программой мероприятий на уровне органов исполнительной и законодательной власти Тульской области и органа местного самоуправления муниципального образования.

Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Кимовский район.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется финансовым управлением администрации муниципального образования Кимовский район.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы заключается в ежегодном утверждении статей расходов бюджета муниципального образования в соответствии с объемами финансирования, необходимыми для выполнения комплекса мероприятий по реализации подпрограммы.

Средства из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Кимовский район на проведение модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры предоставляются в виде субсидий в порядке межбюджетных отношений.

Ответственный исполнитель организует размещение на сайте текста утвержденной подпрограммы, нормативных правовых актов по управлению реализацией подпрограммы и контролю за ее реализацией, а также информацию о выполнении показателей подпрограммы. Ответственный исполнитель ежегодно подводит итоги и подготавливает проект постановления администрации муниципального образования Кимовский район о внесении соответствующих изменений в подпрограмму.

Администрация муниципального образования Кимовский район и органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории муниципального образования Кимовский район, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нецелевое использование субсидий.

**7. Программа "Газификация населенных пунктов муниципального образования Кимовский район на 2018 - 2021 годы"**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Наименование программы | Программа "Газификация населенных пунктов муниципального образования Кимовский район на 2018 - 2021 годы " (далее - программа) |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Кимовский район, отдел строительства и архитектуры |
| Соисполнители программы | Администрация муниципального образования Епифанское Кимовского района, администрация муниципального образования Новольвовское Кимовского; государственное учреждение капитального строительства "ТулоблУКС" (по согласованию) |
| Цели программы | Удовлетворение потребностей населения в природном газе |
| Задачи программы | Развитие системы газоснабжения;  повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования Кимовский район;  содержание и обслуживание сетей газораспределения и газопотребления;  поставка газа по точкам подключения;  содержание и обслуживание сетей газораспределения и газопотребления |
| Показатели программы | Количество газифицированных природным газом квартир/домов (ед.); протяженность построенных распределительных газопроводов (км); уровень газификации муниципального образования природным газом (%), содержание построенных газораспределительных сетей (км), поставленный газ (тыс.м2) |
| Сроки и этапы реализации программы | Подпрограмма реализуется в один этап в 2018 - 2021 годах |
| Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | Объем финансирования программы составляет 127 719,904 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 24 240,204 тыс. рублей; 2019 год – 39 157,932 тыс. рублей; 2020 год – 30 191,385тыс. рублей.  2021 год – 34 130,392 тыс.рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты программы и показатели социально-экономической эффективности | Газифицировано природным газом квартир на период 2018 - 2021 года - 339 ед.; построено распределительных газопроводов протяженностью – 54 км; уровень газификации района природным газом - 90% |

**7.1 Цели и задачи программы**

Цели программы:  
  
     удовлетворение потребностей населения муниципального образования Кимовский район в природном газе.  
  
     Основные задачи программы:  
  
     развитие системы газоснабжения;  
  
     повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования;

содержание построенных сетей газораспределения;

поставка газа, по точкам потребления, по объектам находящимся в собственности муниципального образования Кимовский район

**7.1 Перечень мероприятий по реализации программы**

Перечень мероприятий по реализации программы указан в приложении.

**7.2 Перечень показателей результативности и эффективности реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели и задачи программы | Перечень показателей конечного и непосредственного результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы (базисное значение) | Значения показателей по годам реализации программы | | | | | | | Плановое значение показателя на день окончания действия программы |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | |  |
| Цель 1. Удовлетворение потребностей населения Тульской области в природном газе | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Тульской области | Уровень газификации области природным газом, % | 82,00 | 82,00 | 84,00 | 87,00 | 90,00 | | | | 90,0 |
| Задача 2. Развитие системы газоснабжения | Протяженность построенных газопроводов, км | 644.1 | 653,1 | 676,6 | 686,1 | 698,1 | | | | 698,1 |

**7.3 Ресурсное обеспечение программы**

программа реализуется за счет средств бюджета Тульской области при обязательном софинансировании мероприятий программы из местного бюджета.

**Общая потребность в ресурсах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Финансовые ресурсы | тыс. рублей | 127719,904 | 24240,204 | 39157,932 | 30191,385 | 34130,392 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |
| бюджет области | тыс. рублей | 70862,373 | 11487,671 | 24797,722 | 15678,638 | 18898,342 |
| местный бюджет | тыс. рублей | 56 857,531 | 12 752,533 | 14 360,201 | 14 512,747 | 15 232,050 |
| внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |
| Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) |  | - | - | - | - | - |

**7.4 Социально-экономическая эффективность программы**

Реализация программы будет способствовать удовлетворению потребностей населения Кимовского района в природном газе, развитию системы газоснабжения, решению проблемы по повышению уровня газификации в Кимовском районе.  
  
     Повысится уровень газификации муниципального образования к 2021 году до 90,0%, увеличится протяженность построенных газопроводов до 698,1 км.

**7.5 Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения**

Механизм реализации программы состоит в согласованном нормативно-правовом, финансовом и организационном обеспечении реализации комплекса предусматриваемых программой мероприятий на уровне органа местного самоуправления и законодательной власти Тульской области и органов исполнительной власти Тульской области.  
  
     Финансовое обеспечение реализации программы заключается в ежегодном утверждении статей расходов бюджета муниципального образования Кимовский район и бюджета Тульской области в соответствии с объемами финансирования, необходимыми для выполнения комплекса мероприятий по реализации подпрограммы.  
  
     Средства из бюджета Тульской области местным бюджетам на проведение мероприятий по строительству межпоселковых газопроводов, распределительных газовых сетей, в том числе подводящих газопроводов к жилым домам, в соответствии с проектно-сметной документацией, врезке вновь построенных газопроводов в существующие распределительные сети газопровода, техническую инвентаризацию объектов капитального строительства, подготовку технической документации на бесхозяйные газопроводы, расположенные на территории муниципальных образований, предоставляются в виде субсидий в порядке межбюджетных отношений.  
  
     Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.  
  
     Управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем – администрацией муниципального образования Кимовский район и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных программой мероприятий.  
  
     Организационное обеспечение реализации программы заключается в реализации взаимодействия органов местного самоуправления и законодательной власти Тульской области и исполнительной власти Тульской области.  
  
     Ответственный исполнитель организует размещение на сайте текста утвержденной программы, нормативных правовых актов по управлению реализацией программы и контролю за ее реализацией, а также информации о выполнении показателей программы. Ответственный исполнитель ежегодно подводит итоги и подготавливает проект постановления администрации муниципального образования Кимовский район о внесении соответствующих изменений в программу.  
  
     В целях наиболее эффективной реализации мероприятий программы администрация муниципального образования Кимовский район в соответствии с установленным регламентом работы рассматривает материалы о ходе выполнения программы, заслушивает отчеты исполнителей и в случае необходимости вносит коррективы в программу с учетом результатов рассмотрения.

**7.6 Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Кимовский район на реализацию мероприятия «Газификация населенных пунктов Кимовского района»**

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и распределения субсидий из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Кимовский район на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на газификацию населенных пунктов в рамках реализации программы.  
  
     2. Цель предоставления субсидий.  
  
     Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципального образования Кимовский район, связанных с реализацией мероприятий по газификации населенных пунктов, направленных:  
  
     - на реализацию мероприятий по строительству межпоселковых газопроводов, распределительных газовых сетей, в том числе подводящих газопроводов к жилым домам, в соответствии с проектно-сметной документацией, врезке вновь построенных газопроводов в существующие распределительные сети газопровода, услуги по технической инвентаризации объектов капитального строительства;  
  
     Субсидии предоставляются министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области бюджету муниципального образования Кимовский район в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Тульской области в пределах объемов бюджетных ассигнований, установленных законом Тульской области о бюджете области на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий подпрограммы.  
  
     3. Условия предоставления субсидий.  
  
     Субсидии предоставляются муниципальному образованию Кимовский район на следующих условиях:  
  
     3.1. Наличие заявки муниципального образования на предоставление субсидий с указанием перечня мероприятий.  
  
     3.2. Наличие муниципальной программы.  
  
     3.3. Наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства, имеющей положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства, и документации по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков, согласования с собственниками земельных участков по трассе прохождения газопровода.  
  
     По поручениям Губернатора Тульской области или первого заместителя Губернатора Тульской области - председателя правительства Тульской области субсидии предоставляются без учета требований абзаца 1 п. 3.3 настоящих Правил.  
  
  
     3.4. Заключение соглашения между администрацией муниципального образования Кимовский район и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области (далее - Министерство).  
  
     3.5. Наличие в бюджете муниципального образования Кимовский район бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального образования.  
  
     3.6. Обязательство органов местного самоуправления по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальными программами, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашениями между Министерством и органом местного самоуправления о предоставлении субсидий (далее - соглашение).  
  
     3.7. Предоставление субсидий осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные субсидии.  
  
     4. Субсидии предоставляются бюджету муниципального образования Кимовский район, выполняющему условия предоставления субсидий и прошедшим отбор в соответствии со следующими требованиями:  
  
     4.1. Предоставление в Министерство в срок до 1 октября года, предшествующего очередному финансовому году реализации программы, заявки на соответствующий год, содержащей следующие документы:  
  
     заявку на соответствующий год с указанием перечня мероприятий с технико-экономическим обоснованием необходимости их реализации;  
  
     копию утвержденной в установленном порядке муниципальной программы;  
  
     выписку из нормативного правового акта муниципального образования, подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, или гарантийное письмо муниципального образования о софинансировании строительства объекта из муниципального бюджета;  
  
     проектную документацию на объекты капитального строительства и реконструкции, имеющую положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства.  
  
     4.2. Стоимость газификации одного домовладения не должна превышать 150 тыс. рублей.  
  
     Превышение стоимости газификации одного домовладения свыше 150 тыс. рублей оплачивается за счет средств муниципального образования Кимовский район или за счет средств жителей.  
  
     Документация представляется на бумажном носителе, сброшюрованная в одну папку в указанной очередности и скрепленная печатью муниципального образования.  
  
     Органы местного самоуправления несут ответственность за достоверность представляемых сведений, информации и документов.  
  
     Министерство в 30-дневный срок проверяет представленные документы и в случае их соответствия требованиям законодательства и настоящим Правилам принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии в соответствующем году.  
  
     В случае отказа в предоставлении субсидии Министерство в 5-дневный срок с момента принятия указанного решения направляет муниципальному образованию письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии в соответствующем году с указанием причины отказа.  
  
     Министерство отказывает муниципальному образованию в предоставлении субсидии в соответствующем году в случаях:  
  
     несоблюдения условий предоставления субсидии, указанных в пункте 4 настоящих Правил;  
  
     представления неполного объема документов в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил;  
  
     нарушения сроков подачи документов на предоставление субсидий, указанных в пункте 4 настоящих Правил;  
  
     превышения суммы субсидии над суммой лимита средств, предусмотренного на финансирование подпрограммы в соответствии с законом Тульской области о бюджете Тульской области на очередной финансовый год.  
  
       
     5. Методика расчета уровня софинансирования за счет средств бюджета области расходного обязательства в отношении муниципального образования.  
  
     Размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования Кимовский район за счет субсидии из бюджета Тульской области определяется правительством Тульской области.

     Субсидии предоставляются в пределах лимита средств, предусмотренного на финансирование программы в соответствии с законом Тульской области о бюджете Тульской области на очередной финансовый год.

     6. Перечисление субсидии приостанавливается в случаях нецелевого и (или) неэффективного использования субсидии, неполного освоения субсидии, отсутствия средств на софинансирование мероприятий, на реализацию которых предоставляется субсидия.  
  
     Решение о приостановлении перечисления субсидии принимает министерство финансов Тульской области в установленном им порядке по представлению Министерства. При этом министерство финансов Тульской области в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении перечисления субсидий сообщает уполномоченному органу местного самоуправления муниципального образования о принятом решении, направляя письменное уведомление с предложением устранить причины, послужившие основанием для приостановления перечисления субсидий.  
  
     Если администрация муниципального образования не устранила нарушения в течение 3 месяцев со дня принятия министерством финансов Тульской области решения о приостановлении перечисления субсидий, размер субсидий подлежит сокращению.   
  
  
  
     Образовавшийся в результате сокращения объем субсидий распределяется пропорционально между другими муниципальными образованиями, имеющими право на получение субсидий в соответствии с настоящими Правилами и подтверждающими потребность в дополнительных средствах.  
  
     7. Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета Тульской области.  
  
     В соответствии с решением Министерства о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, не использованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход местного бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.  
  
     8. Администрация муниципального образования Кимовский район представляет в Министерство ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчеты о расходах бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий, источником финансового обеспечения которых является субсидия, отчеты о достижении целевых показателей результативности использования субсидии по формам, установленным соглашением между Министерством и администрацией муниципального образования Кимовский район.  
  
     9. Администрация муниципального образования Кимовский район несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нецелевое использование субсидий.  
  
     10. Контроль за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления субсидий осуществляется Министерством - главным распорядителем средств бюджета области и органами государственного финансового надзора.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **Мероприятия по реализации Программы** | | | | |
| п/п № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объемы финансирования | | | | | Ответственные за выполнение |
| Средства бюджета Тульской области | | Средства бюджета муниципального образования Кимовский район (софинансирование работ), рубль | Прочие затраты (тех.инвентаризация, авторский надзор и т.д.) | Всего, рубль |
| 1 | Газификация д. Огарево Кимовского района Тульской области | 2018 | 1 385 484,00 | | 181 805,59 | 200 000 | 1767289,59 | Администрация муниципального образования Кимовский район |
| 2 | Газификация с. Хованщина Кимовского района Тульской области | 2018 | 5 996 546,21 | | 786 877,11 | 350 000 | 7133423,32 | Администрация муниципального образования Кимовский район |
| 3 | Газификация с. Куликовка Кимовского района Тульской области | 2018 | 4 625 613,55 | | 606 980,96 | 300 000 | 5 532594,51 | Администрация муниципального образования Кимовский район |
| 4 | Газификация д. Шевырево Кимовского района Тульской области | 2019 | 1 723 800,00 | | 268 992,4 | 175 000 | 2167792,4 | Администрация муниципального образования Кимовский район |
| 5 | Газификация д. Барановка Кимовского района Тульской области | 2018  -  2019 | 16 796 000 | | -  2 204 000 | 421 568  485 415 | 421 568  19 485 415 | Администрация муниципального образования Кимовский район |
| 6 | Газификация д. Газификация пос. Совхозный, пос. Заводской Кимовского района Тульской области | 2019 | 2 286 206 | | 300 000 | 342 000 | 2 928 206 | Администрация муниципального образования Кимовский район |
| 7 | Газификация д. Прилипки Кимовского района Тульской области | 2018-  2019 | 949 315,24  4 619 884,76 | | 124 570,78  606 229,22 | 200 000  200 000 | 1273886,02  5426113,98 | Администрация муниципального образования Кимовский район |
| 8 | Газификация д. Ивановка Кимовского района Тульской области | 2020 | 5 701 800 | | 748 200 | 682 425 | 7 132 425 | Администрация муниципального образования Кимовский район |
| 9 | Газификация д. Михайловка Кимовского района Тульской области | 2020 | 4 112 718 | | 539 678 | 523 698 | 5 176 094 | Администрация муниципального образования Кимовский район |
| 10 | Газификация д. Барановские выселки Кимовского района Тульской области | 2020 | 5 864 120 | | 769 500 | 789 246 | 7 422 866 | Администрация муниципального образования Кимовский район |
| 11 | Газификация д. Ренево | 2021 | 14 586 000 | | 1 914 000 | 842 136 | 17 342 136 | Администрация муниципального образования Кимовский район |
| 12 | Газификация д. Бугровка-Ключевая Кимовского района Тульской области | 2021 | 1 143 103 | | 150 000 | 238 569 | 1 531 672 | Администрация муниципального образования Кимовский район |
| 13 | Газификация д. Александровка и д. Рассекино Кимовского района Тульской области | 2021 | 3 169 239 | | 415 873 | 691 472 | 4 276 584 | Администрация муниципального образования Кимовский район |

**7.6 Содержание и обслуживание газовых сетей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, в т.ч. по годам, рубль | | | | Ответственный за выполнение |
| 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| 1 | Поставка газа на подогревающие устройства ГРПШ, Тульская область, Кимовский район | 196 628,00 | 205 000 | 210 000 | 220 000 | Администрация муниципального образования Кимовский район |
| 2 | Техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения и газопотребления Кимовского района | 7 967 236,00 | 9 000 000 | 10 000 000 | 10 500 000 | Администрация муниципального образования Кимовский район |

**8.**  **Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи  программы  (подпрограммы) | Перечень показателей | Фактическое значение на момент подпрограммы (базисное значение) | Изменение значений по годам реализации | | | | | | | | | | | Плановое значение на день окончания действия подпрограммы |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | 11 |
| Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района на 2013- 2017 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель:  финансовое и организационное обеспечение переселения в благоустроенные жилые помещения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и непригодными для постоянного проживания, и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.  Задача:  переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу, в  благоустроенные жилые помещения;  ликвидация аварийного жилищного фонда, включенного в Программу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
| Количество расселенных помещений  (ед.) |  | 422 | 253 | 214 | 144 |  |  |  | | |  | |  |
| Количество расселенных жителей  (чел.) |  | 875 | 569 | 478 | 331 |  |  |  | | |  | |  |
| Адресная программа  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района  на 2013- 2017 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель:  финансовое и организационное обеспечение переселения в благоустроенные жилые помещения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и непригодными для постоянного проживания, и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.  Задача:  переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу, в  благоустроенные жилые помещения;  ликвидация аварийного жилищного фонда, включенного в Программу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| Количество расселенных помещений  (ед.) |  | - | 79 | 74 | 64 |  |  |  | |  | | |  |
| Количество расселенных жителей  (чел.) |  | - | 149 | 127 | 112 |  |  |  | |  | | |  |
| Адресная программа  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  в муниципальном образовании Епифанское Кимовского районана 2013- 2017 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель:  финансовое и организационное обеспечение переселения в благоустроенные жилые помещения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и непригодными для постоянного проживания, и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.  Задача:  переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу, в  благоустроенные жилые помещения;  ликвидация аварийного жилищного фонда, включенного в Программу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| Количество расселенных помещений  (ед.) |  | - | 52 | 39 | 55 |  |  |  |  | | | |  |
| Количество расселенных жителей  (чел.) |  | - | 127 | 78 | 147 |  |  |  |  | | | |  |
| Подпрограммы  «Обеспечение жилищного строительства на территории муниципального образования Кимовский район на 2014 – 2020 годы»; | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель:  Комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения Кимовского район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| Задача:  Развитие жилищного строительства, в том числе по направлениям, обеспечивающим его доступность для граждан | Годовой объем ввода жилья (тыс.кв.м общей площади жилья), в том числе: | 6,6 | 19,9 | 19,2 | 19,4 | 19,2 | 6,1 | 4,3 | 4,4 | |  | | | 92,5 |
| Жилья экономического класса, тыс.кв.м | 4,6 | 16,654 | 15,74 | 15,606 | 15,214 | 1,9 | 16,654 | - | |  | | | 81,768 |
| Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Кимовский район на 2014-2021 годы**»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель  Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий  Задача.  Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса. | Количество выданных свидетельств на приобретение жилья в соответствии с размером бюджетных средств, предусмотренных на их опла ту. | 32 | 10 | 10 | 16 | 9 | 16 | 16 | 17 | | 17 | | | 111 |
| Количество оплаченных свидетельств на приобретение жилья в соответствии с размером бюджетных средств, направленных на их оплату | 29 | 12 | 11 | 16 | 9 | 14 | 14 | 16 | | 16 | | | 108 |
| Подпрограмма  «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кимовский район на 2014 - 2021 годы» | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель. Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Тульской области, отвечающего современным условиям и потребностям населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| Задача 1. Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, развитие инженерной инфраструктуры | Доля вновь построенных, реконструированных объектов теплоснабженияот общего числа объектов теплоснабжения, % |  | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 0 | 5,5 | 0 | | 5,5 | | | 22,00 |
| Доля вновь построенных, замененных тепловых сетей от общего количества тепловых сетей, % |  | 2,2 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 6,0 | 4,2 | 4,7 | | 2,1 | | | 26,3 |
| Доля вновь построенных, замененных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей, % |  | 1,0 | 4,0 | 3,9 | 2,0 | 2,5 | 1,2 | 1,2 | | 1,2 | | | 17,0 |
| Количество вновь построенных, реконструированных объектов теплоснабжения, ед. |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | | | 4 |
| Количество вновь построенных, замененных тепловых сетей, км |  | 1,03 | 1,34 | 1,08 | 0,95 | 3,2 | 2,01 | 2,24 | | 1,02 | | | 12,87 |
| Количество вновь построенных, замененных водопроводных сетей, км |  | 2,53 | 9,91 | 9,52 | 5,00 | 6,06 | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | | | 42,02 |
| Количество вновь построенных, реконструированных очистных сооружений, ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | | | 2 |
| Подпрограмма: «Газификация населенных пунктов муниципального образования Кимовский район на 2018 – 2021 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Тульской области | Уровень газификации области природным газом, % | 82,00 | - | - | - | - | 82,00 | 84,00 | 87,00 | | 90,00 | | | 90,0 |
| Задача 2. Развитие системы газоснабжения | Протяженность построенных газопроводов, км | 644.1 |  | - | - | - | 653,1 | 676,6 | 686,1 | | 698,1 | | | 698,1 |

**9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение реализации программы составляет:

«Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района на 2013- 2016 годы» - общий объем финансирования Программы составляет - 823 959 649 рублей 48 копеек, из них:

- средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства (далее - Фонд) - 432 771 244,81 руб.,

- средства бюджета Тульской области - 377 515 255,43 руб.,

- средства местного бюджета - 13 673 149 рублей 24 копейки.

Кроме того дополнительный источник финансирования:

- средства местного бюджета на приобретение жилых помещений общей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемых жилых помещений (I этап переселения) составляет 23 825 776,21 рублей;

- средства местного бюджета на приобретение жилых помещений общей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемых жилых помещений (II этап переселения) составляет 12 996 050,00 рублей;

«Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района на 2015- 2017 годы» - общий объем финансирования Программы составляет - 557 379 300 рублей 00 копеек, из них:

- средства Фонда - 278 316 648,15 руб.,

- средства бюджета Тульской области - 270 017 401,85 руб.,

- средства местного бюджета - 9 045 250, 00 руб.

«Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2013 - 2016 годы» - Общий объем финансирования Программы составляет 95 559 550,00 рублей, из них:

- средства Фонда– 46 639 075,00 рублей;

- средства бюджета Тульской области- 46 639 075,00 рублей;

- средства местного бюджета– 2 281 400, 00 рублей.

«Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2015- 2017 годы» - общий объем финансирования Программы составляет - 194 317 150,00 рублей, из них:

- средства Фонда – 96 659 799,80 рублей;

- средства бюджета Тульской области – 93 766 693,63 рублей;

- средства местного бюджета – 3 890 656,57 рублей.

«Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района на 2013- 2016 годы» - Общий объем финансирования Программы составляет - 76 856 950,00 рублей, из них:

- средства Фонда – 38 428 475,00 рублей;

- средства бюджета Тульской области- 38 428 475,00 рублей;

- средства местного бюджета – 2 031 300, 00 рублей.

«Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района на 2015- 2017 годы» - Общий объем финансирования Программы составляет - 175 498 400,00 рублей, из них:

- средства Фонда– 88 670 699,10 рублей;

- средства бюджета Тульской области- 86 010 550,90 рублей;

- средства местного бюджета – 817 150,00 рублей.

Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования Кимовский район на 2014 – 2020 годы» - объем финансирования программы составляет 2922116936,21 руб., в том числе по годам:

2014 год –668541386,21руб.;

2015 год – 614914450 руб.;

2016 год – 609967750 руб.;

2017 год –584030050 руб.;

2018 год – 183663300 руб.;

2019 год – 129000000 руб.;

2020 год – 132000000 руб.

за счет средств бюджета Тульской области –

1052606468,45 руб., в том числе по годам:

2014 год – 320990258,78 руб.;

2015 год – 241370575,23 руб.;

2016 год – 239497902,04 руб.;

2017 год – 214241097,14 руб.;

2018 год – 36506635,26 руб.;

2019 год – 0,0 руб.;

2020 год – 0,0 руб.;

за счет средств местного бюджета –

51292876,21 руб., в том числе по годам:

2014 год – 21814131,21 руб.;

2015 год – 11394000,0 руб.;

2016 год – 11350594,0 руб.;

2017 год – 5123070,0 руб.;

2018 год – 1611081,0 руб.;

2019 год – 0,0 руб.;

2020 год – 0,0 руб..

Внебюджетные источники, включая средства институтов развития, кредитные ресурсы и средства населения –

1835696336,55 руб., в том числе по годам:

2014 год – 323736996,22 руб.;

2015 год – 363543874,77 руб.;

2016 год – 370469847,96 руб.;

2017 год – 369788952,86 руб.;

2018 год – 147156664,74 руб.;

2019 год – 129000000 руб.;

2020 год – 132000000 руб..

«Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Кимовский район на 2014-2021 годы» - всего в 2014 – 2021 годах – 76 876 377,2 рублей, в том числе средства федерального бюджета и средства бюджета области – 69 039 715,65 рублей, средства местных бюджетов – 7 836 661,55 рублей.

Общий объем финансирования

2014 - 8 388 097 рублей

2015 - 7 445 024 рублей

2016 - 11 857 795,2 рублей

2017 - 6 414 461 рублей

2018 - 12 471 000 рублей

2019 - 10 100 000 рублей

2020 - 10 100 000 рублей

2021 - 10 100 000 рублей

Федеральный бюджет и бюджет Тульской области,

2014 - 7 896 682 рублей

2015 - 7 014 947 рублей

2016 - 10 523 874,2 рублей

2017 - 5 683 212,45 рублей

2018 - 9 721 000 рублей

2019 - 9 400 000 рублей

2020 - 9 400 000 рублей

2021 - 9 400 000 рублей

Местный бюджет

2014 - 491 415 рублей

2015 - 430 077 рублей

2016 - 1 333 921 рублей

2017 - 731 248,55 рублей

2018 - 2 750 000 рублей

2019 - 700 000 рублей

2020 - 700 000 рублей

2021 - 700 000 рублей»

Подпрограмма «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кимовский район на 2014 - 2021 годы» - всего в 2014 – 2021 годах – 282420,37 рублей, в том числе средства бюджета Тульской области – 145360,72 рублей, средства местных бюджетов – 37153,41 рублей, внебюджетные источники - 99906,24 рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность | | | | | | | | |
|  |  | Всего | В том числе по годам: | | | | | | | |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Финансовые ресурсы | тыс. рублей | 282420,37 | 19219,96 | 2549,92 | 12897,55 | 21265,48 | 42072,84 | 51751,04 | 66631,79 | 66031,79 |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Тульской области | тыс. рублей | 145360,72 | 15024,94 | 0 | 12366,72 | 14838,03 | 34131,03 | 11000,00 | 29000,00 | 29000,00 |
| местные бюджеты | тыс. рублей | 37153,41 | 4195,02 | 2549,92 | 530,83 | 3427,45 | 4450,19 | 6000,00 | 8000,00 | 8000,00 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 99906,24 | - | - | - | 3000,00 | 3491,62 | 34751,04 | 29631,79 | 29031,79 |

Подпрограмма: «Газификация населенных пунктов муниципального образования Кимовский район на 2018 – 2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Финансовые ресурсы | тыс. рублей | 127719,904 | 24240,204 | 39157,932 | 30191,385 | 34130,392 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |
| бюджет области | тыс. рублей | 70862,373 | 11487,671 | 24797,722 | 15678,638 | 18898,342 |
| местный бюджет | тыс. рублей | 56 857,531 | 12 752,533 | 14 360,201 | 14 512,747 | 15 232,050 |
| внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |
| Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) |  | - | - | - | - | - |

**10. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы**

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять ответственный исполнитель программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием механизмов, предусмотренных муниципальной программой, может привести к невыполнению муниципальной программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых механизмов в рамках муниципальной программы не только в большинстве случаев требует нормативного регулирования, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный, поскольку опыт реализации, например Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 года N 675, показывает возможность успешного управления данным риском.

В рамках данной группы рисков можно выделить основные:

1. Риск исполнителя муниципальной программы, который связан с возникновением проблем в реализации программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы.

2. Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме за счет различных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств различных бюджетов риск сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы.

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить как умеренный.

Меры управления рисками реализации муниципальной программы основываются на следующих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию муниципальной программы может оказать реализация институционально-правового риска и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации муниципальной программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым рискам.

2. Управление рисками реализации муниципальной программы должно соответствовать задачам и полномочиям ответственного исполнителя программы.

В целях минимизации указанных рисков предусматривается создание эффективной системы управления муниципальной программой.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель комитета ЖКХ С.Б. Муратов