|  |  |
| --- | --- |
| **Тульская область** | |
| **Муниципальное образование Кимовский район** | |
| **Администрация** | |
| **Постановление** | |
|  | |
| **от 02 августа 2021 г.** | **№ 805** |

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 28.11.2016 № 1810 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация муниципального образования Кимовский район на 2017 - 2024 годы»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы», постановлением Правительства Тульской области от 25.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Тульской области «Информационное общество Тульской области», постановлениями администрации муниципального образования Кимовский район от 04.12.2013 № 2417 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кимовский район», от 26.12.2013 № 2541 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Кимовский район», на основании Устава муниципального образования Кимовский район, администрация муниципального образования Кимовский район постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 28.11.2016 № 1810 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация муниципального образования Кимовский район на 2017 - 2024 годы» следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Отделу по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления обнародовать постановление посредством размещения его в Центре правовой и деловой информации при муниципальном казенном учреждении культуры «Кимовская межпоселенческая центральная районная библиотека», отделу по делопроизводству, кадрам, информационным технологиями делам архива разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Кимовский район.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации Морозову Н.М.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации муниципального образования Кимовский район |  | Е.В. Захаров |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Кимовский район

от 02.08.2021 № 805

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Кимовский район

от 28.11.2016 № 1810

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Информатизация муниципального образования Кимовский район на 2017 - 2024 годы»

1. **ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Информатизация муниципального образования Кимовский район на 2017 - 2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел по делопроизводству, кадрам, информационным технологиями делам архива администрации муниципального образования Кимовский район |
| Соисполнители программы | Финансовое управление;  Отдел имущественных и земельных отношений;  Отдел по делопроизводству, кадрам, информационным технологиями делам архива;  Сектор по правовой работе;  Отдел бухгалтерского учета и отчетности. |
| Программно-целевые инструменты Программы | Мероприятие 1 «Обеспечение доступа к информации о деятельности муниципального образования Кимовский район, развитие системы электронного документооборота, учета и отчетности»;  Мероприятие 2 «Развитие системы межведомственного взаимодействия для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, защита информации и информационных ресурсов»;  Мероприятие 3 «Техническое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования Кимовский район» |
| Цель Программы | Развитие информационного общества:  - обеспечение безопасности граждан при обращении в органы местного самоуправления для получения муниципальных услуг и решения вопросов жизнеобеспечения;  - развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления;  - повышение эффективности муниципального управления, развитие экономики и социальной сферы;  - повышение качества взаимоотношений исполнительной власти и общества путем расширения возможности доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления, повышения оперативности предоставления муниципальных услуг по средствам внедрения системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), внедрения единых стандартов обслуживания населения;  - повышение эффективности управления внедрением информационных и телекоммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления;  - повышение эффективности систем информационно-аналитического обеспечения государственного управления;  - обеспечение оперативности и полноты контроля за деятельностью органов местного самоуправления, повышение уровня подотчетности гражданам;  - содействие формированию муниципального рынка информационных ресурсов, услуг, информационных систем, технологий, средств их обеспечения. |
| Задачи программы | 1.Применение технологий электронного взаимодействия граждан, организаций, государственных органов, органов местного самоуправления наряду с сохранением возможности взаимодействия граждан с указанными организациями и органами без применения информационных технологий;  2. Применение в органах местного самоуправления новых технологий, обеспечивающих повышение качества государственного управления;  3. Обеспечение возможности использования информационных и коммуникационных технологий при проведении опросов и переписи населения;  4. Применение основанных на информационных и коммуникационных технологиях систем управления и мониторинга во всех сферах общественной жизни.  5. Использование инфраструктуры электронного правительства для оказания государственных, а также востребованных гражданами коммерческих и некоммерческих услуг;  6. Применение проектов по внедрению электронного документооборота в организациях, создание условий для повышения доверия к электронным документам, осуществление в электронной форме идентификации и аутентификации участников правоотношений;  7. Применение электронной системы представления субъектами хозяйственной деятельности отчетности в органы государственной власти Российской Федерации и органы местного самоуправления, а также сохранение возможности представления документов традиционным способом;  8. Внедрение систем повышения эффективности труда в государственных и коммерческих организациях;  9. Применение мер, направленных на внедрение в российских организациях, в том числе в организациях жилищно-коммунального хозяйства и сельскохозяйственных организациях, российских информационных технологий, включая технологии обработки больших объемов данных, облачных вычислений, интернета вещей;  10. Формирование районной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности на ее основе населению информационно-коммуникационных услуг.  11. Развитие системы межведомственного взаимодействия для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.  12. Формирование юридически значимого электронного документооборота, усовершенствование и развитие систем учета и отчетности.  13.Проведение общесистемных мероприятий по защите информации и информационных ресурсов.  14. Техническое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования Кимовский район. |
| Показатели программы | * Доля муниципальных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» со скоростью доступа не ниже 10 Мбит/с, в среднем по Кимовскому району * Количество муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Кимовского района в электронном виде с использованием портала государственных (муниципальных) услуг * Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых посредством Региональной системы межведомственного электронного взаимодействия * Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме (%). * Доля граждан Тульской области старше 14 лет, имеющих подтвержденный аккаунт ЕСИА (%) * Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг * Количество сотрудников аппарата правительства, органов исполнительной власти и государственных учреждений, прошедших обучение работе с информационными системами; * Доля автоматизированных рабочих мест в Администрации, на которых производится обработка информации ограниченного распространения, соответствующих требованиям нормативных документов в области информационной безопасности; * доля отечественных товаров и услуг в объеме внутреннего рынка информационных и телекоммуникационных технологий * доля размещенных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд самоуправления с использованием электронных торговых площадок в общем объеме размещаемых заказов; * Количество обращений граждан, выполненных с нарушением сроков исполнения, не более; * Доля структурных подразделений администрации МО Кимовский район, осуществляющих обмен электронными образами документов с органами исполнительной власти Тульской области с использованием системы электронного документооборота * Доля защищенных рабочих станций/серверов в органах местного самоуправления Кимовского района в общем числе рабочих станций/серверов |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации программы с 2017 по 2024 годы, разделение на этапы не предусмотрено |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы – средства местного бюджета – 19588,501 тыс. руб., в том числе по годам:  2017 год – 2629,535 тыс. руб.;  2018 год – 2044,963 тыс. руб.;  2019 год – 2050,053тыс. руб.;  2020 год –2338,800 тыс. руб.;  2021 год – 4525,150 тыс. руб.;  2022 год – 2000,000 тыс. руб.;  2023 год – 2000,000 тыс. руб.;  2024 год – 2000,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | * Доля муниципальных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» со скоростью доступа не ниже 10 Мбит/с, в среднем по Кимовскому району к концу 2024 года 100%; * Количество муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Кимовского района в электронном виде с использованием портала государственных (муниципальных) услуг к концу 2024 года 100%; * Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых посредством Региональной системы межведомственного электронного взаимодействия к концу 2024 года 100%; * Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме к концу 2024 года 80%; * Доля граждан Тульской области старше 14 лет, имеющих подтвержденный аккаунт ЕСИА к концу 2024 года 80%; * Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к концу 2024 года 80%; * Количество сотрудников Администрации, прошедших обучение работе с информационными системами к концу 2024 года не менее 80%; * Доля автоматизированных рабочих мест в Администрации, на которых производится обработка информации ограниченного распространения, соответствующих требованиям нормативных документов в области информационной безопасности к концу 2024 года 100%; * доля отечественных товаров и услуг в объеме внутреннего рынка информационных и телекоммуникационных технологий – более 50% * доля размещенных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд самоуправления с использованием электронных торговых площадок в общем объеме размещаемых заказов – 100%; * Количество обращений граждан, выполненных с нарушением сроков исполнения, не более 0%; * Доля структурных подразделений администрации МО Кимовский район, осуществляющих обмен электронными образами документов с органами исполнительной власти Тульской области с использованием системы электронного документооборота к концу 2024 года 100%; * Доля защищенных рабочих станций/серверов в органах местного самоуправления Кимовского района в общем числе рабочих станций/серверов к концу 2024 года 100%; |

1. **Характеристика текущего состояния, основные показатели, основные проблемы информатизации муниципального образования Кимовский район**

Развитие информационного общества и электронного правительства представляет широкие возможности для повышения качества жизни граждан муниципального образования Кимовский район (далее – МО Кимовский район), эффективности государственного управления и местного самоуправления в МО Кимовский район, повышения качества услуг, оказываемых в электронной форме, а также создания условий для дальнейшего успешного социально-экономического развития МО Кимовский район.

Одной из основных задач государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» является повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития бизнеса в информационном обществе. Достижение поставленной цели Программы невозможно без повышения качества и доступности предоставляемых государственных услуг, упрощения процедур и сокращения сроков их оказания, повышения открытости информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Активное развитие и широкое применение ИКТ являются на сегодняшний день одними из важных факторов для повышения уровня социально-экономического развития МО Кимовский район, повышения эффективности муниципального управления, создания необходимых условий для включения района в процесс перехода к информационному обществу.

Эффективность функционирования органов местного самоуправления во многом зависит от достоверности и своевременности получения и передачи информации.

В настоящее время продолжается этап оснащения органов местного самоуправления МО Кимовский район современной вычислительной техникой и создания соответствующей информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры обеспечения их деятельности.

Автоматизированные информационные системы стали не только основой информатизации органов местного самоуправления МО Кимовский район, но и значительно ускорили межведомственный информационный обмен, обеспечивают информационное взаимодействие между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Программа направлена, прежде всего, на интересы граждан, на создание для них новых возможностей, включает в себя мероприятия по информатизации администрации МО Кимовский район. В рамках ее реализации все учреждения будут обеспечены широкополосным доступом к сети «Интернет», компьютерным и коммуникационным оборудованием. В результате повысится эффективность деятельности этих учреждений, качество и доступность оказываемых ими услуг в сфере ИКТ.

Сохранение достигнутых результатов по степени готовности к развитию информационного общества и по информационной открытости исполнительных органов местного самоуправления является одной из задач, решаемых с помощью Программы.

Вместе с тем имеются проблемы, оказывающие препятствие на уровень распространения ИКТ и, соответственно, развитие информационного общества в МО Кимовский район:

- отмечается уровень цифрового неравенства между учреждениями в использовании информационных и телекоммуникационных технологий;

- недостаточный уровень распространения в обществе базовых навыков использования ИКТ;

- отсутствие массового интерактивного взаимодействия граждан и организаций с органами власти при оказании последними муниципальных услуг;

- разрозненность информационных ресурсов, несопоставимость данных и их дублирование;

- недостаточно автоматизированы процедуры сбора и обработки информации, необходимой для планирования и определения целевых показателей деятельности органов власти, а также единая информационная система контроля их достижения;

- недостаточными темпами развивается инфраструктура публичного (общественного) доступа населения к сайтам органов местного самоуправления.

1. **Цели и задачи Программы, прогноз развития информатизации муниципального образования Кимовский район, прогноз конечных результатов Программы**

Цели и задачи, целевые показатели реализации Программы соответствуют целям, задачам и показателям Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 09.05.2017 № 203, обеспечивают единство приоритетов в области внедрения ИКТ на федеральном, региональном и муниципальном уровнях и подчинены достижению целей ускорения социально-экономического развития МО Кимовский район, повышения уровня и качества жизни граждан.

Целью Программы является развитие информационного общества:

* обеспечение безопасности граждан при обращении в органы местного самоуправления для получения муниципальных услуг и решения вопросов жизнеобеспечения;
* развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления;
* повышение эффективности муниципального управления, развитие экономики и социальной сферы;
* повышение качества взаимоотношений исполнительной власти и общества путем расширения возможности доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления, повышения оперативности предоставления муниципальных услуг по средствам внедрения системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), внедрения единых стандартов обслуживания населения;
* повышение эффективности управления внедрением информационных и телекоммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления;
* повышение эффективности систем информационно-аналитического обеспечения государственного управления;
* обеспечение оперативности и полноты контроля за деятельностью органов местного самоуправления, повышение уровня подотчетности гражданам;
* содействие формированию муниципального рынка информационных ресурсов, услуг, информационных систем, технологий, средств их обеспечения.

3.1 Формирование информационного пространства, основанного на знаниях (далее – информационное пространство знаний), являются обеспечение прав граждан на объективную, достоверную, безопасную информацию.

3.2 Для формирования информационного пространства знаний необходимо:

* сформировать безопасную информационную среду на основе популяризации информационных ресурсов, способствующих распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
* усовершенствовать механизмы обмена знаниями;
* использовать и развивать различные образовательные технологии, в том числе дистанционные, электронное обучение, при реализации образовательных программ;
* формировать и развивать правосознание граждан и их ответственное отношение к использованию информационных технологий, в том числе потребительскую и пользовательскую культуру;
* обеспечить создание и развитие систем нормативно-правовой, информационно-консультативной, технологической и технической помощи в обнаружении, предупреждении, предотвращении и отражении угроз информационной безопасности граждан и ликвидации последствий их проявления;
* совершенствовать механизмы ограничения доступа к информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено федеральным законом, и ее удаления;
* принять меры по эффективному использованию современных информационных платформ для распространения достоверной и качественной информации российского производства;

Задачами Программы являются:

1.Применение технологий электронного взаимодействия граждан, организаций, государственных органов, органов местного самоуправления наряду с сохранением возможности взаимодействия граждан с указанными организациями и органами без применения информационных технологий;

2. Применение в органах местного самоуправления новых технологий, обеспечивающих повышение качества государственного управления;

3. Обеспечение возможности использования информационных и коммуникационных технологий при проведении опросов и переписи населения;

4. Применение основанных на информационных и коммуникационных технологиях систем управления и мониторинга во всех сферах общественной жизни.

5. Использование инфраструктуры электронного правительства для оказания государственных, а также востребованных гражданами коммерческих и некоммерческих услуг;

6. Применение проектов по внедрению электронного документооборота в организациях, создание условий для повышения доверия к электронным документам, осуществление в электронной форме идентификации и аутентификации участников правоотношений;

7. Применение электронной системы представления субъектами хозяйственной деятельности отчетности в органы государственной власти Российской Федерации и органы местного самоуправления, а также сохранение возможности представления документов традиционным способом;

8. Внедрение систем повышения эффективности труда в государственных и коммерческих организациях;

9. Применение мер, направленных на внедрение в российских организациях, в том числе в организациях жилищно-коммунального хозяйства и сельскохозяйственных организациях, российских информационных технологий, включая технологии обработки больших объемов данных, облачных вычислений, интернета вещей;

10. Формирование районной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности на ее основе населению информационно-коммуникационных услуг.

11. Развитие системы межведомственного взаимодействия для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

12. Формирование юридически значимого электронного документооборота, усовершенствование и развитие систем учета и отчетности.

13.Проведение общесистемных мероприятий по защите информации и информационных ресурсов.

14. Техническое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования Кимовский район.

1. **Этапы и сроки реализации Программы**

Срок реализации Программы с 2017 по 2024 год, разделение на этапы не предусмотрено.

1. **Мероприятия по реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название работы | Срок исполнения | Источник финансирования | Расходы по годам тыс. руб. | | | | | | | | Ответственные исполнители |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Мероприятие 1 «Обеспечение доступа к информации о деятельности муниципального образования Кимовский район, развитие системы электронного документооборота, учета и отчетности»; | | | | | | | | | | | |
| Развитие официального сайта администрации муниципального образования Кимовский район, в том числе: | постоянно | Местный бюджет | 45,000 | 45,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | Отдел по делопроизводству, кадрам, информационным технологиям и делам архива |
| - информационная поддержка сайта | 30,000 | 30,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| - техническая поддержка сайта | 15,000 | 15,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| Обеспечение доступа к сети «Интернет» , в том числе: | постоянно | Местный бюджет | 133,640 | 118,300 | 128,272 | 109,810 | 78,590 | 121,790 | 121,790 | 121,790 | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| Администрация |  |  | 90,000 | 72,280 | 78,592 | 63,010 | 78,590 | 78,590 | 78,590 | 78,590 |
| Архив |  |  | 43,640 | 46,020 | 49,680 | 46,800 | 50,000 | 43,200 | 43,200 | 43,200 |
| Обеспечение доступа к сети электросвязи | постоянно | Местный бюджет | 927,651 | 828,548 | 762,008 | 777,590 | 821,410 | 821,410 | 821,410 | 821,410 | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| Развитие системы электронного документооборота администрации муниципального образования Кимовский район (АСЭД «Дело»), в том числе: | постоянно | Местный бюджет | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 123,245 | 250,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | Отдел по делопроизводству, кадрам, информационным технологиям и делам архива |
| - информационное сопровождение | 45,000 | 0,000 | 0,000 | 123,245 | 250,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| - увеличение рабочих мест | 37,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - приобретение модуля «Сканирование» | 18,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Сопровождение информационных систем бухгалтерского учета и отчетности, в том числе: | постоянно | Местный бюджет | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 50,580 | 51,000 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| - сопровождение программы «1С: Бухгалтерия», администрация | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 50,580 | 51,000 | 52,200 | 52,200 | 52,200 |
| Техническое сопровождение бухгалтерской и финансовой отчетности («Контурн-Экстерн») | постоянно | Местный бюджет | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 8,530 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| Оказание услуг по подключению рабочего места для работы в ИС 1С: Справка о доходах и расходах | постоянно | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 51,000 | 40,800 | 45,600 | 45,600 | 45,600 | 45,600 | Отдел по делопроизводству, кадрам, информационным технологиям и делам архива |
| Оказание комплекса услуг «ТехноКад–Муниципалитет» по тарифному пакету «Муниципалитет – Профи» | постоянно | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 27,500 | 28,000 | 30,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | Отдел имущественных и земельных отношений |
| Информационное обслуживание справочно-правовой системы «Консультант Плюс» | постоянно | Местный бюджет | 60,000 | 70,000 | 84,111 | 76,800 | 87,840 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | Сектор по правовой работе |
| Оказание услуг по поставке и адаптации программного обеспечения «Расчет доплат к пенсиям муниципальных служащих» | постоянно | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| Итого по Мероприятию 1 | | | 1366,291 | 1161,848 | 1159,391 | 1239,355 | 1438,440 | 1347,000 | 1347,000 | 1347,000 | 10406,32 |
| Мероприятие 2 «Развитие системы межведомственного взаимодействия для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, защита информации и информационных ресурсов» | | | | | | | | | | | |
| Оцифровка архивного фонда, Создание электронного каталога (приобретение оборудования и ПО) | 2021,00 | Местный бюджет | 0,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 240,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Отдел по делопроизводству, кадрам, информационным технологиям и делам архива |
| Развитие системы автоматизации управления муниципальным имуществом Кимовского района («SAUMI»), в том числе: | постоянно | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Отдел имущественных и земельных отношений |
| - Разработка и настройка модулей | Постоянно | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - техническая поддержка | постоянно | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - курс консультирования пользователей | постоянно | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - курс консультирования администратора | через год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - право доступа до новой версии | постоянно | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИС Архитектура и градостроительство(«Гранд Смета») | Постоянно |  | 0,000 | 100,000 | 99,000 | 85,200 | 93,720 | 98,000 | 98,000 | 98,000 |  |
| Техническая поддержка VipNet | постоянно | Местный бюджет | 90,000 | 123,750 | 132,000 | 138,600 | 163,800 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |  |
| Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи | постоянно | Местный бюджет | 20,000 | 37,500 | 25,000 | 22,500 | 22,500 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | Отдел по делопроизводству, кадрам, информационным технологиям и делам архива |
| Итого по Мероприятию 2 | | | 110,000 | 341,250 | 256,000 | 246,300 | 520,020 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 2352,57 |
| Мероприятие 3»Техническое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования Кимовский район» | | | | | | | | | | | |
| Организация антивирусной защиты локальной вычислительной сети | постоянно | Местный бюджет | 90,000 | 110,466 | 130,000 | 150,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | Отдел по делопроизводству, кадрам, информационным технологиям и делам архива |
| Приобретение и модернизация компьютерной техники, в том числе: | постоянно | Местный бюджет | 531,980 | 280,360 | 285,692 | 703,145 | 1517,350 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | постоянно | Местный бюджет | 141,790 | 58,395 | 81,364 | 53,010 | 82,847 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Приобретение компьютерной техники (архив) |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 78,800 | 82,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Приобретение компьютерной техники (администрация) |  |  | 358,780 | 50,360 | 12,267 | 323,245 | 1234,503 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ремонт оргтехники |  |  | 40,000 | 80,000 | 123,425 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Заправка картриджей |  |  | 133,200 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Обучение сотрудников в области защиты информации | постоянно | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 17,606 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Импортозамещение | 2021,00 | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - персональные операционные системы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - серверные операционные системы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - прочее ПО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Аттестация (переаттестация) рабочих мест, обрабатывающих персональные данные | один раз в три года | Местный бюджет | 389,474 | 92,640 | 120,000 | 0,000 | 889,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Мероприятию 3 | | | 1153,244 | 541,861 | 634,662 | 853,145 | 2566,690 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 5749,602 |
| Итого по программе | | | 2629,535 | 2044,963 | 2050,053 | 2338,800 | 4525,150 | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | 19588,501 |

1. **Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и задач Программы**

Основными мерами правового регулирования в информатизации муниципального образования Кимовский район является исполнение законов: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановление Правительства Тульской области от 25.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Тульской области «Информационное общество Тульской области».

1. **Перечень и краткое описание основных мероприятий, включенных в Программу**

В Программу включены 3 Мероприятия:

Мероприятие 1 «Обеспечение доступа к информации о деятельности муниципального образования Кимовский район, развитие системы электронного документооборота, учета и отчетности» направлено на исполнение Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», включает в себя: развитие официального сайта администрации муниципального образования Кимовский район; развитие системы электронного документооборота администрации муниципального образования Кимовский район (АСЭД «Дело»); техническое сопровождение информационных систем бухгалтерского учета и отчетности («1С:Бухгалтерия», «Контурн-Экстерн»); оказание услуг по подключению рабочего места для работы в ИС 1С: Справка о доходах и расходах; оказание комплекса услуг «ТехноКад–Муниципалитет» по тарифному пакету «Муниципалитет – Профи»; информационное обслуживание справочно-правовой системы «Консультант Плюс»; оказание услуг по поставке и адаптации программного обеспечения «Расчет доплат к пенсиям муниципальных служащих».

Мероприятие 2 «Развитие системы межведомственного взаимодействия для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, защита информации и информационных ресурсов» направлено на исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», включает в себя: оцифровку архивного фонда (приобретение оборудования); создание электронных каталогов (приобретение оборудования и программного обеспечения); развитие системы автоматизации управления муниципальным имуществом Кимовского района («SAUMI»); доступ и техническая поддержка ИС архитектура и градостроительство («Гранд Смета»); техническая поддержка VipNet и сертификата ключа проверки электронной подписи.

Мероприятие 3 «Техническое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования Кимовский район» направлено на исполнение Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включает в себя: организацию антивирусной защиты локальной вычислительной сети; обеспечение доступа к сети интернет; построение локальных сетей; приобретение и модернизация компьютерной техники; обучение сотрудников в области защиты информации; легализация программного обеспечения (приобретение лицензий); увеличение стоимости материальных запасов; аттестация (переаттестация) рабочих мест (ПК), обрабатывающих персональные данные.

.

1. **Перечень показателей результативности и эффективности Программы**

Система показателей для количественной оценки достижения целей и выполнения задач Программы с указанием их целевых значений за предшествующий период и целевых значений на срок действия Программы с разбивкой по годам ее реализации приведена в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности | Единица измерения | Планируемые значения контрольного показателя | | | | | | | | |
| До начала реализации Программы | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля муниципальных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» со скоростью доступа не ниже 10 Мбит/с, в среднем по Кимовскому району | % | 80 | 77,6 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Кимовского района в электронном виде с использованием портала государственных (муниципальных) услуг | % | 37 | 61 | 60 | 94 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых посредством Региональной системы межведомственного электронного взаимодействия | % | 80 | 84 | 90 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 50 | 55 | 60 | 94 | 94 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Доля граждан Тульской области старше 14 лет, имеющих подтвержденный аккаунт ЕСИА | % | 35 | 45 | 55 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Количество сотрудников Администрации, прошедших обучение работе с информационными системами | % | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Доля автоматизированных рабочих мест в Администрации, на которых производится обработка информации ограниченного распространения, соответствующих требованиям нормативных документов в области информационной безопасности | % | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля отечественных товаров и услуг в объеме внутреннего рынка информационных и телекоммуникационных технологий | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Доля размещенных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд самоуправления с использованием электронных торговых площадок в общем объеме размещаемых заказов | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество обращений граждан, выполненных с нарушением сроков исполнения, не более | % | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля структурных подразделений администрации МО Кимовский район, осуществляющих обмен электронными образами документов с органами исполнительной власти Тульской области с использованием системы электронного документооборота | % | 60 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля защищенных рабочих станций/серверов в структурных подразделениях администрации муниципального образования Кимовский район | % | 60 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1. **Ресурсное обеспечение Программы**

Программа финансируется за счет средств бюджета МО Кимовский район. Объем финансирования мероприятий Программы из бюджета МО Кимовский район будет уточняться ежегодно при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей бюджета МО Кимовский район и необходимости корректировки мероприятий с внесением изменений в соответствующие разделы Программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Объем потребности в ресурсах | | | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам реализации | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| бюджет МО Кимовский район, всего: | тыс. руб. | 18930,751 | 2629,535 | 2044,963 | 2050,053 | 2338,800 | 4525,150 | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 |

1. **Анализ рисков реализации Программы и описание мер по управлению рисками с целью минимализации их влияния на достижение целей**

В качестве рисков реализации Программы можно отметить следующие:

- отмечается уровень цифрового неравенства между учреждениями в использовании информационных и телекоммуникационных технологий;

- недостаточный уровень распространения в обществе базовых навыков использования ИКТ;

- отсутствие массового интерактивного взаимодействия граждан и организаций с органами власти при оказании последними муниципальных услуг;

- разрозненность информационных ресурсов, несопоставимость данных и их дублирование;

- недостаточно автоматизированы процедуры сбора и обработки информации, необходимой для планирования и определения целевых показателей деятельности органов власти, а также единая информационная система контроля их достижения;

- недостаточными темпами развивается инфраструктура публичного (общественного) доступа населения к сайтам органов местного самоуправления.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_