|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласовано  | Согласовано  | Утверждено |
| начальник финансового управления администрации МО Кимовский район \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ (подпись)  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  | начальник отдела экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства администрации МО Кимовский район \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | ответственный исполнитель муниципальной программы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

Календарный план реализации муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Кимовский район на 2019 - 2025 годы» на 2021 год

| № п/п | Наименова-ние меропри-ятий, целевых индикато-ров, событий | Ответственный исполнитель | Срок | Целевые индикаторы в натуральных показателях или % (муниципальных программ/ мероприятий/) | Код бюджетной классификации [<2>](#Par1156) | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ГРБС | ФИО долж-ност-ного лица | Долж-ность | Контакт-ный теле-фон, адрес элект-ронной почты |  |  |  | Итого расходы, руб. [<1>](#Par1155) | Расходыбюджета МО Кимовский район  | Расходы из других источников, тыс. руб. |
| Средства федерального бюджета [<1>](#Par1155) | Средства бюджета Тульской области, руб. [<1>](#Par1155) | Иные источники |
| Го-сударствен-ные вне-бюджетные фонды [<1>](#Par1155) | Ока-за-ние платных услуг [<1>](#Par1155) | Иные источ-ники финан-сирова-ния [<1>](#Par1155) |
| начала реали-зации | окончания реали-зации | Ед. изм. | Плановое значение [<1>](#Par1155) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Муниципальная адресная программа«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Кимовский район на 2019 - 2025 годы» |  | Сиротина С.К. | Заместитель председателя комитета ЖКХ администрации МО Кимовский район | (48735)5-30-03 | 01.04.2019 | 01.09.2025 | X | X |  | 504240,2 |  | 362282,4 | 78406,5 |  |  | 63551,3 |
|  | Количество переселенных граждан | X | X | X | X | 01.04.2019 | 01.09.2025 | чел. | 433 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Количество квадратных метров расселенных помещений  | X | X | X | X | 01.04.2019 | 01.09.2025 | м2 | 7925,5 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Кимовский район |  | Сиротина С.К. | Заместитель председателя комитета ЖКХ администрации МО Кимовский район | (48735)5-30-03 |  | 01.09.2025 | X | X |  | 504240,2 |  | 362282,4 | 78406,5 |  |  | 63551,3 |
|  | Мероприятие 2. Снос аварийного жилищного фонда  |  | Сиротина С.К. | Заместитель председателя комитета ЖКХ администрации МО Кимовский район | (48735)5-30-03 |  | 31.12.2025 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |