Сведения

о достижении значений показателей муниципальной адресной программы

Кимовского района

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в муниципальном образовании Кимовский район на 2019 – 2025 годы»

по итогам III квартала 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествующий отчетному [<1>](#Par1218) | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расселяемая площадь | м2 | 15363,3 | 16284,4 | 511,4 |  |
| 2 | Количество переселяемых жителей | чел. | 742 | 763 | 12 |  |

Переселение граждан осуществлялось по контрактам, заключенным в 2021г. Итоги реализации муниципальной адресной программы за III квартал 2022 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комитета**  **жилищно-коммунального хозяйства** | **Н.С.Погорелова** |