**Выполнение показателей**

**реализации муниципальной Программы**

**муниципального образования Кимовский район**

**«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района на 2018-2025 годы» подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кимовский район на 2014 - 2021 годы»**

**за 4 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изме  рения | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений значений показателя  на конец отчетного периода |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля вновь построенных, реконструированных объектов теплоснабжения от общего числа объектов теплоснабжения. | % | - | 0 | 5.5 | 0 |
|  | Доля вновь построенных, замененных тепловых сетей от общего количества тепловых сетей. | % | - | 2.1 | 2.3 | 109 |
|  | Доля вновь построенных, замененных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей. | % | - | 1.2 | 2.35 | 195 |
|  | Количество вновь построенных, реконструированных объектов теплоснабжения. | шт. | - | 1 | 1 | 100 |
|  | Количество вновь построенных, замененных тепловых сетей. | км. | - | 1.02 | 1.12 | 109 |
|  | Количество вновь построенных, замененных водопроводных сетей. | м | - | 3.0 | 3.012 | 100,4 |
|  | Количество вновь построенных, реконструированных очистных сооружений | шт. | - | 1 | 0 | 0  (отсутствие финансирования) |

Мероприятия муниципальной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой. Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 0%, в связи с не истечением сроков, предусмотренных программой. Итоги реализации муниципальной программы за4 квартал 2021 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заместитель главы администрации**  **муниципального образования Кимовский район** | **В.А. Лавров** |

исп. Зленская Ксения

Владимировна

тел.8(48735)5-29-87