**Отчет о реализации подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кимовский район на 2021 - 2025 годы» муниципальной программы муниципального образования Кимовский район «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Кимовского района на 2021-2025 годы» за 1 квартал 2024 года**

Планируется заключить три муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту объектов:

- «Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Муравлянка, Кимовского района, Тульской области»;

- «Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в с. Краснополье, Кимовского района, Тульской области»;

- «Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Вишнёвая, Кимовского района, Тульской области».

В весенне-летний период, в рамках концессионного соглашения запланировано выполнение работ по замене ветхих участков теплотрасс, протяженностью 2,4 км.

Исполнение основных мероприятий подпрограммы:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Муравлянка, Кимовского района, Тульской области | запланировано до 27.09.2024 |
| 2. Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в с. Краснополье, Кимовского района, Тульской области; | запланировано до 27.09.2024 |
| 3. Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Вишнёвая, Кимовского района, Тульской области; | запланировано до 27.09.2024 |
| 4. Строительство, реконструкция и ремонт объектов теплоснабжения | запланировано до 01.10.2024 |

**Сведения о достижении значений**

**показателей подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кимовский район на 2021 - 2025 годы» муниципальной программы муниципального образования Кимовский район «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Кимовского района на 2021-2025 годы» за 1 квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед.  изм. | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода |
|  | период, предшествующий отчетному | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | Доля вновь построенных, замененных тепловых сетей от общего числа тепловых сетей | % | 0 | 9,8 | 0 | Планируется завершить в срок до  01.10.2024 |
| 2 | Доля вновь построенных, замененных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей | % | 0 | 1,8 | 0 | Планируется завершить в срок до  30.11.2024 |
| 3 | Количество вновь построенных реконструированных объектов водоснабжения | ед. | 0 | 3 | 0 | Планируется завершить в срок до  30.09.2024 |
| 4 | Количество вновь построенных, реконструированных объектов теплоснабжения | ед. | - | - | - | - |
| 5 | Количество вновь построенных, замененных тепловых сетей | км | 0 | 4,72 | 0 | Планируется завершить в срок до  01.10.2024 |
| 6 | Количество вновь построенных, замененных водопроводных сетей | км | 0 | 3 | 0 | Планируется завершить в срок до  30.11.2024 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы по степени достижения показателей составляет 10%. Мероприятия подпрограммы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной подпрограммой.

**Заместитель главы администрации**

**муниципального образования**

**Кимовский район А.В. Савушкин**