| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Новольвовское Кимовского района |  |
| Администрация |  |
| Постановление |  |
| от 14 ноября 2014 г. | № 169 |

Об утверждении адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2015-2017 годы

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федерального закона от 28 июня 2014 № 200-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Новольвовское Кимовского района, администрация муниципального образования Новольвовское Кимовского района постановляет:

1. Утвердить адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2015-2017 годы (Приложение).

2. Сектору делопроизводства, кадров и правовой работы (Беликова Г.В.) обнародовать настоящее постановление в соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования Новольвовское Кимовского района от 31.01.2014 № 8-42 «Об установлении мест обнародования муниципальных правовых актов на территории муниципального образования Новольвовское Кимовского района» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

| Глава муниципального образования Новольвовское Кимовского района | Г.В. Винокурова |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Новольвовское Кимовского района от 14.11.2014 № 169 |
| --- | --- |

Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2015- 2017 годы

Паспорт адресной программы

| Наименование программы | Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2015-2017 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства» |
| Срок реализации адресной программы | 2015 г. - Ш кв.2017 г. |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования Новольвовское Кимовского района |
| Разработчик Программы | Сектор ЖКХ |
| Исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Новольвовское Кимовского района |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и непригодных для постоянного проживания, и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийный жилищный фонд). Задачи Программы: переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу, в благоустроенные жилые помещения; ликвидация аварийного жилищного фонда, включенного в Программу. |
| Важнейшие целевые показатели | Количество граждан, переселенных в результате реализации Программы; количество и площадь расселенных помещений в рамках реализации Программы; количество ликвидированного в рамках реализации Программы аварийного жилищного фонда. |
| Перечень мероприятий | Поэтапное переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения и снос аварийного жилищного фонда в рамках Программы |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 215 882 050,00 рублей, из них: - средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства (далее-Фонд) – 105 485 872,60 рублей; - средства бюджета Тульской области – 110 396 177,40 рублей; - объем дополнительного финансирования Программы на приобретение жилых помещений общей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемых жилых помещений, будет осуществляться за счет средств местного бюджета муниципального образования Новольвовское Кимовского района. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации адресной программы | Переселение в благоустроенное жилье 290 человек; приобретение благоустроенного жилья для переселения из аварийного жилищного фонда в объеме не менее 7 078,10 кв. м; ликвидация 10 599,50 кв. м. аварийного жилищного фонда. |

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом

В муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района аварийный жилищный фонд составляет 14,9 тыс. кв.м. (44 многоквартирных дома). Наибольшую долю аварийного жилья составляет жилищный фонд по улицам: Больничная, 2-ая Больничная, Полевая, Советская, Горняцкая, Школьная, Клубная, М-Лесная, Театральная, Центральная.

В основном это каркасно-щитовые дома, построенные для временного проживания работников бывших шахт, срок эксплуатации которых превышен более чем в два раза.

Весь этот жилищный фонд передан в 1995 году в муниципальную собственность от ОАО «Тулауголь». При ликвидации шахт жилищный фонд остался без социальных объектов и инженерной инфраструктуры.

Муниципальное образование Новольвовское Кимовского района не в состоянии решить проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда самостоятельно.

Большинство проживающих в аварийном жилищном фонде - малоимущие граждане, пенсионеры, ветераны труда, которые не имеют возможности приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик поселка.

Исходя из размеров аварийного жилищного фонда, а также средней стоимости затрат на 1 квадратный метр, сложившийся в ценах 2013 года, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района, необходимо 215 882 050,00 рублей.

2. Цели и задачи Программы

Основная цель Программы: финансовое и организационное обеспечение переселения в благоустроенные жилые помещения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и непригодными для постоянного проживания, и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Основные задачи:

переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу, в благоустроенные жилые помещения;

ликвидация аварийного жилищного фонда, включенного в Программу.

Предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется исключительно:

- на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) на строительство таких домов;

- на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы - 2015г.- Ш кв.2017 года.

Получение финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 2015-2016 годы.

Завершение переселения граждан из аварийного жилищного фонда - 2017 год.

4. Аварийный жилищный фонд, включенный в программу

Перечень аварийных многоквартирных домов, включенных в Программу, приведен в приложении № 1 к Программе.

5. Объем и источники финансирования

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 2013 год в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2012г. № 554 «О стоимости одного квадратного места общей площади жилого помещения, признанной для определения в 2013 году предельной стоимости одного квадратного места общей площади жилых помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007г. № 185 -ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства» для Тульской области составляет 30 500,00 руб.

Общая площадь занимаемых гражданами жилых помещений в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу, составляет 7 078,10 кв.м., стоимость переселения граждан составляет 215 882 050,00 рублей.

В рамках Программы предусматривается бюджетное финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет следующих источников:

- средства Фонда – 105 485 872,60рублей;

- средства бюджета Тульской области- 110 396 177,40 рублей;

- объем дополнительного финансирования Программы на приобретение жилых помещений общей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемых жилых помещений, будет осуществляться за счет средств местного бюджета муниципального образования Новольвовское Кимовского района.

Объем средств на реализацию Программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда представлен в приложении № 2 к Программе.

- 6. Управление Программой, организация контроля за ее реализацией

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования Новольвовское Кимовского района.

Координацию деятельности исполнителей и участников Программы осуществляет сектор по ЖКХ администрации муниципального образования Новольвовское Кимовского района, который ведет мониторинг реализации Программы, запрашивает у исполнителей информацию о ходе выполнения мероприятий и о состоянии финансового обеспечения реализации Программы, готовит и представляет в министерство строительства и жилищно- коммунального хозяйства Тульской области отчетность.

- 7. Возможные риски в ходе реализации Программы

На результаты реализации Программы может повлиять финансирование из бюджета Тульской области и Фонда. Недостаточное финансирование может привести к срыву выполнения задач Программы.

8. Социально-экономическая эффективность адресной программы

Успешная реализация Программы позволит обеспечить:

- выполнение обязательств государства и органов власти перед гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде, подлежащем сносу в рамках Программы;

- снижение социальной напряженности среди населения;

- улучшение состояния здоровья населения.

9. Результаты реализации Программы

В результате реализации Программы планируется:

- переселить в благоустроенное жилье -290 человек;

- приобрести благоустроенных жилых помещений 166 квартир;

- приобрести благоустроенного жилья – не менее 7 078,10 кв.м;

- расселить граждан из аварийного жилищного фонда- 7 078,10 кв.м;

- ликвидировать аварийный жилищный фонд – 10 599,50 кв.м.

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении № 3 к Программе.

| Глава муниципального образования Новольвовское Кимовского района | Г.В. Винокурова |
| --- | --- |

Приложение №1 к адресной

программе по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда

в муниципальном образовании

Новольвовское Кимовского района

на 2015- 2017 годы

Перечень аварийных многоквартирных домов

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | Частная собственность | Муниципальная собственность |  | Частная собственность | Муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Всего по Новольвовское 2015-2016 годы, в т.ч.: |  | X | X | X | X | 290 | 290 | 10 599,50 | 166 | 80 | 86 | 7 078,10 | 3 840,90 | 3 237,20 | 215 882 050,00 | 105 485 872,60 | 110 396 177,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Новольвовское 2015-2016 годы, с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 290 | 290 | 10 599,50 | 166 | 80 | 86 | 7 078,10 | 3 840,90 | 3 237,20 | 215 882 050,00 | 105 485 872,60 | 110 396 177,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Новольвовское 2015-2016 годы, без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: |  | X | X | X | X | 131 | 131 | 4 731,00 | 73 | 13 | 60 | 3 028,40 | 693,10 | 2 335,30 | 92 366 200,00 | 46 866 609,88 | 45 499 590,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 131 | 131 | 4 731,00 | 73 | 13 | 60 | 3 028,40 | 693,10 | 2 335,30 | 92 366 200,00 | 46 866 609,88 | 45 499 590,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Новольвовское: |  | X | X | X | X | 131 | 131 | 4 731,00 | 73 | 13 | 60 | 3 028,40 | 693,10 | 2 335,30 | 92 366 200,00 | 46 866 609,88 | 45 499 590,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.1 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 13 | 13 | 408,90 | 7 | 0 | 7 | 266,70 | 0,00 | 266,70 | 8 134 350,00 | 4 127 369,19 | 4 006 980,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.10 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 8 | 8 | 413,30 | 5 | 0 | 5 | 194,90 | 0,00 | 194,90 | 5 944 450,00 | 3 016 213,93 | 2 928 236,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.4 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 10 | 10 | 408,10 | 4 | 0 | 4 | 211,10 | 0,00 | 211,10 | 6 438 550,00 | 3 266 920,27 | 3 171 629,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.7 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 7 | 7 | 412,20 | 7 | 0 | 7 | 233,90 | 0,00 | 233,90 | 7 133 950,00 | 3 619 766,23 | 3 514 183,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.8 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 5 | 5 | 290,40 | 3 | 0 | 3 | 127,40 | 0,00 | 127,40 | 3 885 700,00 | 1 971 604,18 | 1 914 095,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт Новольвовск ул Больничная д.3 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 14 | 14 | 406,30 | 7 | 0 | 7 | 220,60 | 0,00 | 220,60 | 6 728 300,00 | 3 413 939,42 | 3 314 360,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт Новольвовск ул Горняцкая д.2 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 15 | 15 | 256,50 | 5 | 0 | 5 | 179,70 | 0,00 | 179,70 | 5 480 850,00 | 2 780 983,29 | 2 699 866,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт Новольвовск ул Полевая д.11 | 720 | 14.07.2001 | IV.2016 | II.2017 | 15 | 15 | 422,90 | 8 | 0 | 8 | 313,10 | 0,00 | 313,10 | 9 549 550,00 | 4 845 441,67 | 4 704 108,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | пгт Новольвовск ул Полевая д.6 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 1 | 1 | 149,30 | 1 | 0 | 1 | 37,90 | 0,00 | 37,90 | 1 155 950,00 | 586 529,03 | 569 420,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | пгт Новольвовск ул Полевая д.7 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 4 | 4 | 242,00 | 4 | 0 | 4 | 164,50 | 0,00 | 164,50 | 5 017 250,00 | 2 545 752,65 | 2 471 497,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | пгт Новольвовск ул Полевая д.8 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 19 | 19 | 461,40 | 7 | 0 | 7 | 278,80 | 0,00 | 278,80 | 8 503 400,00 | 4 314 625,16 | 4 188 774,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | пгт Новольвовск ул Центральная д.24-а | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 9 | 9 | 428,50 | 7 | 6 | 1 | 368,60 | 309,10 | 59,50 | 11 242 300,00 | 5 704 343,02 | 5 537 956,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | пгт Новольвовск ул Центральная д.28 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 11 | 11 | 431,20 | 8 | 7 | 1 | 431,20 | 384,00 | 47,20 | 13 151 600,00 | 6 673 121,84 | 6 478 478,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года, в т.ч.: |  | X | X | X | X | 159 | 159 | 5 868,50 | 93 | 67 | 26 | 4 049,70 | 3 147,80 | 901,90 | 123 515 850,00 | 58 619 262,72 | 64 896 587,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 159 | 159 | 5 868,50 | 93 | 67 | 26 | 4 049,70 | 3 147,80 | 901,90 | 123 515 850,00 | 58 619 262,72 | 64 896 587,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Новольвовское: |  | X | X | X | X | 159 | 159 | 5 868,50 | 93 | 67 | 26 | 4 049,70 | 3 147,80 | 901,90 | 123 515 850,00 | 58 619 262,72 | 64 896 587,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | пгт Новольвовск ул Больничная д.12 | 720 | 14.09.2001 | II.2017 | III.2017 | 1 | 1 | 73,10 | 1 | 1 | 0 | 40,90 | 40,90 | 0,00 | 1 247 450,00 | 542 890,24 | 704 559,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | пгт Новольвовск ул Больничная д.15 | 720 | 14.09.2001 | II.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 79,90 | 2 | 2 | 0 | 79,90 | 79,90 | 0,00 | 2 436 950,00 | 1 060 560,64 | 1 376 389,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | пгт Новольвовск ул Больничная д.16 | 720 | 14.09.2001 | II.2017 | III.2017 | 1 | 1 | 415,80 | 1 | 0 | 1 | 43,20 | 0,00 | 43,20 | 1 317 600,00 | 644 042,88 | 673 557,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | пгт Новольвовск ул Больничная д.18 | 720 | 14.09.2001 | II.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 400,50 | 2 | 0 | 2 | 71,60 | 0,00 | 71,60 | 2 183 800,00 | 950 389,76 | 1 233 410,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | пгт Новольвовск ул Больничная д.4 | 720 | 14.09.2001 | II.2017 | III.2017 | 4 | 4 | 98,30 | 2 | 1 | 1 | 98,30 | 49,40 | 48,90 | 2 998 150,00 | 1 304 794,88 | 1 693 355,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | пгт Новольвовск ул Клубная д.9 | 720 | 14.09.2001 | II.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 405,00 | 2 | 0 | 2 | 66,30 | 0,00 | 66,30 | 2 022 150,00 | 880 039,68 | 1 142 110,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | пгт Новольвовск ул Малая Лесная д.1 | 720 | 14.09.2001 | II.2017 | III.2017 | 4 | 4 | 98,20 | 2 | 2 | 0 | 98,20 | 98,20 | 0,00 | 2 995 100,00 | 1 303 467,52 | 1 691 632,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | пгт Новольвовск ул Полевая д.9 | 720 | 14.09.2001 | II.2017 | III.2017 | 1 | 1 | 421,70 | 1 | 0 | 1 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 1 342 000,00 | 584 038,40 | 757 961,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | пгт Новольвовск ул Советская д.10 | 720 | 14.09.2001 | II.2017 | III.2017 | 6 | 6 | 81,50 | 2 | 2 | 0 | 81,50 | 81,50 | 0,00 | 2 485 750,00 | 1 081 798,40 | 1 403 951,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | пгт Новольвовск ул Театральная д.1 | 720 | 14.09.2001 | II.2017 | III.2017 | 14 | 14 | 419,30 | 8 | 7 | 1 | 419,30 | 371,20 | 48,10 | 12 788 650,00 | 6 251 092,12 | 6 537 557,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | пгт Новольвовск ул Театральная д.2 | 720 | 14.09.2001 | II.2017 | III.2017 | 16 | 16 | 423,00 | 8 | 7 | 1 | 423,00 | 372,50 | 50,50 | 12 901 500,00 | 5 962 618,24 | 6 938 881,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | пгт Новольвовск ул Театральная д.3 | 720 | 14.09.2001 | II.2017 | III.2017 | 12 | 12 | 418,70 | 8 | 8 | 0 | 418,70 | 418,70 | 0,00 | 12 770 350,00 | 6 242 147,08 | 6 528 202,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | пгт Новольвовск ул Театральная д.4 | 720 | 14.09.2001 | II.2017 | III.2017 | 9 | 9 | 420,70 | 8 | 8 | 0 | 420,70 | 420,70 | 0,00 | 12 831 350,00 | 6 271 963,88 | 6 559 386,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | пгт Новольвовск ул Центральная д.24 | 720 | 14.09.2001 | II.2017 | III.2017 | 11 | 11 | 431,00 | 8 | 7 | 1 | 431,00 | 371,00 | 60,00 | 13 145 500,00 | 6 425 520,40 | 6 719 979,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | пгт Новольвовск ул Центральная д.24-а | 720 | 14.09.2001 | II.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 428,50 | 1 | 1 | 0 | 59,80 | 59,80 | 0,00 | 1 823 900,00 | 891 522,32 | 932 377,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | пгт Новольвовск ул Центральная д.26 | 720 | 14.09.2001 | II.2017 | III.2017 | 19 | 19 | 423,30 | 8 | 3 | 5 | 423,30 | 152,60 | 270,70 | 12 910 650,00 | 6 310 725,72 | 6 599 924,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | пгт Новольвовск ул Центральная д.8 | 720 | 14.09.2001 | II.2017 | III.2017 | 36 | 36 | 581,50 | 23 | 12 | 11 | 581,50 | 382,90 | 198,60 | 17 735 750,00 | 8 613 160,96 | 9 122 589,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | пгт Новольвовск ул Школьная д.10 | 720 | 14.09.2001 | II.2017 | III.2017 | 4 | 4 | 64,20 | 2 | 2 | 0 | 64,20 | 64,20 | 0,00 | 1 958 100,00 | 852 165,12 | 1 105 934,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | пгт Новольвовск ул Школьная д.18 | 720 | 14.09.2001 | II.2017 | III.2017 | 5 | 5 | 88,10 | 2 | 2 | 0 | 88,10 | 88,10 | 0,00 | 2 687 050,00 | 1 169 404,16 | 1 517 645,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | пгт Новольвовск ул Школьная д.22 | 720 | 14.09.2001 | II.2017 | III.2017 | 8 | 8 | 96,20 | 2 | 2 | 0 | 96,20 | 96,20 | 0,00 | 2 934 100,00 | 1 276 920,32 | 1 657 179,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2017 года, в т.ч.: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2017 года с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2017 года без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Глава муниципального образования Новольвовское Кимовского района | Г.В. Винокурова |
| --- | --- |

Приложение №2 к адресной

программе по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда

в муниципальном образовании

Новольвовское Кимовского района

на 2015- 2017 годы

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения

| № п/п | Адрес МКД | Всего |  | Строительство МКД |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  | Договор о развитии застроенной территории |  | Другие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по субъекту 2015 - 2016 годы, в т.ч.: |  | 7 078,10 | 215 882 050,00 | 0,00 | 0,00 | 7 078,10 | 215 882 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2015 - 2016 годы, с финансовой поддержкой Фонда |  | 7 078,10 | 215 882 050,00 | 0,00 | 0,00 | 7 078,10 | 215 882 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2015 - 2016 годы, без финансовой поддержки Фонда |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: |  | 3 028,40 | 92 366 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 028,40 | 92 366 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда |  | 3 028,40 | 92 366 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 028,40 | 92 366 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Новольвовское: |  | 3 028,40 | 92 366 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 028,40 | 92 366 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.1 | 266,70 | 8 134 350,00 | 0,00 | 0,00 | 266,70 | 8 134 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.10 | 194,90 | 5 944 450,00 | 0,00 | 0,00 | 194,90 | 5 944 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.4 | 211,10 | 6 438 550,00 | 0,00 | 0,00 | 211,10 | 6 438 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.7 | 233,90 | 7 133 950,00 | 0,00 | 0,00 | 233,90 | 7 133 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт Новольвовск ул Больничная 2-я д.8 | 127,40 | 3 885 700,00 | 0,00 | 0,00 | 127,40 | 3 885 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт Новольвовск ул Больничная д.3 | 220,60 | 6 728 300,00 | 0,00 | 0,00 | 220,60 | 6 728 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт Новольвовск ул Горняцкая д.2 | 179,70 | 5 480 850,00 | 0,00 | 0,00 | 179,70 | 5 480 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт Новольвовск ул Полевая д.11 | 313,10 | 9 549 550,00 | 0,00 | 0,00 | 313,10 | 9 549 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | пгт Новольвовск ул Полевая д.6 | 37,90 | 1 155 950,00 | 0,00 | 0,00 | 37,90 | 1 155 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | пгт Новольвовск ул Полевая д.7 | 164,50 | 5 017 250,00 | 0,00 | 0,00 | 164,50 | 5 017 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | пгт Новольвовск ул Полевая д.8 | 278,80 | 8 503 400,00 | 0,00 | 0,00 | 278,80 | 8 503 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | пгт Новольвовск ул Центральная д.24-а | 368,60 | 11 242 300,00 | 0,00 | 0,00 | 368,60 | 11 242 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | пгт Новольвовск ул Центральная д.28 | 431,20 | 13 151 600,00 | 0,00 | 0,00 | 431,20 | 13 151 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года, в т.ч.: |  | 4 049,70 | 123 515 850,00 | 0,00 | 0,00 | 4 049,70 | 123 515 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда |  | 4 049,70 | 123 515 850,00 | 0,00 | 0,00 | 4 049,70 | 123 515 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Новольвовское: |  | 4 049,70 | 123 515 850,00 | 0,00 | 0,00 | 4 049,70 | 123 515 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | пгт Новольвовск ул Больничная д.12 | 40,90 | 1 247 450,00 | 0,00 | 0,00 | 40,90 | 1 247 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | пгт Новольвовск ул Больничная д.15 | 79,90 | 2 436 950,00 | 0,00 | 0,00 | 79,90 | 2 436 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | пгт Новольвовск ул Больничная д.16 | 43,20 | 1 317 600,00 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 1 317 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | пгт Новольвовск ул Больничная д.18 | 71,60 | 2 183 800,00 | 0,00 | 0,00 | 71,60 | 2 183 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | пгт Новольвовск ул Больничная д.4 | 98,30 | 2 998 150,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30 | 2 998 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | пгт Новольвовск ул Клубная д.9 | 66,30 | 2 022 150,00 | 0,00 | 0,00 | 66,30 | 2 022 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | пгт Новольвовск ул Малая Лесная д.1 | 98,20 | 2 995 100,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20 | 2 995 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | пгт Новольвовск ул Полевая д.9 | 44,00 | 1 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 1 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | пгт Новольвовск ул Советская д.10 | 81,50 | 2 485 750,00 | 0,00 | 0,00 | 81,50 | 2 485 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | пгт Новольвовск ул Театральная д.1 | 419,30 | 12 788 650,00 | 0,00 | 0,00 | 419,30 | 12 788 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | пгт Новольвовск ул Театральная д.2 | 423,00 | 12 901 500,00 | 0,00 | 0,00 | 423,00 | 12 901 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | пгт Новольвовск ул Театральная д.3 | 418,70 | 12 770 350,00 | 0,00 | 0,00 | 418,70 | 12 770 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | пгт Новольвовск ул Театральная д.4 | 420,70 | 12 831 350,00 | 0,00 | 0,00 | 420,70 | 12 831 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | пгт Новольвовск ул Центральная д.24 | 431,00 | 13 145 500,00 | 0,00 | 0,00 | 431,00 | 13 145 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | пгт Новольвовск ул Центральная д.24-а | 59,80 | 1 823 900,00 | 0,00 | 0,00 | 59,80 | 1 823 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | пгт Новольвовск ул Центральная д.26 | 423,30 | 12 910 650,00 | 0,00 | 0,00 | 423,30 | 12 910 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | пгт Новольвовск ул Центральная д.8 | 581,50 | 17 735 750,00 | 0,00 | 0,00 | 581,50 | 17 735 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | пгт Новольвовск ул Школьная д.10 | 64,20 | 1 958 100,00 | 0,00 | 0,00 | 64,20 | 1 958 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | пгт Новольвовск ул Школьная д.18 | 88,10 | 2 687 050,00 | 0,00 | 0,00 | 88,10 | 2 687 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | пгт Новольвовск ул Школьная д.22 | 96,20 | 2 934 100,00 | 0,00 | 0,00 | 96,20 | 2 934 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Глава муниципального образования Новольвовское Кимовского района | Г.В. Винокурова |
| --- | --- |

Приложение №3 к адресной

программе по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда

в муниципальном образовании

Новольвовское Кимовского района

на 2015- 2017 годы

Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Наименование МО | 2016 г | 2017 г | Всего | 2016 г | 2017 г | Всего | 2016 г | 2017 г | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 |
|  | Итого по программе | 3 028,40 | 4 049,70 | 7 078,10 | 73 | 93 | 166 | 131 | 159 | 290 |
| 1 | Новольвовское | 3 028,40 | 4 049,70 | 7 078,10 | 73 | 93 | 166 | 131 | 159 | 290 |
|  | 2015 год | 3 028,40 | 0,00 | 3 028,40 | 73 | 0 | 73 | 131 | 0 | 131 |
| 1 | Новольвовское | 3 028,40 | 0,00 | 3 028,40 | 73 | 0 | 73 | 131 | 0 | 131 |
|  | 2016 год | 0,00 | 4 049,70 | 4 049,70 | 0 | 93 | 93 | 0 | 159 | 159 |
| 1 | Новольвовское | 0,00 | 4 049,70 | 4 049,70 | 0 | 93 | 93 | 0 | 159 | 159 |

| Глава муниципального образования Новольвовское Кимовского района | Г.В. Винокурова |
| --- | --- |