ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

- Об утверждении муниципальной программы

- «Формирование современной городской среды»

В целях повышения уровня благоустройства территорий муниципального образования Кимовский район, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кимовский район от  05.02.2024 № 164 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кимовский район», на основании Устава муниципального образования Кимовский район администрация муниципального образования Кимовский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды» (приложение №1).

2. Утвердить состав управляющего совета муниципальную программу «Формирование современной городской среды» по должностям (приложение N 2).

3. Отделу по делопроизводству, кадрам, информационным технологиям и делам архива разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Кимовский район в сети Интернет.

4 Отделу по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления обнародовать постановление посредством размещения в Центре правовой и деловой информации при муниципальном казенном учреждении культуры «Кимовская межпоселенческая центральная районная библиотека».

5. Признать утратившими силу:

- постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 18.09.2017 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»;

- постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 22.03.2019 №343 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 18.09.2017 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»;

- постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 27.03.2020 № 259 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 18.09.2017 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»;

- постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 16.07.2020 № 574 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 18.09.2017 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»;

- постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 25.10.2021 № 1149 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 18.09.2017 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»;

- постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 19.10.2022 №1219 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 18.09.2017 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»;

- постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 1.03.2023 № 362 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 18.09.2017 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»;

- постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 18.12.2023 г. № 1513 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 18.09.2017 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды ».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

| Глава администрации муниципального образования Кимовский район | Е.В.Суханов |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Кимовский район от ___________№ __ |
| --- | --- |

1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в муниципальном образовании Кимовский район Тульской области

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации является одним из приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации.

Протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.11.2016 №10 утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах с численностью населения более 1000 человек и обустройству мест массового отдыха населения (городских парков).

В состав муниципального образования город Кимовск Кимовского района входит город Кимовск.

На начало 2023 г. численность населения муниципального образования составила 38,612 тыс. чел.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм.

В рамках Программы планируется реализовать мероприятия, направленные на развитие современной городской среды на территории муниципального образования город Кимовск Кимовского района, в том числе выполнить работы по благоустройству муниципальных территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов.

Многолетнее отсутствие финансирования мероприятий по ремонту и благоустройству дворовых территорий привело к износу асфальтового покрытия, отсутствию детских игровых и спортивных площадок, утрате внешнего вида газонов.

До 2011 года в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района отсутствовал системный подход при реализации мероприятий по благоустройству. Основное внимание уделялось ремонту и содержанию улично-дорожной сети, уборке территорий. Практически не проводились работы по обустройству мест массового отдыха населения и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов.

В результате действия в 2013 году муниципальной Программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования Кимовский район на 2012-2013 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кимовский район от 27.03.2012 № 458, выполнен комплекс работ на 24 внутридворовых территориях 24 многоквартирных домов.

В 2024 году численность населения муниципального образования город Кимовск Кимовский район составило 38,587 тыс.чел.

В период с 2018-2024 годы в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в г.Кимовске благоустроена 85 дворовая территория и 5 общественных пространств.

Площадь общественных территорий муниципального образования город Кимовск Кимовского района составляет 16,13 га. В составе общественных территорий  8 скверов, 1 парк, 1 площадь, 1 пешеходная зона. Количество благоустроенных общественных территорий – 4 (1 парк, 3 сквера) общей площадью 112 635 кв.м.

По состоянию на 01.08.2024 года на территории муниципального образования город Кимовск Кимовский района находятся 358 многоквартирных домов, которые образуют 358 дворовых территорий, из них в проведении мероприятий по благоустройству нуждаются 100 дворовых территорий и 7 общественных пространств, включенных в государственную программу.

Перечни  общественных и дворовых территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству, формируются муниципальными образованиями на основании проведенной  инвентаризации и предложений граждан и включаются в муниципальные программы формирования современной городской среды.

В рамках Программы планируется реализовать первоочередные мероприятия по благоустройству:

-разработать и утвердить новые Правила благоустройства, соответствующие требованиям федерального законодательства;

- внедрить механизм инициации и отбора проектов по благоустройству жителями муниципального образования;

-определить и реализовать перечень отобранных проектов по благоустройству, в том числе по благоустройству прилегающих к жилым домам территорий и дворов, а также по обустройству объектов городской среды.

Принятие новых современных правил благоустройства и реализация программы благоустройства с учетом мнения граждан должны качественно изменить уровень планирования и реализации мероприятий, запустить механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в проектах по благоустройству, сформировать механизм общественного контроля на территории муниципального образования город Кимовск Кимовского района.

В рамках реализации муниципальной программы, органы местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, утверждают и размещают в открытом доступе, в том числе на сайте администраций муниципальных образований:

1) муниципальные программы формирования современной городской среды ;

2) порядки общественного обсуждения проектов муниципальных программ, порядки и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении объектов в муниципальные программы;

3) нормативно-правовые акты о создании общественных комиссий;

4) актуализированные правила благоустройства поселений, соответствующие требованиям действующего законодательства;

5) порядки аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием.

При реализации программ предусматривается:

а) финансовое и трудовое участие граждан и заинтересованных организаций (реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня работ осуществляется финансовое участие в размере 1% от общей стоимости выполненных работ, из дополнительного – в объеме не менее 20 % от общей стоимости таких работ);

Трудовое участие жителей обязательно при выполнении работ, как из минимального перечня, так и из дополнительного перечня. Также трудовое участие жителей допустимо при выполнении работ на общественных территориях.

Трудовое участие может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования), уборка мусора после произведенных работ, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев.

б) включение мероприятий для обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

в) осуществление общественного контроля;

г) проведение общественных обсуждений с использованием интернет-технологий.

Срок приема заявок от жителей на включение в программы на очередной год - не менее 30 дней.

В муниципальных программах предусматривается типовая визуализация образцов элементов благоустройства дворовых территорий с указанием их нормативной стоимости (единичных расценок) (приложение визуализированного перечня элементов благоустройства).

К основному перечню работ по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта относятся:

- благоустройство парков/скверов;

- освещение улицы/парка/сквера;

- благоустройство места для купания (пляжа);

- реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (как правило, стадион или детская спортивно-игровая площадка);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания (как правило, Дом культуры или библиотека);

- благоустройство кладбища;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- установка памятников;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей (как правило центральных);

- благоустройство или организация муниципальных рынков.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

- ремонт дворовых проездов;

- освещение дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора;

- ремонт подходов к подъездам и существующих пешеходных дорожек, проложенных вдоль дворовых проездов.

Ремонт дворовых проездов из минимального перечня работ предусматривает, в том числе, устройство водоотводных лотков, замену бордюрного камня, подъем колодцев, корчёвку пней, удаление расположенной в пределах  ремонтируемой проезжей части растительности, если указанные элементы относятся к конструктиву проезжей части и являются неотъемлемой ее частью

Дополнительный  перечень видов работ по благоустройству  дворовых территорий многоквартирных домов включает:

- устройство новых и ремонт существующих парковочных карманов (асфальтнобетоные, щебеночные покрытия и экопарковка);

- устройство новых и ремонт существующих разворотных колец и пожарных разъездов;

-устройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов;

-устройство новых асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

-ремонт существующих асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

-установку детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

-устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детского, игрового, спортивного оборудования с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

-устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством  травмобезопасных  покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава);

-установку ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

-озеленение территорий ( посадка деревьев, кустарников, газонов, снос  кроникование деревьев, корчевание пней и пр);

-работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

-отсыпку, планировку и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

-устройство опорных стен для укрепления  откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облизовкой или без таковых работ;

-устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

-устройство пандусов;

-установку малых архитектурных форм ( за исключением лавочек и урн).

В программе не допускается установление дополнительных критериев отбора заявок, требующих обязательное наличие сметной документации.

В целях определения текущего состояния благоустройства территорий разработан и утверждён порядок инвентаризации уровня благоустройства территорий.

Инвентаризация позволяет сформировать адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2030 гг., мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2030 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, синхронизированных с реализуемыми в муниципальных образованиях Тульской области федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, муниципальные программы на 2018 - 2030 годы.

Перечни дворовых и общественных территорий муниципального образования город Кимовск Кимовского района, нуждающихся в благоустройстве приведены в приложении.

Адресные перечни территорий, подлежащих благоустройству на очередной финансовый год, формируется на основании предложений граждан, организаций и заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации и ресурсного обеспечения программы, и утверждается в срок до 1 ноября текущего года распоряжением муниципального образования Кимовский район.

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц создана общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц.

Информирование граждан осуществляется через проведение информационно-разъяснительных работ, размещение материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов и т.п.

Информация о реализации муниципальных программ также размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Реализация мероприятий муниципальных программ в 2018 - 2030 годах позволит создать благоприятные условия проживания жителей района, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

2. Цель и задачи муниципальной программы

Основные направления государственной политики в сфере благоустройства определены Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Основными приоритетами в Кимовском районе являются:

-комплексный подход в реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий город Кимовск;

-вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу;

-повышение качества городской среды, не требующие специального финансирования (ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий, введение удобной нумерации зданий, разработку правил уборки территорий, прилегающих к коммерческим объектам и т.д.);

-реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий муниципальных образований в надлежащем комфортном состоянии.

Муниципальная программа разработана во исполнение постановления Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», с учетом приоритетов социально-экономического развития Кимовского района.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территориях муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Кимовский район.

Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующих задач:

1. Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования город Кимовск Кимовского района с учетом приоритетов территориального развития.

2. Обеспечение вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования, город Кимовск  Кимовский район.

3. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями.

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

В рамках реализации государственной программы к 2024 году планируется достижение следующих основных показателей:

Рост доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до 50,3%;

площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий –72,3 тыс. кв. м

количество благоустроенных дворовых территорий –161 ед.;

рост доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий до 100 %;

количество благоустроенных общественных территорий - 14 ед.;

количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, и т.д.) - 14ед.;

доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение нормативных правовых актов, направленных на формирование комфортной городской среды - 100 %;

доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение муниципальных программ формирования современной городской среды - 100 %;

доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение правил благоустройств - 100 %;

доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших проведение инвентаризации уровня благоустройства территорий – 100 %;

количество проведенных встреч, «круглых столов», совещаний с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий -39 ед.;

доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение информации о реализации муниципальных программ в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства - 100 %;

количество проведенных общественных мероприятий по теме благоустройства городской среды (субботники, встречи, семинары, форумы, городские праздники «День двора», «День улицы» и др.) не менее 39 ед.;

доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций –100 %;

доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций –1 %;

количество проведенных общественных обсуждений -26 ед.;

Реализация муниципальной программы позволит улучшить ряд показателей социально-экономического развития района:

- экономические (повышение налоговых поступлений в местный бюджет после благоустройства территорий, развитие туризма);

- демографические (повышение привлекательности мест жительства для молодых семей, снижение преступности за счет увеличения освещенности территорий);

- социальные (увеличение пешеходных потоков для жителей, рост публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации горожан, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг другом, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения и т.д.).

При реализации муниципальной программы могут возникнуть основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых относятся:

бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальных программ;

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройства дворовых территорий и т.д.;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией программы и т. д.;

иные другие риски, которые могут препятствовать выполнению муниципальной программы.

Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий и обеспечения бесперебойности реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены следующие меры:

проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности участия граждан и бизнес-структур в реализации проектов по благоустройству;

реализация комплекса мероприятий по вовлечению граждан и организаций в процесс общественных обсуждений объектов благоустройства, муниципальных программ, привлечение к участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий;

осуществление общественного контроля;

проведение мониторинга за ходом выполнения муниципальных программ, в том числе реализацией конкретных мероприятий в рамках указанных программ и т.п.

4. Объем средств, предусмотренных на реализацию программы за счет всех источников финансирования

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в составит  более 143 408,78 тыс. рублей.

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Тульской области, федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Кимовский район и внебюджетных средств.

Межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области предоставляются в форме субсидий бюджету муниципального образования.

Субсидии на реализацию муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2030 годы предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Тульской области бюджету Кимовского района (приложение).

Софинансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств муниципального образования осуществляется в рамках реализации соответствующих муниципальных программ.

В рамках реализации муниципальной программы внебюджетные средства планируется привлекать в форме средств граждан и заинтересованных организаций.

Софинансирование муниципальной программы за счет средств собственников помещений в МКД предусматривается на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий из дополнительного перечня в объеме не менее 20 % от общей стоимости таких работ.

Софинансирование выполнения работ по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня за счет средств собственников помещений в МКД – осуществляется финансовое участие в размере 1% от общей стоимости выполненных работ.

- Муниципальное образование вправе установить условия финансового участия заинтересованных лиц при выполнении работ в рамках минимального и (или) дополнительного перечня работ, но не более 15 процентов стоимости мероприятия в рамках минимального перечня и не более 50 процентов – в рамках дополнительного перечня работ. На дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», размер софинансирования собственниками помещений многоквартирного дома работ из дополнительного перечня должен составлять не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

Сведения о расходах на реализацию подпрограммы содержатся в разделе 8 региональной программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы».

________________________________________

|  | Приложение №1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» |
| --- | --- |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2025-2030гг.

| 2025 год |  |
| --- | --- |
| Дворовые территории |  |
| №п/п | Адрес |
| 1 | ул. Бессолова, д.14 |
| 2 | ул. Бессолова, д.20 |
| 3 | ул. Бессолова, д.22 |
| 4 | ул. Ленина д.23 |
| Общественные территории |  |
| 1 | Зона отдыха в сквере в районе 7 школы |
| 2025-2030 |  |
| Дворовые территории |  |
| 1 | ул. Белинского, д.30 |
| 2 | ул. Белинского, д.37 |
| 3 | ул. Бессолова, д.3 |
| 4 | ул. Бессолова, д.9 |
| 6 | ул. Больничная, д.17 |
| 7 | ул. Больничная, д.19 |
| 8 | ул. Больничная, д.21 |
| 9 | ул. Больничная, д.23 |
| 10 | ул. Гоголя, д.6 |
| 11 | ул. Гоголя, д.8 |
| 12 | ул. Ленина, д.5 |
| 13 | ул. Ленина, д.5а |
| 14 | ул. Ленина, д.5б |
| 15 | ул. Ленина, д.8 |
| 16 | ул. Ленина, д.8а |
| 17 | ул. Ленина, д.15 |
| 18 | ул. Ленина, д.16 |
| 19 | ул. Ленина, д.17 |
| 20 | ул. Ленина, д.18 |
| 21 | ул. Ленина, д.19 |
| 22 | ул. Ленина, д.20 |
| 23 | ул. Ленина, д.22 |
| 24 | ул. Ленина, д.24 |
| 25 | ул. Ленина, д.26 |
| 26 | ул. Ленина, д.27 |
| 27 | ул. Ленина, д.28 |
| 28 | ул. Ленина, д.29 |
| 29 | ул. Ленина, д.34 |
| 30 | ул. Ленина, д.36 |
| 31 | ул. Ленина, д.38 |
| 32 | ул. Ленина, д.40 |
| 33 | ул. Ленина, д.42 |
| 34 | ул. Ленина, д.44 |
| 35 | ул. Мичурина, д.1 |
| 36 | ул. Мичурина, д.2 |
| 37 | ул. Мичурина, д.3 |
| 38 | ул. Мичурина, д.4 |
| 39 | ул. Мичурина, д.5 |
| 40 | ул. Мичурина, д.6 |
| 41 | ул. Молодежная, д.4 |
| 42 | ул. Молодежная, д.6 |
| 43 | ул. Молодежная, д.8 |
| 44 | ул. Молодежная, д.9 |
| 45 | ул. Молодежная, д.10 |
| 46 | ул. Октябрьская, д.4 |
| 47 | ул. Октябрьская, д.6 |
| 48 | ул. Октябрьская, д.11 |
| 49 | ул. Октябрьская, д.20 |
| 50 | ул. Октябрьская, д.24 |
| 51 | ул. Октябрьская , д. 26 |
| 52 | ул. Октябрьская, д.28 |
| 53 | ул. Октябрьская, д.30 |
| 54 | ул. Октябрьская, д.32 |
| 55 | ул. Октябрьская, д.34 |
| 56 | ул. Октябрьская, д.36 |
| 57 | ул. Павлова, д.13а |
| 58 | ул. Павлова, д.17 |
| 59 | ул. Павлова, д.29/25 |
| 60 | ул. Парковая, д.10 |
| 61 | ул. Первомайская, д.37 |
| 62 | ул. Первомайская, д.39 |
| 63 | ул. Толстого, д.11 |
| 64 | ул. Толстого, д.13 |
| 65 | ул. Толстого, д.16 |
| 66 | ул. Толстого, д.17 |
| 67 | ул. Толстого, д.24 |
| 68 | ул. Толстого, д.26 |
| 69 | ул. Толстого, д.31 |
| 70 | ул. Толстого, д.36 |
| 71 | ул. Толстого, д.37 |
| 72 | ул. Толстого, д.38 |
| 73 | проезд Толстого, д.4 |
| 74 | проезд Толстого, д.6 |
| 75 | проезд Толстого, д.18а |
| 76 | ул. Шевченко, д.4а |
| 77 | ул. Шевченко, д.6 |
| 78 | ул. Шевченко, д.7 |
| 79 | ул. Шевченко, д.11 |
| 80 | ул. Шевченко, д.13 |
| Общественные территории |  |
| 1 | Сквер 70-летия Победы |
| 2 | Сквер в районе школы №5 |
| 3 | Сквер Дома культуры |
| 4 | Площадь Дома культуры |
| 5 | Пешеходная зона по ул. Мичурина в районе площади им. В.И.Ленина |
| 6 | Пешеходная зона по ул. Мичурина в районе сквера «Центральный» |

______________________

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Кимовский район

от               №_________

СОСТАВ

управляющего совета муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

Глава администрации муниципального образования Кимовский район - председатель управляющего совета.

Члены управляющего совета:

Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства - ответственный исполнитель программы;

Начальник финансового управления.

_______________________________