**Утверждено**

ответственный исполнитель

муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отчет по исполнению календарного плана реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Кимовский район на 2019 - 2023 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, целевых индикаторов, событий | Ответственный исполнитель | | | | Срок | | Целевые индикаторы в натуральных показателях или % (муниципальных программ/ мероприятий) | | | Код бюджетной классификации <2> | Расходы, тыс. руб.<4> | | | | | | | | | | | | | | |
| Код ГРБС | ФИО должностного лица | Должность | Контактный телефон, адрес электронной почты | Начала реализации | Окончания реализации | Ед. изм. | Плановое значение <1> | Значение показателя, достигнутое за отчетный период | Итого расходы, тыс. руб. <1> | | Расходы | | | Расходы из других источников, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| план | факт | план | факт | бюджетные обязательства | Средства федерального бюджета [<1>](#Par1155) | | Средства бюджета Тульской области, тыс. руб. [<1>](#Par1155) | | Иные источники | | | | | |
| план | факт | план | факт | Государственные внебюджетные фонды [<1>](#Par1155) | | Оказание платных услуг [<1>](#Par1155) | | Иные источники финансирования [<1>](#Par1155) | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Муниципальная адресная программа  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Кимовский район на 2019 - 2025 годы» |  | Сясина Людмила Евгеньевна | Ведущий инженер комитета ЖКХ | 8-(48735)-5-30-03, [gkh12.kimovsk@tularegion.org](mailto:gkh12.kimovsk@tularegion.org) | 01.04.2019 | 31.12.2023 | - | - | - | 8510501282F367483831298, 8510501282F367484831298, 85005012840226090540, 85105012840226900244 | 7 764,2 | 3 322,6 | 7 764,2 | 3 322,6 | - | - | - | 7141,1 | 2899,6 | - | - | - | - | 623,1 | 423 |
| **Итого по Мероприятию** | | | | | | | | | | | | 7 764,2 | 3 322,6 | 7 764,2 | 3 322,6 | - | | | | | | | | | | |
|  | **Итого по программе** | | | | | | | | | | | 7 764,2 | 3 322,6 | **-** | | | | | | | | | | | | |