**ОТЧЕТ**

**по результатам проведенного контрольного мероприятия по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2015 - 2016 годах и в текущем периоде 2017 года по муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Кимовский район на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

1.Основание для проведения проверки:

- ст. 268.1 Бюджетного кодекса РФ, план работы Контрольного органа муниципального образования Кимовский район на 2017 год, распоряжение на проведение проверки от 08.08.2017г. № 5- рп.

2.Цели и задачи контрольного мероприятия

2.1. Цель контрольного мероприятия: определение степени достижения целей и задач долгосрочной целевой программы в зависимости от заданных конечных результатов, а также выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации, Тульской области, решений муниципального образования Кимовский район в расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию комплекса мероприятий, утверждённых в рамках муниципальной программы (далее – программы).

3.Предметом проверки является выполнение муниципальной программы и расходование бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы структурным подразделением администрации муниципального образования Кимовский район, обеспечивающим реализацию целевой программы, а также непосредственными исполнителями комплекса мероприятий программы.

Проверяемый период деятельности: 2015-2016 года, текущий период 2017 года.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 11.08.2017г. по 24.09.2017г.

Результаты контрольного мероприятия:

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Кимовский район на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кимовский район (далее - администрации МО Кимовский район) от 26.11.2013 № 2365 в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», постановлением правительства Тульской области от 31.10.2011 № 109 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Тульской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», постановлением администрации МО Кимовский район от 03.02.2011 № 244 «О порядке разработки и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Кимовский район».

Согласно п. 2 постановления администрации МО Кимовский район от 26.11.2013 №2365 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Кимовский район на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее – Постановление от 26.11.2013 № 2365) Программа подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Кимовский район.

По состоянию на 12.09.2017г. в нарушение п. 2 Постановления от 26.11.2013 № 2365 Программа не размещена на официальном сайте муниципального образования Кимовский район.

Цели программы:

 - повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов и повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий.

 Задачи программы:

- повышение уровня газификации сельских населенных пунктов;

- повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой;

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там;

- количество молодых семей и молодых специалистов, построивших или купивших жилье в сельской местности;

- развитие спортивных сооружений и площадок;

- открытие модульных фельдшерско-акушерских пунктов;

- укрепление материальной базы учреждений культуры в сельской местности;

- развитие электрических сетей.

Программа реализуется в 2 этапа:

I этап – 2014 - 2017 годы, II этап - 2018 - 2020 годы.

Программа содержит 3 подпрограммы:

1. Развитие газификации в сельской местности.

2. Развитие водоснабжения в сельской местности.

3. Развитие жилищного строительства в сельской местности.

 Исполнители Программы – комитет жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры, администрации муниципальных образований сельских поселений, расположенных на территории муниципального образования Кимовский район.

Проверкой муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Кимовский район на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» выявлено ряд нарушений:

- в связи с изменением структуры администрации муниципального образования Кимовскиий район не внесены изменения в муниципальную программу в части «Основной разработчик муниципальной долгосрочной целевой программы», «Исполнители муниципальной долгосрочной целевой программы»;

- установлены нарушения сроков оплаты муниципальных контрактов № 60/ССИ от 15.06.2015г., № 0750/С от 30.10.2015г.

 - в нарушение п.3 ст.179 Бюджетного кодекса РФ, выше перечисленных пунктов постановления администрации муниципального образования Кимовский район от 04.12.2013 № 2417 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кимовский район» администрацией муниципального образования Кимовский район не проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Кимовский район на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», не подготовлен и не размещен на официальном сайте муниципального образования Кимовский район в сети «Интернет» годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы, что не позволяет администрации своевременно принимать решение о необходимости прекращения или об изменении муниципальной программы.