Информация

по результатам  экспертно – аналитического мероприятия «Анализ  результативности мер, направленных на сокращение

объемов и количества объектов незавершенного строительства

за период 2017-2019 годы»

- 1.Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Пункт  4.1 Плана работы Контрольного органа муниципального образования Кимовский район на 2020 год.

- 2.Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

Деятельность органов исполнительной власти муниципальных образований, направленная на сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства.

3.Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

- -Органы исполнительной власти муниципальных образований Кимовского района, уполномоченные на ведение реестра муниципального имущества (выборочно);

- -Органы исполнительной власти муниципальных образований Кимовского района, муниципальные казенные, бюджетные, автономные  учреждения, на балансе которых учтены объекты незавершенного строительства (выборочно).

- 4. Цели экспертно-аналитического мероприятия:

-Оценка результативности мер, принимаемых органами исполнительной власти муниципальных образований Кимовского района, направленных на снижение объемов и количества объектов незавершенного строительства.

-Анализ причин, препятствующих сокращению незавершенного строительства, и разработка предложений, направленных на сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства.

- 5. Проверяемый период - 2017-2019 годы.

- 6.Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 27.01.2020г. по 30.10.2020г.

Результат анализа  результативности мер, направленных на сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства за период 2017-2019 годы показал:

1.По состоянию на  01.01.2020г. в муниципальном образовании Кимовский район числятся 3 объекта законченного строительства на сумму  8 873, 9 тыс. рублей

В 2020 году  2 объекта: Газификация д. Прилипки Кимовского района Тульской области, Нежилое здание, расположенное по адресу: Тульская область, Кимовский район, с. Монастырщино, д.73А, введены в эксплуатацию.   Государственная регистрация права подтверждается выписками из ЕГРН.

По объекту: Газификация д. Шевырево Кимовского района Тульской области, ведутся работы в данном направлении (письмо администрации от 24.07.2020 № 02-06/351).

2. Администрацией МО Кимовский район не предоставлен акт ввода в эксплуатацию объекта и документ, подтверждающий государственную регистрацию права объекта: Реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием в г. Кимовске для ДОД "Детско-юношеская спортивная школа". Следовательно, данный  объект не является объектом завершенного строительства и не может быть исключен из отчета «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» (форма 0503190).

3. В администрациях муниципального образования Кимовский район и муниципального образования Епифанское Кимовского района в 2017-2019 годах в нарушение пунктов 3.32-3.34 Приказа Министерства финансов России от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" не проводилась инвентаризация в отношении объектов незавершенного строительства.

4.Согласно сведениям Министерства имущественных и земельных отношений Тульской области (письмо от 28.03.2020 № 29-01-13/4802), отдела имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Кимовский район (письмо от 27.02.2020 № 02-06/87) на учете в реестрах имущества Тульской области, муниципального образования Кимовский район, муниципального образования город Кимовск Кимовского района  объекты незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2018, на 01.01.2019, на 01.01.2020 годов  не числились.