**ОТЧЕТ**

по результатам контрольного мероприятия проверки соблюдения бюджетного законодательства при реализации на территории муниципального образования Новольвовское Кимовского района проекта "Народный бюджет" «Установка фонарей уличного освещения в д.Самочевка (2020 год)»

*Основание для проведения контрольного мероприятия:*Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", план работы Контрольного органа муниципального образования Кимовский район на 2021 год.

*Цель проведения контрольного мероприятия:*

проверка целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования Новольвовское Кимовского района проекта «Народный бюджет» «Установка фонарей уличного освещения в д. Самочевка (2020год)».

Проверка показала:

Мероприятия по проекту «Народный бюджет» «Установка фонарей уличного освещения в д. Самочевка Кимовского района» выполнены в полном объеме.

Реестр расходных обязательств администрации муниципального образования Новольвовское Кимовского района составлен в соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Данные о расходовании бюджетных средств обнародованы.

*Проверкой установлено:*

-в нарушение требований, установленных [*частью 6 статьи 34*](consultantplus://offline/ref=F4A00FC9F4ED3B201D52E108540F85BFD3661FA7A03780FE51EA8A35C84341851A4774FC4614E81787AC742418E623E3B35D5E20739497DBJEA0N)*,* [*пунктом 3 части 1 статьи 94*](consultantplus://offline/ref=F4A00FC9F4ED3B201D52E108540F85BFD3661FA7A03780FE51EA8A35C84341851A4774FC4614ED1F84AC742418E623E3B35D5E20739497DBJEA0N) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, администрацией муниципального образования Новольвовское Кимовского района не направлено в адрес ООО «ЭСКО ГАРАНТИЯ» требование об уплате неустойки (пени), в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, а именно отсутствием факта выполнения работ по установке фонарей уличного освещения в д. Самочевка Кимовского района в установленные сроки, просрочка поставки составила 43 календарных дня.

По итогам проверки в адрес администрации муниципального образования Новольвовское Кимовского района направлено представление.