ОТЧЕТ

по результатам контрольного мероприятия по проверке соблюдения бюджетного законодательства при реализации на территории  муниципального образования Епифанское Кимовского района

проекта «Народный бюджет»: «Ремонт уличного освещения

в д. Крутое Кимовского района» (2021 год)

Основание для проведения контрольного мероприятия:

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", план работы Контрольного органа муниципального образования Кимовский район на 2022 год.

Цель проведения контрольного мероприятия:

проверка целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования Епифанское Кимовского района при реализации на территории муниципального образования проекта «Народный бюджет» в 2021 году.

Проверка показала:  мероприятия по проекту «Народный бюджет» «Ремонт уличного освещения в д. Крутое Кимовского района» выполнены в полном объеме.

Реестр расходных обязательств администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района составлен в соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Данные о расходовании бюджетных средств обнародованы, то есть обеспечена информационная открытость и прозрачность органа местного самоуправления по вопросу освещения деятельности по проекту «Народный бюджет» за 2021 год в сфере расходования бюджетных средств для осуществления эффективного гражданского контроля.

Установлено: в нарушение требований ч. 6 ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, администрацией муниципального образования Епифанское Кимовского района не направлено в адрес подрядчика требование об уплате неустойки (пени), в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, а именно отсутствием факта выполнения работ по ремонту уличного освещения в д. Крутое Кимовского района в установленные сроки, просрочка исполнения обязательств составила 35 календарных дней.

В адрес администрации муниципального образования Епифанское  Кимовского района с целью принятия мер по устранению выявленных нарушений направлено Представление.